虹东花苑交通标识标牌项目

施工招标文件

（工程量清单计价）

招　 标   人： 南通华剧投资有限公司

招标代理单位：江苏爱德信工程项目管理有限公司

二Ｏ一八年十二月二十六日

# 第一章 投标单位须知及投标单位须知前附表

## 一、投标单位须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 虹东花苑交通标识标牌项目 |
| 2 | 1.1 | 工程地点 | 南通市崇川区虹桥路 |
| 3 | 1.1 | 工程规模 | 合同估算价10万元。 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 1.1 | 工期要求 | 中标单位须在发包人签发的书面开工通知次日进场，并在15个日历天内完成工程施工，不得影响整体施工进度。 |
| 7 | 1.4 | 资金来源 | 自筹 |
| 8 | 2.1 | 招标范围 | 标识标牌等相关内容采购与施工。 |
| 9 | 16 | 工程报价方式 | 固定单价报价 |
| 10 | 12 | 投标有效期 | 45 日历天(从投标截止之日算起) |
| 11 | 14 | 投标担保金额 | 人民币 贰仟 元。(递交方式：现金) |
| 12 | 6.2 | 提交疑问材料 时间及方式 | 如有疑问需要招标人澄清应在 2018 年12月30日17时前以电子文件形式（不具单位名称、不加盖单位公章）发送至指定邮箱453173047@qq.com 向招标人提出，招标人予以解答，解答的内容将在南通市崇川区人民政府（www.chongchuan.gov.cn）公告公示栏公布。 |
| 13 | 13.1 | 踏勘现场 答疑时间 | 投标单位自行踏勘现场 答疑提交截止时间： 2018 年12月 30日17时前 |
| 16 | 18.4 | 招标控制价 | 本工程最高限价为9.8万元。凡高于本工程最高限价的报价均视为无效报价，并作无效标处理。 |
| 17 | 20.1 | 投标文件份数 | 投标文件一式 肆 份，正本 壹 份，副本 叁 份。 |
| 18 | 21 | 投标文件提交地点及截止时间 | 收件人：江苏爱德信工程项目管理有限公司 截止时间：2019年1月7日15时40分 提交地点：海港新村41幢（南通天一置业有限公司楼）四楼会议室 |
| 19 | 24 | 开 标 | 开标时间：2019年1月7日15时40分 开标地点：海港新村41幢（南通天一置业有限公司楼）四楼会议室 |
| 20 | 25 | 评标委员会 | 由招标人自行组织。 |
| 21 | 35 | 履约保证金额 | 投标单位提供的履约保证金额为合同价的5%。 中标公示结束后四天内按招标文件规定数额向招标人递交全额履约保证金。若第一中标候选人在中标公示结束后3日内未按时交纳履约保证金的，则视为自动放弃本次工程的中标资格，并没收全部投标保证金，中标人由第二中标候选人替补，以此类推。 |
| 22 |  | 招标单位 | 单位名称：南通华剧投资有限公司 联 系 人：李女士 联系电话：85728012 |
| 23 |  | 招标代理单位 | 单位名称：江苏爱德信工程项目管理有限公司 地 址：南通市人民中路95号纺织大厦14楼 联 系 人：严建飞 联系电话：15951316430 邮 箱：453173047@qq.com |

二、投标须知

## （一）总 则

1.工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

1.2招标范围：见本须知前附表第8项。

1.3现场条件：

(1)施工现场拆迁及平整情况：具备施工条件。

(2)施工用水、电：水、电由投标单位自行考虑，费用综合考虑到工程报价中。

(3)场内外道路：现状，临时道路由投标单位自行考虑。

(4)其他：投标单位应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况、交通组织情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标单位均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题、交通组织问题引起的成本费用增加，均由投标单位自行承担，结算时不予调整。

中标人应独立、有效地做好该工程周边群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，由投标单位自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整，并无条件接受建设单位的管理，做好与其他相关单位的配合、成品保护、防盗等工作。

投标单位务必自行认真踏勘现场条件，如若对现场施工条件有疑问，请在提交疑问截止时间之前提出，否则视同认可。一旦中标不得对现场条件提出额外要求，且不得要求增加费用。

1.4承包方式说明：

工程发包范围内的包工、包料（发包人供应或发包人另行发包的除外）、包质量、包工期、包安全、包文明、包成品养护、包风险等。

1.5按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用 公开招标、资格后审 招标方式，择优选定施工单位。

2.投标单位资格要求

2.1投标单位应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉：

（1）投标单位能够独立承担民事责任，提供本次采购标的物的企业法人；

（2）投标单位具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（3）投标单位2015年12月1日至今承担过标识标牌采购的施工业绩；

（4）拟派授权委托人必须为投标企业正式人员，需提供授权委托人与投标企业的有效劳动合同及社保机构出具并盖章的投标企业为其缴纳2017年11月至2018年10月连续12个月的社会保险缴费记录；

（5）本工程接受联合体方式的投标。

未尽之处具体详见“评标办法”中的“资格审查标准汇总表”。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

3.投标费用

3.1投标单位在提交投标文件的同时提交300元（现金）招标文件相关费用，无论是否中标，该费用不予退还。中标单位需承包本次招标的评审费。

3.2投标单位应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4、踏勘现场（投标人自行踏勘，中标后不得提出任何要求）

- 经招标人允许，投标单位可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标单位不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标单位应承担踏勘现场的责任和风险。

- 投标单位自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标单位获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标单位承担踏勘现场发生的一切费用。

- 招标人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标单位利用的资料，招标人对投标单位作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 投标单位应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确、完整和对招标文件的响应程度。

## （二）招标文件

5.招标文件的组成

5.1.招标文件包括下列内容：

第一章：投标须知

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：项目说明

第五章：投标文件格式

第六章：资格审查证明材料

5.2根据本章第6、7款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标单位在投标截止时间前，应通过“南通市崇川区人民政府”（www.chongchuan.gov.cn）公告公示栏随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)、招标控制价公示等内容。投标单位查阅如有遗漏，其风险应由投标单位自行承担。

6、招标文件的澄清

6.1投标单位从“南通市崇川区人民政府”下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标单位应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标单位经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标单位应将此类差异的详细情况连同按投标单位须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。

6.2招标人不组织集中答疑，投标单位如对招标公告、招标文件、工程量清单、图纸、标底、招标控制价等文件存在前后矛盾，部分条款说明不清、存在歧义、违反相关法律法规，存在限制性条款等有疑问的应在 2018年12月30日17时前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱： 453173047@qq.com  （不具单位名称，不加盖单位公章）。招标人在收到疑问材料后2日内予以解答，并于 2019年1月2日17时前将解答内容（若有）以电子文档上传至南通市崇川区人民政府（www.chongchuan.gov.cn）公告公示栏，请各潜在投标单位在南通市崇川区人民政府（www.chongchuan.gov.cn）公告公示栏自行下载。

在开标截止时间前，投标单位未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标单位接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标单位再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标单位自行承担。

6.3招标文件的澄清答疑将在投标单位须知前附表规定的时间前，在南通市崇川区人民政府（www.chongchuan.gov.cn）公告公示栏向所有投标单位公示，但招标人不指明澄清问题的来源。如果招标人在检查投标单位提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据投标单位所提问题对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标单位认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人已作的补充和(或)修改)进行投标报价。

投标单位对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标单位由于对招标文件的任何推论和误解均由投标单位自负。

在投标截止时间3天前，招标人可以修改招标文件，并在南通市崇川区人民政府（www.chongchuan.gov.cn）公告公示栏发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

7、招标文件的修改

7.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经南通市崇川区人民政府（www.chongchuan.gov.cn）公告公示栏向所有投标单位公示。

7.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标单位均具有约束力。如果修改招标文件时间距投标截止时间不足3天，为保证投标单位合理时间编制投标文件，招标人应合理延长递交投标文件的截止日期。

7.3本工程采用电子答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“南通市崇川区人民政府”（www.chongchuan.gov.cn）公告公示栏上公布的内容为准。招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时，以公示时间在后的文件为准。投标单位应在投标截止时间前随时查看“南通市崇川区人民政府”（www.chongchuan.gov.cn）中有关该工程招标文件的答疑内容。投标单位因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。

## （三）投标文件

8. 投标单位应认真阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为废标处理。

9. 本工程投标文件由资格审查资料包、商务标两部分组成，具体应包括以下内容：

9.1 资格审查资料包包括内容：

(1)有效的企业法人营业执照（副本）复印件；

(2) 投标单位2015年12月1日至今承担过标识标牌采购的施工业绩提供合同原件复印件；

(3) 拟派授权委托人必须为投标企业正式人员，需提供授权委托人与投标企业的有效劳动合同及社保机构出具并盖章的投标企业为其缴纳2017年11月至2018年10月连续12个月的社会保险缴费记录（提供劳动合同和社保证明材料复印件）；

(4)诚信承诺书；

具体要求详见本招标文件第二章中附件《资格审查标准汇总表》。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

以上材料复印件须加盖投标单位公章，原件备查。

9.2 商务标

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明书；

（3）授权委托书(如有授权)；

（4）投标报价表（格式详见第五章）；

（5）投标价格分析表（格式自拟）；

（6）相关服务承诺及优惠措施等（格式自拟）

10.招标文件提供的文件格式(第六章)投标单位必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

- 11. 纸质投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。资格审查资料包、商务标分开装袋密封。

- 全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其代理人的印鉴。

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

13.投标保证金

13.1投标人必须按照前附表第11项规定于投标文件提交截止时间前将投标保证金递交给招标代理。

14.投标保证金退还

14.1 未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还。

14.2 中标单位的投标保证金在施工合同生效后一周内予以退还。

14.3 投标单位出现下列情况，其投标保证金一律不予退还。

14.3.1投标单位在投标有效期内撤回其投标文件；

14.3.2投标单位存在《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标中串通投标和弄虚作假行为认定处理办法（试行）》（苏建规字〔2014〕2号）第四条、第五条、第六条、第七条规定的串通投标、弄虚作假等行为的；

14.3.3不同投标单位的投标文件、已标价的工程量清单经清标软件分析，出现了评标委员会认为不应当雷同的情况（相同错误）的，且被评委认定为串标的。

14.3.4投标单位已签订《诚信承诺书》（详见招标文件标准格式）的，自投标之日起，中标公示结束之日止，经举报或区招标监管机构（评标委员会）复核，有悖于《诚信承诺书》相关承诺的，且查证属实的。

14.4中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

14.4.1放弃中标项目的；

14.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

14.4.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

存在上述14.3--14.4行为的，招标人不退还投标保证金并上交国库，并自认定之日起一年内不得参与崇川区任何招投标活动，并在南通市崇川区人民政府滚动公示直至解禁。参与投标的企业将视为遵守以上处理条款。

## （四）投标报价

15.1本工程项目采用  固定单价报价  方式，投标综合单价中已包含：招标文件所确定的招标范围内相应的全部内容。投标人在单价报价时应充分考虑到人工费、材料费、运输费、安装费、施工费、措施项目费、检测费、管理费、税金、利润、国家相关规费以及其他所有费用（即作为一个完整的工程直至验收合格交付使用过程中的全部费用）。

15.2本项目只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

15.3本工程合同价款采用固定单价方式确定，竣工结算时综合单价不作调整，数量按实结算。

15.4投标人应该意识到，在本招标工程施工过程中可能会与当地有关部门进行配合和协调。因此，作为一个有经验的投标人，应充分估计这种正常的配合、协调工作对本招标工程施工的影响，排定合理的施工工期，考虑相关费用，在以后工程实施过程中不得以该因素影响作为工期延误和增加赶工费用的理由增加工程费用。

## (五) 投标文件的密封和递交

16.投标文件的密封与标志

16.1投标文件由  资格审查资料包、商务标  二部分组成。投标文件资格审查资料包、商务标一式 肆 份，正本 壹 份，副本 叁 份。

资格审查资料包、商务标二部分必须分袋密封，另须在封袋上标明 “资格审查资料包”或“商务标”，同时还要写明招标人名称、工程名称及投标单位名称。

16.2 所有投标文件的密封袋上均应加盖投标单位公章和法定代表人印章。

16.3投标单位未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标单位。

17.投标文件的递交

17.1投标单位应在投标单位须知前附表第18条规定的投标文件递交截止时间之前完成纸质投标文件的递交。招标人延长递交投标文件截止时间的，招标人与投标单位在原投标截止期的全部权利、义务、责任将适用于延长后新的投标截止期。

17.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

18.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标单位可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件。

## (六) 开标、评标和定标

19.本工程评标、定标办法采用下列 19.1  种方式

19.1.价格单因素评标办法

19.2.含施工组织设计的价格单因素评标方法

19.3综合评估法

20. 招标人按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，由招标人代表或代理机构检查投标文件的密封情况

21. 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

22. 凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

22.1投标文件中的投标函未加盖投标单位的公章；
    22.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）的；
    22.3如投标函加盖企业委托代理人印章（或签字）的，委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
    22.4投标单位资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；
    22.5投标单位名称或组织结构与资格审查时不一致的；
    22.6组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；
    22.7在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
    22.8联合体成员与资格审查确定的结果不一致的；
    22.9投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的；
    22.10同一投标单位提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
    22.11与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
    22.12与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
    22.13与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
    22.14未按招标文件要求提供投标保证金的；
    22.15投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
    22.16明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
    22.17投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；
    22.18投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；
    22.19不同投标单位的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
    22.20以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
    22.21不符合招标文件有关暗标的要求。

23.评标、定标工作在崇川区公共资源交易管理办公室的监督下由招标人或代理机构组织进行。

24.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，在崇川区公共资源交易管理办公室经办人员在场的情况下，可以书面形式要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标单位法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标单位对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

25.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.投标报价可以四舍五入到“元”。

27.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

28.评标委员会在评标工作完成后，将在评标报告之外按照统一格式公布下列评标结果公开的内容，在中标结果公示的同时一并在“南通市崇川区人民政府”中标公示栏公示，公布的时间为三日。

评标结果公开的内容包括：

（一）投标文件被判为废标的投标单位的名称以及判定废标的依据；

（二）评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果；

（三）各投标单位的最终总得分。

以上评标结果公开的内容可以根据具体的评标方法和标准以及具体的评审因素作出适当调整。

## （七）授予合同

29.定标后，招标人在15日内向工程所在地建设行政主管部门提交施工招投标情况的书面报告，书面报告应包括下列内容：

29.1施工招标投标的基本情况，包括施工招标范围、施工招标方式、资格审查、开标评标过程和确定中标人的方式及理由等。

29.2相关的文件资料包括招标公告或者投标邀请书、投标报名表、资格审查文件、招标文件、评标委员会的评标报告(应当附招标控制价组成文件)、中标人的投标文件。委托工程招标代理的，应当附工程施工招标代理委托合同。单独委托编制招标控制价的，还应当附招标控制价编制委托合同。

30.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3日内，按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.中标通知书发出后3日内，合同签订前，中标人应按本须知前附表第21项规定的金额向招标人提交履约担保，担保的形式为银行转账，不接受银行保函。

32.若中标人不能按本须知第30条、31条款的规定执行，招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目及签订合同的权利，并没收其投标保证金，中标人的行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。中标人由第二中标候选人替补，以此类推。

33.中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案。

注：自备案之日起至原合同期满止，原中标项目负责人不得作为项目负责人承接其他工程，如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月，则限制其承接工程的期限为六个月。

崇川区公共资源交易管理办公室将在备案手续上注明限制承接工程的起止日期，并在办理备案手续之日起的三个工作日内将项目负责人变更情况、限制承接的期限在网上给予公布。

第二章 评标办法（价格单因素评标办法）

投标人在递交投标文件时，授权委托人当场出示授权委托书原件及本人二代身份证原件（如为法定代表人参加投标，当场出示法定代表人身份证明原件及本人二代身份证原件），授权委托人（或法定代表人）准时参加开标会，否则，其投标文件不予接受。

一、本工程采用价格单因素评标办法，且采用资格后审，具体资格审查及评标细则如下：

（一）评标程序

资格符合性评审→商务标开标→确定中标候选人

（二）评审标准

评标委员会将按评审标准、资格评审标准的合格条件，对各投标人递交的资格审查书面资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

资格审查标准汇总表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人需提供的材料 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立订立合同的能力 | 具有工商行政管理部门颁发的法人营业执照 | 有效的企业营业执照（副本） | 须提供复印件并加盖公章，同时提供原件查 验。 |
| 2 | 企业业绩证明材料 | 投标单位2015年12月1日至今承担过标识标牌采购的施工业绩。 | 提供合同。 |  |
| 3 | 授权委托人为投标企业正式人员 | ①投标企业与授权委托人双方签订的有效劳动合同书； ②投标企业所在地社保机构出具并盖章的投标企业为授权委托人缴纳的连续12个月（须提供投标企业为其缴纳的2017年11月至2018年10月）社会保险缴费记录 | ①效的劳动合同书； ②投标企业所在地社保机构出具并盖章的投标企业为授权委托人缴纳的连续12个月（须提供投标企业为其缴纳的2017年11月至2018年10月）社会保险缴费记录 |  |
| 4 | 诚信承诺 | 诚信承诺 | 诚信承诺 |  |

三、商务标评标

（一）各投标人必须在供货时间、质量等全部响应招标文件要求后，方可进入商务标评标；否则按无效标处理。

（二）确定有效报价：投标报价低于招标控制价的为有效报价（投标报价高于或等于招标控制价的作无效标处理）。

（三）各有效投标报价中最低报价的单位为中标单位。

（四）确定中标候选人及中标价

评标委员会按照各投标人的投标报价，推荐投标总价最低报价为第一中标候选人；中标价为其投标报价。若有报价相同，则由招标人采取现场抽签的方式确定中标人。

四、本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

# 第三章 合同主要条款

甲方（发包人）：     南通华剧投资有限公司

乙方（承包人）：

合同订立时间：        年        月        日

合同订立地点：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就虹东花苑交通标识标牌项目等事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：虹东花苑交通标识标牌项目采购与施工

2、项目地点：南通市崇川区。

3、资金来源：自筹

二、承包范围：标识标牌等相关内容采购与施工。

三、合同工期：乙方须在甲方签发的书面开工通知次日进场，并在15个日历天内完成工程施工，不得影响整体施工进度。若拖延1天，甲方有权按500元/天向乙方收取违约金或直接在工程款中扣除。

四、合同价款

合同总价款：             万元（人民币）。

本工程采用固定单价报价，单价中应包括所有人工费、材料费、运输费、安装费、施工费、措施项目费、检测费、管理费、税金、利润、国家相关规费以及其他所有费用（即作为一个完整的工程直至验收合格交付使用过程中的全部费用）。

五、交货要求

1、收货人：南通华剧投资有限公司；

2、交货地点：甲方指定地点；

六、施工及质量要求：

（一）、反光标牌

国家标准：道路交通标志是用图形符号、颜色和文字向交通参与者传递信息，用于管理交通的设施。

限速牌：

1、规格: 圆牌φ600mm

2、材质：1.5mm铝板，表面覆反光膜。

禁鸣牌：

1、规格：600*1200mm

2、材质：1.5mm铝板，表面覆反光膜

（二）、减速垄

产品规格：1000*350*50mm

产品特点：有黄、黑相间的橡胶减速垄单元组成，每个减速垄单元应一体成型；其外表应有增大附着力的条纹，正对车辆行驶方向应有便于夜间辨别的逆反射材料；编码应无气孔，不得有明显的划伤，切料，颜色应均匀一致，无任何破损、开裂、剥落、翘曲等现象；通过螺纹与地面连接，则螺栓孔应为沉孔。

材   质：由高强度橡胶制成，橡胶减速带减震性、抗压性极好，寿命长，对车磨损少，噪音少，颜色为醒目的黄黑相间，色彩分明，无论在白天或夜晚都具有高度可视性。表面材料扯断伸长率不应小于250%，表面材料抗拉强度应不小于8.5MPa，表面材料的邵尔A硬度应在65～85范围内，表面材料的撕裂强度应不小于20KN/m,表面材料的磨耗减量应不大于0.8cm3/1.61km，表面材料的冲击弹性应不小于20%。

（三）、广角镜

产品规格：600mm/800mm
特点：

1、镜面材料：进口PC或亚克力。 镜背材料：耐老化玻璃钢。
2、不易损耗、防阳光紫外线、耐力持久。
3、坚固、耐久性能强且有防碎性能。
4、镜面影象清晰、明确且方便简易安装。
5、镜身轻、安全可靠。
6、只需用软布或海棉、温水轻轻清洗。

（四）、出入口指示牌

1、规格：500×1200×1.5mm

2、材质：1.5mm铝板，表面覆反光膜。

（五）、登高场地黄色标示线

规格：线宽40cm

要求：（1）标线涂料：道路标线专用涂料（热熔）。

（2）涂料性能：具有粘结力高，耐磨性好，能防止紫外线光波照射，防止颜色淡化剥离，能抗极强的盐雾，抗酸碱性能。

（3）标线要直，喷漆均匀，做到标线整齐美观。

（4）标志标线厚度不小于规范规定要求。

（六）、道路中心线、车道边缘线、导向箭头、

- 道路中心线：为线宽15cm的黄色虚线；

- 车道边缘线：设置在上下行车道两侧路缘带的内存或分隔机动车的与非机动车道，为线宽15cm的白色实线；

- 导向箭头：设在交叉路口的导向车道内，样式为白色，具体尺寸见标线大样图。

要求：（1）标线漆：道路标线专用漆（热熔）。

（2）漆性能：具体详见图纸要求。

（3）标线要直，喷漆均匀，做到标线整齐美观。

（4）分道线和边线，线宽15cm，厚度不小于规范规定要求。

（5）分道线为黄色虚（实）线，中心线为黄色实线，边线为白色实线。

（6）其他按图纸、相关规定、规范执行。

（七）、人防指示牌

1、规格：950*400mm

2、材质：≥2mm铝板，3M 7年级工程反光膜（双面）

（八）、慢字牌

（1）规格: 800*300mm

（2）材质：1.5mm铝板，表面覆反光膜

（九）、立杆

1、规格:Φ76x3000mm

2、材质：3.0mm厚热镀锌管内灌C20混凝土

3、安装要求：直埋或钻孔安装

七、验收

1、本工程的检查验收，以施工图及配套资料、国家等颁布的施工验收规范、行业标准和质量检验标准（以高标准为准）、以及甲方、监理的要求为依据组织验收，确认提供的材料规格、型号、外观、材质、数量无误。甲方初步验收不作为最终质量评定。如甲方在初步验收后发现产品存在以次充好、以假充真或材质不符合约定等情况，乙方将承担违约责任。

2、乙方送货需提供：产品合格证、检验报告等，无以上资料甲方有权拒绝收货。

3、隐蔽工程需在隐蔽前24小时以书面形式通知甲方，由甲方组织人员进行验收，验收合格签认后方可进入下道工序。

4、工程施工过程中，乙方负责编制并向甲方报送各种竣工资料一份，并协助甲方统一整理后由甲方报送有关方面审批。

5、质量不合格的，则乙方无条件退货，并负责退货的全部费用，重新更换质量合格产品。

八、技术资料

甲乙双方签定合同后5日内，乙方向甲方提供所供设备的有关图纸、资料等技术资料。

九、保修期、售后服务

工程质保期限为贰年，在质保期内减速垄无论是出现任何问题均需无条件进行免费恢复和更换，其余若非人为损坏责任由乙方免费保修（包工包料），若属使用过程中的人为损坏，乙方向甲方收取材料费用。质保期内，乙方须于接到甲方书面维修通知之日起一个工作日内到现场勘察。如确属乙方责任，乙方应在与甲方协商确定维修时间后准时到达现场进行维修。在质保期内的日常维护、保养费用均已含在合同价中。质保期自工程竣工验收合格，并移交甲方之日起计算。

十、甲方付款方式及期限

1、本工程合同价款采用固定单价方式确定，竣工结算时综合单价不作调整，数量按实结算。

2、合同签订并进场施工后一周内付合同价的20%；通过验收后付合同价的50%（同时无息退还履约保证金），审计结束付至97%，留合同价的3%作质保金，质保期满后无质量问题一次性无息付清。

十一、在备件停止生产的情况下，乙方应：

1、事先将要停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需的备件。

2、在停止生产后，如果甲方要求，免费向甲方提供备件的图纸和规格或免费提供代用品，代用品的品质不低于原配件的性能指标。

十二、分包或转包

严禁乙方进行分包或转包，如发现，甲方有权解除合同，造成的一切损失由乙方承担。

十三、违约、索赔

1、乙方的违约责任：

1.1乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收并退货，甲方由此造成的直接损失和间接损失由乙方赔偿；

1.2乙方不能按合同规定的时间完工和提供服务时，除不可抗力外（指战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他不可抗力的事故），乙方应向甲方付延期违约金，按5000元/天计取，最多不超过合同总价的20%。

1.3设备错发到货地点时，由此造成的直接损失和间接损失由乙方赔偿；

1.4乙方不能交货或不能完成合同时，乙方除退还甲方已付货款外，还应按合同总价的20%向甲方支付违约金。

1.5本合同所有设备、材料的制造，都必须由乙方自己承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方不能交货或不能完成合同处理。

2、甲方的违约责任：

2.1甲方单方面中途废止合同，甲方应按本合同总价的20%向乙方支付违约金。

2.2甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供技术资料等，乙方交付时间延顺。

2.3由于甲方填错到货地点或临时改变运输方案所造成的损失，由甲方负责。

十四、材料设备保管

乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方工地现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方工地现场安装、调试人员的安全、保险，由乙方负责。

十五、争议

在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如协商不成可直接向 工程所在地 人民法院提起诉讼；

十六、合同的解除和变更

合同生效后，除不可抗力外，不得解除。若因设计变更确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，变更或解除合同，所造成的损失由提出方负责。

十七、合同生效及其它

1、合同经买卖双方代表签字并加盖单位公章并在乙方递交履约保证金后，即行生效。本工程设履约保证金为合同价的5%，履约保证金在按期完工，并通过专项验收合格，且无安全质量事故后，一次性无息退还。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决。协商结果以“纪要”方式作为合同的附件，与合同具有同等效力。

3、本合同正本一式   份，副本一式   份。双方各执正本   份，副本   份。

4、安全生产

乙方对施工现场的安全生产负责，严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，如发生事故，所造成的一切责任与后果均由乙方承担。

乙方现场安装必须做到文明施工，并服从甲方、监理和总包单位协调和管理。

十八、下列文件均为合同不可分割部分

1、招标文件；2、招标文件澄清与修改文件；3、投标函和投标函附件；4、中标通知书；

5、双方有关该采购项目的洽商、变更等书面协议或文件。

买  方：（公章）                         卖  方：（公章）

单位地址：                              单位地址：

法定代表人                              法定代表人

或                                      或

委托代理人（签字）：                     委托代理人（签字）：

电    话：                              电    话

开户银行：                              开户银行：

帐    号：                              帐    号：

邮政编码：                              邮政编码：

# 第四章 项目需求

（一）、反光标牌

国家标准：道路交通标志是用图形符号、颜色和文字向交通参与者传递信息，用于管理交通的设施。

限速牌：

1、规格: 圆牌φ600mm

2、材质：1.5mm铝板，表面覆反光膜。

禁鸣牌：

1、规格：600*1200mm

2、材质：1.5mm铝板，表面覆反光膜。

（二）、减速垄

产品规格：1000*350*50mm

产品特点：有黄、黑相间的橡胶减速垄单元组成，每个减速垄单元应一体成型；其外表应有增大附着力的条纹，正对车辆行驶方向应有便于夜间辨别的逆反射材料；编码应无气孔，不得有明显的划伤，切料，颜色应均匀一致，无任何破损、开裂、剥落、翘曲等现象；通过螺纹与地面连接，则螺栓孔应为沉孔。

材   质：由高强度橡胶制成，橡胶减速带减震性、抗压性极好，寿命长，对车磨损少，噪音少，颜色为醒目的黄黑相间，色彩分明，无论在白天或夜晚都具有高度可视性。表面材料扯断伸长率不应小于250%，表面材料抗拉强度应不小于8.5MPa，表面材料的邵尔A硬度应在65～85范围内，表面材料的撕裂强度应不小于20KN/m,表面材料的磨耗减量应不大于0.8cm3/1.61km，表面材料的冲击弹性应不小于20%。

（三）、广角镜

产品规格：600mm/800mm
特点：

1、镜面材料：进口PC或亚克力。 镜背材料：耐老化玻璃钢。
2、不易损耗、防阳光紫外线、耐力持久。
3、坚固、耐久性能强且有防碎性能。
4、镜面影象清晰、明确且方便简易安装。
5、镜身轻、安全可靠。
6、只需用软布或海棉、温水轻轻清洗。

（四）、出入口指示牌

1、规格：500×1200×1.5mm

2、材质：1.5mm铝板，表面覆反光膜。

（五）、登高场地黄色标示线

规格：线宽40cm

要求：（1）标线涂料：道路标线专用涂料（热熔）。

（2）涂料性能：具有粘结力高，耐磨性好，能防止紫外线光波照射，防止颜色淡化剥离，能抗极强的盐雾，抗酸碱性能。

（3）标线要直，喷漆均匀，做到标线整齐美观。

（4）标志线厚度不小于规范规定要求。

（六）、道路中心线、车道边缘线、导向箭头

- 道路中心线：为线宽15cm的黄色虚线；

- 车道边缘线：设置在上下行车道两侧路缘带的内存或分隔机动车的与非机动车道，为线宽15cm的白色实线；

- 导向箭头：设在交叉路口的导向车道内，样式为白色，具体尺寸见标线大样图。

要求：（1）标线漆：道路标线专用漆（热熔）。

（2）漆性能：具体详见图纸要求。

（3）标线要直，喷漆均匀，做到标线整齐美观。

（4）分道线和边线，线宽15cm，厚度不小于规范规定要求。

（5）分道线为黄色虚（实）线，中心线为黄色实线，边线为白色实线。

（6）其他按图纸、相关规定、规范执行。

（七）、人防指示牌

1、规格：950*400mm

2、材质：≥2mm铝板，3M 7年级工程反光膜（双面）

（八）、慢字牌

（1）规格: 800*300mm

（2）材质：1.5mm铝板，表面覆反光膜

（九）、立杆

1、规格:Φ76x3000mm

2、材质：3.0mm厚热镀锌管内灌C20混凝土

3、安装要求：直埋或钻孔安装

二、其他要求：

（1）道路交通安全设施等的施工须满足相关现行的规范与标准。

（2）施工成品达到不露底、不起壳、无空鼓、色彩、规格均匀、相对平整。地面静摩擦系数COF值≥0.5。

（3）本工程所有材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购，中标人进场施工前须将选定的材料品牌报发包人及监理方确认后实施。

（4）本工程投标人须自行踏勘现场，并且所有的砼基础和挖土、运土、安装等均由承包人在投标时综合考虑在报价中，结算时综合单价不作调整。

（5）该工程质保期限为贰年，在质保期内减速垄无论是出现任何问题均需无条件进行免费恢复和更换，其余若非人为损坏责任由乙方免费保修（包工包料），若属使用过程中的人为损坏，乙方向甲方收取材料费用。质保期内，乙方须于接到甲方书面维修通知之日起一个工作日内到现场勘察。如确属乙方责任，乙方应在与甲方协商确定维修时间后准时到达现场进行维修。在质保期内的日常维护、维修、保养费用投标人在投标报价时需综合考虑。质保期自工程竣工验收合格，并移交甲方之日起计算。

第五章 投标文件格式

（封面）

（项目名称）

投标书

（商务标）

投标单位：                                (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)

日   期：        年     月     日

- 一、投  标  函

：

(一)根据已收到的                             工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)                              的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二) 我单位保证在合同签订后，在招标人签发的书面开工通知次日进场，并在15个日历天内完成工程施工，不得影响整体施工进度。

(三)我单位保证本工程质量达到                    。

(四)如果我方中标，我方将按照规定缴纳履约担保。

(五)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

地址：

电话：

邮政编码：

日期：     年    月    日

- 二、法定代表人身份证明

投标单位单位名称：

投标单位单位性质：

投标单位单位地址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓名：             性别：

年龄：             职务：

系：                              (投标单位单位名称)的法定代表人。

法定代表人联系电话：

特此证明。

法定代表人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。

投标单位：                 (盖单位章)

日   期：        年      月      日

- 三、授权委托书

本授权委托书声明：本人           (姓名)系                       (投标单位单位名称)的法定代表人，现委托        (姓名)（身份证号：                   ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

授权委托人联系电话：

代理人无转委托权。

代理人：           性别：                年龄：

代理人单位：                    部门：              职务：

投标单位：                       (盖单位章)

法定代表人：                       (签字或印章)

法定代表授权委托人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。

日期：         年       月      日

备注：若系投标单位的法定代表人亲自参与本项目投标的一切活动，并签署投标文件，则无需此授权书。

四、投标报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 图例 | 材质说明 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速垄 | 宽350mm，厚50mm，不小于12kg/m；内穿D5不锈圆钢 |  | 高强橡胶抗老化 | 米 | 80 |  |  |
| 2 | 广角镜 | Φ800mm |  | PC镜面、镜背镀锌夹具和螺钉螺母 | 面 | 3 |  |  |
| 3 | 广角镜 | Φ600mm |  | PC镜面、镜背镀锌夹具和螺钉螺母 | 面 | 6 |  |  |
| 4 | 限速牌 | φ600mm |  | 1.5mm铝板，表面覆反光膜 | 块 | 6 |  |  |
| 5 | 禁鸣牌 | 600*1200mm |  | 1.5mm铝板，表面覆反光膜 | 块 | 6 |  |  |
| 6 | 慢字牌 | 800*300mm |  | 1.5mm铝板，表面覆反光膜 | 块 | 6 |  |  |
| 7 | 人防指示牌 | 950*400mm |  | ≥2mm铝板，3M 7年级工程反光膜（双面） | 块 | 6 |  |  |
| 8 | 出入口指示牌 | 500*1200mm |  | 1.5mm铝板，表面覆反光膜 | 块 | 2 |  |  |
| 9 | 道路边线 | 线宽150mm |  | 热熔标线漆 | 米 | 2900 |  |  |
| 10 | 中心黄线 | 线宽150mm |  | 热熔标线漆 | 米 | 1500 |  |  |
| 11 | 道路箭头 |  |  | 热熔标线漆 | 个 | 56 |  |  |
| 12 | 消防登高面 | 线宽400mm |  | 热熔标线漆 | 个 | 4 |  |  |
| 13 | 立杆 | Φ76x3000 |  | 镀锌钢管 | 根 | 18 |  |  |
| 14 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

本工程采用固定单价报价，单价中应包括所有人工费、材料费、运输费、安装费、施工费、措施项目费、检测费、管理费、税金、利润、国家相关规费以及其他所有费用（即作为一个完整的工程直至验收合格交付使用过程中的全部费用）。

投标报价中已经综合考虑了该工程质保期限贰年内的日常维护、维修、保养费用。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：   年  月   日

五、投标单价分析表

（格式可自拟）

六、相关服务承诺及优惠措施等

（格式自拟）

# 第六章 资格审查证明材

一、资格证明材料：见本招标文件第一章9.2.1条。

二、资格审查材料封面及相关表格如下：

封  面

（项目名称）施工招标

投标单位资格审查文件

投标单位：                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

地址：

日期：         年          月          日

- 一、法定代表人身份证明

投标单位单位名称：

投标单位单位性质：

投标单位单位地址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓名：             性别：

年龄：             职务：

系：                              (投标单位单位名称)的法定代表人。

法定代表人联系电话：

特此证明。

法定代表人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。

投标单位：                 (盖单位章)

日   期：        年      月      日

- 二、授权委托书

本授权委托书声明：本人           (姓名)系                       (投标单位单位名称)的法定代表人，现委托        (姓名)（身份证号：                   ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

授权委托人联系电话：

代理人无转委托权。

代理人：           性别：                年龄：

代理人单位：                    部门：              职务：

投标单位：                       (盖单位章)

法定代表人：                       (签字或印章)

法定代表授权委托人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。

日期：         年       月      日

三、投标单位一般情况

| 1 | 企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |
| 5 | 传真 |  | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |  |
| 10 | 作为总承包人经历年数 |  |  |
| 11 | 作为分包商经历年数 |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |

注：投标单位应附企业营业执照副本、企业资质证书副本复印件。

四、诚信承诺书

：（招标人名称）

我方参加你方的                          （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、我方财务和经营状况良好，具备履行合同能力；没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

2、我方递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

3、我方不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，自愿意接受当地建设行政主管部门作出的依法处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报南通市建设主管部门。

投标申请人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年       月       日