南通市崇川国有资产运营有限公司零星维修施工年度服务单位选聘项目

招标文件

###### 项目编号：GK-JSYC20250422

采购单位：南通市崇川国有资产运营有限公司

代理单位：江苏永诚工程造价事务所有限公司

日期：二〇二五年六月二十五日

目      录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  投标文件组成

- 第一部分  招标公告

项目概况：南通市崇川国有资产运营有限公司零星维修施工年度服务单位选聘项目招标的潜在投标人应在南通市崇川区人民政府网 (www.chongchuan.gov.cn)→政府信息公开→部门信息公开→国资办→公示公告栏获取招标文件，并于2025年07月16日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GK-JSYC20250422

项目名称：南通市崇川国有资产运营有限公司零星维修施工年度服务单位选聘项目

预算金额：200万元/年（本预算是采购人的估算，如最终的项目数量、项目费用等发生变化的，中标单位不得提出异议）

最高限价：本项目采用固定费率报价，最高限价为100%，小于等于100%的为有效报价，否则为无效报价。

采购需求：南通市崇川国有资产运营有限公司零星维修施工年度服务单位选聘，合同范围内的零星维修项目，具体以采购人派发的维修任务单为准，具体详见第三部分项目需求。

合同履行期限：自合同签订之日起一年，一年合同期满后，若中标供应商履约良好，在不改变服务费用和原合同要求的前提下可续签下一年合同，若中标供应商在当年合同期限内未达到采购方的要求及标准，采购人有权解除合同或下一年不予续签。本项目可续签二次。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.投标人须为在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的主体；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供投标人声明函，格式见第七部分；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：

（1）企业资质类别等级：投标人具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。（提供有效的企业资质证书（提供相关材料复印件加盖投标供应商公章）；

（2）企业安全生产许可证：投标人具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。（提供有效的安全生产许可证复印件加盖投标供应商公章）；

（3）拟派项目负责人须具备有效的建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，同时具有安全生产考核合格证（B证）（提供相关材料复印件加盖投标供应商公章）。

（4）投标人拟派1名具备有效的安全生产考核合格证书（C证）的专职安全员（提供相关材料复印件加盖投标供应商公章）。

（5）拟派项目负责人及专职安全员必须为投标企业正式人员，须同时提供具有①与投标企业签订的有效劳动合同；②社保机构出具并盖章的投标企业为其缴纳的近三个月任意一个月的养老保险缴费清单。

三、获取招标文件

时间：2025年06月26日至2025年07月16日。

地点：南通市崇川区人民政府网 (www.chongchuan.gov.cn)→政府信息公开→部门信息公开→国资办→公示公告栏

方式：自行下载

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年07月16日09点30分（北京时间），逾时拒绝接收投标响应文件。

地点：南通市崇川区崇川路1号103会议室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：现场投标模式

3.项目演示、样品、答辩等：无

4.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.本项目共计招聘4家服务单位，根据综合评标得分情况，确定综合得分顺序由高到低的前四家投标人为中标候选单位，得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的并列，最后一名并列的，现场由招标人抽签确定。

注：若投标供应商不满四家或对招标文件做出实质响应的供应商不足四家情况下，按3家单位入围。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：南通市崇川国有资产运营有限公司

地 址：南通市崇川区崇川路1号

联系方式： 李先生  15962956398

2. 采购代理机构信息

名 称：江苏永诚工程造价事务所有限公司

地 址：南通市崇川区江海财富大厦A座902室

联系方式：13862909176

- 项目联系方式

招标文件制作人： 蔡亮

电 话：13862909176

第二部分  投标须知

- 一、招标文件由采购人或代理机构解释。

1、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应在下载招标文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2、采购人可视情取消、延长相关时间。

3、采购人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5、采购人视情组织答疑会。

三、投标文件的编写、递交、上传

（一）投标文件的编写

供应商按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

（二）投标文件的递交（仅现场投标模式适用）

1、投标文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他投标文件中。

2、投标文件每一部分内容均须提供“一正、肆副 ”纸质投标文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人（负责人）或被授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

4、投标文件密封后应标明投标文件项目名称、标段名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于投标前不得启封。

5、递交时间：供应商须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。供应商送达投标文件，即视为已投标参加采购活动。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后递交的投标文件。如果供应商无故不到现场递交纸质投标文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，将被列作一般失信行为。

- 四、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起， 45 个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝。

五、投标报价

一个标的（段）只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

六、投标费用

1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、采购人不收取任何费用。

- 3、招标代理费：中标人按预算价比例承担本项目代理费，收费标准具体如下：

| 中标金额 | 服务招标 | 参照标准 |
| --- | --- | --- |
| 50万以下 | 1.5% | 国家标准 |
| 50-100万 | 1.05% | 按国家标准下浮【30】% |
| 100-150万 | 0.52% | 按国家标准下浮【35】% |
| 150-200万 | 0.48% | 按国家标准下浮【40】% |

4、代理服务费及本项目评标费用由中标单位支付，相关费用由4家中标单位均摊。

- 七、履约保证金

- 1、本项目中标后的履约保证金为贰万元整/每中标供应商  。

- 2、中标供应商可以选择以  支票、汇票、本票、银行转账或见索即付银行保函 等非现金形式缴纳履约保证金。

- 3、中标供应商在中标通知书发出之日起15日内，凭“中标通知书”和“履约保证金”的缴纳凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

- 4、中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭中标供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

- 5、由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

第三部分  项目需求说明

请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应（本项目不接受负偏离）。

一、采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求

1、项目地点：崇川区。

2、项目规模：本次招标共一个标段：预算金额约200万元/年的零星维修施工项目，（本预算是采购人的估算，如最终的项目数量、项目费用等发生变化的，中标单位不得提出异议）。

3、采购范围：合同范围内的零星维修项目，具体以采购人派发的维修任务单为准。

4、承包方式：零星维修范围内的包工、包料（采购人供应或采购人另行发包的除外）、包质量、包工期、包安全、包文明、包成品养护、包风险等。

5、现场条件：以施工场地的现状为准，采购人提供的现状场地，中标人必须无条件接受。投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

质量标准：合格。

四、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购标的的数量：本次招标共一个标段：预算金额约200万元/年的零星维修施工项目，共计招聘4家服务单位，根据综合评标情况计算总分，确定综合得分顺序由高到低的前四家投标人为中标候选单位。（本预算是采购人的估算，如最终的项目数量、项目费用等发生变化的，中标单位不得提出异议）

注明：本项目最终签约(结算)价以各中标候选单位的投标报价(费率)的平均

值作为签约(结算)价。

2、采购项目交付时间：自合同签订之日起一年，一年合同期满后，若中标供应商履约良好，在不改变服务费用和原合同要求的前提下可续签下一年合同，若中标供应商在当年合同期限内未达到采购方的要求及标准，采购人有权解除合同或下一年不予续签。本项目可续签二次。

3、采购项目交付地点：采购人指定地点。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

人员配备：投标单位拟派施工队伍成员不得少于6人（其中项目负责人1人，专职安全员不少于1人），且拟派人员不得超过55周岁，并为投标企业正式人员（投标企业须为其缴纳社保）。具体人员资格要求如下：

（1）拟派项目负责人须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，同时具有安全生产考核合格证（B证）。

（2）投标人须至少拟派1名具备安全生产考核合格证书（C证）的专职安全员。

（3）拟派项目负责人及专职安全员必须为投标企业正式人员，须同时具有①与投标企业签订的有效劳动合同；②社保机构出具并盖章的投标企业为其缴纳的近三个月任意一个月的养老保险缴费清单。

六、采购标的验收标准

采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请专家、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

七、非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品

不涉及

八、采购需求中必须满足的其他实质性要求和条件

1、因施工场地狭小、周边老旧建筑保护、地下及地上管线保护等发生的一切费用由各投标人自行考虑，所有费用包含在投标费率报价中，竣工结算时一律不作调整。

2、中标单位必须保护现有房屋、道路、结构物等成品，如有损坏，应按照不低于原设计标准恢复，恢复费用由中标单位承担。

3、中标单位不得拒绝完成建设单位在维修地点范围内变更或要求增加和减少的维修内容。

4、每遇采购人布置的应急性工作任务，中标单位人员应在2个小时内到现场，并做到现场指挥、管理。现场进行维修施工时，施工方施工队伍成员相对固定。

5、中标单位必须在采购人要求工期内完成所有施工内容，否则采购人有权收取中标单位1000元/天的违约金，此类情况累计三次及以上，采购人有权取消中标单位的承包资格。

九、采购标的付款方式

1、结算方式

按维修项目年度招标的中标费率，进行结算审计。采购人提供材料，认质认价的项目，不可竞争费用及税金不下浮。

2、项目款支付时间

维修项目自合同签订之日起，每半年一次统一汇总审计，审计完成后付至审定额*中标费率的97%，余款待竣工验收合格满2年后付清，以上款项支付均不计息。

- 第四部分  开标和评标

一、采购人委托代理机构组织开标

投标人须持有效身份证明参加开标会。

- 评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

评委会由采购人代表和评审专家共计5人组成，其中评审专家4人，采购人代表1人。

（一）评审内容

1、是否递交投标文件；

2、投标资格是否符合（由采购人审查）;

3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

- 投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 未通过符合性检查的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

- 报价文件出现在其他投标文件中的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

- 投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”、“中国政府采购网”等网站后发现投标人存在其他不符合招标文件规定的信用记录；

- 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

五、任一标段出现下列情形之一的，该标段作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行

5、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现：任一标段参加投标的供应商不足 3 家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家如下情形时，除采购任务取消外，采购人报告市财政局，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术文件评审结束后，进行报价文件的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前四名的投标人为中标候选人。

注：若投标供应商不满四家或对招标文件做出实质响应的供应商不足四家情况下，按3家单位入围。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 0-3 | 投标企业取得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系且在有效期内的，每有一个得1分，该项最高得3分。（提供相关证明复印件并加盖投标单位公章） |
| 2 | 业绩 | 0-26 | ①投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似本项目维修工程的业绩，每提供一个得8分。同一项目不累计计分，该项最高得16分。（注：提供合同、非足额发票复印件并加盖投标单位公章）。 ②提供上述业绩的服务评价材料（经业主单位盖章），由评委根据服务优良程度进行评分，服务评价优秀的每有一个得5分，服务评价良好的每有一个得3分，服务评价一般的不得分，本项最高得10分（须提供清晰完整的说明材料复印件，否则不得分）。 以上所有复印件均需加盖投标单位公章，否则不得分。 |
| 3 | 人员资质 | 0-6 | 1、拟派项目负责人自2022年1月1日起，承担过类似维修业绩且为项目负责人的得3分（注：提供合同、竣工验收证明书并加盖投标单位公章）。 2、拟派项目负责人具备中级及以上职称证书的得3分；提供相关证书并加盖公章。 |
| 4 | 项目维修实施方案 | 0-15 | 投标人根据本项目项目需求提供项目维修实施方案，内容包含但不限于维修执行计划、维修进度控制、维修费用控制、维修质量控制、维修安全管理、维修现场管理、维修变更管理，评委根据项目维修实施方案涉及的的完整性、合理性、及时性等方面进行综合比较评分，完整性、合理性、及时性强的得10-15分；完整性、合理性、及时性方面有缺陷的得5-9分；完整性、合理性、及时性较差的得1-4分；无方案不得分。 |
| 5 | 项目管理方案 | 0-20 | ①针对本项目的特点提供项目人员及机械设备管理方案，内容包含但不限于项目管理组织结构、维修人员配备、不同岗位人员职责及工作内容、为完成本项目维修工作拟投入的机械设备情况；由评委根据方案中投入的设备配备是否齐全、人员配备是否齐全、人员安排是否合理等方面综合评分，设备及人员配备齐全、人员安排合理的得6分；设备及人员配备欠缺、人员安排欠缺的得4分；设备及人员配备较差、人员安排较差的得2分；无方案不得分。 ②针对本项目特点提供项目管理重难点分析及解决方案，评委根据重难点分析的合理性、全面性，解决方案的可行性等方面进行综合评分；重难点分析合理且全面、解决方案可行性强的得6分，重难点分析比较合理、全面、解决方案比较可行性的得4分，重难点分析合理性及全面性较差、解决方案可行性较差的得2分，无方案不得分。 ③针对本项目特点制定维修应急预案，内容包括但不限于恶劣天气应急预案、维修途中突发事件应急预案、紧急维修等突发情况应急预案、维修材料市场价格剧烈波动应急预案，评委根据所提供的方案的内容全面性、合理性、可操作性进行综合评分；方案内容全面、合理、可操作性强的得5分，方案内容全面行、合理性、可操作性略有欠缺的得3分，方案内容全面行、合理性、可操作性较差的得1分，无方案不得分。 ④针对本项目特点提供其他优惠承诺，内容包括但不限于优质服务承诺、不得因各种主客观理由拒绝或选择性维修的承诺，评委根据所提供的承诺的完整性、可行性进行综合评分，承诺完整、可行性强的得3分，承诺完整，可行性略有欠缺的得2分，承诺不完整，可行性一般的得1分，未提供不得分。 |

（四）价格分： 30 分

1、本项目采用固定费率报价，小于等于100%的为有效报价，否则为无效报价。

- 2、采用合理低价法确定：确定评标基准价、计算投标报价得分。

①若有效投标文件≤5 家时，取所有有效报价的算术平均值为A；若有效投标文件>5 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取剩余有效报价的算术平均值为 A。

②评标基准价 =A×K，K 值在开标时由投标人推选的代表随机抽取确定，K 值的取值范围为 95%、96%、97%、98%。投标人的投标报价等于评标基准价的得 30 分，与评标基准价相比较，每上浮 1%扣 0.5 分，下浮 1%扣 0.3 分。（不足 1%的， 采用插入法，得分四舍五入保留小数位后 2 位）

（五）中标人的确定

评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

评委对中标候选人报价总表和明细表进行审核，应审核供应商投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标候选人的，应重点审核报价明细表是否有重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商中标候选人资格。

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐四名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评委会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定4家中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照现场抽签方式确定中标人。

注：1、若投标供应商不满四家或对招标文件做出实质响应的供应商不足四家情况下，按3家单位入围。

2、本项目最终签约(结算)价以各中标候选单位的投标报价(费率)的平均

值作为签约(结算)价。

（六）采购代理机构宣布评标结果。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在南通市崇川区人民政府网 (www.chongchuan.gov.cn)→政府信息公开→部门信息公开→国资办→公示公告栏公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

中标通知书发放条件和途径：中标结果公告公示期结束后，供应商可至代理单位领取中标通知书。领取地址：南通市崇川区江海财富大厦A座902室 ，电话： 13862909176。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

八、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、中标供应商和采购人需在《中标通知书》发出之日起15日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。纸质合同一式 捌 份，采购人、供应商各 肆 份。所签合同不得对采购、投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购、投标文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请专家、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

六、合同主要条款

南通市崇川国有资产运营有限公司

零星维修施工年度服务单位选聘项目合同书

甲方（全称）（以下简称甲方）：

乙方（全称）（以下简称乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 南通市崇川国有资产运营有限公司零星维修施工年度服务单位选聘项目 协商一致，订立本合同。

第一条  项目概况

项目名称：南通市崇川国有资产运营有限公司零星维修施工年度服务单位选聘项目

项目地点：崇川区

维修内容：合同范围内的零星维修项目，具体以采购人派发的维修任务单为准。

第二条  项目承包方式

零星维修范围内的包工、包料（甲方供应或甲方另行发包的除外）、包质量、包工期、包安全、包文明、包成品养护、包风险等，协调业主之间的矛盾。

第三条  合同工期

自合同签订之日起一年，即2025年   月   日至2026年   月   日。

第四条  质量标准

维修质量标准：合格，按图纸要求及行业规范验收。

第五条  结算方式

按维修项目年度招标的中标费率，进行结算审计。甲方提供材料，认质认价的项目，不可竞争费用及税金不下浮。

中标费率：     %，即下浮率：    %。

第六条  项目款支付时间

维修项目自合同签订之日起，每半年一次统一汇总审计，审计完成后付至审定额*中标费率的97%，余款待竣工验收合格满2年后付清，以上款项支付均不计息。

第七条  乙方向甲方承诺按照合同约定进行维修、竣工后交付使用。

第八条  合同期内注意事项

1、因施工场地狭小、周边老旧建筑保护、地下及地上管线保护等发生的一切费用由乙方自行考虑，所有费用包含在投标费率报价中，竣工结算时一律不作调整。

2、乙方必须保护现有房屋、道路、结构物等成品，如有损坏，应按照不低于原设计标准恢复，恢复费用由乙方承担。

3、乙方不得拒绝完成建设单位在维修地点范围内变更或要求增加和减少的维修内容。

4、每遇甲方布置的应急性工作任务，乙方人员应在2个小时内到现场，并做到现场指挥、管理。现场进行维修施工时，乙方施工队伍成员相对固定。

5、乙方必须在甲方要求工期内完成所有施工内容，否则甲方有权收取乙方1000元/天的违约金，此类情况累计三次及以上，甲方有权取消乙方的承包资格。

第九条  履约保证金

- 1、本项目中标后的履约保证金为人民币 贰万元整 。

- 2、乙方的履约保证金须在合同签订前以支票、汇票、本票、银行转账或见索即付银行保函 等非现金的方式缴纳履约保证金，乙方凭中标通知书、履约保证金缴纳凭证在中标通知书发出后15日内与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

- 3、在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金（无息）。

4、由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

- 第九条 双方的权利和义务

1、甲方按有关文件、规范明确工程施工相关任务和要求。

2、甲方应按招标文件的内容或协商一致的意见提供乙方组织施工的相关条件。

3、甲方应及时做好施工过程中的矛盾协调工作。

4、乙方进场后施工过程中先急后缓。

5、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工、结算，并在质量保修期内承担工程质量保修服务责任，并提供相关工程软件资料。

6、工程施工期间，如乙方无正当理由终止工程施工，甲方除不结算已经施工部分的费用外，并扣罚履约保证金。由此产生的后果由乙方负责。

7、乙方应积极做好矛盾的协调处理工作。

8、施工过程中造成损失的由乙方负责。

第十条 违约与赔偿责任

（1）乙方必须在规定的工期内完工，若由于乙方原因导致工期延误的，每延迟一天，按单个维修项目结算价0.5‰承担违约金，延迟超过30日（含30日）的，甲方有权单方解除本合同，乙方应按单个维修项目的10%向甲方支付违约金。

（2）乙方未经甲方同意中途停工、私自撤离工程队伍，不按照合同规定履行合同义务的；以及乙方或乙方雇员到甲方的用户单位寻衅滋事，给甲方造成不良影响的，甲方有权解除本合同，并且要求乙方赔偿因此给甲方造成的直接与间接的经济损失。

（3）在甲方下达工程整改通知书后，如乙方未在规定时间内完成整改工作，则每延迟一天应以单个维修项目的0.5‰承担逾期违约金，延迟超过30日（含30日）的，甲方有权单方解除本合同，乙方应按单个维修项目的10%向甲方支付违约金；另外，如因进度需要，甲方有权另行聘请人员去整改，乙方需承担因此所发生的一切费用。

（4）乙方在现场施工过程中有不文明行为，施工完毕未按要求将工程垃圾清扫干净的，每发现或接到投诉一次，扣款人民币500-2000元。

（5）乙方未经甲方许可随意撤换现场施工及管理人员的，按人民币1000元/人·次进行扣款，未经甲方许可撤换更换项目负责人的，按人民币10万元/次进行扣款，且甲方有权单方解除本合同，乙方应按单个维修项目的10%向甲方支付违约金。

（6）若乙方在施工过程中向甲方虚报、瞒报工程进度以及其它弄虚作假行为的，一经发现，视情节的轻重，甲方有权利对乙方进行人民币1000元—20000元的扣款，同时甲方有权单方解除本合同，乙方应按单个维修项目的10%向甲方支付违约金。

（7）现场检查发现乙方提供的工程辅材（甲方指定采购或建议采购的除外）不符合甲方提出的质量要求，甲方有权要求全部更换，更换后乙方将再次复检，若再次被检查出质量问题，除要求进行整改外甲方有权对乙方进行人民币5000元以上的扣款，且甲方有权终止合同，并拒付余下未付的工程款项，若甲方因此遭受损失的，乙方应予赔偿。

（8）倘若乙方（含其安排的工程人员）的服务内容有质量瑕疵或安全隐患，导致工程项目无法通过验收或给甲方造成损失的，或者甲方对乙方交付的服务内容不满意或提出合理意见的，乙方应满足其要求。否则，甲方有权单方解除本合同，乙方除无权获得合同价款外，还应全面赔偿甲方所遭受的一切损失。

（9）如因甲方没有做好前期准备，不能及时提供必要的工作条件，工期相应顺延，具体顺延期限由甲方确认则由此引起的延误责任由甲方承担。

第十条  本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，经甲、乙双方代表人签字盖章后生效。

发    包   人：（公章）                       承   包   人：（公章）

委托代理人：                                  委托代理人：

日      期：                                  日      期：

甲方保留对合同微调的权力

协议书附件：

附件1：农民工资保证协议

附件2：安全生产协议书

附件3：工程质量保修书

附件1：

农民工工资保证协议

发包人：（以下简称“甲方” ）

承包人：（以下简称“乙方” ）

为维护市场秩序和农民工合法权益，提高社会诚信度，我企业郑重承诺：

一、严格按照《建筑法》、《劳动民法典》、《江苏省工资支付条例》等法律、法规开展工程建设活动，做到：

(一)不将工程劳务违法分包、转包给无资质的“包工头” 等不具备用工主体资格的组织或个人，按规定与录用的每位农民工签订《建筑企业劳动用工合同》，明确工资支付方式、标准和结算时间等。

(二)将农民工工资按时、足额直接支付给农民工本人，不发放到“包工头” 等不具备用工主体资格的组织或个人。

二、认真履行企业在清理拖欠农民工工资工作中的责任和义务，做到：

(一)对总承包工程发生的农民工工资承担全部的支付责任，对项目分包企业的农民工工资支付承担监管责任，对分包工程发生的农民工工资负有直接支付责任，对其拖欠工资且拒不支付的，由我单位先行垫付；

(二)坚持诚信原则，不为任何单位组织或个人开具虚假清欠证明，否则承担全部责任。

三、 严格按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》等部、省要求， 建立健全清理拖欠农民工工资应急预案，接受发包人和交通行政主管部门监督，积极贯彻落实清欠工作。凡我单位承接的工程项目发生因拖欠农民工工资引发集体上访或群体性事件的，我单位承担全部责任，启动清欠应急预案，无条件同意发包人或交通行政主管部门动用我单位的农民工工资保证金、 未支付工程进度款、履约保证金先行垫付拖欠的农民工工资，并接受相应处罚。

承诺人：（公章）

时间：年  月  日

附件2：

安全生产协议书

（发包人与承包人）

发包人：（以下简称“甲方”）

承包人：（以下简称“乙方”）

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于 1 人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲   方：                          乙   方：

法定代表人（或授权代理人）：       法定代表人（或授权代理人）：

地   址：                          地   址：

电   话：                          电   话：

日   期                            年   月   日

附件 3：

工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                         （工程全称） 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所施工的内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为  2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2   年；

7．其他项目保修期限约定如下：     2年    。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．在工程设计使用期内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在设计使用期内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

5.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，工程质量保修金为发包人指定的审计部门确认最终审计结算价*中标费率的3%。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

（1）工程保修期内，承包人委托一名代表专职处理本工程的维修工作。

（2）本合同约定的质量保修金银行利率为0。

（3）承包人实施工程质量保修须遵守有关规定。

（4）因承包人未能及时履行保修责任引起发包人的一切损失，均由承包人承担，发生的保修费用由发包人从保修金中抵扣。不足部分，由承包人承担。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人三方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方（公章）：                   承包人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：         法定代表人（签字或盖章）：

年   月  日

第六部分  质疑提出和处理

质疑函请在“南通市崇川区人民政府网→招标和采购→下载中心→质疑函”下载。

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑参照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人和采购代理机构有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人（负责人）签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人（负责人）均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人、采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1. 采购人、采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，需告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，不予受理。

3.采购人、采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

4.采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据采购的有关规定，报请监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）采购人、采购代理机构受理质疑和答复相关咨询，联系电话详见招标公告。

- 第七部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，相关格式参见附件。

- 资格审查文件（不能出现报价、商务技术文件）

- 投标人声明函原件；

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件；

- 供应商信用承诺书；

- 企业资质类别等级：投标人具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。（提供有效的企业资质证书（提供相关材料复印件加盖投标供应商公章）；

- 企业安全生产许可证：投标人具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。（提供有效的安全生产许可证复印件加盖投标供应商公章）；

- 拟派项目负责人须具备有效的建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，同时具有安全生产考核合格证（B证）（提供相关材料复印件加盖投标供应商公章）。

- 投标人拟派1名具备有效的安全生产考核合格证书（C证）的专职安全员（提供相关材料复印件加盖投标供应商公章）。

- 拟派项目负责人及专职安全员必须为投标企业正式人员，须同时提供具有①与投标企业签订的有效劳动合同；②社保机构出具并盖章的投标企业为其缴纳的近三个月任意一个月的养老保险缴费清单。

- 招标公告资格要求提供相应的佐证材料；

- 其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术文件（不能出现报价）

- 投标人情况一览表；

- 人员配备一览表（格式自拟）；

- 商务部分正负偏离表；

- 技术部分正负偏离表；

- 投标方案、货物（服务）清单。

- 商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

- 投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

三、报价文件

- 开标一览表；

附件1

投标人声明函

我单位参加            （项目名称）             （标段号）投标活动。我单位声明如下：

- 我单位具有独立承担民事责任的能力；

- 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；在投标截止时间节点，没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

- 我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（盖单位公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4

投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正的采购环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加本项目的招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护采购人招标投标的良好秩序；

四、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受相关部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年  月   日

附件5

投标人情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.所投品牌型号，必须确定、唯一。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

开  标 一 览  表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价（固定费率报价） |
| --- | --- |
|  | 大写：百分之 小写： % |

日期：

填写说明：

- 开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

- 固定费率报价保留小数点后两位。

3、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 附件9

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：               邮编：

联系人：             联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：               邮编：        邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。