数字大厦西侧停车场设计项目

招标文件

项目编号：WLDL202508090

招　标　人：南通山水投资发展有限公司崇川分公司

招标代理人：南通万隆工程管理有限公司

二〇二五年八月

目  录

第一章 投标人须知及投标人须知前附表	3

第二章  设计任务书	14

第三章 合同条款及格式	16

第四章  投标文件格式	22

第五章 评标办法	32

- 第一章 投标人须知及投标人须知前附表

- 一、投标人须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：数字大厦西侧停车场设计项目 建设地点：南通市崇川区 - 工程规模：设计面积约2500平方米（具体以现场为准） 设计周期：7日历天 最高限价：3.00万元，投标报价低于或等于最高限价的为有效报价，高于最高限价为无效报价，作废标处理。 |
| 2 | - 设计范围(包含但不仅限于以下)：数字大厦西侧停车场消防、排水系统、智能感应照明系统、东西两个进出口安装道闸（自助扫码缴费系统）等方案设计、初步设计（含设计概算）、施工图设计及施工过程的现场配合等后续设计服务。 |
| 3 | 资金来源：自筹 招标方式：公开招标 投标保证金：贰仟元整（现金，密封递交） 履约保证金数额：合同价的10%（在签订合同前交纳。工程验收合格后退还履约保证金。 |
| 4 | 本工程不组织现场踏勘，投标人自行与招标人联系对现场及其周围环境进行考察，以便投标人获取有关编制投标文件的签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。 招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 |
| 5 | 投标有效期：投标截止日后45日历天内有效。 投标文件份数：A.资格审查文件：正本壹份，副本贰份，共叁份； B.商务标文件：正本壹份，副本贰份，共叁份。 |
| 6 | 投标文件递交截止时间：2025年8月14日10时30分 提交地点：南通市世纪大道401号狼山镇街道办事处212开标室，如有变动另行通知。 |
| 7 | 开标时间：2025年8月14日10时30分 开标地点：南通市世纪大道401号狼山镇街道办事处212开标室，如有变动另行通知。 |
| 8 | 评标专家确定方式：由招标人依法组建。 |
| 9 | 中标人在收到中标通知书且缴纳履约保证金后，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
| 10 | 招标人：南通山水投资发展有限公司崇川分公司 联系人：曹京 联系电话：17761955519 |
| 11 | 招标代理机构：南通万隆工程管理有限公司 地址：南通市崇川路58号产业技术研究院9号楼24层 联系人：王蓉 联系电话：16651792801 邮箱：2141795953@qq.com |

- 二、投标须知

- （一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）。

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》和8部委令第2号《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等有关法律、行政法规和部门规章以及地方政府部门有关规定，通过资格后审、公开招标方式选定设计单位。

2、招标内容和范围、设计周期及设计工作要求

2.1 本次招标的内容和范围见前附表；

2.2 本工程设计周期要求见前附表；

2.3 本工程设计工作要求应满足下列要求：

2.3.1提交的设计文件应符合国家、省、市有关行业主管部门制定的设计标准、规范、规程、规定。

2.3.2若建设行政主管部门或招标人认为中标人所提交的施工图需要进一步完善设计、编制设计文件，则中标人应无条件执行；其费用应包括在投标报价中。

2.3.3其他工作包括：设计必需的现场察看及测量、效果图及方案汇报材料制作、与各相关部门沟通衔接工作、施工图设计成果会审、项目实施全过程现场服务、工程实施过程中招标人要求的增补设计及设计变更。

2.3.4其余详见《第二章设计任务书》。

3、资金来源

3.1本工程资金来源见前附表。

4、投标人资格要求

4.1投标人应当具备的主要资格条件：

4.1.1参加投标的设计单位必须具有独立法人资格:工程设计综合资质或市政行业（道路工程）乙级及以上资质（有效期内）。

4.1.2参加投标的项目负责人必须具备：国家注册建筑师执业资格或市政类相关专业中级工程师及以上职称资格。

4.2以下条件属于资格审查的必要合格条件：

(1)具有独立订立合同的能力；

(2)未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

(3)企业没有因骗取中标或者严重违约以及因设计原因发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内；

(4)企业的资质类别、等级和项目负责人的资质等级满足招标文件要求；

(5)资格审查材料中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

(6)拟派项目负责人为投标企业正式人员（提供与投标企业签订的有效劳动合同书）；

(7)本项目不接受联合体投标；

(8)单位负责人为同一或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的招标。

(9)符合法律、法规规定的其他条件。

未尽之处具体详见招标文件“评标办法”中的“资格审查标准汇总表”。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

5、投标费用

本项目的代理服务费2000.00元及专家评审费（按实支付），投标人须综合考虑在投标报价内（不得单列），由中标人在领取中标通知书前支付给代理机构。

无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件内容、澄清及修改

6、招标文件的组成

6.1招标文件包括下列内容:

第一章：投标须知

第二章：设计任务书

第三章：合同条款

第四章：投标文件格式

第五章：评标办法

6.2除上述内容外，招标人发出的对招标文件的所有澄清和修改内容，均作为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。投标人在投标截止时间前，应随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。

6.3投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，将作废标处理。

7、招标文件的澄清

7.1投标人从“南通市崇川区人民政府网（http://www.chongchuan.gov.cn/）下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前要求招标人对招标文件予以澄清。

7.2招标人不组织集中答疑，投标人如有疑问，应于2025年8月8日17时前以不署名的形式将质疑材料发送至2141795953@qq.com提交招标人予以澄清。招标人在收到疑问材料后于2025年8月11日17时前将解答内容（若有）以电子文档上传至南通市崇川区人民政府网（http://www.chongchuan.gov.cn/），请各潜在投标人在南通市崇川区人民政府网（http://www.chongchuan.gov.cn/）自行下载。

在开标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。

7.3招标文件的澄清答疑将在投标人须知前附表规定的时间前，告知所有投标人，但招标人不指明澄清问题的来源。

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。

8、招标文件的修改

8.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经南通市崇川区人民政府网（http://www.chongchuan.gov.cn/）向所有投标人公示。

8.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。如果修改招标文件时间距投标截止时间不足3天，为保证投标人合理时间编制投标文件，招标人应合理延长递交投标文件的截止日期。

8.3本工程采用网上答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“南通市崇川区人民政府网（http://www.chongchuan.gov.cn/）公布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在网上发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。

(三)投标报价

9、除非招标文件中另有规定,投标价格是指招标文件中明确的全部设计工作内容的报酬，包括投标人为完成本项目的所有工作内容并提供全套成果文件（包括全部基础资料电子文件以及评审所需文件），以及调研、资料收集、测绘、勘探、物探、文件编制、汇报、评审、会务、法定税金、利润等一切费用，直至通过验收。

9.1投标报价要求：

（1）设计费采用固定总价报价。

（2）各投标人应根据本招标项目的工作内容，结合自身综合实力、管理水平等各项因素，自行测算费用，合理控制所报报价。

（3）本次工程设计费最高限价： 3.00万元 。投标报价低于或等于最高限价的为有效报价，高于最高限价为无效报价，作废标处理。

9.2中标人必须根据招标人的要求对施工图进行修改，直至招标人满意为止，设计费总价不作调整，并对所承担项目设计的完整性负责。中标单位不履行的，招标人有解除合同、追究违约责任、要求赔偿损失等权利。

（四）投标文件

10、投标文件包括下列内容：

本项目投标文件由资格审查文件、商务标文件二部分组成。相关格式参见附件。

10.1 资格审查文件应包括下列内容：

10.1.1法定代表人身份证明书（格式详见第四章）；

10.1.2授权委托书及投标人为其缴纳的近期连续三个月的社会保险缴费清单；（如有授权）（格式详见第四章）；

10.1.3有效的企业营业执照；

10.1.4有效的企业资质证书；

10.1.5拟派项目负责人证书；

10.1.6拟派项目负责人为投标企业正式人员（提供与投标企业签订的有效劳动合同书）；

10.1.7第四章资格审查附件表；

10.1.8投标人认为必要的其他资料。

以上所有复印件均需加盖投标单位公章。

未尽之处具体详见第五章“评标办法”中的“资格审查标准汇总表”。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

10.2商务标文件应包括下列内容：

10.2.1 投标函（格式详见第四章）；

11、投标保证金

11.1投标人必须按照前附表规定于投标文件提交截止时间前将投标保证金递交给招标代理查验。

凡出现弄虚作假现象的投标单位，投标保证金一律不予退还。

11.2 未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还。

11.3 中标单位的投标保证金在设计合同生效后一周内予以退还。

11.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标人的投标保证金不予退还。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人将取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

11.4.1放弃中标项目的；

11.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

11.4.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

存在上述11.4行为的，招标人不退还投标保证金，参与投标的企业将视为遵守以上处理条款。

12、投标人应当使用本招标文件提供的投标文件表式，表式可以按同样格式进行扩展。

13、投标文件的要求

13.1投标文件应使用招标文件第四章所提供的投标文件格式。

13.2投标人不得以他人名义投标，也不得利用伪造、转让、无效或者租借的资质证书参加投标。

- 14、投标文件的份数和签署

- 14.1 投标人应按投标须知前附表规定的套数提交投标文件。

- 14.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准, 投标人自行承担由此可能产生的风险。

- 14.3 投标文件应按招标文件第四章投标文件格式的规定填写、签字、盖章。

- 14.4 全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖投标人法人章。

（五）投标文件的递交

- 15、投标文件的装订、包封、密封和标志

- 15.1投标文件的资格审查文件、商务标文件须分别单独装订成册分别密封。

资格审查文件、商务标文件均壹式 叁 份，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并分别标明“正本”或“副本”字样。

15.2资格审查文件应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明“资格审查文件”、同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。

15.3商务标文件应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明 “商务标”同时还要写明招标人名称、项目名称、及投标人名称。

- 15.4投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

- 15.5投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

16、投标截止期

16.1投标人应按投标须知前附表规定的时间和地点将投标文件递交到指定地点。

16.2招标人可以按本须知规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

16.3超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

16.4提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

17、投标文件的修改与撤回

17.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

17.2投标人的修改或撤回通知，应按本须知规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

17.3投标截止期以后，在投标有效期内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

（六）开标、评标、定标

- 18、开标由招标人或招标代理机构主持，邀请所有投标人参加。各投标人授权委托人必须携带本人身份证原件和法定代理人授权委托书或法定代表人携带本人身份证原件准时到场参加开标会议，否则不予接受其投标文件。。

- 19、由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字后，当众启封投标文件及修改文件，并公布投标文件的主要内容。

- 20、评标委员会

- 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

- 21、评标方式及评标办法

- 评标办法详见“第五章评标办法”。

- 22、评标过程保密

- 22.1凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应泄露。

- 22.2投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动或授予合同的行动，都可能导致其投标被拒绝。

- 22.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 23、投标文件的澄清

- 在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。若投标人拒绝回答评标委员会提出的问题，则视为不响应招标文件要求。

- 24、投标文件的响应性

- 24.1评标时，招标人将评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者纠正这些显著差异或保留将不会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响；对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面不造成重大的限制。

- 24.2如果投标文件不响应招标文件实质性要求的，招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

- 24.3投标文件有下述情形之一的，经评标委员会评审后按废标处理：

(1)投标文件未按照招标文件的要求予以密封和标志的；

(2)投标文件未按要求加盖投标单位的企业和企业法定代表人印章（或签字）的；

(3)如投标文件加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

(4)投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

(5)投标人的投标报价超出招标文件规定范围的；

(6)同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

(7)未按招标文件要求提供投标保证金的；

(8)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

(9)明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

(10)投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的条件的；

(11)不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

(12)以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

(13)资格审查文件中出现投标报价的；

(14)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

(15)投标单位未按招标文件要求填写相关承诺书的。

- 评标委员会对投标文件确认为废标的，应当由三分之二以上评委签字确认。

- 25、评标委员会完成评标后，应按规定向招标人提交书面评标报告，评标报告应由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会对此应做出书面说明并记录在案。

- 26、确定中标人

- 26.1评标委员会将根据评标办法推荐中标候选人，具体评标办法见“第五章评标办法”。

- 26.2评选结果于评审结束后直接宣布。

- （七）授予合同

27、中标

27.1确定中标人后，招标人向中标人发出中标通知书，中标通知书将成为合同的组成部分。

27.2中标人收到中标通知书且缴纳履约保证金后招标人签订合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，并且，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

28、合同签订

28.1中标通知书发出后3个工作日内，中标人应按本须知前附表规定的金额向招标人提交履约保证金并与招标人联系，商讨签订合同事宜。

28.2若中标人不能按本须知的规定执行，招标人将有充分的理由视为中标人放弃中标项目和签订合同的权利，并没收其投标保证金。该行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

28.3招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和投标文件签订设计合同。

- 第二章 设计任务书

一、项目概况

1.项目背景：为缓解数字大厦周边区域停车压力，美化滨江校区周边环境，盘活土地资源，实现集体经济的增值，招标人拟在数字大厦西侧建设停车场，面积约为2500平方米（具体以现场为准），小车车位约78个（最终以设计为准）。

2.项目名称：数字大厦西侧停车场设计项目

3.建设地点：南通市崇川区

4.工程规模：设计面积约2500平方米（具体以现场为准）

5.设计范围：数字大厦西侧停车场消防、排水系统、智能感应照明系统、东西两个进出口安装道闸（自助扫码缴费系统）等方案设计、初步设计（含设计概算）、施工图设计及施工过程的现场配合等后续设计服务。

- 二、设计要求（具体设计要求以招标人要求为准）

- 1、停车场北方、西方设置绿化，每4个车位中间设置30cm宽绿化。

- 2、停车场西南一排规划11个新能源汽车充电车位，车位之间无需绿化。

- 3、车位要求：尺寸约2.5米×5.4米，单向循环车位，设计实现车位数量上限、最大化停车容量。

- 4、保安亭设计在停车场东侧进出口。

- 5、安防监控（10个高清摄像头）设计须以“无死角覆盖、重点区域强化、设备适配场景”为核心，结合停车场平面布局特征，实现全域监控、兼顾车辆轨迹追踪、人员活动检测及异常事件捕捉。

- 6、通道：约3.5米宽单向循环通道。

- 7、路面：沥青路面。

- 三、设计依据及设计标准

1.南通山水投资发展有限公司崇川分公司提出的相关标准和设计要求；

2.设计中的建筑、市政、水、电、燃气、电信等用量及标准应符合国家、建设部有关设计标准及规定。

3.设计深度需符合国家建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》中有关的要求及甲方的其他要求。

4.其它国家及地方现行相关规范及标准文件。

四、设计周期：自合同签订生效之日起7日历天内完成全部工作内容。

五、设计成果

（1）设计方案4份（A3彩色打印，装订成册）。

- （2）全套施工图8份（不小于A3）。

（3）初步设计（含设计概算）成果4份，编制符合南通市规定的概算，工程设计、监理、施工、试验、造价和技术咨询等一切工程费用均列入概算。概算材料价格按当期的《南通建设工程造价信息》，缺项的价格按市场询价，并配合招标人和相关部门的对接。

（4）上述成果须同时提供电子版2份(PDF及CAD版本)。

（5）设计成果须满足施工图审查（含消防审查）要求，中标人无条件协助招标人完成所有设计成果的各种审查。

- 第三章 合同条款及格式

委托方: （以下简称甲方）

设计方: （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就数字大厦西侧停车场设计项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计合同条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《江苏省建设工程勘察设计管理办法》。

1.2 国家、省及南通市有关工程勘察设计管理法规、规章和规范性文件。

1.3 建设工程批准文件。

- 二、本合同中建设工程设计项目的名称、地点、

- 规模、投资、设计内容及标准：

2.1 工程项目的名称：数字大厦西侧停车场设计项目

2.2 工程项目的地点：南通市崇川区

2.3 工程项目的规模： 面积约2500平方米（具体以现场为准） 。

2.4 工程特征及附注说明：           /             。

2.5 工程项目的设计内容

（1）项目设计应包括但不限于以下内容：数字大厦西侧停车场消防、排水系统、智能感应照明系统、东西两个进出口安装道闸（自助扫码缴费系统）等方案设计、初步设计（含设计概算）、施工图设计及施工过程的现场配合等后续设计服务。

（2）其他：后续的交底、施工全过程的技术支持和把关、各项验收等跟踪、现场服务工作。

（3）工程实施过程中建设单位要求的增补设计和设计变更等。

2.6工程项目的设计标准：设计满足招标人要求及设计深度达到国家及行业规范要求，并能满足甲方及当地相关部门验收要求。

- 甲方向乙方提交的有关资料及文件

| 序号 | 提交资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

- 四、乙方向甲方交付的设计文件

| 序号 | 交付设计文件名称 | 阶段 | 份数 | 交付时间 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计 |  | 4份 |  | 满足要求 |
| 2 | 初步设计 （含设计概算） |  | 4份 |  | 满足要求 |
| 3 | 全套施工图 |  | 8份 |  | 满足要求 |

- 五、设计费用及支付方法

5.1甲方应支付本合同中建设工程设计项目人民币       元 ，此设计费已包括建设单位委托内容的所有费用。

5.2本合同设履约保证金为合同价10%计取，工程竣工验收合格后退还履约保证金。

5.3支付方法为：合同签订生效后，工程竣工且验收合格后一次性结清。

六、双方责任

- 6.1 甲方责任：

- 6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。乙方有责任复核甲方提供资料的完整性、正确性。

- 6.2 乙方责任：

6.2.1 乙方设计本工程项目合理使用年限应符合国家相关规定。

6.2.2 未经甲方同意，乙方不得将本设计的任何部分分包或转包给第三方，否则一经查实，甲方有权解除本合同，履约保证金不予退还并依法追究乙方违约责任。

6.2.3 乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。

6.2.4 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方按照相关法律法规执行。

6.2.6 合同生效后，乙方单方提出解除合同的，应当按照有关规定赔偿甲方损失。

6.2.7 乙方交付的设计文件必须获得甲方的批准，乙方有责任按甲方提出的意见进行必要的补充设计。

6.2.8 乙方应重视细部、收口、各工种间的交叉配合等设计通病，避免发生“错、漏、碰、缺”；各大样应细化、具体化、固定牢靠、清晰明了，不能含糊不清，也不能影响主体结构安全，并从技术角度重视施工质量通病的防治。

- 七、其他

7.1甲方应按法规规定要求，设计文件报工程项目所在地建设行政主管部门审查，乙方应配合甲方对审查出的有关问题作出修改，直至满足要求。

7.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方向有关出版部门购买。

7.3乙方交付的设计文件超过本合同第四条规定的份数，乙方另收工本费。

7.4本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

7.5甲方委托乙方配合引进项目，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应由承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。

7.6甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

7.7由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

7.8本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时，双方可向人民法院起诉。

7.9其他约定事项：

7.9.1在施工图设计阶段必须确保各专业主设计人员固定，以确保工程顺利推进和及时沟通，工程设计文件应满足相应设计阶段的技术、深度、时间要求，如因乙方原因不能达到设计质量要求，视同乙方违约，酌情扣减相应阶段项目设计费的2%-10%。

7.9.2 施工中遇到的需要乙方进行变更或补充设计的，乙方应及时办理有关书面变更或补充设计手续。设计变更或补充设计手续应规范、完整，并符合甲方的要求。设计变更程序应严格遵守规定。

7.9.3违约责任：由于乙方全责造成的设计变更，乙方以该变更相应工程造价（增加或减少）的5%向甲方支付违约金；并同意甲方从合同设计费总额中予以扣除。由于乙方部分责任造成的设计变更，乙方应按不超过该变更相应工程造价的2%向甲方支付违约金，并同意甲方从合同设计费总额中予以扣除 (设计费扣完为止) 。

进度要求:如乙方未能在规定时间内完成设计任务，每延长一天甲方有权扣减设计费总额的0.5%；超过一周后，每延长一天甲方有权扣减设计费总额的1%且甲方有权解除合同，并保留追索损失的权利。

7.9.4 甲方要求乙方必须承担项目实施阶段的全过程跟踪服务工作，根据甲方要求，随时解决出现的设计问题（24小时内），费用已经包含在合同价中。工程完工后，设计人员应及时提交工程设计总结，参加发包人组织的工程预验收、工程竣工验收。如未能按照要求进行现场服务，则每服务延时一次扣减设计服务费（设计服务费为合同价的15%）的3%，经甲方同意的特殊情况除外。

7.10甲方通知的加晒图纸按照以下原则在设计费结算时增加相应费用：小于A2图幅每张0.5元、A2图幅每张1元、A1图幅每张2元、A0图幅每张4元、其余特殊规格按照面积折算为A0图幅计算（须有甲方签字确认加晒量的证明）。

7.11因乙方原因引起的变更、补充等，乙方应及时的无偿给予设计变更或补充等（如设计遗漏、设计错误等）；

7.12非乙方原因引起的设计变更、补充等均不计取设计费。

7.13本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

7.14本合同正本一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份。

7.15本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

委托方单位名称:                         设计方单位名称:

(盖章)                                      (盖章)

法定代表人:                             法定代表人:

单位地址:                               单位地址:

邮政编码:                               邮政编码:

电话:                                   电话:

电传:                                   电传:

开户银行:                               开户银行:

银行帐号:                               银行帐号:

签订合同代表(签字):                     签订合同代表(签字):

年   月  日                             年  月   日

附件1：

合同履约情况一览表

设计质量：

设计进度：

概算进度及误差率：

设计后期服务：

其他：

检查人：日期：

- 第四章  投标文件格式

### （一）商务标文件格式

正本/副本

（工程名称）     招标

商务标文件

招标人：

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

日期：  年  月  日

一、投标函

(招标人名称)：

（一）根据已收到的              （项目名称）招标文件要求，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究招标文件后，我方愿以固定总价人民币（大写）          （      （小写））完成本次招标范围内的全部设计内容。

（二）如我单位方案中标，我单位保证按投标文件中的报价和招标文件中的时间要求完成设计任务。

（三）我单位郑重承诺：保证设计符合国家设计规范要求，并满足招标单位设计要求，按业主的要求提供高质量的后续服务，在施工过程中积极配合中标施工单位做好施工指导。

（四）如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金并承担责任。

（五）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。若本投标文件与贵单位的招标文件有不一致，以贵单位的招标文件为准。

投标人：（盖章）

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

联系地址：邮编：

联系人：         电话：

年月日

### （二)资格证明文件格式

正本/副本

（工程名称）    招标

资格审查文件

招标人：

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

日期：年月日

（一）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：																			年																			月																			日

经营期限：

姓名：																			性别：

年龄：																			   职务：

系（投标人单位名称																			的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖公章）：

日期：年月日

- （二）授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）																			系（投标人）																			的法定代表人，现授权委托（单位名称）																			              （姓名）																			为我的授权代理人，以本公司的名义参加（招标单位名称）																			的工程的设计投标，授权代理人所签署的一切文件和处理与有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转让权、特此委托。

授权代理人：																			 性别：																			年龄：

单位：																			部门：																			职务：

投标人：（盖法人章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：年月日

- （三）投标人一般情况

| 1 | 企业名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |
| 4 | 电话 | 联系人 |
| 5 | 传真 | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

- （四）近三年工程营业额数据表

投标人名称：

| 近三年工程营业额 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务年度 | 营业额（万元） | 备注 |
| 第一年 （2022年） |  |  |
| 第二年 （2023年） |  |  |
| 第三年 （2024年） |  |  |

注：本表所填的年营业额为投标人每年从各招标人那里得到的已完项目收入总额。

- （五）财务状况表

一、开户银行情况

| 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 电传： |

二、近三年每年的资产负债情况

| 财务状况 （单位） | 近三年（应分别明确公元纪年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| 1．总资产 |  |  |  |
| 2．流动资产 |  |  |  |
| 3．总负债 |  |  |  |
| 4．流动负债 |  |  |  |
| 5．税前利润 |  |  |  |
| 6．税后利润 |  |  |  |

- 三、为达到本项目现金流量需要提出的信贷计划（投标人在其他合同上投入的资金不在此范围内）

| 信贷来源 | 信贷金额（单位） |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

- （六）拟派设计人员一览表

| 职务 | 姓名 | 姓别 | 年龄 | 执业资格 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （七）拟派往本工程项目设计负责人简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |
| 在评价和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 在评价或已完 |  |  | 时间 |  |  | 备注 |

- 第五章 评标办法(价格单因素)

一、根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》及《江苏省招标投标条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》等有关法律法规，本着公平、公正、合理的原则，结合工程实际情况，各投标人满足招标文件中的工期，设计要求及质量标准，并响应招标文件中实质性条款后，对投标人的企业实力、设计报价进行评标（评分保留两位小数）。

二、开标时，参加开标的授权委托人必须携带本人身份原件和法定代理人授权委托书或法定代表人携带本人身份证原件准时到场参加开标会议，否则不予接受其投标文件。

三、评标时如遇特殊情况，由评标委员会研究决定或处理。处理结果概不向投标人解释。

四、评标程序

评标程序：

资格符合性评审——商务标评审—确定中标候选人。

五、投标人资格审查

投标人资格满足下列要求后方可进入商务标评审。

| 序号 | 项目内容 | 投标申请人具备 的条件或说明 | 须提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明 | 有效的法定代表人身份证明书 | 法定代表人身份证明书 （格式详见第四章） |
| 2 | 授权委托书（如有授权） | 有效的授权委托书 | 有效的授权委托书及投标人为其缴纳的近期连续三个月的社会保险缴费清单（格式详见第四章） |
| 3 | 企业法人营业 执照 | 工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照 | 有效的企业营业执照 |
| 4 | 企业资质类别 等级 | 具有建设行政主管部门核发的:工程设计综合资质或市政行业（道路工程）乙级及以上资质（有效期内）。 | 有效的企业资质证书 |
| 5 | 拟派项目负责人资格 | 国家注册建筑师执业资格或市政类相关专业中级工程师及以上职称资格。 | 相关证书 |
| 6 | 拟派项目负责人为投标企业正式人员 | 与投标企业签订的有效劳动合同书 | 有效的劳动合同书 |
| 7 | 第四章资格审查附件表中的内容 |  |  |
| 8 | 备注： 1、上述（1）、（2）须提供原件，（3）-（6）项如为复印件并加盖单位公章；否则，资格审查不予通过。 2、上述（1）—（6）中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 3、若在评审过程中，发现提供资格审查材料虚假，则资格审查不通过，同时投标保证金不予退还。 4、如法人名称和法定代表人姓名发生变化，请提供相关证明。否则，资格审查不通过。 |  |  |

本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与商务标的评审。

- 六、商务标评审

- 1、最高限价：3.00万元

2、确定有效报价

有效报价是指投标人投标报价低于招标人设定的招标控制价，投标报价等于或高于招标控制价的为无效报价，作废标处理。

3、无效报价、被宣布为废标的投标报价均不参与评标基准价的计算。

4、评标基准价确定：以有效投标文件的次低评标价为评标基准价。

5、计算投标报价得分

投标人的投标报价与评标基准价相等的得100分，与评标基准价相比较，每上浮1%扣 0.9分，下浮1%扣0.6分。(不足1%的，采用插入法，得分保留两位小数)。

注：评标委员会在评标报告签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。

- 6、确定中标候选人

- 评标委员会按照各投标人的得分，推荐最高得分者为第一中标候选人，第二、第三名按得分依次排序。若得分相同时，则按下列办法确定：

- ①投标报价不同，则投标报价低者优先中标；

- ②若得分和投标报价相同，则由投标人按照投标签到顺序现场抽签的方式确定中标人。

- 七、注意事项

本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

八、评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论并作出最终解释。