天玺家园公建5屋面防水改造工程

招标文件

（工 程 量 清 单 计 价）

招 标 人：  南通市崇川区陈桥街道办事处

招标代理：  江苏新世纪工程项目管理有限公司

日    期：  2025年8月28日

第一章  投标须知及投标须知前附表

## 一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 天玺家园公建5屋面防水改造工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 天玺家园 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 约8.5 万元 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 一次性验收合格 |
| 6 | 1.1 | 工期要求 | 计划开竣工时间：2025年9月 日～2025年 9月 日 |
|  |  |  | 施工总工期：10日历天。 （具体开工时间以建设单位发出的开工令为准） |
| 7 | 1.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 8 | 1.2 | 招标范围 | 工程量清单及实施该项目所发生的所有内容 |
| 9 | 1.3 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 16 | 工程报价方式 | 固定单价报价 |
| 11 | 12 | 投标有效期 | 45日历天(从投标截止之日算起) |
| 12 | 13.1 | 投标担保金额 | 人民币：1600元整，以现金的形式提交。 投标保证金：与投标文件同时递交，单独密封，并在封面写明投标单位名称 |
| 13 | 3.2 | 招标文件费用 | 人民币：300元/份 |
| 14 | 14.1 | 踏勘现场 | 踏勘方式：投标人自行踏勘 |
| 15 | 5.1 | 答疑、澄清截止时间及方式 | 截止时间：2025 年 9 月 1 日 17时00分之前 答疑、澄清发布时间：2025年 9 月 2 日17时之前 |
| 16 | 18.2 | 招标控制价 编制依据 | （1）工程量清单（详见附件）； （2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） ； （3）《江苏省建筑装饰工程计价定额》2014年版； （4）《江苏省安装工程计价定额》2014年版； （5）《江苏省建设工程费用定额》2014年版； （6）人工工资执行《省住房和城乡建设厅关于发布2025年上半年建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2025〕66号）； (7)《南通建设工程造价信息》2025年第8期； - 《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【2016】154号文）；《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178 号文） （9）江苏省、南通市现行的计价文件及补充计价定额规定； (10)答疑、补充通知或澄清文件。 |
| 17 | 18.4 | 招标控制价 | （小写： 8.5 万元人民币） |
| 18 | 20.1 | 投标文件份数 | 纸质招标文件：正本壹份，副本贰份，共叁份。 |
| 19 | 21 | 投标文件递交 | 收件人：江苏新世纪工程项目管理有限公司 |
|  |  |  | 截止时间：2025 年 9 月 4 日14时30分 |
|  |  |  | 递交地点：陈桥街道办事处五楼会议室 |
| 20 | 24 | 开 标 | 开标时间：2025年 9 月 4 日14时30分 |
|  |  |  | 开标地点：陈桥街道办事处五楼会议室 |
| 21 | 25 | 评标委员会 | 由招标人依法组建。 |
| 22 | 36 | 履约担保金额 | - 投标人提供的履约担保金额为合同价款的 10 %，履约保证金在确定中标人5日内，领取中标通知书前办理，凭履约保证金交纳收据领取中标通知书。履约担保金的提交形式为银行转账。 |
| 23 | 5.1 | 联系方式 | 招标人：南通市崇川区陈桥街道办事处 |
|  |  |  | 地址：崇川区 |
|  |  |  | 联系人：钱先生 |
|  |  |  | 联系电话：13921670865 |
|  |  |  | 招标代理机构： 江苏新世纪工程项目管理有限公司 |
|  |  |  | 地址：南通市崇川区五洲国际A幢2319室 |
|  |  |  | 联系人：马继红 |
|  |  |  | 联系电话： 15851396099 |
| 24 |  | 特别提醒 | 投标人提供虚假材料的，投标保证金不予退还，记不良行为一次并网上公示。 |
|  |  | 其他要求 | 每个投标人在递交投标文件的同时，由授权委托人当场出具授权委托书原件。 |

## 二、投 标 人 须 知

### (一)总 则

1.工程概况

1.1.招标范围：工程量清单。

1.2.现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况：

(2)施工用水、电：

(3)场内外道路：

(4)其他：中标单位应独立、有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的施工单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

1.3.按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用公开招标、资格后审，择优选定施工单位。

2.投标人资格要求

2.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

2.1.1资质条件: 建筑工程施工总承包三级及以上或防水防腐保温工程专业承包二级及以上

2.1.2企业信誉要求: 企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

2.1.3项目负责人资格:贰级及以上注册建造师资质（专业为建筑工程），同时需持有项目经理安全B证；

2.1.4企业及项目负责人业绩要求：无。

2.1.5其他要求:具体详见第二章评标办法中“资格审查标准”。

2.2本工程不接受联合体投标。

3.投标费用

3.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3.2本项目招标文件费用300元，与投标文件递交时缴纳。凡不缴纳招标文件等费用的，视为放弃投标。无论何种情况，本项目招标文件等费用不予退还。

3.3本项目招标代理服务费2000元,中标后由中标单位向代理公司支付，投标单位在报价时需综合考虑此费用。

3.4本项目审计费1000元，由施工单位支付给审计单位，投标单位在报价时需综合考虑此费用。

### (二)招标文件

4.招标文件的组成

4.1.招标文件包括下列内容：

第一章：投标人须知及前附表

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：工程建设标准

第五章：投标文件格式

第六章 资格证明文件格式

第七章：工程量清单

第八章：图纸、技术资料及附件

4.2. 除上述内容外，招标人通过“南通市崇川区人民政府网”（www.chongchuan.gov.cn）发出的对招标文件的澄清、修改、补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3. 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺、疑问等问题须在2025年 9 月  1 日17时前以电子邮件的形式不具名（需注明工程名称）发送至江苏新世纪工程项目管理有限公司邮箱（QQ:1521808806），否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标文件有可能被拒绝。

5.招标文件的澄清

5.1投标人在下载招标文件后，投标人若对招标文件（包括施工图纸、工程量清单等）有疑问需要招标人澄清，应于 2025年9 月1 日17时之前将招标答疑、澄清要求以电子邮件的形式不具名（需注明工程名称）发送至江苏新世纪工程项目管理有限公司邮箱（QQ:1521808806）。

5.2.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.3无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据投标人的招标答疑、澄清要求对招标文件做出招标答疑、澄清要求回复，招标人于2025年 9 月 2 日15时前通过“南通市崇川区人民政府网”（www.chongchuan.gov.cn）-公告公示栏发布。该澄清、修改或补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

6.招标文件的修改

6.1.投标截止时间2天前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

6.2. 补充通知报招标人同意，经通过“南通市崇川区人民政府网”（www.chongchuan.gov.cn）-公告公示栏公布给各投标人。

6.3.为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。投标人应在投标截止时间前随时

查看“南通市崇川区人民政府网”（www.chongchuan.gov.cn）-公告公示栏”中有关该工程招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。

（三) 投标文件

7. 投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应按4.3条款，否则责任自负。同时应阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

8.投标文件应包括下列8.1、8.2、条内容：

8.1资格审查材料包：

8.1.1法定代表人身份证明书原件；法定代表人授权委托书原件（如有委托）；

8.1.2企业法人营业执照副本（复印件）；

8.1.3企业资质证书副本（复印件）；

8.1.4企业安全生产许可证（复印件）；

8.1.5建造师注册证书（复印件）；

8.1.6建造师安全生产考核合格证书（B证）（复印件）；

8.1.7第六章资格证明文件格式所需提供的表式。

以上资料为复印件的需加盖投标人单位公章。

8.3商务标包括以下：

8.3.1法定代表人身份证明书；法定代表人授权委托书（如有委托）；

8.3.2投标函；

8.3.3已标价的报价文件：投标总价、总说明、工程项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和措施项目计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料暂估价格单价及调整表、规费、税金项目计价表、承包人提供主要材料和工程设备一览表等；

8.3.4主材、特材和其他需发包人供应的材料用量；发包人供应材料一览表、承包人供应主要材料一览表；

8.3.5 计划投入的主要施工机械设备表、主要施工人员表

9. 招标文件第五章、第六章提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

10.投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

13.投标保证金

13.1. 本工程的投标保证金金额见前附表第12项，凡出现弄虚作假现象的投标单位，投标保证金一律不予退还。

13.2. 未中标人的投标保证金在确定中标候选人当日，根据招投标实际情况及时退还未中标人（无息）。

13.3. 中标人的投标保证金在签订委托合同后自动转为履约保证金(无息)，如果中标单位不征得发包人同意擅自变更项目专业负责人或项目专业负责人不到位，则发包人有权没收履约保证金。

13.4.投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：

（一）放弃中标项目的；

（二）拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

（三）按照本招标文件第35条第2款应当提交中标差额保证金而不提交的；

（四）不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

14.踏勘现场

14.1. 投标人可按本须知前附表第14项所述对工程现场及周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2.招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3.经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4. 投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

### (四) 投标报价

15. 投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、设备、劳务及所需的全部费用。

16.投标报价方式

16.1.固定单价报价，本工程采用固定单价合同，投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。工程量的风险由发包人承担，价格风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定承担。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

16.2工程价款调整

17.投标报价的计价方法

按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用江苏省安装、建筑与装饰计价定额(以下简称江苏省计价定额)、费用计算规则和项目指引，由招标人提供工程量数量，投标人自主报价确定工程造价的计价方式。

18招标控制价

18.1全部使用国有资金或国有资金投资为主的建设工程实行工程量清单招标时应编制招标控制价。投标人的投标报价高于招标控制价的，招标人应予拒绝。

18.2招标控制价编制依据（前附表16项）

18.3招标控制价编制原则

18.3.1招标工程量清单根据现场测量、招标文件及书面答疑（如有）及技术资料；工程量清单；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《江苏省建筑装饰工程计价定额》2014年版、《江苏省安装工程计价定额》2014年版；人工工资执行《省住房和城乡建设厅关于发布2025年上半年建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2025〕66号）；

《南通建设工程造价信息》2025年第8期；江苏省、南通市现行的计价文件及补充计价定额规定及相应补充规定和南通市有关规定。

18.3.2除招标人指定材料的暂估价外，其它材料价格参照2025年第8期《南通市建设工程造价信息》中的指导价及市场价。本工程如有暂估价格材料另行在本招标文件中列明。

18.3.3取费参照《江苏省建设工程费用定额》2014年版；结合执行《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后的江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价（2016）154号）按一般计税方法计税，《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178 号文）。

18.3.4不可竞争费用不得下浮，按以下费率计取：

| 序号 | 费用类别 | 费用名称 | 计费基数 | 装饰 工程 | 建筑工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保障费 |  | 0.00 | 3.2% |
| 2 |  | 住房公积金 |  | 0.00 | 0.53% |
| 3 | 安全文明施工措施费 | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.00 | 3.1% |
| 4 | 税 金 | 税 金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 0.00 | 9% |

18.4公布招标控制价。详见投标须知前附表。

19.投标报价编制要求

编制依据：

19.1本工程现场、招标文件及书面答疑（如有）及技术资料。

19.2套用本企业定额，无本企业定额可参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑装饰工程计价定额》2014年版、《江苏省安装工程计价定额》2014年版、《江苏省建设工程费用定额》2014年版、人工工资执行《省住房和城乡建设厅关于发布2025年上半年建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2025〕66号）、《南通建设工程造价信息》2025年第8期；《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价（2016）154号文），一般计税方法计税；《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178 号文）；江苏省、南通市现行的计价文件及补充计价定额规定及相应补充规定和南通市有关规定。

19.3参照招标控制价编制依据18.1至18.3条。

编制原则：

19.4除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。在工程实施时如出现以下事项可调整工程量：a. 图纸设计变更；b. 招标人签证要求变更的。

19.5.工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

19.6.除不可竞争费用（现场安全文明施工措施费、规费项目费、税金项目费）、暂列金额（使用权归业主方）、暂估价（如有，不允许调整）

19.7投标人应根据自己的施工方案及企业自身的管理水平，材料采购及机械配备等因素，考虑实际可抵扣进项税，合理确定增值税应纳税额，采用工程量清单综合单价计价方式（一般计税方法），不低于成本自主报价。投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

19.8. 施工时临时用水、用电由投标人在报价时考虑。

19.9. 其它未尽事宜在书面答疑中明确。

### (五) 投标文件的密封和递交

20.投标人应准备叁份完整的投标文件，其中正本壹份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样。

20.1投标文件分二册装订。第一册资格审查材料（8.1），第二册为商务标（8.2），

20.2投标文件的第一册（资格审查材料）、第二册 (商务标)应分别密封，并在封袋分别标明“资格审查材料”或“商务标”，同时还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称

20.3所有投标文件都必须以显著标志密封，在封袋骑缝处加盖投标人和法定代表人签章。

20.4 投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

20.5 投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

21.投标截止时间

投标人应按投标人须知前附表中第19项规定，在投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人或代理机构。

22.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

### (六) 开标、评标、定标

23.本工程评标、定标办法采用价格单因素的评标办法

评标方法的具体做法参见第二章。

24.评标委员会

资格审查、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

25、凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

25.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

25.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

25.3如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

### (七)、授予合同

32.定标后，招标代理在15日内向 陈桥街道办事处提交施工招投标情况的书面报告，书面报告应包括下列内容：

33.1.施工招标投标的基本情况，包括施工招标范围、施工招标方式、资格审查、开标评标过程和确定中标人的方式及理由等。

33.2.相关的文件资料包括招标公告、招标文件、评标委员会的评标报告(应当附招标控制价组成文件)、中标人的投标文件（商务标）。委托工程招标代理的，应当附工程施工招标代理委托合同。单独委托编制招标控制价的，还应当附招标控制价编制委托合同。

# 第二章 评标办法

一、开标现场要求

每个投标人在递交投标文件的同时，由授权委托人当场出具授权委托书原件。

二、评分标准

1、本工程采用价格单因素的评标办法，且采用资格后审。

2、评标程序

资格审查—商务标评审—确定中标候选人

3、资格审查程序及办法

（1）、本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与商务标的评审。

(2)、评标委员会按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投标人递交的资格审查书面资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人需提供的 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权委托书 | 1.加盖单位公章及法定代表人签字或印鉴原件； 2. 法定代表人授权委托书必须有效。 | 检查有效性 |  |
| 2 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的法人营业执照。 | 有效企业营业执照（副本） |  |
| 3 | 企业资质类别等级 | 建筑工程施工总承包三级及以上 或防水防腐保温工程专业承包二级及以上 | 有效企业资质证书（副本） |  |
| 4 | 企业安全生产许可证 | 企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证； | 有效企业安全生产许可证（副本） |  |
| 5 | 项目负责人资格等级 | 贰级及以上注册建造师（建筑工程） | 有效资格证书 |  |
| 备注： ①若在评审过程中，发现提供资格审查材料虚假，则资格审查不通过，同时投标保证金一律没收，记不良行为一次并网上公示。 ②上述(2)～(5)项须提供复印件，并在复印件上加盖单位公章； ③上述(1)～(5)中任何一条不符合要求 ，则资格审查不通过； ④如法人名称和法定代表人姓名发生变化，请提供相关证明；证书如遇年检，请提供相关证明。否则，资格审查不通过。 |  |  |  |  |

- 商务标

1、参加商务标评标的各投标人的投标文件（商务标）中的质量等级、工期等必须满足本工程招标文件要求。

2、确定中标候选人

以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值〔当有效投标文件≥7家时，去掉一个最高报价和一个最低报价后进行算术平均〕。

有效投标文件中投标报价低于且最接近平均值的为第一中标候选人。

3、本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

4、评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。

# 建设工程施工合同

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                         

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：。

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：  号。

4.资金来源：自筹

5.工程内容：工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：）工程量清单。

6.2承包方式：承包人按合同约定的承包范围，以包工包料方式完成承包工程及招标文件中规定的相关工作。

6.3 承包人对承包范围内的全部工程（含发包人另行分包工程）的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。

#### 二、合同工期

计划开工日期： 2025年   9 月   日

计划竣工日期： 2025年  9   月   日

工期总日历天数：10日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合一次性验收合格标准，符合现行国家规范标准、机械及电力行业规范标准；符合国家电网相关标准、要求及招标人提供的技术规范等要求。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                   (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                    (¥            元)；

（2）材料和专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                  (¥             元)；

2.合同价格形式：固定单价合同 。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：    。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于   年     月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                   签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 经双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 壹 份，承包人执 壹 份。

发包人：  (公章)                   承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：  

地  址：             地  址：  

邮政编码：             邮政编码：

法定代表人：                   法定代表人：      

委托代理人：                   委托代理人：

电  话：           电  话：

传  真：           传  真：  

电子信箱：                         电子信箱：

开户银行：           开户银行：

账  号：               账  号：

第二节　通用条款(略)

此部分采用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2013-0201)中《第二部分   通用条款》。

第三节　专用条款

## 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方总经理以上管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                             ；

资质类别和等级：                                       ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                             ；

通信地址：                                             。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                              ；

资质类别和等级：                                        ；

联系电话：                                              ；

电子信箱：                                              ；

通信地址：                                              。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》、国务院第279号令《建设工程质量管理条例》、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行工程相关标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）招标文件及补充文件；（4）投标函及其附录（如果有）； （5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前五天；

发包人向承包人提供图纸的数量：发包人于每一单位工程或工程的某一部位开工前向承包人提供图纸四套；

发包人向承包人提供图纸的内容：本项目发包内容中的全部图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：开工前三天提供完善的施工组织设计和安全

专项方案，每月25日前提供下月计划完成工程量及本月已验收合格的工程量报表等；

承包人提供的文件的期限为：视发包人需求；

承包人提供的文件的数量为：一式三份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及相关人员使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：                            。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；

承包人指定的接收人为：                            。

监理人接收文件的地点：；

监理人指定的接收人为：                            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所

需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不向承包人提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施，由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施，费用已列入本次报价由承包人承担。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 工程量清单错误的修正

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                ；

职    务：                                ；

联系电话：                                ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程行驶职权，协调施工现场各方面关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前三天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按现状，由投标人自行踏勘施工现场，自行解决，费用包含在合同价款中。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：/。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：

承包人需要提交的竣工资料套数：视发包人需求。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：在工程竣工后一月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（6）承包人应履行的其他义务：

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：              ；

身份证号：           ；

联系电话：          ；

承包人对项目经理的授权范围如下：            。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：不得分包和转包。

主体结构、关键性工作的范围：本项目的所有施工工程。

3.5.2分包的确定

3.5.4 分包合同价款

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：材料、设备进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供履约担保。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约保证金：  万元

①履约保证金为合同价的10%，

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：。

关于监理人的监理权限：。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：               ；

职    务：               ；

联系电话：                 ；

关于监理人的其他约定：           。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：         。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：必须符合现行的安全生产的法律、法规、条例等文件要求。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前三天提供施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：必须符合现行的法律、法规、条例等文件要求。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同总价支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：       。

7.3.2开工通知

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

7.6 不利物质条件

7.7异常恶劣的气候条件

#### 8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

本工程建设单位无甲供材料。

发包人供应材料设备的结算方法：                  /

8.2承包人供应材料与工程设备

（1）承包人供应的材料和设备，必须按有关规定提供相应的出厂证明、合格证、质保书、化验检测报告等，并负责对国家（或地方）规范、强制性条文规定的材料性能到发包人指定的检测机构进行施工前或施工后的检测，同时对材料数量、规格、质量由发包人现场工程师和监理人验收合格后方可进入施工现场使用。

（2）发包人和监理人有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。

（3）发包人和监理工程师对材料的决定或认可并不解除承包人应负的质量、工期的责任，也不免除承包人对材料应负的责任。承包人采购的材料与设计或规范要求不符时，承包人应按监理工程师要求的时间运出施工场地。重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

11. 价格调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

合同价格形式：固定单价合同。工程量清单项目及工程量依据承包人实际完成且应予计量的工程量确定。

风险范围以外合同价款调整范围及方法：

双方约定合同价款的其他调整因素：   无   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：

（1）、执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

（2）、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》；

（3）《江苏省建筑装饰工程计价定额》2014年版；

（4）《江苏省安装工程计价定额》2014年版；

（5）南通市补充定额。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：

12.3.3 单价合同的计量

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

（1）工程竣工验收合格并经审计结束后支付审定价款的85%；余款满五年按审定价的15%付清（无息，分5年付清），每次支付前，承包人均应出具项目所在地税务部门开具的相应金额的税务发票。

履约保证金在工程竣工验收合格后按实际履约情况分期退还（无息）。

（2）每次支付前，承包人每次领取合同价款时应当开具税务管理部门的正式税票，否则发包人有权拒付。

工程款汇入承包人账户应专款专用，一旦发现占用工程款，导致材料、设备、人工费支付不到位造成停工，发包人即停止付款，由此发生的损失费用由承包人承担。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：       。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。

13. 竣工结算

13.1 竣工付款申请

竣工付款申请单应包括的内容： 施工合同、竣工验收合格证书、工程结算审核报告，支付申请。

14.2 竣工结算审核：

1、工程最终结算价以咨询单位审定价为准。

发包人审批竣工付款申请单的期限：

发包人完成竣工付款的期限：

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：           。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：

承包人提交最终结算申请单的期限：               。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：               。

（2）发包人完成支付的期限：

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：5年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：              ；

（2）15%的工程款；

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后24小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：           。

16.1.2 因发包人违约解除合同

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：             。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：

#### 17.补充条款

1、本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。

2、如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责。

3、竣工验收前，承包人需提供完整的竣工验收资料，竣工验收后一个月内提供完整的竣工结算资料。承包人提供的所有资料必须满足工程备案要求。

4、承包人对现场人员的施工安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责。

5、承包方必须考虑工程施工期间所可能发生的一切影响费用和工期的因素。

6、甲方代扣，代乙方支付的所有费用应从工程款中扣除。

7、本工程实行监理制度。

8、本工程施工过程中，承包人须遵守发包人关于安全、文明施工的相关规定。不得影响施工路口的正常同行。

9、本工程结算价以有权审计部门审定价为准。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：工程质量保修书

附件3：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件4：承包人主要施工管理人员表

附件1：

工程质量保修书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：

承包人所施工的内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．防水工程为  5  年；

2．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  60  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．在工程设计使用期内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在设计使用期内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

5.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

（1）工程保修期内，承包人委托一名代表专职处理本工程的维修工作。

（2）本合同约定的工程质量保修金为有资质的审计单位确认的结算价的15%，质量保修金银行利率为0。

（3）承包人实施工程质量保修须遵守有关规定。

（4）因承包人未能及时履行保修责任引起发包人的一切损失，均由承包人承担，发生的保修费用由发包人从保修金中抵扣。不足部分，由承包人承担。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人三方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满

发包人(公章)：                   承包人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：         法定代表人(签字或盖章)：

年  月  日                       年   月  日

附件2：施工单位安全承诺书

建筑施工企业安全生产主体责任承诺书

根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《施工企业安全生产评价标准》、《建筑施工安全检查标准》等法律、法规、标准、规范和各项规定，现承诺如下：

1．依法生产经营，保证单位安全生产条件符合国家安全生产法律法规和标准规范，严格落实建设项目安全设施“三同时”，杜绝非法生产经营行为，杜绝“三违”、“三超”行为。

2．健全和完善安全生产组织体系，明确分管安全工作的副总经理（副经理），按照规定配备安全总监，设置安全生产管理机构，按专业配备专职安全管理人员。

3．建立以主要负责人为核心的覆盖企业各层级、各部门、各岗位的全员安全生产责任制，全面落实领导责任、部门责任和全员责任，实行安全生产“一岗双责”，明确各岗位的责任人员、责任范围、责任清单，企业各管理层、职能部门、岗位人员均应签订安全生产责任书。

4．健全完善以岗位安全绩效考核为重点、以落实岗位安全责任为主线、以杜绝岗位安全责任事故为目标的全员安全生产责任考核办法，加大安全生产责任在管理人员绩效工资、晋级、评先评优等考核中的权重，对于违反重大安全事项实行“一票否决”。

5．按规定及时足额提取安全生产费用并做到专款专用，保证安全生产教育培训、安全宣传、隐患排查治理、安全检查与评价、应急救援、重大风险评估、安全生产责任制考核奖励、安全科技创新费用以及必要的安全监测、检测、论证所需费用等安全生产资金的有效投入。

6．按规定组织开展岗前教育、日常教育、继续教育等教育培训工作，各类人员持证上岗，新进工人先接受三级安全教育，经考核合格后上岗。

7．按实际制定本单位安全技术标准或标准化图集，完善安全生产作业条件，改善作业环境，实现安全防护设施标准化、定型化、工具化。

8．制定完善机械设备设施购置、租赁、装拆、验收、检测、使用、保养、维修、改造和报废等管理办法，规范项目部建筑机械设备设施安全管理行为，确保使用设备设施符合国家和行业现行技术标准要求和安全使用条件。

9．实行工程专业分包、劳务分包、机械设备租赁的，及时与分包单位、出租单位签订合同和安全生产管理协议，明确双方的权利、义务，严禁非法分包。

10．做好危险源辨识评价、安全技术措施和专项方案的编制、审核、交底、过程监督、验收、检查、改进等工作，建立本单位超过一定规模的危险性较大的分部分项工程管理台账，并根据工程实际及时更新。

11．建立企业安全生产月度检查、复工前安全生产大检查，季节性、重大假日、重大活动进行的专项检查等检查制度，以及项目部安全生产周检查、日巡查和作业班组安全生产检查等检查制度，明确各类检查的频次、重点、内容。

12．建立“班组、项目部、分支机构、企业”四级隐患排查治理制度，落实隐患治理措施，实现安全隐患自查、自报、自改的闭环管理，确保安全隐患及时消除。

13．根据在建工程特点、施工流程等，正确评估和研究施工过程存在的安全生产风险种类，及因此可能引发事故的危害程度，并建立健全与之相适应的应急救援体系，科学制定各类事故应急预案，完善应急救援装备物资、队伍，定期组织应急演练，科学评估并完善应急救援体系，提升突发事故处置、应急救援和自救互救的能力。

承诺单位（印章）：        法定代表人（签名）：

年   月   日

附件3：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目部人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 资料管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |

第四章 工程建设标准

## 一、本工程采用的计价规范

## （1）本工程施工图及其工程量清单（详见附件）；

## （2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） ；

## （3）《江苏省建筑装饰工程计价定额》2014年版；

## （4）《江苏省安装工程计价定额》2014年版；

## （5）《江苏省建设工程费用定额》2014年版；

## 二、本工程采用的技术规范

本工程应执行的相关工程施工、检测、验收的相关规范与标准。当相关规范或标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。

## 三、本工程对施工工艺的特殊要求

1.施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围居民生活的影响。

2.工程主要部位和特殊要求由建设、设计、监理三方讨论后以书面开式通知施工单位实施。

3.其余见设计院设计说明。

- 投标文件格式

（项目名称）

投 标 书

（商务标）

投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：

一、法定代表人身份证明书

投标人单位名称：

投标人单位地址：

姓    名：             性别：

年龄：                 职务：

系：                      (投标人单位名称) 的法定代表人。

特此证明

投标人：                   (盖单位章)

日   期：

二、授权委托书

本人       (姓名)系                (投标人单位名称)的法定代表人，现授权委托              （姓名）(身份证号：                  )为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改         (项目名称)施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

代理人（签字）：                    性别：             年龄：

代理人单位：                部门：             职务：

投标人：                           (盖单位章)

法定代表人：                         (签字或印章)

日期：

三、投  标  函

：

根据已收到的             工程的招标文件，我单位遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币（大写）              [¥(小写)                元］的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，工期      日历天。

(三)我单位保证本工程质量达到                    。

(四)我单位金额为人民币（大写）         [¥(小写)       元］的投标保证金已按招标文件要求递交。

(五)如果我方中标，我方将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金和中标差额保证金。

(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同条款。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

四、已标价的工程量清单

一、  投标报价的编制应符合下列规定：

1、使用表格：

投标报价使用的表格包括：封—3、扉-3、表—01、表—02、表—03、表—04、表—08、表—09、表—11、表—12（不含表—12—6～表—12—8）、表—13、表—16、招标文件提供的表-20、表-21或表-22。

2、扉页应按规定的内容填写、签字、盖章，除承包人自行编制的投标报价外，受委托编制的投标报价，由造价员编制的应有负责审核的造价工程师签字、盖章以及工程造价咨询人盖章。

3、总说明应按下列内容填写：

1）工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

2）编制依据等。

二、投标人应按照招标文件的要求，附工程量清单综合单价分析表。

工程

投标总价

投标人：                        （单位盖章）

年   月     日

### 投 标 总 价

招   标   人：

工 程 名 称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投   标   人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                                                                                                            （签字或盖章）

编  制  人：

（造价人员盖专用章）

编制时间：     年    月    日

### 总  说  明

工程名称：                                               第  页 共  页

单项工程投标报价汇总表

工程名称：                                               第  页 共  页

| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金额（元） | 其中：（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费 |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |  |
| 6 |  | 投标总价合计=1+2+3+4+5 |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

综合单价分析表

工程名称：                               标段：                                第  页  共  页

| 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 | 定额名称 |  |  | 定额 单位 | 数量 |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 |  | 机械费 |  | 管理费 |  |  | 利润 |
| 综合人工工日 |  |  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料费明细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 暂估单价(元) |  |  | 暂估合价（元） |  |  |
|  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通用措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数（元） | 计算费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 -工程设备费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：                                       第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 五、计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率(KW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 六、主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  | 资料管理 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |

第六章 资格证明文件格式

（详见投标文件内容8.1资格审查材料包）

第七章  工程量清单