陈桥佳苑外墙面砖脱落空鼓维修工程

施工招标文件

(资格后审)

招 标 人：  陈桥街道陈桥佳苑物业管理委员会

招标代理：  江苏新世纪工程项目管理有限公司

日    期：  2024年6月27日

工程招标文件备案表

编制人： 日 期：2024年6月27日

招标人(盖章) 法定代表人(签字) 或委托代理人（签字） 招标代理机构（盖章） 法定代表人（签字） 日 期：2024年6月27日

南通市崇川区陈桥街道办事处(备案)

# 第一章  投标须知及投标须知前附表

## 一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 陈桥佳苑外墙面砖脱落空鼓维修工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 陈桥佳苑 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 该小区共有23幢楼358处面砖脱落空鼓，其中外墙面砖空鼓面积约524.6平方米，面砖脱落面积约204.4平方米。 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 1.1 | 工期要求 | 计划开竣工时间：2024年 6月 日～2024 年 6月 日 |
|  |  |  | 施工总工期： 日历天。 （具体开工时间以发包人签发的书面开工通知为准） |
| 7 | 1.1 | 资金来源 | 维修资金 |
| 8 | 1.2 | 招标范围 | 工程量清单内的所有内容 |
| 9 | 1.3 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 16 | 工程报价方式 | 固定总价报价 |
| 11 | 12 | 投标有效期 | 45日历天(从投标截止之日算起) |
| 12 | 13.1 | 投标担保金额 | 投标保证金人民币：6000元整，现金，单独密封，封面写明投标单位名称。 |
| 13 | 3.2 | 招标文件费用 | 人民币：300元/份 |
| 14 | 14.1 | 踏勘现场 | 踏勘方式：投标人自行踏勘 |
| 15 | 5.1 | 答疑、澄清截止时间及方式 | 截止时间：2024 年6月 28 日 15时00分之前 答疑、澄清发布时间：2024年7月 1 日15时之前 |
| 16 | 18.2 | 招标控制价 编制依据 | （1）本工程施工图及其工程量清单（详见附件）； （2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） ； （3）《江苏省建筑装饰工程计价定额》2014年版； （4）《江苏省安装工程计价定额》2014年版； （5）《江苏省建设工程费用定额》2014年版； （6） 江苏省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知（苏建函价〔2022〕379号）； (7)《南通建设工程造价信息》2024年第6期； - 《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【2016】154号文）；《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178 号文） （9）江苏省、南通市现行的计价文件及补充计价定额规定； |
| 17 | 18.4 | 招标控制价 | 30.50万元 |
| 18 | 20.1 | 投标文件份数 | 纸质招标文件：正本壹份，副本贰份，共叁份。 |
| 19 | 21 | 投标文件递交 | 收件人：江苏新世纪工程项目管理有限公司 |
|  |  |  | 截止时间：2024 年7月 4 日15时0分 |
|  |  |  | 递交地点：崇川区陈桥街道五里树社区居民委员会会议室 |
| 20 | 24 | 开 标 | 开标时间：2024年 7月 4 日15时0分 |
|  |  |  | 开标地点：崇川区陈桥街道五里树社区居民委员会会议室室 |
| 21 | 25 | 评标委员会 | 评标委员会由 3 人构成，其中：申请维修的居民代表1人（或物管会代表1人）），专家2人。 |
| 22 | 36 | 履约担保金额 | - 投标人提供的履约担保金额为合同价款的 10 %，履约保证金在确定中标人7日内，在签订合同前办理。履约担保金的提交形式为银行转账。 |
| 23 | 5.1 | 联系方式 | 招标人：陈桥街道陈桥佳苑物业管理委员会 |
|  |  |  | 地址：陈桥佳苑 |
|  |  |  | 联系人：徐女士 |
|  |  |  | 联系电话：18021695882 |
|  |  |  | 招标代理机构： 江苏新世纪工程项目管理有限公司 |
|  |  |  | 地址：南通市崇川区五洲国际A幢2319室 |
|  |  |  | 联系人：马女士 |
|  |  |  | 联系电话： 15851396099 |
| 24 |  | 特别提醒 | 投标人提供虚假材料的，投标保证金不予退还，记不良行为一次并网上公示。 |
|  |  | 其他要求 |  |

## 二、投 标 人 须 知

### (一)总 则

1.工程概况

1.1.招标范围：工程量清单。

1.2.现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况：

(2)施工用水、电：

(3)场内外道路：

(4)其他：中标单位应独立、有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的施工单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

1.3.按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用公开招标且资格后审，择优选定施工单位。

2.投标人资格要求

2.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

2.1.1资质条件: 建筑工程施工总承包叁级及以上资质

2.1.2企业信誉要求: 企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

2.1.3项目负责人资格:贰级及以上注册建造师资质（专业为建筑工程），同时需持有项目经理安全B证；

2.1.4企业及项目负责人业绩要求：无。

2.1.5其他要求:具体详见第二章评标办法中“资格审查标准”。

2.2本工程不接受联合体投标。

3.投标费用

3.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3.2本项目招标文件费用300元，与投标文件递交时缴纳。凡不缴纳招标文件等费用的，视为放弃投标。无论何种情况，本项目招标文件等费用不予退还。

#### 3.3招标代理费：中标单位在领取中标通知书前支付给代理公司，金额2000元整。

3.4 前期勘察费用：中标单位需支付第三方前期勘察费用4000元。在合同签订后支付。

#### 3.5 竣工结算审计费由施工单位支付，金额约2000.00元。

3.6 以上费用投标单位在投标报价时需考虑在报价中，不单独立项。

### (二)招标文件

4.招标文件的组成

4.1.招标文件包括下列内容：

第一章：投标人须知及前附表

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：工程建设标准

第五章：投标文件格式

第六章 资格证明文件格式

第七章：工程量清单

第八章：图纸、技术资料及附件

4.2. 除上述内容外，招标人通过南通市崇川区人民政府网-公告公示 栏（www.chongchuan.gov.cn）发出的对招标文件的澄清、修改、补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3. 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺、疑问等问题须在2024年 6 月 28 日15时前以电子邮件的形式不具名（需注明工程名称）发送至江苏新世纪工程项目管理有限公司邮箱（QQ:1521808806），否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标文件有可能被拒绝。

5.招标文件的澄清

5.1投标人在下载招标文件后，投标人若对招标文件（包括施工图纸、工程量清单等）有疑问需要招标人澄清，应于 2024年 6 月 28 日15时之前将招标答疑、澄清要求以电子邮件的形式不具名（需注明工程名称）发送至江苏新世纪工程项目管理有限公司邮箱（QQ:1521808806）。

5.2.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.3无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据投标人的招标答疑、澄清要求对招标文件做出招标答疑、澄清要求回复，招标人于2024年 7 月 1日15时前通过南通市崇川区人民政府网（www.chongchuan.gov.cn）发布。该澄清、修改或补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

6.招标文件的修改

6.1.投标截止时间2天前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

6.2. 补充通知报招标人同意，经通过南通市崇川区人民政府网（www.chongchuan.gov.cn）公布给各投标人及其他有关部门。

6.3.为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。投标人应在投标截止时间前随时

查看“南通市崇川区人民政府网（www.chongchuan.gov.cn）”中有关该工程招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。

（三) 投标文件

7. 投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应按4.3条款，否则责任自负。同时应阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

8.投标文件应包括下列8.1、8.2、条内容：

8.1资格审查材料包：

8.1.1法定代表人身份证明书原件；法定代表人授权委托书原件（如有委托）；

8.1.2企业法人营业执照副本（复印件）；

8.1.3企业资质证书副本（复印件）；

8.1.4企业安全生产许可证（复印件）；

8.1.5建造师注册证书（复印件）；

8.1.6建造师安全生产考核合格证书（B证）（复印件）；

以上资料为复印件的需加盖投标人单位公章。

8.3商务标包括以下：

8.3.1法定代表人身份证明书；法定代表人授权委托书（如有委托）；

8.3.2投标函；

8.3.3已标价的报价文件：投标总价、总说明、工程项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和措施项目计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料暂估价格单价及调整表、规费、税金项目计价表、承包人提供主要材料和工程设备一览表等；

8.3.4主材、特材和其他需发包人供应的材料用量；发包人供应材料一览表、承包人供应主要材料一览表；

8.3.5 计划投入的主要施工机械设备表、主要施工人员表

9. 招标文件第五章、第六章提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

10.投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

13.投标保证金

13.1. 本工程的投标保证金金额见前附表第12项

凡出现弄虚作假现象的投标单位，投标保证金一律不予退还。

13.2. 未中标人的投标保证金在确定中标候选人当日，根据招投标实际情况及时退还未中标人（无息）。

13.3. 中标人的投标保证金在签订委托合同后自动转为履约保证金(无息)，如果中标单位不征得发包人同意擅自变更项目专业负责人或项目专业负责人不到位，则发包人有权没收履约保证金。

13.4.投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：

（一）放弃中标项目的；

（二）拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

（三）按照本招标文件第35条第2款应当提交中标差额保证金而不提交的；

（四）不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

14.踏勘现场

14.1. 投标人可按本须知前附表第14项所述对工程现场及周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2.招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3.经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4. 投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

### (四) 投标报价

15. 投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、设备、劳务及所需的全部费用。

16.投标报价方式

16.1.本工程项目采用固定总价报价方式，投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策风险系数。除设计变更和招标人要求变动外结算时不作调整。如因设计变更或招标人要求变动引起工程量增减，综合单价须调整时以下办法执行。

承包人投标函中有适用(或类似)变更工程的价格，则执行(或参照)原有的综合单价；承包人投标函中没有适用(或类似)变更工程的价格，则由承包人按2014江苏省安装工程计价表编制变更工程价格并进行下浮(下浮率为承包人投标报价相对于标底造价的下浮比率)，经发包人确认后作为结算的依据。

16.2工程价款调整

17.投标报价的计价方法

按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用江苏省安装、建筑与装饰计价定额(以下简称江苏省计价定额)、费用计算规则和项目指引，由招标人提供工程量数量，投标人自主报价确定工程造价的计价方式。

18招标控制价

18.1全部使用国有资金或国有资金投资为主的建设工程实行工程量清单招标时应编制招标控制价。投标人的投标报价高于招标控制价的，招标人应予拒绝。

18.2招标控制价编制依据（前附表16项）

18.3招标控制价编制原则

18.3.1招标工程量清单按照本工程施工图纸、招标文件及书面答疑（如有）及技术资料；本工程施工图及其工程量清单；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《江苏省建筑装饰工程计价定额》2014年版、《江苏省安装工程计价定额》2014年版；江苏省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知（苏建函价〔2022〕379号）；《南通建设工程造价信息》2024年第6期；江苏省、南通市现行的计价文件及补充计价定额规定及相应补充规定和南通市有关规定。

18.3.2除招标人指定材料的暂估价外，其它材料价格参照2024年第6期《南通市建设工程造价信息》中的指导价及市场价。本工程如有暂估价格材料及暂估价另行在答疑文件中给出或在本招标文件中列明。

18.3.3取费参照《江苏省建设工程费用定额》2014年版；结合执行《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后的江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价（2016）154号）按一般计税方法计税，《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178 号文）。

18.3.4不可竞争费用不得下浮，按以下费率计取：

| 序号 | 费用类别 | 费用名称 | 计费基数 | 土建 工程 | 安装工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保障费 |  | 3.2% | 2.4% |
| 2 |  | 住房公积金 |  | 0.53% | 0.42% |
| 3 | 安全文明施工措施费 | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 3.1% | 1.5% |
| 4 | 税 金 | 税 金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 9% | 9% |

18.4公布招标控制价。详见投标须知前附表。

18.5招标控制价异议处理

19.投标报价编制要求

编制依据：

19.1本工程现场、招标文件及书面答疑（如有）及技术资料。

19.2套用本企业定额，无本企业定额可参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑装饰工程计价定额》2014年版、《江苏省安装工程计价定额》2014年版、《江苏省建设工程费用定额》2014年版、江苏省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知（苏建函价〔2021〕379号）、《南通建设工程造价信息》2024年第5期；《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价（2016）154号文），一般计税方法计税；《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178 号文）；江苏省、南通市现行的计价文件及补充计价定额规定及相应补充规定和南通市有关规定。

19.3参照招标控制价编制依据18.1至18.3条。

编制原则：

19.4除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。在工程实施时如出现以下事项可调整工程量：a. 图纸设计变更；b. 招标人签证要求变更的。

19.5.工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

19.6.除不可竞争费用（现场安全文明施工措施费、规费项目费、税金项目费）、暂列金额（使用权归业主方）、暂估价（如有，不允许调整，暂估材料料最终价格由招标人通过合适的方法确定）

19.7投标人应根据自己的施工方案及企业自身的管理水平，材料采购及机械配备等因素，考虑实际可抵扣进项税，合理确定增值税应纳税额，采用工程量清单综合单价计价方式（一般计税方法），不低于成本自主报价。投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

19.8. 施工时临时用水、用电由投标人在报价时考虑。

19.9.投标人应配合社区做好施工周围的工作，投标报价时应充分考虑各种误工，窝工，机械进退场所产生的一切费用，结算时不得另行计费。

19.9. 中标单位在施工前需要留存每个部位的施工前的现状照片及施工后的照片。

19.10其它未尽事宜在书面答疑中明确。

### (五) 投标文件的密封和递交

20.投标人应准备叁份完整的投标文件，其中正本壹份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样。

20.1投标文件分二册装订。第一册资格审查材料（8.1），第二册为商务标（8.2），

20.2投标文件的第一册（资格审查材料）、第二册 (商务标)应分别密封，并在封袋分别标明“资格审查材料”或“商务标”，同时还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称

20.3所有投标文件都必须以显著标志密封，在封袋骑缝处加盖投标人和法定代表人签章。

20.4 投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

20.5 投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

21.投标截止时间

投标人应按投标人须知前附表中第19项规定，在投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人或代理机构。

22.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

### (六) 开标、评标、定标

23.本工程评标、定标办法采用价格单因素的评标办法

评标方法的具体做法参见第二章。

24.评标委员会

资格审查、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

25、凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

25.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

25.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

25.3如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

### (七)、授予合同

32.定标后，招标代理在3日内向 陈桥街道陈桥佳苑物业管理委员会提交施工招投标情况的书面报告，书面报告应包括下列内容：

33.1.施工招标投标的基本情况，包括施工招标范围、施工招标方式、资格审查、开标评标过程和确定中标人的方式及理由等。

33.2.相关的文件资料包括招标公告、招标文件、评标委员会的评标报告(应当附招标控制价组成文件)、中标人的投标文件（商务标）。委托工程招标代理的，应当附工程施工招标代理委托合同。单独委托编制招标控制价的，还应当附招标控制价编制委托合同。

# 第二章 评标办法

一、开标现场要求

二、评分标准

1、本工程采用价格单因素的评标办法，且采用资格后审。

2、评标程序

资格审查—商务标评审—确定中标候选人

3、资格审查程序及办法

（1）、本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与商务标的评审。

(2)、评标委员会按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投标人递交的资格审查书面资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人需提供的 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明书原件；法定代表人授权委托书原件（如有委托） | 1.加盖单位公章及法定代表人签字或印鉴原件； 2. 法定代表人授权委托书必须有效。 | 检查有效性 |  |
| 2 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的法人营业执照。 | 有效企业营业执照（副本） |  |
| 3 | 企业资质类别等级 | 建筑工程施工总承包叁级及以上资质 | 有效企业资质证书（副本） |  |
| 4 | 企业安全生产许可证及建造师安全合格B证 | 企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；建造师安全合格B证。 | 有效企业安全生产许可证（副本）及建造师B证 |  |
| 5 | 项目负责人资格等级 | 贰级及以上注册建造师（建筑工程） | 有效资格证书 |  |
| 备注： ①若在评审过程中，发现提供资格审查材料虚假，则资格审查不通过，同时投标保证金一律没收，记不良行为一次并网上公示。 ②上述(2)～(5)项须提供复印件，并在复印件上加盖单位公章； ③上述(1)～(5)中任何一条不符合要求 ，则资格审查不通过； ④如法人名称和法定代表人姓名发生变化，请提供相关证明；证书如遇年检，请提供相关证明。否则，资格审查不通过。 |  |  |  |  |

- 商务标

1、参加商务标评标的各投标人的投标文件（商务标）中的质量等级、工期等必须满足本工程招标文件要求。

2、确定中标候选人

①各投标人的有效报价中，最低价者为第一中标候选人。

②有效报价是指投标人的报价低于招标人设定的招标控制价，高于或等于的为无效报价。

3、本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

4、评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。

# 建设工程施工合同

工程施工合同

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的         (以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

第一条

1.1工程承包采取方式:按照甲方对工程的技术、质量、安全、工期要求，由乙方施工。

1.2工程内容说明：

(1) 工程内容：

(2) 合同价（人民币）：   圆整 (¥   .00 元)，固定总价合同。

(3)质量要求：合格

(4) 工期：    日历天完工。

- 第二条 甲方工作

2.1开工前要为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。

2.2提供施工期间的施工场地。

2.3参与工程质量施工进度的监督，参加工程竣工验收。

2.4业主代表:      。

- 第三条 乙方工作

3.1施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。

3.2严格执行建设行政主管部门施工现场管理规定。

3.3 乙方对施工现场的生产施工安全和人身安全负全责。

3.4建设单位对设备、材料等未设暂估价、未指定品牌的，投标人在报价时考虑使用国产中档及以上且符合国家标准的合格产品价格报价。在实际施工前，施工单位须提供样品供招标人确认，材料、设备进场后，施工单位须及时通知招标人到现场确认，未经确认，发包人可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。

3.5乙方项目负责人:        ；证书编号：         。

- 第四条 工程变更

4.1在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一致，按规定程序提交甲方进行签证。

- 第五条 工期延误

5.1对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期应当顺延：

(1)工程量变化；

(2)不可抗拒力；（台风、地震、火灾，雨雾等）

(3)甲方同意工期顺延的其他情况。

5.2对以下原因造成竣工的日期延误, 工期应当顺延：

(1)甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的；

(2)因甲方责任造成工期延误的其他情况。

5.3 因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延，每延期一天，按合同额的1000元/天作为违约金从工程款中扣除。

- 第六条 质量标准

6．1本工程质量标准:合格。在竣工验收时双方对工程质量发生争议时，应当申请由相关行政主管部门认可的专业检测机构予以认证；认证过程支出的相关费用由申请方垫付，并最终由责任方承担。

6.2工程达不到约定的国家、行业相关质量标准的，乙方应采取补救措施使工程达到相关标准，经两次返修仍达不到质量标准的，甲方有权解除合同，所有的损失由乙方承担。

- 第七条 工程验收

7.1双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全，包括乙方施工人员及施工现场的第三方的人身安全，由于乙方原因造成的工程成品损坏或人员伤亡由乙方负责。

7.2乙方在规定的时间内完工，完工后，双方商定在三日内按合同约定条款进行验收。

- 第八条 工程结算

项目完工通过验收后并经审计完成付至审定价的 95  %，，具体时间以审批金额为准，余款5%待质保期满按审定价一次性付清。本项目质保期为两年，自验收合格之日起。

- 第九条 争议解决方式

本合同项下发生的争议，双方应当协商，协商不成时，可向南通仲裁委员会仲裁。

- 第十条 补充说明

10.1 付款前施工单位应开具相应税票。

10.2 招标人有权对承包人的进度进行监督。

10.3 结算审计方式：本工程采用固定总价方式结算，工程量清单报价表中包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金等以及完成相应工作内容的措施项目费、安全及防护费用、施工现场清理及垃圾清运费用等。工程结束后，除甲方要求变动外，其余一律不得调整合同价。

10.4承包人应充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工或交叉施工影响等发生的费用，以及因类似问题引起的工期延误所发生的费用招标人不再承担此类费用。

10.5本工程在施工过程中应采取措施注意对已完工程的保护，防止对周边已完工程的损坏，一旦发生，损坏事故，该责任由承包人承担，该费用已包含在投标总价中。

10.6招标清单中未列入清单的子目，而必须作为本项目的组成的，其费用视为已分摊在投标的单位清单其他子目的单价或价格之中，结算时不予增加费用。

10.7施工时临时用水、用电由投标参与在报价时考虑。

10.8建设单位对材料、构件等未设暂估价、未指定品牌的，投标参与在报价时考虑使用国产中档及以上且不低于现有材料档次、符合国家标准的合格产品价格报价。在实际施工前，施工单位须提供样品供采购人确认，材料、设备进场后，施工单位须及时通知招标人到现场确认，未经确认，发包人可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。

10.9中标单位不得拒绝完成建设单位在施工地点范围内变更或要求增加和减少的工程内容。

- 第十一条 附则

11.1本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效。

11.2本合同签订后工程不得转包。

11.3双方可以书面形式对本合同进行变更或补充，变更或补充的关于归责问题如与原合同有冲突的应当以原合同为准。

11.4因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应当本着公平原则协商解决。

甲方（盖章）： 	                 乙方（盖章）：

代表人(姓名)：    	                   代表人（姓名）：

地址： 	         地址：

联系电话： 	             联系电话：

签订日期：  	签订日期：

附件一：施工单位安全承诺书

建筑施工企业安全生产主体责任承诺书

根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《施工企业安全生产评价标准》、《建筑施工安全检查标准》等法律、法规、标准、规范和各项规定，现承诺如下：

1．依法生产经营，保证单位安全生产条件符合国家安全生产法律法规和标准规范，严格落实建设项目安全设施“三同时”，杜绝非法生产经营行为，杜绝“三违”、“三超”行为。

2．健全和完善安全生产组织体系，明确分管安全工作的副总经理（副经理），按照规定配备安全总监，设置安全生产管理机构，按专业配备专职安全管理人员。

3．建立以主要负责人为核心的覆盖企业各层级、各部门、各岗位的全员安全生产责任制，全面落实领导责任、部门责任和全员责任，实行安全生产“一岗双责”，明确各岗位的责任人员、责任范围、责任清单，企业各管理层、职能部门、岗位人员均应签订安全生产责任书。

4．健全完善以岗位安全绩效考核为重点、以落实岗位安全责任为主线、以杜绝岗位安全责任事故为目标的全员安全生产责任考核办法，加大安全生产责任在管理人员绩效工资、晋级、评先评优等考核中的权重，对于违反重大安全事项实行“一票否决”。

5．按规定及时足额提取安全生产费用并做到专款专用，保证安全生产教育培训、安全宣传、隐患排查治理、安全检查与评价、应急救援、重大风险评估、安全生产责任制考核奖励、安全科技创新费用以及必要的安全监测、检测、论证所需费用等安全生产资金的有效投入。

6．按规定组织开展岗前教育、日常教育、继续教育等教育培训工作，各类人员持证上岗，新进工人先接受三级安全教育，经考核合格后上岗。

7．按实际制定本单位安全技术标准或标准化图集，完善安全生产作业条件，改善作业环境，实现安全防护设施标准化、定型化、工具化。

8．制定完善机械设备设施购置、租赁、装拆、验收、检测、使用、保养、维修、改造和报废等管理办法，规范项目部建筑机械设备设施安全管理行为，确保使用设备设施符合国家和行业现行技术标准要求和安全使用条件。

9．实行工程专业分包、劳务分包、机械设备租赁的，及时与分包单位、出租单位签订合同和安全生产管理协议，明确双方的权利、义务，严禁非法分包。

10．做好危险源辨识评价、安全技术措施和专项方案的编制、审核、交底、过程监督、验收、检查、改进等工作，建立本单位超过一定规模的危险性较大的分部分项工程管理台账，并根据工程实际及时更新。

11．建立企业安全生产月度检查、复工前安全生产大检查，季节性、重大假日、重大活动进行的专项检查等检查制度，以及项目部安全生产周检查、日巡查和作业班组安全生产检查等检查制度，明确各类检查的频次、重点、内容。

12．建立“班组、项目部、分支机构、企业”四级隐患排查治理制度，落实隐患治理措施，实现安全隐患自查、自报、自改的闭环管理，确保安全隐患及时消除。

13．根据在建工程特点、施工流程等，正确评估和研究施工过程存在的安全生产风险种类，及因此可能引发事故的危害程度，并建立健全与之相适应的应急救援体系，科学制定各类事故应急预案，完善应急救援装备物资、队伍，定期组织应急演练，科学评估并完善应急救援体系，提升突发事故处置、应急救援和自救互救的能力。

承诺单位（印章）：        法定代表人（签名）：

年   月   日

附件二

工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                         标段签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所施工的内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2、道路、排水管道工程为  2  年；

3、河道及附属工程为2年

4、其他项目保修期限约定如下： 本工程保修期为2年   。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五.保修费用

4.1.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

4.2 工程质量保修金为工程总价（审计后）的5%,保修费从工程质量保修金内扣除。

六.双方约定的其他工程质量保修事项：       /       。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

第四章 工程建设标准

## 一、本工程采用的计价规范

## （1）本工程施工图及其工程量清单（详见附件）；

## （2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） ；

## （3）《江苏省建筑装饰工程计价定额》2014年版；

## （4）《江苏省安装工程计价定额》2014年版；

## （5）《江苏省建设工程费用定额》2014年版；

## 二、本工程采用的技术规范

本工程应执行的相关工程施工、检测、验收的相关规范与标准。当相关规范或标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。

## 三、本工程对施工工艺的特殊要求

1.施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围居民生活的影响。

2.工程主要部位和特殊要求由建设、设计、监理三方讨论后以书面开式通知施工单位实施。

3.其余见设计院设计说明。

- 投标文件格式

（项目名称）

投 标 书

（商务标）

招标人：

投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：

一、法定代表人身份证明书

投标人单位名称：

投标人单位地址：

姓    名：             性别：

年龄：                 职务：

系：                      (投标人单位名称) 的法定代表人。

特此证明

投标人：                   (盖单位章)

日   期：

二、授权委托书

本人       (姓名)系                (投标人单位名称)的法定代表人，现授权委托              （姓名）(身份证号：                  )为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改         (项目名称)施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

代理人（签字）：                    性别：             年龄：

代理人单位：                部门：             职务：

投标人：                           (盖单位章)

法定代表人：                         (签字或印章)

日期：

三、投  标  函

：

根据已收到的             工程的招标文件，我单位遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币（大写）              [¥(小写)                元］的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，工期      日历天。

(三)我单位保证本工程质量达到                    。

(四)我单位金额为人民币（大写）         [¥(小写)       元］的投标保证金已按招标文件要求递交。

(五)如果我方中标，我方将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金和中标差额保证金。

(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同条款。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

地址：

电话：

邮政编码：

日期：     年    月    日

工程

投标总价

投标人：                        （单位盖章）

年   月     日

### 投 标 总 价

招   标   人：

工 程 名 称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投   标   人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                                                                                                            （签字或盖章）

编  制  人：

（造价人员盖专用章）

编制时间：     年    月    日

### 总  说  明

工程名称：                                               第  页 共  页

单项工程投标报价汇总表

工程名称：                                               第  页 共  页

| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金额（元） | 其中：（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费 |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |  |
| 6 |  | 投标总价合计=1+2+3+4+5 |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

综合单价分析表

工程名称：                               标段：                                第  页  共  页

| 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 | 定额名称 |  |  | 定额 单位 | 数量 |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 |  | 机械费 |  | 管理费 |  |  | 利润 |
| 综合人工工日 |  |  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料费明细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 暂估单价(元) |  |  | 暂估合价（元） |  |  |
|  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通用措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数（元） | 计算费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 -工程设备费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：                                       第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 五、计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率(KW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 六、主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  | 资料管理 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |

第六章  工程量清单