项目需求

一、项目背景

为加快推进产业项目落地，加快推进陈桥物流园区及高教园区规划建设，需对地块内涉及的各类供电杆线实施迁改，为优化陈桥片区待开发地块的电力线路走向，避免因零散提出迁移需求导致重复勘察、资源调配困难、规划冲突等问题，切实提高供电杆线迁改的工作效率和土地资源利用效益，现需委托一家电力设计院进行陈桥片区电网建设与改造规划设计。

二、服务范围

对指定区域内的现有电网设施进行全面调研，主要为输电线路和配电线路的参数信息等。

结合区域发展规划、负荷增长预测等，制定电网建设与改造的总体规划方案，涵盖近、中、远期建设目标和内容。

针对具体的电网建设与改造项目，完成可行性研究报告、初步设计、施工图设计等各阶段的设计工作。

提供与电网规划设计相关的技术咨询服务，包括对规划方案的优化建议、技术难题解答等。

根据地块开发需求，配合完成110kV齐宝729线迁改等工程项目的可行性研究报告、初步设计、施工图设计等各阶段的设计工作。

三、服务期：三年（合同一年一签）

四、付款方式：

付合同暂定价的50%交付施工图图纸，财审结束后按本体财审价乘以相应费率计取最终设计费，支付剩余尾款后交付竣工图。