R21015、R21016地块小区信报箱采购及安装（第二次）

招 标 文 件

招   标   人:南通天一置业有限公司

招标代理机构:江苏建达全过程工程咨询有限公司

日        期：2023年10月13日

第一章  投标须知及投标须知前附表

- 一、投标须知前附表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：R21015、R21016地块小区信报箱采购及安装（第二次） 建设地点：濠北路北、百花路东 |
| 2 | 招标范围：信报箱的设计、制作与安装，R21015、R21016地块信报箱约802户，最终数量按实结算 |
| 3 | 工期要求：设计、制作、安装共30日历天 |
| 4 | 资金来源：自筹 招标方式：公开招标 投标保证金数额：人民币2000元，（递交形式；银行汇票，不接受其他方式的递交），银行汇票原件及基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件（加盖单位公章）与投标文件同时递交，无须密封。 |
| 5 | 投标有效期：投标截止日后 45 日历天内有效。 投标文件份数：投标文件共伍份（正本壹份，副本肆份） |
| 6 | 本工程招标控制价120300元，限价150元/户，投标报价低于招标控制价的为有效报价，投标报价等于或高于招标控制价的，按照无效标处理。 |
| 7 | 投标文件递交地点：崇川路1号南通市崇川城市建设发展（集团）有限公司二楼会议室 投标文件递交截止时间：2023年10月24日14时00分 |
| 8 | 开标地点：同投标文件递交地点 开标时间：同投标文件递交截止时间 |
| 9 | 招标人：南通天一置业有限公司 地址：南通市崇川区五一路505号 联系人：李先生 联系电话：0513-66889905 |
| 10 | 招标代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司 地址：南通市世纪大道18号恒隆国际大厦B座14楼 联系人：吴小松 联系电话：15301476960 |
| 11 | 评标专家确定方式：招标人自行组建。 |
| 12 | 履约保证金：合同价款的10%，其中工期保证金为4%，质量履约保证金为4%，资料保证金为2%。 |

- 二、投标须知

- （一）总则

1、按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用公开招标方式，择优选定施工单位。

注：投标人应符合《江苏省国有资金投资工程建设项目招投标管理办法》（省政府令120号）第二章第十五条条款的规定，不符合该条款的，招标人有权拒绝其投标文件。

2、招标范围

R21015、R21016地块地上建筑面积约92500平方米，本次招标为信报箱的设计、制作与安装，R21015、R21016地块信报箱约802户，最终数量按实结算。

3、投标人资格要求

3.1投标人应具备独立的企业法人资格，具有《企业法人营业执照》。

3.2投标人应具备省邮政管理局颁发的《邮政用品用具生产监制证》等有关资质或投标人为国家邮政局生产企业名录下类别为 ‘智能信包箱’或‘住宅信报箱’的单位（提供含投标单位的网页截图，评标时会现场核实）”。

3.3本项目不接受联合体投标；

3.4具体资格要求详见本招标文件第五章“资格审查标准汇总表”。

4、项目相关要求：

4.1技术要求：信报箱规格、技术要求必须按国家和省相关工程建设强制性标准（《住宅信报箱建设标准》（DGJ32/TJ94-2010）、《住宅信报箱》（苏J/T47-2013）图集）有关设计规定执行。安装方式为集中式信报箱，格口空间尺寸不小于340mm×240mm×120mm，并应根据现场安装位置实际尺寸进行设计,但应符合邮政行业标准及南通市邮政管理局有关规定，并确保通邮手续的办理。

4.2材料要求：

室外立式报箱的遮雨棚其排水坡度应大于3%，长度左右应各大于信报箱长度250mm，出挑信报箱的宽度宜取遮雨棚前沿至信报箱底边垂直距离的0.6倍且不小于600mm。箱体、框架及门板采用实测1.0mm厚304不锈钢板制作，隔板采用实测0.8mm厚，防雨棚采用实测1.0mm厚304不锈钢板制作，雨棚立柱采用45*75*1.2mm不锈钢方管制作，雨蓬面采用0.8mm不锈钢砂光板，内部20*20*1.2不锈钢龙骨，表面采用金属烤漆/喷涂工艺（样式、尺寸、位置须经招标人确认）。

4.3外观要求

①信报箱内外应平整光洁、色泽均匀、无开裂、无划痕、无毛刺、无明显变形。

②面板采用304不锈钢拉丝材质，其余采用哑光304不锈钢材质。

③信报箱箱门面板上字体腐蚀填色，字体颜色为深色。

4.4门锁：每个格口应配置可靠、耐用、开关灵活的暗锁，门锁应采用中高档产品，每户提供两把钥匙。

4.5样品：正式生产前须提供信报箱实物样品进行确认，待样品确认后方可进行批量生产。

4.6质量要求：1、质量必须按照要求进行制作，货到现场需经监理和甲方验收，如发现规格、尺寸、材质等不符合合同要求，一律退场，并作为单方违约处理，承担相应的违约责任；2、施工中必须根据《住宅信报箱工程技术规范》（GB 50631-2010）执行。

4.7其他要求：

（1）本工程信报箱验收测量为格口大小，不含边框，不达标准一律不予通过。另请注意不锈钢板厚度，一定要按照江苏标准，不得随意减少厚度，厚度不达标也无法通过。

（2）若本工程招标文件中规定的材料厚度及要求不符合邮政部门的新标准，请投标人按最新邮政部门的新标准投标报价。

（3）中标人现场安装必须做到文明施工，并服从甲方、监理和总包单位协调和管理。

（4）本工程采用设计、制作、安装总承包，并负责保修，保修期为交付使用后壹年。

（5）中标人必须负责及时办理验收和通邮手续，不影响招标人小区整体竣工备案。

（6）投标人应自行承担其设计、编制与递交报价文件及样品所涉及的一切费用；不管结果如何，招标人无需对投标人做任何解释。

（7）投标人应根据现场实地情况（投标人自行考察）进行设计和制作（原则上不多于2栋住宅设一处集中式信报箱，甲方提供图纸的按设计图纸实施），报箱的规格大小尺寸在生产制作前须进行现场核对后，如因中标人未核对导致现场不能正常安装或返工，由中标人自行负责。

（8）投标人应根据《江苏省住宅质量分户验收规程》的相关规定。

5、投标费用

5.1投标人应承担投标文件编制与递交等参加本次招标活动所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。评标费由中标单位按实支付。

- （二）招标文件内容、澄清及修改

6、招标文件的组成

6.1招标文件包括下列内容:

第一章：投标须知及投标须知前附表

第二章：合同条款

第三章：投标文件格式

第四章：资格审查文件格式

第五章：评标办法

第六章：设计要求

6.2除上述内容外，招标人在“南通市崇川区人民政府网”（www.chongchuan.gov.cn）”公告公示栏发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

6.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7、招标文件的澄清

7.1要求澄清招标文件的投标人，应在2023年10月16日17时前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱：1614454577@qq.com不具单位名称，不加盖单位公章）。招标人在2023年10月19日17时后将解答内容（若有）以电子文档上传至“崇川区人民政府网（http://www.chongchuan.gov.cn/）”公告公示栏，请各潜在投标人在“崇川区人民政府网（http://www.chongchuan.gov.cn/）”公告公示栏自行下载。由此而产生的对招标文件内容的修改，将均以书面修改通知的方式发出。该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8、招标文件的修改

8.1招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。如果修改招标文件时间距投标截止时间不足3天，为保证投标人合理时间编制投标文件，招标人应合理延长递交投标文件的截止日期。

8.2 招标文件的修改将在“崇川区人民政府网（http://www.chongchuan.gov.cn/）”公告公示栏发布，投标人可自行下载。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.3当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充通知等对同一内容的表述不一致时，以最后在网上发出的文件为准。投标人须密切关注招标人网上发布的招标文件的澄清、修改、补充答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。

(三)投标报价

9、投标报价应包括完成招标文件所确定的设计的范围和所需的全部费用。

9.1投标报价要求：

9.1.1本次投标报价采用 固定单价 报价。投标报价低于招标控制价的为有效报价，投标报价等于或高于招标控制价的，按照无效标处理。

9.1.2本工程招标控制价（单价）为150元/户，本工程招标控制价（总价）为120300元。投标报价中包含报箱及雨棚的设计、制作、安装（包括箱体基础等）、保修、税金、利润等为完成招标人要求的所有费用，按每户价格进行报价；

9.1.3报价时投标人需充分考虑材料、人工等涨价因素，包含在报价内，一旦中标，不得以任何理由提出额外费用。

9.1.4投标人应自行承担其设计、编制与递交报价文件及样品所涉及的一切费用；不管结果如何，招标人无需对投标人做任何解释。

9.1.5投标人在投标过程中发生的其他一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。

（四）投标文件

10、投标文件包括资格审查文件、商务标、资格审查文件原件包三部分组成，具体内容如下：

10.1资格审查文件

（1）法定代表人身份证明（格式详见第四章）；

（2）法人授权委托书（如有，格式详见第四章）；

（3）企业法人营业执照（副本）复印件；

（4）投标人应具备省邮政管理局颁发的《邮政用品用具生产监制证》等有关资质或投标人为国家邮政局生产企业名录下类别为 ‘智能信包箱’或‘住宅信报箱’的单位（提供含投标单位的网页截图，评标时会现场核实）”，提供复印件。

10.2商务标

（1）投标函（格式详见第三章）；

（2）投标报价表（格式详见第三章）；

10.3资格审查文件原件包

（1）企业法人营业执照（副本）原件；

（2）投标人应具备省邮政管理局颁发的《邮政用品用具生产监制证》等有关资质或投标人为国家邮政局生产企业名录下类别为 ‘智能信包箱’或‘住宅信报箱’的单位（提供含投标单位的网页截图，评标时会现场核实）”，提供原件。

11、投标文件的份数和签署

11.1投标人应按本招标文件前附表第5项规定，向招标人提交伍份投标文件，其中正本壹份，副本肆份。并在封面上注明“正本”或“副本”字样，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

11.2投标文件正、副本均应统一装订，且均应使用不能擦去的墨水书写或打印，按要求由投标人加盖公章和法定代表人或法人委托的代理人印鉴或签字。

11.3全套投标文件应无修改和行间插字，除非这些修改是根据“招标文件修改通知”的要求进行的，或者是投标人明显笔误必须修改的。不论何种原因造成的涂改、插字和删除，都应由投标文件签署人加盖印鉴。

12、投标保证金

12.1投标人必须按照前附表第7项规定于投标文件提交截止时间前将投标保证金汇票原件和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件（加盖单位公章）递交给招标代理查验；投标保证金（银行汇票形式）上必须注明收款人：南通天一置业有限公司，用途：投标保证金；汇款人：投标单位名称。（帐户名：南通天一置业有限公司，开户行：中国银行股份有限公司南通解放坝支行，账号：549558202732）。中标单位的投标保证金有效期在投标截止日后45天内有效；特别提醒：

（1）本工程投标保证金的形式必须为银行汇票（并非将保证金款打入指定账户）。若投标人以其他形式提交投标保证金的，其投标文件不予接收。

（2）保证金形式，收款人、用途、汇款人等必须符合招标文件规定，否则其投标文件不予接收。

（3）投标保证金必须由企业法人基本存款帐户汇出，否则不予接受。

（4）各投标人在递交投标文件的同时需递交投标保证金银行汇票原件（无须密封）和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件（复印件须加盖单位公章，无须密封）供招标人代表查验，否则其投标文件不予接收。

12.2投标保证金退还

12.2.1未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还。

12.2.2中标单位的投标保证金在施工合同生效后一周内予以退还。

12.2.3投标人出现下列情况，其投标保证金一律不予退还。

12.2.3.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

12.2.3.2投标人存在《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标中串通投标和弄虚作假行为认定处理办法（试行）》（苏建规字〔2014〕2号）第四条、第五条、第六条、第七条规定的串通投标、弄虚作假等行为的；

12.2.3.3投标人已签订《诚信承诺书》（详见招标文件标准格式）的，自投标之日起，中标公示结束之日止，经举报或区招标监管机构（评标委员会）复核，有悖于《诚信承诺书》相关承诺的，且查证属实的。

12.2.4中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

12.2.4.1放弃中标项目的；

12.2.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

12.2.4.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

存在上述12.2.3--12.2.4行为的，招标人不退还投标保证金并上交国库，参与投标的企业将视为遵守以上处理条款。

（五）投标文件的递交

13、投标文件的密封与标志

13.1 投标文件由资格审查文件、商务标、资格审查文件原件三部分组成。资格审查文件，壹式 伍 份(其中正本 壹 份，副本 肆 份，并分别标注）；商务标，壹式 伍 份(其中正本 壹 份，副本 肆 份，并分别标注）。投标人可将投标文件正副本统一密封于一个密封袋。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

13.2投标人将资格审查文件、商务标、资格审查文件原件包分开密封，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“资格审查文件”、 “商务标”、“资格审查文件原件包”字样。

13.2以上投标文件的密封袋上均应加盖投标人公章。

13.3投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

14、投标截止期

14.1投标人应按投标须知前附表第7项规定的时间和地点将投标文件递交到指定地点。

14.2招标人可以按本须知第8条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

14.3超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

14.4提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

15、投标文件的修改与撤回

15.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不得更改投标文件。

15.2投标截止时间以后，在投标有效期内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

（六）开标、评标、定标

16、开标

16.1开标由招标人或招标代理机构主持，邀请所有投标人参加。

16.2开标时，由招标人委托的监督机构或投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封；由投标人代表宣读投标人名称、项目负责人姓名和其他招标人认为有必要的内容。投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，将作为无效投标文件，退回投标人。

16.3招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。

16.4在开标时，投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封和标志的；

（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者法人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

（3）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

（5）在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

（6）投标文件附有招标人不能接受的条件。

17、评标

17.1评标工作

评标、定标工作在崇川区公共资源交易管理办公室的监督下由招标人或代理机构组织进行。

17.2评标办法

17.2.1本项目采用价格单因素法，详见评标办法。

18、投标文件的澄清

18.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.2投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19、在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。

20、投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

21、评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应招标文件的投标，将作废标处理。

22、投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差、视为未能对招标文件做出实质性响应，并按前条规定作废标处理：

22.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

22.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人(或企业法定代表人委托代理人)印章(或签字)的；

22.3如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

22.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

22.5投标报价高于(或等于)招标文件设定的最高投标限价的；

22.6同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

22.7未按招标文件要求提供投标保证金的；

22.8投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

22.9明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

22.10不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

22.11以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

23、评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人将给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。

- （七）授予合同

25、中标

25.1确定中标人后，招标人向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。

25.2中标人收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，并且，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

26、合同签订

26.1招标人发出中标通知书后5个工作日内，中标人应按本须知前附表第12项规定的金额向招标人递交履约保证金，否则招标人有权按中标人自动放弃中标资格处理，同时投标保证金不予退还，该金额不足以弥补给招标人造成的直接和间接损失的（包括但不限于二次招标发生的招标费用、中标差价、招标代理服务费等），中标人应予补足。

26.2招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和投标文件签订合同。

第二章    合同条款

工程合同

项目名称：R21015、R21016地块小区信报箱采购及安装

甲     方：南通天一置业有限公司

乙     方：

签订日期:2023年        月        日

甲方：  南通天一置业有限公司

乙方：

合同订立时间：        年        月        日

合同订立地点：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                   等事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：R21015、R21016地块小区信报箱采购及安装

2、项目地点：濠北路北、百花路东。

3、资金来源：自筹

二、承包范围：信报箱的设计、制作与安装。

三、合同工期：本工程采用设计、制作、安装总承包，并负责保修，保修期为交付使用后壹年，工期30日历天。

四、合同价款

合同价款：总价             元（人民币），单价          元/户。

包含报箱及雨棚的设计、制作、安装（包括箱体基础等）、保修、税金、利润等为完成甲方要求的所有费用。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。

五、交货要求

1、收货人：南通天一置业有限公司

2、交货地点：甲方指定地点

3、质量要求：合格。质量必须按照要求进行制作，货到现场需经监理和甲方验收，如发现规格、尺寸、材质等不符合合同要求，一律退场，并作为单方违约处理，承担相应的违约责任。

六、验收

1、本工程的检查验收，以配套资料、国家等颁布的施工验收规范、行业标准和质量检验标准（以高标准为准）、以及甲方、监理的要求为依据组织验收，确认提供的材料规格、型号、外观、材质、数量无误。甲方初步验收不作为最终质量评定。如甲方在初步验收后发现产品存在以次充好、以假充真或材质不符合约定等情况，乙方将承担违约责任。

2、乙方送货需提供：产品合格证、检验报告等，无以上资料甲方有权拒绝收货。

3、隐蔽工程需在隐蔽前24小时以书面形式通知甲方，由甲方组织人员进行验收，验收合格签认后方可进入下道工序。

4、工程施工过程中，乙方负责编制并向甲方报送各种竣工资料一份，并协助甲方统一整理后由甲方报送有关方面审批。

5、质量不合格的，则乙方无条件退货，并负责退货的全部费用，重新更换质量合格产品。

七、技术资料

甲乙双方签定合同后5日内，乙方向甲方提供所供有关资料。

八、保修期、售后服务

1、乙方对所有产品提供一年期的质保（质保期从交付使用后开始计算），质保期内非因甲方的人为原因而出现产品任何部分质量问题的，由乙方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货所发生的全部费用；

2、因乙方所供材料的质量出现设备故障，乙方在接到甲方通知后2小时内，情况紧急时30分钟内，派员赶到现场，免费修复或更换零部件；

3、在安装过程中，安装队伍须与总包单位相配合，服从总包单位和施工监理的统一管理。

九、甲方付款方式及期限：

1、本合同价款采用固定单价方式确定。

2、签订合同，工程量按实际数量计，安装完成、验收合格、办理好通邮手续后一次性付至合同价（结算价）的90%，余10%作质保金，保修期满且无质量问题后七个工作日内一次性无息支付。每次付款时乙方均须开具增值税专用发票。以上付款均不计利息，款项由甲方按相关财务支付规定办理支付手续。

3、本工程的履约保证金为合同价的10%（其中4%质量保证金、4%工期保证金、2%的资料保证金），该保证金待工程按期竣工验收合格后退还（无息）。

十、在备件停止生产的情况下，乙方应：

1、事先将要停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需的备件。

2、在停止生产后，如果甲方要求，免费向甲方提供备件的图纸和规格或免费提供代用品，代用品的品质不低于原配件的性能指标。

十一、分包或转包

严禁乙方进行分包或转包，如发现，甲方有权解除合同，造成的一切损失由乙方承担。

十二、违约、索赔

1、乙方的违约责任：

1.1乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收并退货，甲方由此造成的直接损失和间接损失由乙方赔偿；

1.2乙方不能按合同规定的时间完工和提供服务时，除不可抗力外（指战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他不可抗力的事故），乙方应向甲方付延期违约金，按5000元/天计取，最多不超过合同总价的20%。

1.3设备错发到货地点时，由此造成的直接损失和间接损失由乙方赔偿；

1.4乙方不能交货或不能完成合同时，乙方除退还甲方已付货款外，还应按合同总价的20%向甲方支付违约金。

1.5本合同所有设备、材料的制造，都必须由乙方自己承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方不能交货或不能完成合同处理。

2、甲方的违约责任：

2.1甲方单方面中途废止合同，甲方应按本合同总价的20%向乙方支付违约金。

2.2甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供技术资料等，乙方交付时间延顺。

2.3由于甲方填错到货地点或临时改变运输方案所造成的损失，由甲方负责。

十三、材料设备保管

乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方工地现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方工地现场安装、调试人员的安全、保险，由乙方负责。

十四、争议

在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如协商不成可直接向 工程所在地 人民法院提起诉讼；

十五、合同的解除和变更

合同生效后，除不可抗力外，不得解除。若因设计变更确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，变更或解除合同，所造成的损失由提出方负责。

十六、合同生效及其它

1、合同经买卖双方代表签字并加盖单位公章并在乙方递交履约保证金后，即行生效，履约保证金在竣工验收合格后一个月内一次性退还（不计利息）。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决。协商结果以“纪要”方式作为合同的附件，与合同具有同等效力。

3、本合同正本一式   份，副本一式   份。双方各执正本   份，副本   份。

4、安全生产

乙方对施工现场的安全生产负责，严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，如发生事故，所造成的一切责任与后果均由乙方承担。

乙方现场安装必须做到文明施工，并服从甲方、监理和总包单位协调和管理。

十七、下列文件均为合同不可分割部分

1、招标文件；

2、招标文件澄清与修改文件；

3、投标函和投标函附件；

4、中标通知书；

5、双方有关该采购项目的洽商、变更等书面协议或文件。

甲  方：（公章）                         乙  方：（公章）

单位地址：                               单位地址：

法定代表人                               法定代表人

或                                       或

委托代理人（签字）：                     委托代理人（签字）：

电    话：                               电    话

开户银行：                               开户银行：

帐    号：                               帐    号：

邮政编码：                               邮政编码：

- 投标文件格式

（项目名称）

商务标

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

地址：

日期：        年       月      日

- 一、投标函

（招标人） ：

(一)根据已收到的                                           工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)              的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二) 我单位保证在收到发包人签发的书面开工通知次日立即开工，并在     日历天内竣工。

(三)我单位保证本工程质量达到                    。

(四)我单位金额为人民币                            元的投标保证金已按招标文件要求提交。

(五)如果我方中标，我方将按照规定提交人民币       万元的转账支票或现金支票作为履约担保。

(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

地址：

电话：

邮政编码：

日期：     年    月    日

- 二、报 价 表

| 产品名称 | 数量（户） | 单价（元/户） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R21015、R21016地块信报箱 | 802 |  |  | 信报箱面板及箱体采用SUS304 厚度为1.0mm不锈钢拉丝板，隔板及底板采用0.8mm不锈钢光板，室号及小区名称采用激光标刻工艺，邮政专用信报箱锁（样式、尺寸、位置须经甲方确认） |
| 合计 |  |  |  |  |

注：报价中包含报箱及雨棚的设计、制作、安装（包括箱体基础等）、保修、税金、利润等为完成招标人要求的所有费用。

投标单位（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：   年   月   日

第四章   资格审查文件格式

（项目名称）

资格审查文件

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

地址：

日期：        年       月      日

- 一、法定代表人身份证明

投标人单位名称：

投标人单位性质：

投标人单位地址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓名：             性别：

年龄：             职务：

系：                              (投标人单位名称)的法定代表人。

法定代表人联系电话：

特此证明。

法定代表人身份证复印件贴于此处

投标人：                 (盖单位章)

日   期：        年      月      日

- 二、授权委托书

本授权委托书声明：本人         (姓名)系                   (投标人单位名称)的法定代表人，现委托        (姓名)（身份证号：                   ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

授权委托人联系电话：

代理人无转委托权。

代理人：           性别：                年龄：

代理人单位：                    部门：              职务：

投标人：                       (盖单位章)

法定代表人：                       (签字或印章)

法定代表授权委托人身份证复印件贴于此处。

日期：         年       月      日

备注：若系投标人的法定代表人亲自参与本项目投标的一切活动，并签署投标文件，则无需此授权书。

第四章 评标办法

每个投标人在递交投标文件的同时，由授权委托人当场出示授权委托书原件和本人身份证原件；如为法定代表人参加投标，则须由法定代表人当场出示法定代表人身份证明原件和本人身份证原件，准时参加开标会议，否则，其投标文件不予接受。

注：除投标文件的资格审查文件中要求提供法定代表人身份证明（或授权委托书）须按招标文件要求装订并密封。投标人递交投标文件的同时递交的法定代表人身份证明（或授权委托书）由投标人另行单独提供，无须密封。

一、评标程序

资格评审→商务标评审→确定中标候选单位

二、资格审查

评标委员会将按评审标准、资格评审标准的合格条件，对各投标人递交的资格审查书面资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。通过资格审查的投标人方可进入商务标的开、评标。

资格审查标准汇总表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人需提供的材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明书 | 必须盖单位公章的原件。 | 格式见第三章 |
| 2 | 授权委托书（如有授权） | 有效的授权委托书 | 格式见第三章 |
| 3 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的有效的法人营业执照 | 有效的企业营业执照（副本） |
| 4 | 企业资质类别等级 | 投标人应具备省邮政管理局颁发的《邮政用品用具生产监制证》等有关资质或投标人为国家邮政局生产企业名录下类别为 ‘智能信包箱’或‘住宅信报箱’的单位（提供含投标单位的网页截图，评标时会现场核实）” | 投标人应具备省邮政管理局颁发的《邮政用品用具生产监制证》等有关资质或投标人为国家邮政局生产企业名录下类别为 ‘智能信包箱’或‘住宅信报箱’的单位（提供含投标单位的网页截图，评标时会现场核实）” |
| 备注 | - 资格审查文件上述3、4项须提供复印件，并在复印件上加盖单位公章；同时提供所有复印件的原件备查。 ②以上涉及的证书或证明材料原件密封在资格审查文件原件包中，评审中评委要求提供提供原件查验，投标人未能提供的，后果自负。 ③如法人名称和法人代表姓名发生变化，请提供相关证明；证书如遇年检，请提供相关证明。否则，资格审查不通过。 |  |  |

三、商务标评审

1、参加商务标评标的各投标人的投标文件（商务标）中的质量等级、工期等必须满足本工程招标文件要求。

2、确定有效报价

投标报价低于招标控制价的为有效报价，投标报价等于或高于招标控制价的，按照无效标处理。

本工程招标控制价（单价）为150元/户，本工程招标控制价（总价）为120300元。

3、确定评标基准价

评标基准价为低于且最接近于各投标人的所有有效投标报价的算术平均值。

- 4、确定中标候选人

投标报价满分100分。低于且最接近于所有有效报价的平均值为基准值，投标单位报价与基准值相比，每多下浮1%，扣0.6分，每少下浮1%，扣0.9分，与基准值相等的得满分。按得分从高到低顺序依次确定第一、第二、第三中标候选人。得分相同时，以报价低的排名优先，报价相同时，则抽签确定中标候选人顺序。

本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。