新建城山社区城山家园连心亭工程

招标文件

（资格后审）

招 标 人：南通市崇川区狼山镇街道城山社区股份经济合作社

招标代理机构： 宏信天德工程顾问有限公司

2023年02月21日

招标文件备案表

编制人： 日 期：2023年02月21日

采购单位(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 代理机构(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 日 期：2023年02月21日

目录

第一部分       投标须知前附表

第二部分       投标须知

第三部分       评标办法

第四部分       授予合同

第五部分       合同文本

第六部分       投标文件格式

第七部分       工程量清单（详见附件）

第一部分   投标须知前附表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新建城山社区城山家园连心亭工程 项目地点：城山家园 工 期：15日历天 |
| 2 | 招标范围：具体详见工程量清单及图纸要求 |
| 3 | 资金来源：为民服务资金 |
| 4 | 投标有效期为45天（日历天） |
| 5 | 最高限价：人民币34892.54元 |
| 6 | 投标保证金数额为：人民币壹仟元整(现金，单独信封密封,与投标文件一并递交至招标人或招标代理机构经办人员) |
| 7 | 投标文件正本份数壹份、副本份数贰份 |
| 8 | 投标文件递交 截止时间：2023年02月26日 09:30 地 点：南通市崇川区狼山镇街道办事处2楼212会议室会议室（南通市崇川区世纪大道401号），如有变动另行通知。 |
| 9 | 开标时间：2023年02月26日 09:30 开标地点：南通市崇川区狼山镇街道办事处2楼212会议室会议室（南通市崇川区世纪大道401号），如有变动另行通知。 |
| 10 | 现场踏勘：投标人必须对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。投标人踏勘以充分了解工地位置情况、道路现状、储存、装卸、环境特点、临时设施建设场地、施工难度及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致中标后的费用增加或工期延长申请将不被批准。 |
| 11 | 履约保证金：投标人向招标人提供履约保证金为合同价的10%。 |
| 12 | 中标人签署合同书期限：收到中标书后15天内。 |
| 13 | 招标公告与招标文件如有不一致之处，以招标文件为准。 |
| 14 | 招标人：南通市崇川区狼山镇街道城山社区股份经济合作社 联系人：查女士 联系电话：13773615309 招标代理：宏信天德工程顾问有限公司 联系人：薛工 联系电话：0513-55083979/15335086200 |

第二部分    投标须知

- 投标人资格要求：

1、 具有独立订立合同的能力；

2、 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3、 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

4、投标人须具备有效的营业执照和建筑工程施工总承包叁级及以上资质（须在有效期内），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

5、投标人必须具有安全生产许可证。

6、投标人拟派项目负责人须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格（不含临时资质），同时具备安全生产考核合格证书（B证）。

7、质量标准：合格。

8、本次招标不接受联合体投标。

9、符合相关法律、法规规定的其他要求。

二、投标费用

1、投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

2、本项目招标文件费 300元，递交投标文件时缴招标代理机构，不缴纳的投标文件将被拒收；上述费用一经缴纳，无论何种原因均不予退还。

三、代理服务费和设计费

1.本项目成交人须缴纳代理服务费：以¥1500.00元计收，评委费按实支付，由中标单位支付。

2.本项目设计费500元，由成交人单独支付。

3.报价人自行考虑包含在报价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

4.代理服务费应在领取《中标通知书》时一次性付清。

四、招标文件的组成

1、招标文件包括下列内容

第一部分       投标须知前附表

第二部分       投标须知

第三部分       评标办法

第四部分       授予合同

第五部分       合同文本

第六部分       投标文件格式

第七部分       工程量清单（详见附件）

- 除上述内容外招标人网上公布的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

3、投标人从“中国崇川网http://www.chongchuan.gov.cn/”公告公示栏下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

4、招标文件的澄清

4.1投标单位在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，在2023年02月24日17：00前，请以电子文件形式（不具单位名称）发送至招标代理公司（邮箱： 898101793@qq.com）。 如在规定时间未提出询问的，视为投标人理解并接受招标文件所有内容。

4.2 投标人对招标人提出的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5、招标文件的修改

5.1招标人可以以补充文件的方式对招标文件进行修改。有权按照招投标法的有关要求推迟投标文件接收截止时间和投标开始时间。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。补充文件将在“中国崇川网http://www.chongchuan.gov.cn/”公告公示栏向所有投标人公示。

五、投标文件的组成：

投标文件分二部分组成：资格审查证明材料、商务标

- 资格审查证明材料（包括但不限于以下资料）：

（1）有效的企业法人营业执照；

（2）有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质（须在有效期内）；

（3）有效的安全生产许可证；

（4）拟派项目负责人须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格（不含临时资质），同时具备安全生产考核合格证书（B证）。

（5）法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人授权委托书原件；

（6）诚信承诺书；

（7）招标文件要求的其他材料。

上述材料按顺序装订成册。提供复印件的需加盖单位红章，原件备查

2、商务标部分

（1）投标函；

（2）已标价的工程量清单；

3、投标人按投标响应文件组成编写投标文件，并牢固装订成册。投标响应文件均需采用A4纸装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标响应文件签署人签字并加盖公章。

4、凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；

（5）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

（6）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的；

（7）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（8）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（9）联合体成员与资格审查确定的结果不一致的；

（10）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

（11）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（12）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（13）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（14）投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（15）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（16）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（17）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（18）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（19）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（20）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

（21）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（22）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（23）投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

六、投标保证金

1、投标人在提交投标文件时应同时提供壹仟元的投标保证金（现金），按规定提交投标保证金的投标文件，招标人将按不符合性投标而予以拒绝。

2、未中标的投标人的投标保证金将退还（无息）。

3、中标人未能在规定期限内签署合同协议（非招标人原因），没收投标保证金。

七、投标文件的密封、标志与递交

1、投标文件由资格审查资料、商务标二部分组成。投标文件一份正本，贰份副本。在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样，正本和副本若有差异，以正本为准。

2、投标文件正本须打印并加盖单位公章，副本可复印，但须加盖单位公章。

3、参加投标的投标人应将本项目投标文件密封，资格审查资料、商务标均须分别单独密封。

4、投标文件的正本与副本可分开密封，也可统一密封。

5、密封袋上应标明项目名称、投标人名称、招标人名称、 “资格审查资料”或“商务标”，并在封袋骑缝处加盖单位公章及法定代表人印鉴或委托代理人签字或印鉴。

6、未按上述规定密封的投标文件，招标人将予以拒收。

7、投标人应在前附表规定的日期和时间之前将投标文件递交给招标人，逾期递交的投标文件，招标人将予以拒收。

八、投标报价编制要求

1. 招标文件所列的工程量清单标明的项目名称、项目特征、计量单位、工程量是投标人投标报价的基础。投标人对招标文件所列的工程量清单应结合投标人须知、合同条款、技术标准和要求一起阅读理解。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料的全部内容，应包括系统及其配件、包装、运输、安装调试、成品保护等从项目中标起到项目验收合格并正式交付使用以及质保期内为项目软硬件建设、维护所发生的一切费用（含二年质保内，因国家及行业技术标准、规范变化所产生的所有费用），以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

2.投标报价方式

本工程项目采用固定单价报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。本工程不因国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，而调整合同价格。投标人在报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，结算时不作调整。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

2.1工程价款调整

2.1.1本工程以投标截止日前28天为基准值，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，结算时不作任何调整。

2.1.2措施项目费概不调整。

2.1.3投标人的投标报价应是完成招标范围内的所有内容，包括在现有施工条件下完成上述内容所必须的附属工程、临时设施、材料、机械、劳务、运输费、保管费、利润、相关保险、税金及所需的全部费用包含在投标总价中。

2.2投标人确定投标单价及合价，同时应考虑合同中包含的所有风险、责任等各项费用。招标人将与中标候选人在法律规定的期限内签订中标通知书和合同。一旦中标，施工期间的材料价格无论怎么涨跌（含政策性调整）双方均不调整（招标文件另有说明的除外）；

2.3投标人应充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用，业主不再承担此类费用；

2.4本工程质量保修期为2年，各投标单位在投标报价时自行考虑，保修费用包含在投标总价中；

2.5投标单位一旦中标必须承诺提供生产厂家的原装正品，在施工时如不采用符合合同约定的产品业主方有权在其施工中终止合同，并由施工方赔偿相应损失。

2.6其他未尽事宜在书面答疑中明确。

3、标底及招标控制价

3.1本工程实行工程量清单招标，且编制招标控制价。投标人的投标报价高于招标控制价的，招标人将视其为废标处理。

3.2标底及招标控制价编制依据（前附表）

3.2.1  本工程招标文件（含施工招标答疑）、全套施工设计图纸及其技术资料；

3.2.2《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏土建装饰工程计价表》（2014版）、《江苏安装工程计价表》（2014版）、《江苏市政工程计价表》（2014版）；《江苏省建设工程费用定额》2014年版；《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【2016】154号）及《江苏省城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价【2019】178号）规定的标准计取以及相应的补充规定和省市颁布的有关工程造价文件；

3.2.3人工工资执行《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价[2022]379号），材料价格参照2023年第2期《南通建设工程造价信息》中的指导价及市场价。若《南通建设工程造价信息》（2023年第2期）无指导价的材料的价格，则按市场价执行。

3.2.5不可竞争费按以下费率计取：

| 序号 | 费用类别 | 费用名称 | 计算基数 | 工程费率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保障金 | A+B1+B2+C-除税设备费 | 3.2% |
| 2 |  | 住房公积金 | A+B1+B2+C-除税设备费 | 0.53% |
| 3 | 现场安全 文明施工措施费 | 基本费 | A+B1-除税设备费 | 3.1% |
| 4 |  | 扬尘污染防治增加费 | A+B1-除税设备费 | 0.31% |
| 5 | 税金 | 税金 | 税前造价 | 9% |

注：具体费率以招标工程量清单为准，与工程量清单不一致作废标处理。

第三部分    评标办法

(价格单因素次低价中标)

（一）评标程序

资格符合性评审——商务标开标——商务标的评标——确定第一中标候选人。

（二）资格审查程序及办法

投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，并按照本工程招标文件《资格后审审查标准》对投标人的资格进行审查。

本次资格审查采用合格制，各投标人资格审查通过后方能进入商务标的开标。

资格审查必要合格条件标准如下：

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 有效企业法人营业执照 | 企业营业执照（副本） |
| 2 | 企业资质 | 有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质（须在有效期内）和安全生产许可证 | 企业资质证书和安全生产许可证（副本） |
| 3 | 项目负责人 | 建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格（不含临时资质），同时具备安全生产考核合格证书（B证） | 有效的证书 |
| 4 | 法定代表人身份证明及授权委托书（如有） | 法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人授权委托书原件； | 授权委托书加盖公章 |
| 5 | 诚信承诺书 | 有效的诚信承诺书 | 企业法定代表人签字或盖章并加盖单位公章的承诺书（格式见第六部分） |
| 6 | 备注： 1、上述（1）—（5）中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 |  |  |

（三）评分标准

只有通过资格审查的投标人，且必须满足招标文件中的工期和质量要求后方可参加商务标的评审。

本工程商务标评审设置一种评标办法。

- 设定招标控制价：本项目招标控制价为34892.54元。

- 确定有效报价：投标报价低于招标控制价的为有效报价（投标报价高于或等于招标控制价的作废标处理）。

- 确定评标基准价、计算投标报价得分。

评标方法为：

1）确定评标基准价：

以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的次低报价作为评标基准价。

2）计算投标报价得分

投标人的投标报价与评标基准价相等的得满分100分，投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.9分，每下浮1%扣0.6分（不足1%时采用插入法），得分保留小数点后两位。

3）确定中标候选人及中标价

商务标得分最高的投标人为第一中标候选人；中标价为其投标报价。若最高得分有相同时，则按下列办法确定：

1、若投标报价不同，则投标报价低者优先中标；

2、若投标报价相同，则采取现场抽签的方式确定。

（四）评标结束后,除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。

（五）本工程第一中标候选人原则上为中标人。当中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

（六）评标过程如遇特殊情况，评标委员会具有最终解释权。

第四部分  授予合同

1.合同授予标准

招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人，确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

2. 中标通知书

2.1 在投标有效期截止前，招标人将通知中标的投标人其投标被接受。

2.2 中标通知书将成为合同的组成部分。

2.3 招标人及时将中标结果通知其他投标人。

2.4中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人不得擅自改变中标结果，中标人也不得无故放弃中标项目。

3.履约保证金

投标人成交以后应当按前附表规定的数额提交履约保证金（投标保证金自动转为履约保证金，多退少补）

4．合同协议书的签署

中标人应在中标后三天内，由法定代表人或授权代表前往与招标人代表进行签订合同。订立书面合同后各自进行备案。如果未在规定时间内与招标人签订合同或拒绝签订合同的，招标人将有充分的理由废除中标，并没收其投标保证金另行选定中标人。

第五部分合同条款

协议书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1.工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：根据招标文件中工程量清单及图纸约定的工作内容。

资金来源：为民服务资金。

2.工程承包范围

承包范围：同工程内容。

3.合同工期：

开工日期：  年  月  日，竣工日期：  年  月  日，合同工期总日历天数约为15日历天,具体开工日期以发包人的书面开工令为准。

4.质量标准

工程质量标准： 合 格  。

5.合同价款

金额(大写)：     （小写）

6.工程款(进度款)支付

工程竣工验收合格后付合同价70%，工程结算经审计结束后付至审定价的97%，余款3%为质保金待保修期满且无质量问题后一次性付清，无息。（本工程保修期以工程竣工验收合格后之日起两年，需提供发票）；注（尾款必须要在审计结束后才好支付）。

7.工程质量保修期

本工程质保期为贰年。

8.组成合同的文件

8.1.组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）中标通知书

（4）招标文件及招标答疑

（5）投标书及其附件

（6）本合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）图纸

（9）工程报价单或预算书

8.2.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分。

9.本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

10.承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

11.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

12.合同生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

本合同双方约定： 盖章 后生效。

发包人：(公章)                      承包人：(公章)

法定代表人：（签字）                  法定代表人：（签字）

委托代表人：                         委托代表人：

电  话：                             电  话：

传  真：                             传  真：

开户银行：                           开户银行：

账  号：                             账号：

日期：                               日期：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人所施工的内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为2年；

3．装修工程为3年，其中外墙弹性涂料为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为3年；

5．供热与供冷系统为 3个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为3年；

7．其他项目保修期限约定如下：  /  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。工程质量保修金为工程总价（审计后）的3%。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满

发包人(公章)：                 承包人(公章)：  

地址：                 地址：       

法定代表人(签字)：               法定代表人(签字)：        

委托代理人(签字)：               委托代理人(签字)：        

电话：               电话：      

传真：               传真：    

开户银行：             开户银行：    

账号：                   账号：      

邮政编码：                           邮政编码：

第六部分    投标文件格式

封面

新建城山社区城山家园连心亭工程

资格审查证明材料

投标单位：

法定代表人（签字或盖章）：

2023年  月   日

一、投标申请人一般情况

| 1 | 企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |
| 5 | 传真 |  | 电子邮件 |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 主营范围 1. 2. 3. …………………………… |  |  |
| 10 | 作为总承包人经历年数 |  |  |
| 11 | 作为分包商经历年数 |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |

1、企业法人营业执照（副本）复印件，须加盖单位公章。（必须提供原件查验）

2、投标企业与委托代理人双方签订的有效劳动合同复印件，须加盖单位公章。（必须提供原件查验）

注：若是法人亲自参加投标，不需提供劳动合同。

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：性别：年龄：

职务：系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖章)：

日   期：年月日

附：法定代表人身份证复印件

三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我单位代理人，以本公司的名义参加(招标人名称)的工程投标。代理人在合同谈判过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人姓名：        性别：     年龄：

身份证号：

单位：              部门：     职务：

附：法定代表人身份证复印件：

委托代理人身份证复印件：

投标人公章：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：_____年____ 月____ 日

四、诚信承诺书

致：                           （招标人名称）

（投标人名称） 参与               （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1、我单位参与本工程投标，提交的投标文件及参与投标的人员真实可信。所有证件及有关附件是真实的，绝无弄虚作假行为。

2、我单位参与本工程投标绝无借资质、挂靠行为。

3、我单位参与本工程投标绝无串标、围标行为。

4、我单位参与本工程投标，如中标将严格按招标文件规定的时限办理中标通知书事宜。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃收回投标保证金的权利，愿意接受业主和监管部门的处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标申请人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月      日

封面：

新建城山社区城山家园连心亭工程

商务标

投标单位：

法定代表人（签字或盖章）：

2023年 月    日

商务标部分

（1）投标函；

（2）已标价的工程量清单：

一、投  标  函

致：     （招标人名称）

(一)根据已收到的新建城山社区城山家园连心亭工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)：                     （￥：           ）  的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在日历天内竣工。

(三)我单位保证本工程质量达到。

(四)我单位金额为人民币      元的投标保证金已按招标文件要求提交。

(五) 如果我方中标，我方将按照规定提交合同价的 10 %作为履约担保。

（六）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据资料

(七)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或代理人(签字或盖章)：

日期： 2023年  月  日

- 已标价的工程量清单