任港街道城港社区股份经济合作社—城港花苑内道路维修项目（二次）

招 标 文 件

招 标 单 位: 南通市崇川区任港街道城港社区股份经济合作社

招 标 代 理：江苏新东方工程管理咨询有限公司

日       期:     二O二三年六月

目    录

第一部分    工程及招标综合说明	3

第二部分    标函的编制要求	5

第三部分    投标报价	9

第四部分    合同授予及付款方式	11

第五部分    投标费用	12

第六部分    评标办法	14

第七部分    建设工程施工合同主要条款	15

第一部分  合同协议书	17

工程质量保修书	39

安全协议	44

第八部分    投标文件格式	45

投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标单位 | 名称：南通市崇川区任港街道城港社区股份经济合作社 地址：南通市崇川区城港新村4号楼东首 联系人：张先生 联系电话：15335053062 |
| 2 | 招标代理单位 | 名 称：江苏新东方工程管理咨询有限公司 地 址：南通市崇川区永扬路9号永和大厦4幢13层 联 系 人：刘凡 联系电话：18851410811 |
| 3 | 项目名称 | 任港街道城港社区股份经济合作社—城港花苑内道路维修项目（二次） |
| 4 | 投标单位 合格条件 | 具备建设主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及 以上或建筑工程施工总承包三级及以上资质； |
| 5 | 投标文件份数 | 须提供一份正本， 两份副本 |
| 6 | 投标文件提交地点及截止时间 | 递交地点: 南通市崇川区城港新村4号楼东首任港街道城港社区三楼会议室 截止时间: 2023年7月3日14:30 |
| 7 | 开标时间 | 时间: 2023年7月3日14:30 地点: 南通市崇川区城港新村4号楼东首任港街道城港社区三楼会议室 |
| 8 | 评审方法及标准 | 价格单因素，详见招标文件评标办法 |
| 9 | 投标保证金 | 无 |
| 10 | 履约保证金 | 中标价的10% |

- 第一部分  工程及招标综合说明

- 一、工程概况

工程名称：任港街道城港社区股份经济合作社—城港花苑内道路维修项目（二次）

工程地点：南通市崇川区钟秀西路城港花苑一期

投    资：13400元；

招标方式：公开招标

工期要求：工期5个日历天

质量要求：合格

- 二、招标范围及内容：

任港街道城港社区股份经济合作社—城港花苑内道路维修项目（二次），具体工程量详见清单。

- 三、现场条件

1、施工现场拆迁及平整情况：现貌 。

2、施工用水、电：由投标人自行考虑，费用综合考虑到工程报价中。

3、场内外道路： 现貌 。

4、其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。工程实施的困难具有不可预见性，投标单位慎重考虑。

中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整，并无条件接受业主、监理单位的协调、管理，做好与其他专业分包单位的配套、成品保护、防盗等工作。

- 四、投标人资格要求：

1、投标人须具备建设主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上或建筑工程施工总承包三级及以上资质；

2、投标人拟派项目负责人具备市政或建筑工程专业二级及以上注册建造师并具备安全生产考核合格证书（B证）；

3、本工程不接受联合体方式的投标。

具体详见第六部分评标办法中的《资格审查标准汇总表》。

- 五、其他要求：

投标人应踏勘现场，了解现场的所有情况，不得在开标后提出任何异议。

- 第二部分  标函的编制要求

- 一、各投标单位应认真阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将影响评标结果。

- 二、投标文件由资格审查文件、价格标文件两部分组成。

1、资格审查文件

（1）法定代表人身份证明（格式参见第八部分）；

（2）授权委托书（如有授权）（格式参见第八部分）；

（3）企业法人营业执照（副本）复印件；

（4）企业资质证书（副本）复印件；

（5）企业安全生产许可证（副本）复印件；

（6）拟派项目负责人的建造师注册证书复印件；

（7）拟派项目负责人安全生产考核合格证（B证）复印件；

（8）拟派项目负责人为投标企业正式人员证明材料复印件（必须提供：与投标企业签订的有效劳动合同书）；

具体详见第六章评标办法中的《资格审查标准汇总表》。

以上复印件须加盖投标单位公章，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。

2、价格标文件

（1）投标函（格式参见第八部分）；

（2）已标价的工程量清单：报价明细（格式参见第八部分）；

（3）主要材料和工程设备一览表；（格式自拟）；

（4）计划投入的主要施工机械设备表、主要施工管理人员表；（格式自拟）；

以上材料须按顺序装订成册，密封在一个封袋中，并在封袋上加盖投标人和法定代表人（或委托代理人）印章。

- 三、投标文件内容填写说明

1、投标文件按招标文件要求的内容编写，装订成册。对具体的要求内容必须做出实质性的响应。投标文件应无修改和行间插字。如有修改，需在修改处加盖投标单位公章。

2、投标文件的正本必须使用打印件，并注明“正本”字样，副本可以用复印件，正副本分别装订成册。

3、投标文件不得涂改和增删，投标文件因字迹潦草或内容表达不清晰所引起的后果由投标人负责。

- 四、投标文件的密封及标记

1、投标文件分为资格审查文件和价格标文件两部分。资格审查文件和价格标文件均一式 叁份 ，其中正本 壹 份，副本 贰 份。并分别标明“正本”或“副本”字样。

2、资格审查文件和价格标文件须分别单独密封，并在封袋上标明“资格审查文件”或“价格标文件”，同时还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称。

3、投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

4、投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

5、所有投标文件递交后一律不予退还（未开封的除外）。

五、凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

2、投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）的；

3、如投标函加盖企业委托代理人印章（或签字）的，委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

5、除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

6、组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的（本工程不接受联合体）；

7、在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

8、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的；

9、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

10、与招标文件提供的工程量清单中的项目名称、计量单位、工程量不一致的；

11、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

12、明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

13、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

14、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

15、不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

16、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

- 第三部分  投标报价

一、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内工程量清单全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需配合的全部费用。

二、在投标之前，如有疑问，投标人须在规定的时间内以书面形式提出。如果没有提出，视为投标人已经明白本次招标涉及范围内的所有工作内容，实际情况以现场为准，报价由各投标人在投标报价内自行考虑。

三、投标报价方式：本工程采用全费用综合单价报价。

四、招标控制价= 13400元。

五、投标报价：

1、投标报价方式：本工程采用全费用综合单价报价。投标单位根据自身实力自主报价，在报价时应充分考虑施工期间相关市场风险，施工期间如发生政策性调整及材料价格的变动，结算时均不予调整。

2、投标人自行对工程现场进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。

3、双方约定由承包人采购的材料必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求且经甲方事先认可。

4、投标人必须按照文明工地标准和要求，做好场地清理及相关工作，施工现场要求保证施工场地清洁，施工现场的材料堆放要整齐，做到工完料清，遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求。定期地将所有建筑垃圾从施工现场清除，并运至招标人指定场所。交工前，必须将所有剩余的建筑材料运走或运至招标人指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在投标报价中。未能达到上述要求的，发包人有权指定其它相关单位清理垃圾，由投标人承担由此发生的费用。

9、低于成本价的按无效标处理。

- 第四部分 合同授予及付款方式

1、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、中标通知书发出后合同签订前中标人应按投标须知前附表第10项规定的金额向招标人提交履约保证金，担保的形式为银行转账，不接受银行保函。否则招标人有权取消中标资格。

- 3、付款方式：工程经发包人验收合格、结算审计结束后付至结算审计价的97%，余款待质保期结束后一次性付清。

第五部分  投标费用

- 一、履约保证金

1、本工程履约保证金为中标价的10%（其中：质量保证金占履约保证金的60%，工期保证金占履约保证金20%，安全文明施工保证金占履约保证金的10%，竣工(含结算)资料保证金占履约保证金的10%）。

2、履约保证金必须在中标后五天内汇入招标人的指定帐户，否则取消中标资格。

3、本工程质量要求：合格。工程在竣工验收时，如果工程质量等级或工期未能符合合同约定的，则全额没收其质量或工期履约保证金。

4、承包人按约完成本工程经发包人验收合格的，且未发生违约行为的，则本工程履约保证金在工程竣工验收合格后十天内一次性付清。

- 二、赶工措施

1、进度协调时，不论任何原因出现赶工，承包人必须采取一切措施赶工，赶工措施费用按照招标文件要求列入报价，在施工过程中不得向发包人提出任何与此相关的费用要求。承包人在工期内按时保质保量完成施工内容，发包方将按照招标文件支付此项赶工措施费。

2、承包方如果拖延工期，发包方将拒绝支付赶工措施费，且没收工期保证金，并取消该投标单位以后的投标资格。

- 三、其它事宜

1、投标单位参加开标会、标前答疑会、工程现场踏勘以及编制标函等所发生的费用或使用的车辆一律自理。

2、中标人在领取中标通知书的时候需缴纳代理费：800元。请投标人在报价时一并考虑（不单列）。

- 第五部分  评标办法

一、本工程采用价格单因素的评标办法，且采用资格后审，具体资格审查及评标细则如下：

（一）评标程序

资格符合性评审→价格标开标→价格标评审→确定中标候选人。

（二）评审标准

评标委员会将按资格评审标准的合格条件，对各投标人递交的资格审查文件进行评审，并公布资格审查合格者名单。

- 资格符合性评审

资格审查标准汇总表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人需提供的材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明 | 加盖投标单位公章 | 格式见第八部分 |
| 2 | 授权委托书（如有授权） | 加盖投标单位公章 | 格式见第八部分 |
| 3 | 具有独立订立合同的能力 | 有效的工商行政管理部门颁发的法人营业执照 | 有效的企业营业执照（副本） |
| 4 | 企业资质类别等级 | 市政公用工程施工总承包三级及以上或建筑工程施工总承包三级及以上资质； | 有效期内的企业资质证书（副本，可仅提供复印件） |
| 5 | 企业安全生产许可证 | 企业具备安全产生条件，并取得安全生产许可证。 | 有效的安全生产许可证 |
| 6 | 拟派项目负责人（项目经理）资质等级 | 投标人拟派项目负责人具备市政或建筑工程专业二级及以上注册建造师 | ①中华人民共和国建造师注册证书(注册在投标人单位)； ②凡建造师注册证书未发放到位的，可由省辖市建设（建筑）行政主管部门出具注册建造师执业证明 |
| 7 | 拟派项目负责人（项目经理）安全生产考核 | 拟派项目负责人具有有效的施工项目负责人安全生产考核合格证书（B类） | 施工项目负责人安全生产考核合格证书（B类） |
| 8 | 拟派项目负责人（项目经理）为投标企业正式人员 | 企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书； | 有效的劳动合同书 |
| 1、资格审查阶段，评标委员会根据资格审查标准、资格审查条件、“资格审查资料包”中的资料进行资格评审，请投标人按照本招标文件要求准确提供全部资料，否则做废标处理。 2、以上复印件须加盖投标单位公章，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。 |  |  |  |

本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与商务标的评审。

2、商务标评审

- （1）有效报价是指投标人的报价低于或等于招标人设定的招标控制价，高于最高限价的报价为无效报价，作废标处理。

- （2）参加商务标评标的各投标人的投标文件（商务标）中的质量等级、工期等必须满足本工程招标文件要求。

- （3）有效报价中次低价者为第一中标候选人

- （4）如有报价相同，则通过抽签方式确定中标候选人

- 二、本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 三、评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论并作出最终解释。

- 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以实名书面方式向招标人提出。招标人作出答复前，暂停招标投标活动。相关异议经查证属实的，对中标结果造成实质性影响，由招标人组织重新招标。

- 投标人或者其他利害关系人对招标人的答复仍有异议的，可以向监管机构投诉，相关投诉经查证属实的，对中标结果造成实质性影响，由招标人组织重新招标。

- 第六部分  建设工程施工合同主要条款

- 第一部分  合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：                     

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容： 工程量清单所包含的所有工作内容。

6.工程承包范围及要求：

工程量清单所包含的所有工作内容。

- 二、合同工期

计划开工日期：2023年  月  日。

计划竣工日期：2023年  月  日。

工期总日历天数：      日历天。

- 三、质量标准

工程质量符合            标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                (¥          元)；

合同价格形式：全费用综合单价合同 。

- 。

- 3、付款方式：工程经发包人验收合格、结算审计结束后付至结算审计价的97%，余款待质保期结束后一次性付清。

- 五、项目经理

承包人项目经理：            。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）已标价工程量清单或预算书；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于2023年   月   日签订。

- 十、签订地点：

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自 承包人交纳履约保证金，且本合同双方盖章、签字后生效 。

- 十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地    址：     地    址：  

邮政编码：       邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电    话：   电    话：

传    真：   传    真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账    号：       账    号：

附件1：

- 工程质量保修书

发包人（全称）：南通市崇川区任港街道城港社区股份经济合作社

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  任港街道城港社区股份经济合作社—城港花苑内道路维修项目（二次）（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。  具体保修的内容，双方约定如下：按国务院第279号令规定执行。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．本工程质量保修期为1年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  12  个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：        /      。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地    址：     地    址：   

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电    话：   电    话：

传    真：   传    真：

开户银行：     开户银行：

账    号：       账    号：

邮政编码：       邮政编码：

附件2：

- 建设工程廉政责任书

甲方：   南通市崇川区任港街道城港社区股份经济合作社

乙方：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

甲    方：              (公章)    乙    方：             (公章)

法定地址：                        法定地址：

法定代表人或其                        法定代表人或其

委托代理人：            (签字)    委托代理人：            (签字)

电    话：                        电    话：

电子邮箱：                        电子邮箱：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

邮政编码：                        邮政编码：

日    期：                        日    期：

附件3:

- 安全协议

甲方： 南通市崇川区任港街道城港社区股份经济合作社

乙方：

为了达到安全、文明施工，工作做到职责分清，责任明确，乙方进入施工现场必须做到以下几点：

1、乙方所有施工人员必须进行安全教育，严格按规范要求执行，特种作业操作证及高空作业人员必须持证上岗。

2、进入施工现场必须无条件服从双方安全管理。

3、严禁在高空乱扔杂物。

4、严禁擅自动用与本项目施工无关的甲方设备，需用时即派专人与甲方联络，经同意后方可使用，用后即返还。

5、严格遵守甲方和本公司制定的一切规章制度和操作规程，当安全与施工发生冲突时，坚持以安全为主的原则。

6、严禁在施工工区内串岗，看书刊杂志；有打架斗殴，一经发现，必须严肃处理。

7、施工现场做好安全保卫工作，材料统一保管。

8、因乙方原因造成的安全事故由乙方负责自理，安全责任与甲方无关。

9、此协议一式两份，双方各执一份，签字即生效。

甲方（签章）：                                   乙方（签章）：

时间：                                          时间：

- 第八部分    投标文件格式

（资格审查投标文件封面）

工程

资格审查投标文件

正（副）本

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日   期：        年     月     日

- 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年           月           日

经营期限：

姓    名：       性别：       年龄：

职务：                     系：  （投标人单位名称）

的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：         年    月     日

- 二、授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系                    (投标人名称)的法定代表人，现授权委托             （单位名称）的             (姓名)为我单位合法代理人，以本公司的名义参加                              (招标人名称)的                     工程的投标。委托代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权，特此委托。

（委托代理人身份证复印件附后）

委托代理人（签字或盖章）：              性别：        年龄：

身份证号码：                          职务：

投标人 (盖法人章):

法定代表人(签字或盖章)：

授权日期：         年       月      日

（价格标封面）

工程

价格标投标文件

正（副）本

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日   期：        年     月     日

- 一、投  标  函

南通市崇川区任港街道城港社区股份经济合作社：

(一)根据已收到的           工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)           的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，项目经理为            。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在           内竣工。

(三)我单位保证本工程质量达到                   。

(四)如果我方中标，我方将按照规定提交           元作为履约担保，承诺在施工过程中不转包，不分包。

(五)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：         年    月     日

- 二、已标价的工程量清单（报价明细）

- 工程名称：任港街道城港社区股份经济合作社

- —城港花苑内道路维修项目（二次）

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 全费用综合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 切缝 | m | 50 |  |  |
| 2 | 拆除原水泥破损地坪（机械费） | ㎡ | 100 |  |  |
| 3 | 浇砼地坪（C30混凝土,18cm厚） | ㎡ | 100 |  |  |
| 4 | 出土 | 车 | 2 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |