崇川区任港街道社区卫生服务中心维修改造工程

竞争性磋商文件

（资格后审）

采购单位：崇川区任港街道社区卫生服务中心

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

二〇二五年三月

目  录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第八章 响应文件组成及格式

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况 崇川区任港街道社区卫生服务中心维修改造工程的潜在供应商应在崇川区人民政府网上获取采购文件，并于2025年03月21日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：RGJD-HXTD-20250305001

2、项目名称：崇川区任港街道社区卫生服务中心维修改造工程

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：335468.36元。

5、最高限价：30万元，响应报价超过最高限价为无效响应报价。

6、采购需求：崇川区任港街道社区卫生服务中心维修改造工程施工，包含但不限于拆除、砌筑工程，门窗工程，楼地面装饰工程，墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程，天棚工程，油漆、涂料、裱糊工程，其他装饰工程等为完成本工程而实施的所有工作内容。具体内容详见工程量清单。

7、工期要求：45日历天（具体开工日期以发包人签发的书面开工通知为准）。

8、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）要求，本项目专门面向中小企业采购，即本工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“建筑业”。

注明：（1）中小企业应当按照财库（2020）46号文《政府采购促进中小企业发展管理办法》和“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》为准。如实填写并提交《中小企业声明函》。

（2）残疾人福利性单位按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）有关规定执行。

（3）监狱企业按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）有关规定执行。

备注：本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有有效的营业执照及税务登记证，或者是三证合一的营业执照；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

（2）供应商须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（须在有效期内），并具有有效的安全生产许可证。

（3）供应商拟派项目负责人须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格（不含临时资质），同时具有安全生产考核合格证（B证）。

同时必须满足下列条件：

a.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险或将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）；项目负责人不得同时在其他公司担任法定代表人，不得是个体工商户经营者；项目负责人不得同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。公司法定代表人、董事、监事、高级管理人员的变更信息以国家企业信用信息系统的变更备案信息为准。

b.拟派项目负责人必须为投标企业正式人员，须提供①拟派项目负责人与投标企业双方签订的有效劳动合同书②社保机构出具并盖章的投标企业为其缴纳的2024年12月以来任意1个月的养老保险缴费记录。

特别提示：

①本工程供应商若拟派项目负责人为一级注册建造师，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求使用并提供电子证书复印件，并应在个人签名处手写本人签名，未提供电子证书复印件或未手写签名或签名图像笔迹不一致的，视为项目负责人的资格不符合要求。

②本工程供应商若拟派的项目负责人为江苏省二级注册建造师，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》（〔2023〕第26号）文件要求换发新的注册证书电子证照，并提供新的注册证书电子证照复印件，否则不予认可。

（4）法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证扫描件；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证扫描件。

4、供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

5、参加报价的供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价。

三、获取采购文件

1、获取时间：自本公告发布之日起至2025年03月21日09时30分。

2、地点：凡有意参加磋商活动者，请于公告发布至磋商活动开始前登录“南通市崇川区人民政府网http://www.chongchuan.gov.cn/”直接下载招标文件。

3、售价：采购文件每套售价300元，报名时递交给采购代理机构，售后不退。

4、报名方式：请有意参与本项目投标的供应商于2025年03月20日17时00分前联系代理机构报名（联系人：董安国，联系电话：18912299056，邮箱：812298892@qq.com），未报名单位不得参加本项目的投标。

四、响应文件递交的截止时间

1、响应文件提交截止时间：2025年03月21日09时30分（北京时间）。逾时，采购人将拒绝接受响应文件纸质文档。

2、响应文件递交地址：宏信天德工程顾问有限公司开标室（南通市崇川区江海大道488号金贸国际2501室），如有变动另行通知。

五、开启

1、时间：2025年03月21日09时30分（北京时间）。

2、地址：宏信天德工程顾问有限公司开标室（南通市崇川区江海大道488号金贸国际2501室）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜

1、磋商保证金：无。

2、履约保证金：本项目成交后的履约保证金为项目合同价的10%。

3、对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向采购人或招标代理提出。

4、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：崇川区任港街道社区卫生服务中心

地 址：南通市外环西路329号

联系人：施先生

联系电话：0513-81567088

2、采购代理机构信息

名称：宏信天德工程顾问有限公司

地址：南通市崇川区江海大道488号金贸国际2508室

联系人：董安国

联系电话：18912299056

邮 箱：812298892@qq.com

# 第二章 供应商须知

一、说明

1、本竞争性磋商文件仅适用于采购人组织的竞争性磋商采购活动。

2、竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

3、竞争性磋商文件的解释权属于采购人。

4、供应商在网上下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对本次采购活动事项有疑问的，应向采购人或采购代理机构以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本磋商文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在磋商结束后针对磋商文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的磋商。

6、供应商在磋商开始前自行踏勘现场，供应商务必自行认真踏勘现场条件，进一步获取所需信息，一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用，采购人可视情组织答疑会。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、采购人、采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以崇川区人民政府网发布的信息为准。

3、采购人、采购代理机构对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。

4、提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购人、采购代理机构在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。

5、除非采购人、采购代理机构以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、本项目涉及到的现场勘察

1、根据自身需要，供应商可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商磋商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、响应文件的编制及装订

供应商按磋商文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

五、响应文件的份数和签署

1、响应文件由：①资格审查文件、②商务技术响应文件、③报价响应文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

六、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③单独密封。响应文件正副本可统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注磋商项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期，并加盖供应商公章。

【特别提醒】响应文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效响应处理。

七、磋商报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、磋商报价均以人民币为报价的币种。

3、磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或 盖章。报价表中的报价出现前后不一致的，将参照财政部第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第 59 条的规定修正:

3.1开标一览表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表(报价表)的总价为准，并修改单价;

3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

4、本工程采用固定单价报价的方式，由各供应商结合磋商文件、工程量清单及相关资料等包括的全部内容，根据国家、地方规范和标准、各种文件规定、质监部门要求执行的而工程量清单中未明确的施工内容，以及为按磋商文件所确定的工期、质量、安全要求完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、机械、设备、材料、存贮、运输（含二次搬运费）、劳务、安装、调试、测试、脚手架搭设使用、各工种间的协调配合工作、缺陷修补、维护、培训、售后服务、规费、措施费、管理、利润、税金、清洗、防水、管道清理、验收、安全措施、技术措施、设备（材料）档案、工程档案、工程定位、复测、点交、场地清理费用、垃圾清理外运费、环境保护费、测试费用、设置防撞设施、安全生产、文明施工、成品保护费等，在磋商报价时必须综合到相关子目中进行报价等合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用。一旦成交，除本磋商文件约定的可调整事项外，其余均不调整。

5、本工程所有以“项”计入造价，一次性包定，竣工结算时不作任何调整。拆除范围和内容由承包人和发包人在进场交底前书面确认，承包人自行拆除或破坏（损坏）的，由承包人自行承担责任，并按不低于原标准修复或重建。本工程拆除的所有废旧建筑材料，发包人不考虑回收，由承包人清理场地，并运出场外按相关规定自行处理，上述相关费用含在合同价中。

6、供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。

7、本次磋商项目的报价采用两轮报价，首次报价不得超过或等于项目预算金额。除非在磋商中磋商小组对采购单位需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价，并作无效报价处理。最终报价将作为磋商小组评定成交供应商的依据。

8、成交供应商的报价包含了采购单位现有场地条件下，整个工程施工完成，并验收合格且交付前的所有费用，成交后须按相关规范及采购单位要求进行施工。

9、各供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

10、请各供应商充分考虑周边场地情况，不得以任何要求增加费用，各供应商应提前踏勘现场，自行考虑交通、材料堆放等困难产生的费用，结算时不作调整。

11、本项目竞争性磋商的最终总报价作为成交价。

12、最低的磋商报价是成交的重要条件，但不是成交的唯一条件。

13、其他报价要求详见项目需求和清单。

特别提醒：施工期间施工作业不能影响医院的正常工作，可分段或利用周末施工。

八、联合体参与磋商

不接受任何形式的联合体参与本项目的竞争性磋商。

九、磋商保证金

无

十、响应文件及磋商费用

1、本项目采购代理费3000元，由成交供应商承担，请参加磋商的供应商在成本中自行考虑。上述费用领取成交通知书前，向代理公司一次性缴清。

2、磋商程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

3、无论磋商过程和结果如何，参加项目磋商的供应商自行承担与本次项目磋商有关的全部费用。

十一、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为成交价的10%。

2.成交供应商可以选择以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、履约保证金保险等形式缴纳履约保证金。

3.成交供应商在成交通知书发出之日起30日内，凭“成交通知书”和“履约保证金”的缴纳凭证，与采购单位签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

4.成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购单位凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

5.由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

十二、未尽事宜

参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

# 第三章 项目需求

一、工程概况

本项目为崇川区任港街道社区卫生服务中心维修改造工程，采购具体内容：崇川区任港街道社区卫生服务中心维修改造工程施工，包含但不限于拆除、砌筑工程，门窗工程，楼地面装饰工程，墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程，天棚工程，油漆、涂料、裱糊工程，其他装饰工程等为完成本工程而实施的所有工作内容。主要施工内容详见本项目工程量清单。由各供应商结合磋商文件、采购人提供的工程量清单和现场情况（请各供应商自行踏勘）进行报价。报价应包括磋商文件所确定的磋商范围内相关资料的全部内容，供应商报价时应充分考虑施工期间的政策性风险和人工、材料、机械的市场风险。

二、工期要求

45日历天（具体开工日期以发包人签发的书面开工通知为准）

三、控制价编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编制工程量清单；

2、《江苏省土建装饰工程计价定额》（2014年版）；

3、《江苏房屋修缮工程计价定额》（土建2009年版）；

4、《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）；

5、《江苏房屋修缮工程计价定额》（安装2009年版）；

6、《江苏省建设工程费用定额》2014年版；

7、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【2016】154号）及《江苏省城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价【2019】178号）规定的标准计取；

8、材料价参照南通市2025年第2期信息指导价，无指导价的材料的价格，则按市场价执行；

9、人工工资根据（苏建函价〔2024〕348号文）；

10、省市现行各类造价文件；

11、相关规范、标准图集及技术规范。

四、投标报价要求

1、采用工程量清单计价方式，投标供应商不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

2、响应报价方式：固定单价报价。工程量的风险由发包人承担，价格风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定承担。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

3、除响应供应商自行补充的措施项目外，响应报价的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。

4、响应报价应根据磋商文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价（已列入不可竞争的项目除外）。响应供应商所报设备价、材料价如低于同期的省、市、县的造价信息或低于同期的市场价格信息，视为对采购人的优惠。响应供应商标函中所报设备、材料其规格、尺寸、等级不得低于清单的要求。中标人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。

5、响应供应商不得擅自改动采购人提供的工程量清单上的内容。若对提供的工程量清单内容有疑义，请将书面疑问材料在规定的时间和方法向招标代理单位提出，其中清单内容的书面疑问材料经采购人组织核实确认后提供最终工程量清单，响应供应商在投标报价时，不得增减清单工程量。

6、套用本企业定额，无本企业定额可参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省土建装饰工程计价定额》（2014年版）、《江苏房屋修缮工程计价定额》（土建2009年版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）、《江苏房屋修缮工程计价定额》（安装2009年版）、《江苏省建设工程费用定额》2014年版、江苏省及南通市有关现行文件规定。

7、响应供应商自行对工程现场进行踏勘，以获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。本项目施工现场情况复杂，紧邻居民区，响应供应商须自行协调处理好群众关系，施工过程中对临近房屋、现场进出口道路及地下排水管网造成的破坏供应商必须修复到位并承担相关费用。以上事项采购人不承担任何责任，结算时不再增加任何费用。此部分费用响应供应商需综合考虑在报价内，结算时费用不再增加。

8、本工程所有乙供材料均由承包人自行采购，材料必须符合有关规范、清单规定的质量要求。材料价格按照中档的质量自行市场询价进入报价。发包人对材料的质量有认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直至合格为止），施工时成交单位需提供样品供采购人选择，涉及到的价格不再调整。购进的材料设备与确认的样品不一致的，由成交单位无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由成交单位承担，结算时一律不作调整。

9、下列材料由响应供应商按照业主推荐材料品牌列入投标报价；中标后，成交单位须在推荐品牌中任选一种品牌进行采购，并经采购人认可后方可进场。在实际施工中，所有材料的选用需待监理人及采购人确认后方可进场，在工程结算时，综合单价不予调整。

10、响应供应商在投标报价时不得调整采购人设定的暂估价、暂列金额、现场安全文明施工措施费率、规费项目费、税金项目费不可竞争费费率，否则按无效响应文件处理。

11、响应供应商根据施工现场情况及现行规定，自行根据可行的施工方案对措施费自行增加清单进行报价，结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目缺项为由要求新增措施项目，结算时一律不作调整。

12、响应供应商必须按照文明工地标准和要求，做好场地清理及相关工作，施工现场要求保证施工场地清洁，施工现场的材料堆放要整齐，做到工完料清，遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求。定期地将所有建筑垃圾从施工现场清除，并运至采购人指定场所。交工前，必须将所有剩余的建筑材料运走或运至采购人指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在投标报价中。未能达到上述要求的，发包人有权指定其它相关单位清理垃圾，由响应供应商承担由此发生的费用。

13、施工过程中涉及到所有损坏成交人必须修复，此部分费用响应供应商需综合考虑在报价内，结算时费用不再增加。

14、低于成本价的按无效标处理。

15、其他未尽事宜在书面答疑中明确。

六、其他说明

1、管理费、利润按修缮建筑工程和修缮安装工程计费；

2、总价措施项目只计基本费、扬尘污染防治增加费和临时设施费；

七、其他要求

1、收到采购人开工指令之日起7日历天内必须开工，开工前置条件：

（1）签订合同；

（2）主材主料到达现场，例如：地板、玻璃（根据清单）；

（3）施工单位项目负责人到岗到位；

2、施工措施：

（1）施工过程中应保证门卫正常运转，确保人员进出安全，改造工序总体按照先新建，登记功能转移至新建内后，再整体完工。

（2）开工前应先将施工区域全部围挡遮尘，悬挂明显标识牌，限制进出工地人员，有序管理现场施工。

3、垃圾堆放和清运：零碎装袋、大块的集中堆放指定地点，每周必须清运（中途若有必要也可清运）。

4、在工程施工过程中以及工程保修期内，由于承包人责任出现的质量问题、安全事故或者因其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或被市有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造成损失，由此给发包人造成直接或间接的损失，从承包人工程进度款中扣除。

5、施工过程中涉及环保、城建城管、消防等相关部门收取的费用及相关手续，对保护周边地下管线和架空线的安全的费用等已含在合同价中，由承包人负责协调处理，竣工结算时一律不作调整。

6、履约担保：金额为合同价的10%，成交供应商合同签订前支付给采购单位，否则采购人有权拒签合同；

7、承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，并严格执行发包人制定的《安全生产检查制度》、《安全生产奖惩办法》、《建筑施工特种作业人员管理办法》等相关规章制度，承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。

8、作为有经验的承包商，对采购人工程量清单描述不清或不完整，但又是响应供应商为满足采购人和项目要求而必须完成的工作，响应供应商均应计入投标报价，工程结算时采购人不为此类项目另外支付费用。

9、应采购人要求完成合同外工程量，结算时工程量按发包人现场签证确定，结算单价按照以下两种情况确认：①原工程量清单中有类似综合单价的，结算单价参照成交综合单价（计算公式如下）；②没有类似综合单价的，由响应供应商按照正常编制原则组价并按照成交下浮率（计算公式如下）同比例下浮，由采购人审核通过后确认结算价。

成交综合单价=首次响应综合单价*（成交总价/首次报价总价）

成交下浮率=1-成交总价/招标标底价*100%

10、工程进度款支付：签订合同并正式开工后付至合同价40%，项目竣工验收合格后付至合同价80%，审计结束后付至审计金额的97％，质保期结束（自竣工验收合格之日起两年）结清余款。

注：成交供应商在每次收款前一周内，应向采购单位开具等额的增值税专用发票，如因成交供应商未能开具有效发票，责任由成交供应商承担。

11、审计费用支付条款：

①单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，在结算时由建设单位向施工单位收取。

②单项工程核减率8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%。

③单项工程核减率5%—8%（含8%）之间，其审计费用由建设单位承担80%，施工单位承担20%。

④单项工程核减率5%及其以下的，其审计费用由建设单位承担。

# 第四章 评审方法和程序

一、代理机构组织磋商

1、本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

2、磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

（4）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3、评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

4、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加磋商活动会。

二、磋商的原则及方法

1、磋商小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。技术分取算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、磋商文件能够详细列明采购货物的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购货物的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞价。对被认定为低于成本报价磋商竞价的报价做无效报价，按无效响应处理。

三、磋商评定结果的方法

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次项目磋商的技术和商务报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术分值占总分值的比重为70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

报价分值占总分值的比重为30%（权重）（四舍五入保留两位小数）。

4、技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5、报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与技术分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

7、推荐成交候选人的特殊情况处理：

（1）评审得分相同时，按照最后报价由低到高的顺序推荐。

（2）评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

8、磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

9、对落标的供应商不做落标原因的解释。

四、综合评分评审标准

（一）商务技术分：（70分）

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目理解 | 对工程特点（字数须控制在800字以内）、施工条件（字数须控制在800字以内）、合同工期（字数须控制在800字以内）作简要概述，字数不符合要求者酌情扣分。 评委对有效响应文件作横向比较。根据对本项目的理解是否全面、准确进行评分，优得5分；良得4分；中得3分；差的1分；提供材料内容与本工程无关或者未提供的，得0分。 | 5 |
| 2 | 施工组织、施工总平面布置方案 | 明确项目总体布置（字数须控制在800字以内）、施工组织结构（字数须控制在800字以内）、施工总平面布置（字数须控制在800字以内）、工程项目内容及分工（字数须控制在800字以内）等，字数不符合要求者酌情扣分。 评委对有效响应文件方案进行横向比较。针对方案是否合理进行评分，优得5分；良得4分；中得3分；差的1分；提供材料内容与本工程无关或者未提供的，得0分。 | 5 |
| 3 | 改造施工方案 | 1、工期保证措施 工期目标及工期保证措施（字数须控制在800字以内），字数不符合要求者酌情扣分。评委对有效响应文件作横向比较。针对保证措施是否合理进行评分，优得5分；良得4分；中得3分；差的1分；提供材料内容与本工程无关或者未提供的，得0分。字数不符合要求者酌情扣分。 | 5 |
|  |  | 2、主要施工方法、技术措施 包括关键工序（字数须控制在800字以内）、特殊过程的确认及施工方法（字数须控制在800字以内）、技术要求（字数须控制在800字以内），评委对有效响应文件作横向比较。 针对施工方法是否科学可行进行评分，优得5分；良得4分；中得3分；差的1分；提供材料内容与本工程无关或者未提供的，得0分。字数不符合要求者酌情扣分。 | 5 |
|  |  | 3、安全文明施工措施 包括防火（字数须控制在800字以内）、现场文明施工（字数须控制在800字以内）、垃圾清运（字数须控制在800字以内）等措施，评委对有效响应文件作横向比较。针对文明施工措施是否科学可行进行评分，优得5分；良得4分；中得3分；差的1分；提供材料内容与本工程无关或者未提供的，得0分。字数不符合要求者酌情扣分。 | 5 |
|  |  | 4、质量保证措施 质量目标（字数须控制在800字以内），结合本项目特点制定具体项目中的质量保证措施（字数须控制在800字以内），评委对有效响应文件作横向比较。针对质量保证措施是否可行进行评分，优得5分；良得4分；中得3分；差的1分；提供材料内容与本工程无关或者未提供的，得0分。 字数不符合要求者酌情扣分。 | 5 |
|  |  | 5、安全保证措施 结合本项目特点制定安全保证措施，包括安全管理目标（字数须控制在800字以内）、安全管理体系（字数须控制在800字以内）、施工安全措施（字数须控制在800字以内），评委对有效响应文件作横向比较。针对安全保证措施是否科学可行进行评分，优得5分；良得4分；中得3分；差的1分；提供材料内容与本工程无关或者未提供的，得0分。字数不符合要求者酌情扣分。 | 5 |
| 4 | 主要材料品质 | 对项目使用的主要材料品质进行综合对比打分，材料种类齐全且品质好的得9分；材料品质较好的，得5分；材料品质一般的，得1分；未提供不得分。 | 9 |
| 5 | 方案深化设计及效果图 | 1、方案深化设计 供应商根据工程量清单、现场实际，进行方案深化设计，根据供应商提供的设计方案进行评审：包含功能设计合理齐全，细节考虑全面周延；充分考虑效果及运行维护的实用性、便利性，合理配置设施设备等方面。优得8分；良得5分；中得3分；差的1分； | 20 |
|  |  | 2、深化设计效果图 由评委根据供应商提供的方案设计效果图（包括但不限于平面布置图、立面图、整体效果图、局部效果图等）横向比较优劣后分档给分。设计效果图清晰完整、符合实际使用功效且美观的，得12分；设计效果图较完善较美观的，得7分；设计效果图有所缺陷的，得2分。提供效果图不符合实际或者未提供效果图的，不得分。 |  |
| 6 | 类似业绩 | 供应商自2021年1月1日以来（以竣工验收证明时间为准）承担过的类似维修改造工程业绩的，有一个得2分，最多得6分。 提供合同及竣工验收证明复印件或扫描件加盖公章，合同或竣工验收证明中须能明确体现业绩的相关要求，合同或竣工验收证明中未能提供的则另需提供业主加盖公章的证明材料，否则不得分。 | 6 |
| 合计 |  |  | 70 |

注：

（1）评委依据采购文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

（2）供应商须对上述所有材料的真实性负责；若供应商提供虚假材料，一经发现立即取消磋商资格或成交资格。

（二）报价分：（30分）

1、本次项目最高限价：30万元，响应报价超过最高限价为无效响应报价。

2、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其报价分为满分。其他供应商的报价分统一按照下列公式计算：

报价分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100

（三）政府采购政策功能落实

专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

五、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、响应文件未按规定要求签署、盖章及主要资料不齐全的；

2、响应文件的资料有虚报或者谎报的；

3、响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；

4、不具备磋商文件规定的资格要求的；

5、响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7、磋商响应报价超出项目最高限价的；

8、被认定为低于成本报价磋商竞标的；

9、供应商的磋商报价高于自己前一轮的；

10、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

11、磋商小组依据法律法规可以认定为无效响应的其他情况；

12、未按要求提供样品的（如有）。

六、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、供应商的报价均超出了最高限价，采购单位不能支付的；

2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、磋商小组依据法律法规可以认定为无效响应的其他情况。

七、成交通知

成交结果在崇川区人民政府网（http://www.chongchuan.gov.cn/）公示1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者成交人放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

- 第五章 合同主要条款

采购单位（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：     年    月    日

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》及（项目名称）                 采购项目（采购编号：          ）的采购结果、采购文件及响应文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、主要工作内容：

1、甲方招标时提供的竞争性磋商文件工程量清单等所包含的施工内容。

2、项目地点：南通市崇川区

二、工期要求：45日历天（具体开工日期以发包人签发的书面开工通知为准）。

三、合同金额：

合同总价：人民币（大写）         （￥：             元 ）。

四、双方权利义务：

（一）甲方：

1、甲方负责为乙方施工提供施工场地及临时用水、用电等设施；具体由乙方实施，水费、电费亦由乙方承担。

2、甲方对施工现场安全生产、材料质量、施工进度、工程验收有监督与管理权；

3、甲方有权为乙方办理工程签证、工程量审核、决算初审、工程款拨付等手续。

4、施工现场设甲方代表，代表甲方行使甲方的权力，乙方须服从甲方代表的管理。

（二）乙方：

1、乙方现场项目经理为     ，乙方必须服从甲方统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方施工现场各项管理规定，做到安全生产、文明施工；

2、乙方必须确保施工现场人员的技术素质，特殊工种必须持证上岗。未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍及人员；

3、乙方需按照磋商文件中的相关要求进行施工，主要材料进场必须及时报验。报验材料需提供样品，并附同批次质量检测报告。甲方有权对进场材料进行抽检，经检测不合格的材料严禁使用；

4、乙方施工时遇到未知管道线路对施工造成影响的必须及时通知甲方，不可擅自处理；

5、工程竣工验收并交付使用前，乙方应做好施工现场成品保护及周边环境保护，及时清运建筑垃圾；

6、其他未尽事宜详见竞争性磋商文件；

7、乙方必须严格遵守本协议工期约定，工期每延误一天，乙方向甲方交纳工期违约金3000元。

8、乙方现场施工必须服从甲方代表的监督和管理，施工过程中发生与项目有关的问题应及时向甲方代表汇报，甲方代表发出的整改指令乙方必须响应，并完成到位，否则不得进行后续施工。

五、工程变更：

本工程项目发生变更，则必须有甲方出具的纸质变更通知方才可实施，并且以甲方出具的加盖甲方公章的签证单为工程量依据。

在施工过程当中如遇工程项目、工程量发生变更时，需有甲方基建管理部门出具的工程量变更通知单，方可实施改造，根据变更通知单内容填写工程量签证单，并以此为决算依据，其他任何个人及部门提出的变更通知，不予实施，否则发生的一切费用及其他责任由乙方自行承担。

六、价格调整

1、市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  否

七、合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：响应供应商在投标报价时须充分考虑到施工期间各类建材的市场风险、施工机械进（退）场费、甲供材料的保管费（如有）、甲方另行分包项目的总包管理费或配合费（如有）、工程实施范围内外可能出现的阻挠施工等各方面的风险因素，除规费、税金、安全文明施工措施费的政策性风险以外，其余结算时不作调整。人工工资调整执行《关于发布南通市建设工程人工工资指导价动态管理实施细则的通知》（通建价【2015】10号文）。工程量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。承包人在投标时已仔细核对清单，并依据国家、省、市现行规范、规程、文件等报价，若招标时工程量清单中项目特征描述不清或未完整，但为满足招标人的要求而必须完成的工作，工程结算时不再调整该子目的综合单价及措施费用，即发包人不为此类情形另外支付费用。

八、计量

1、计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省土建装饰工程计价定额》（2014年版）、《江苏房屋修缮工程计价定额》（土建2009年版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）、《江苏房屋修缮工程计价定额》（安装2009年版）、《江苏省建设工程费用定额》2014年版、江苏省及南通市有关现行文件规定。

九、工程合同款支付

1、关于付款周期的约定：

签订合同并正式开工后付至合同价40%，项目竣工验收合格后付至合同价80%，审计结束后付至审计金额的97％，质保期结束（自竣工验收合格之日起两年）结清余款。

注：承包人在每次收款前一周内，应向发包人开具等额的增值税专用发票，如因承包人未能开具有效发票，责任由承包人承担。

2、其他：

履约保证金，待工程按合同规定完成后，无息返还。

3、进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按付款周期的约定执行。承包人在每次收款前一周内，应向发包人开具等额的增值税专用发票，如因承包人未能开具有效发票，责任由承包人承担。

十、工程竣工验收条件：

1、完成竞争性磋商文件及合同规定的所有施工内容；

2、所有过程验收及材料验收资料已齐备；

3、所有工程量变更单及工程量签证单已签署完毕；

4、已通过甲方对工程项目进行的初步验收；

5、已提交工程验收申请书。

十一、审计费用支付条款：

①单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，在结算时由建设单位向施工单位收取。

②单项工程核减率8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%。

③单项工程核减率5%—8%（含8%）之间，其审计费用由建设单位承担80%，施工单位承担20%。

④单项工程核减率5%及其以下的，其审计费用由建设单位承担。

十二、本工程施工过程中，乙方必须遵守《南通市建设工程项目廉政责任书》的有关内容，不得以任何理由向甲方工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品等，不得以任何理由为甲方组织有可能影响其公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

十三、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，本合同经双方法定代表人（或委托人）签字、加盖公章或合同章后生效。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

甲方法定代表                       乙方法定代表（签字）

或委托代理人（签字）：	或委托代理人（签字）：

二0二五年   月  日               二0二五年    月   日

- 第六章 合同授予

一、成交供应商在《成交通知书》发出30日内须按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。合同一式四份，采购单位贰份、供应商贰份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按政府采购合同约定支付的货款，实行采购人财务直接支付。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式详见采购文件第五章。

八、以上项目款的支付不计息。

第七章 质疑提出和处理

- 一、质疑的提出

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

- 5、以下情形的质疑不予受理

5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2超出政府采购法定期限的质疑。

5.3未参加采购活动的供应商。

5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

附件：

- 质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

- 1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第八章 响应文件组成及格式

一、资格审查文件（单独密封）：

1、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件）；

2、法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证扫描件；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证扫描件；

3、有效的营业执照扫描件；

4、提供建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（须在有效期内），并提供有效的安全生产许可证。（提供资质证书及许可证书扫描件并加盖公章）

5、供应商拟派项目负责人须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格（不含临时资质），同时具有安全生产考核合格证（B证）。（提供资格证书扫描件）

6、拟派项目负责人必须为投标企业正式人员，须提供①拟派项目负责人与投标企业双方签订的有效劳动合同书②社保机构出具并盖章的投标企业为其缴纳的2024年12月以来任意1个月的养老保险缴费记录。

特别提示：

①本工程供应商若拟派项目负责人为一级注册建造师，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求使用并提供电子证书复印件，并应在个人签名处手写本人签名，未提供电子证书复印件或未手写签名或签名图像笔迹不一致的，视为项目负责人的资格不符合要求。

②本工程供应商若拟派的项目负责人为江苏省二级注册建造师，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》（〔2023〕第26号）文件要求换发新的注册证书电子证照，并提供新的注册证书电子证照复印件，否则不予认可。

7、提供诚信承诺书。（格式见附件）

8、中小企业声明函或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。（格式见附件）

9、供应商认为其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术响应文件（单独密封）：

1、磋商文件中评分标准中评审细则所涉及的事项需提供的所有资料；

2、磋商文件中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请供应商按评标办法评审细则中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

三、报价响应文件（单独密封）

1、磋商响应函（格式见附件）；

2、磋商响应报价表（格式见附件）；

3、已标价的工程量清单；

4、供应商供应材料设备、主要材料选用品牌一览表；

5、供应商认为其它需要提交的材料；

- 附件：

- 供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

崇川区任港街道社区卫生服务中心：

我单位参加             （项目名称），             （项目编号）磋商活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

- 法定代表人身份证明

崇川区任港街道社区卫生服务中心：

我公司法定代表人　　    　参加贵单位组织的                   （竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权代表我公司处理该磋商活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）                           法定代表人（签字或盖章）

年月日                              年月日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商活动时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查。

- 授权委托书

（授权委托人参加磋商，须出示此证明）

崇川区任港街道社区卫生服务中心：

兹授权（被授权人的姓名）代表我公司参加                     （竞争性磋商项目名称）项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）                           法定代表人（签字或盖章）

年月日                              年月日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商活动时被授权人将身份证原件带至开标现场备查。

- 诚信承诺书

崇川区任港街道社区卫生服务中心：

我单位在参加贵单位组织的             项目的竞争性磋商活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、我单位未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

5、若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同；

6、若我方中标，将严格按照响应文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按响应文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

- 中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	   人，营业收入为 	  万元，资产总额为 	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

（1）中小企业划分标准以“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》为准。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 监狱企业证明函

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，          （填写供应商法定全称）为监狱企业。

特此声明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日  期：

- 磋商响应函

崇川区任港街道社区卫生服务中心：

依据贵单位委托代理机构组织的     （磋商项目名称）项目竞争性磋商的邀请，我方授权（姓名）   （职务）   为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格，同意贵方将磋商保证金作为违约金全额不予退还的处理。

7、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年月日

- 磋商响应报价表

项目名称：崇川区任港街道社区卫生服务中心维修改造工程

| 序号 | 项目内容 | 报价轮次 | 磋商总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崇川区任港街道社区卫生服务中心维修改造工程 | 首次报价 | 大写（人民币）： 小写（￥）： |  |
| 2 |  | 第二次报价（磋商现场填写） | 大写（人民币）： 小写（￥）： |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年月日

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 本项目供应商应充分考虑项目实施期间各类市场价格和政策性价格调整因素，确定价格风险计入报价中，今后不作调整。即本工程结束前的所有费用且包含响应磋商文件采购要求的所有费用。

注：第二次报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写磋商报价总计（首次）。工程量清单与首次报价表金额相对应。

- 已标价的工程量清单

投标总价、总说明、建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料(工程设备)暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算价表、计日工表、总承包服务费计价表、规费、税金项目清单与计价表等；

注：若成交，各清单综合单价的计算原则：以第1轮报价的清单单价为基数，根据最终成交价与第1轮报价之间的下浮率（其中：暂列金、暂估价及相应取费不参加计算下浮）进行同比例下浮，且以此作为确定最终各清单综合单价的依据。

- 供应商供应材料设备、主要材料选用品牌一览表

附件：

- 中小企业划型标准规定

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。