港闸开发区绿化养护项目

招标文件

招　标　人：江苏省南通港闸经济开发区管理委员会

招标代理人：南通新江海建设项目管理咨询有限公司

二〇二五年八月二十五日

# 第一章投标人须知及投标人须知前附表

## 一、投标人须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 港闸开发区绿化养护项目 |
| 2 | 建设地点 | 港闸开发区 |
| 3 | 建设规模 | 约5.7万 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 养护等级 | 二级养护 |
| 6 | 养护要求 | 养护期总共6个月，计算日期从合同签订之日起 |
| 7 | 资金来源 | 财政 |
| 8 | 招标范围 | 1912春风渡与节制闸东河之间的绿化养护、闸南一河河道绿化养护、保利深南路北侧绿化养护，现场照片见附件。 |
| 9 | 工程报价方式 | 固定全费用综合单价报价 |
| 10 | 投标有效期 | 45 日历天(从投标截止之日算起) |
| 11 | 投标保证金额 | 人民币 3000元整（递交方式：现金或银行汇票（并非将保证金打入指定账户），在开标时和投标文件同时递交，请勿和投标文件密封） |
| 12 | 提交疑问材料 时间及方式 | 如有疑问需要招标人澄清应在2025年8月28日17时前以电子文件形式（不具单位名称、不加盖单位公章）发送至指定邮箱（1585059451@qq.com）向招标人提出，招标人予以解答，解答的内容将在“南通市崇川区人民政府网”-公告公示栏发布。 |
| 13 | 踏勘现场答疑时间 | 投标人自行踏勘现场 答疑时间：2025年8月28日17时前 |
| 14 | 招标控制价 | 本项目控制价57000元。 |
| 15 | 投标 文件份数 | 纸质文件正本壹份（中标单位在领取中标通知书前再提供完叁份资格审查文件、叁份商务标文件、一份电子完整的投标文件电子扫描件） |
| 16 | 投标文件提交地点及截止时间 | 收件人：南通新江海建设项目管理咨询有限公司 截止时间：2025年9月5日14时30分（北京时间） 提交地点： 港闸开发区管委会前楼418会议室(城港路118号) |
| 17 | 开标 | 开标时间：2025年9月5日14时30分（北京时间） 开标地点：港闸开发区管委会前楼418会议室(城港路118号) |
| 18 | 评标委员会 | 由招标人依法组建 |
| 19 | 履约担保金额 | 履约保证金：伍仟元 缴纳方式：转账、见索即付银行保函； 中标人须在合同签订前交齐履约保证金后根据招标文件的要求签订合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还，该金额不足以弥补给招标人造成的直接和间接损失的（包括但不限于二次招标发生的招标费用、中标差价、招标代理服务费等），中标人应予补足。 |
| 20 | 招标单位 | 单位名称：江苏省南通港闸经济开发区管理委员会 联 系 人：沙工 联系电话：0513-85609562 |
| 21 | 招标代理单位 | 单位名称：南通新江海建设项目管理咨询有限公司 地址：南通市南大街129号兴胜大厦五楼 联 系 人：柴九玲 联系电话：18012880304 |

二、投标须知

## （一）总则

1.工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

1.2招标范围：见本须知前附表第8项。

1.3现场条件：

（1）施工现场拆迁及平整情况：现貌。

（2）施工用水、电：现场内施工用水、电（含水源、电源、管线接入）由承包人自行解决，费用自理；

（3）场内外道路：自行考虑，施工便道由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

(4)其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。

投标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整，并无条件接受发包单位、监理单位的协调、管理。投标人务必自行认真踏勘现场条件，如若对现场施工条件有疑问，请在提交疑问截止时间之前提出，否则视同认可。一旦中标不得对现场条件提出额外要求，且不得要求增加费用。

1.4承包方式说明：

工程发包范围内的包工、包料（发包人供应或发包人另行发包的除外）、包质量、包工期、包安全、包文明、包成品养护、包风险等。

1.5按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用公开招标、资格后审招标方式，择优选定施工单位。

2.投标人资格要求

2.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉：

（1）企业资质条件：投标人须具备独立法人资格且投标企业持有的有效营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（2）拟派项目经理必须为投标企业正式人员，具备园林绿化及相关专业中级及以上职称。

注：园林绿化及相关专业：包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、 艺术等专业。拟派项目经理的园林绿化职称证书及相关证明材料复印件（若职称证书不能显示园林绿化及相关专业的，须同时提供毕业证书及相关证明）。

（3）企业业绩要求：近三年（2022年8月1日以来，以合同签订时间为准）投标企业承担过5万元及以上的绿化养护工程业绩，业绩证明材料须提供绿化养护合同。

（4）施工单位必须自行处理施工现场群众工作及其他特殊情况等所有突发事件。

（5）本工程不接受联合体方式的投标。

3.投标费用

3.1投标人在提交投标文件的同时提交300元招标文件相关费用，无论是否中标，该费用不予退还。

3.2投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4、踏勘现场

- 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

- 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场发生的一切费用。

- 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

- 本项目招标内容均为实际工作需求，需予以充分认识。各地段绿化因差异性较大，投标前请认真进行现场踏勘，对各地段现场有客观、清晰的了解。

## （二）招标文件

5.招标文件的组成

5.1.招标文件包括下列内容：

第一章：投标须知

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：项目需求

第五章：投标文件格式

第六章：资格审查证明材料

5.2根据本章第6、7款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过“南通市崇川区人民政府网”-公告公示栏随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)、招标控制价公示等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。

6、招标文件的澄清

6.1投标人从“南通市崇川区人民政府网”-公告公示栏下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

6.2招标人不组织集中答疑，投标人如对招标公告、招标文件、工程量清单、图纸、招标控制价等文件存在前后矛盾，部分条款说明不清、存在歧义、违反相关法律法规，存在限制性条款等有疑问的应在2025年8月28日17时前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱：1585059451@qq.com（不具单位名称，不加盖单位公章）。招标人在收到疑问材料后2日内予以解答，并于 2025年9月1日17时前将解答内容（若有）以电子文档上传至“南通市崇川区人民政府网”-公告公示栏，请各潜在投标人自行下载。

在开标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。

6.3招标文件的澄清答疑将在投标人须知前附表规定的时间前，在“南通市崇川区人民政府网”-公告公示栏向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源。

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。

在投标截止时间3天前，招标人可以修改招标文件，以电子文档形式在“南通市崇川区人民政府网”-公告公示栏发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

7、招标文件的修改

7.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经“南通市崇川区人民政府网”-公告公示栏向所有投标人公示。

7.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。如果修改招标文件时间距投标截止时间不足3天，为保证投标人合理时间编制投标文件，招标人应合理延长递交投标文件的截止日期。

7.3本工程采用电子答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以““南通市崇川区人民政府网”-公告公示栏上公布的内容为准。招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时，以公示时间在后的文件为准。投标人应在投标截止时间前随时查看”南通市崇川区人民政府网（www.chongchuan.gov.cn）” 政府集中采购-招标公告栏中有关该工程招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。

## （三）投标文件

8. 投标人应认真阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为无效标处理。

9. 本工程投标文件由资格审查资料包、商务标两部分组成，具体应包括以下内容：

9.1 资格审查资料包包括内容：

(1)有效的企业法人营业执照（副本）复印件；

(2)拟派项目负责人相关证明材料复印件：

(3)拟派项目负责人为投标企业正式人员证明材料复印件；

(4)企业业绩证明材料复印件；

(5)投标人认为需要提供的其他材料。

(6)资格审查文件表格（格式详见招标文件第七章的）。

未尽之处具体详见本招标文件第二章“评标办法”中的《资格审查标准汇总表》。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

以上复印件须加盖投标单位公章，所有材料须统一密封在一个封袋中并编写材料目录，以便在开标时核查，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。

9.2商务标

（1）投标函；

（2）投标报价明细表

（3）法定代表人身份证明书；

（4）授权委托书(如有授权)；

（5）计划投入的主要施工机械设备表、拟投入主要养护人员表。

10.招标文件提供的文件格式(第六章)投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

- 11.投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。资格审查资料包、商务标分开装袋密封。

- 全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

13.投标保证金

13.1投标人必须按照前附表规定于投标文件提交截止时间前将投标保证金递交给招标代理查验；

①投标保证金以现金的形式提交的，需将现金密封在信封中，在开标时和投标文件同时递交。

②投标保证金以银行汇票形式提交的，须同时提供银行汇票和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件（加盖单位公章）；投标保证金（银行汇票形式）上必须注明收款人：南通新江海建设项目管理咨询有限公司，用途：投标保证金；汇款人：投标单位名称。（账户名：南通新江海建设项目管理咨询有限公司，开户行：中国银行南通金海岸支行，账号：553458202838）。中标单位的投标保证金有效期在投标截止日后45天内有效；

14.投标保证金退还

14.1未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还。

14.2中标单位的投标保证金在施工合同生效后一周内予以退还。

14.2中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：

①放弃中标项目的；

②拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

③不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

④经查实，通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的。

- （四）招标控制价及投标报价

15.招标控制价

本项目控制价57000元。

16、投标报价的范围

1912春风渡与节制闸东河之间的绿化养护、闸南一河河道绿化养护、保利深南路北侧绿化养护。

17.投标报价的计价依据

按照《江苏省园林绿化工程质量评定标准（试行）》、《江苏省城市园林绿化用植物养护技术规定》、《城市园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-99）以及相应补充规定和现行省、市有关规定。由招标人(发包人)提供工程量数量，投标人(承包人)自主进行报价，投标报价结算时不予调整。

18、投标报价方式：

18.1本工程项目采用固定总价报价方式。投标人报价时应充分考虑养护期间各类市场风险、国家政策性文件调整等、其他所有风险；竣工结算时价格不予调整。

19.投标报价编制要求

19.1 各投标单位在招标人公布的招标控制价以内自主报价。

19.2本工程采用固定总价报价方式，投标报价应包含招标文件所确定的招标范围内相关资料及规范、规定等全部内容，对绿地、行道树进行日常养护管理、设施维护、对枯死树木草坪等进行补植补种，并依据各类植物的生长和长势，适时进行浇水、追肥、喷药杀虫灭菌，清除杂草、松土、修剪、整形、去除枯枝残叶，加固补植、草籽复播等工作所需的全部费用。竣工结算时价格不予调整。

19.3投标人应结合以往施工经验，在投标报价中考虑由于施工现场不便等因素导致的施工机械多次进退场。

19.4投标人需对投标场地、土质等实际情况进行现场勘察，考虑各种困难，投标报价中应包含养护期内所需要的所有费用，结算时不得因任何原因提出额外增加费用的要求。

19.5投标人在投标报价时充分考虑现场土质等实际情况，改善土质或换土等费用均包含在报价中，一旦中标，中标价格一律不得调整，中标单位不得以土质、气候为由提出额外增加费用的要求，同时必须确保苗木成活率。

19.6苗木在养护期间内，应按养护等级标准进行养护，及时清除杂草、施肥、防治虫害、修剪整枝等工作；养护期内的各项养护费用投标人须综合考虑在报价中，结算时不作调整。

19.7投标人确定投标报价，同时应考虑合同中包含的所有风险、责任等各项费用，投标人在踏勘现场后，自行考虑报价。补栽、移植的苗木在中标后不得因土质问题而影响苗木的成活率。一旦中标，施工期间的材料、人工、机械费用无论涨幅多少，双方均不作调整。

19.8施工干扰由投标单位自行考虑，结算时一律不得调整。

19.9投标人在报价时应充分考虑技术规范要求的各项费用及安全生产的相关措施费用；做好安全教育、安全培训工作，建立完善的安全管理体系，在路边作业，必须穿带有明显标志的防护服装，如需要，必须设置必要的安全防护措施，以确保行人、行车和自身的安全。

19.10养护作业中，如发生安全事故，由中标人承担全部责任，所产生的费用由承包人承担；

19.11中标单位按照招标人给定的资料清点苗木，移交后发现再有苗木死亡或长势不好的，即为养护单位养护不当造成的，养护单位需进行补苗；

19.12养护期满下一家养护单位确定后，本轮养护单位要配合做好现场苗木清点工作，养护移交清点结束招标人验收并办理移交手续后，本轮养护工作结束；

19.13本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

19.14中标单位中标后，应根据业主要求立即对养护区域进行全覆盖养护，移交过程可后续跟进，以保证养护工作的正常进行。

19.15其他未尽事宜在书面答疑中明确。

- (五) 投标文件的密封和递交

20、投标文件的密封与标志

20.1 本工程投标文件由资格审查资料包、商务标两部分组成。

20.2资格审查资料包、商务标必须分袋密封，并在封袋上加盖投标人单位公章和单位法定代表人章，另须在封袋上标明 “资格审查资料包”或“商务标”，同时还要写明工程名称。

20.3 投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

20.4 投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

21.投标文件的递交

21.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标文件递交截止时间之前完成投标文件的递交。招标人延长递交投标文件截止时间的，招标人与投标人在原投标截止期的全部权利、义务、责任将适用于延长后新的投标截止期。

21.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

22.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

## (六) 开标、评标和定标

23.本工程评标、定标办法采用  价格单因素评标办法 。

24. 招标人按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，由投标人检查投标文件的密封情况

25. 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

26. 凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，作无效标处理。

26.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

26.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）的；

26.3如投标函加盖企业委托代理人印章（或签字）的，委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

26.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

26.5投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的；

26.6同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

26.7未按招标文件要求提供投标保证金的；

26.8投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

26.9明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

26.10投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

26.11投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

26.12不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

26.13以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

26.14不符合招标文件有关暗标的要求。

27.评标、定标工作由招标人或代理机构组织进行。

28.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

29.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

30.投标报价可以四舍五入到“元”。

31.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

32.评标委员会在评标工作完成后，将在评标报告之外按照统一格式公布评标结果公开的内容，在中标结果公示的同时一并在“南通市崇川区人民政府网”-公告公示栏公示，公布的时间为三日。

## （七）授予合同

33.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.中标通知书发出后合同签订前，中标人应按本须知前附表规定的金额向招标人提交履约担保，担保的形式为银行转账或银行保函。

35.若中标人不能按本须知第33条、34条款的规定执行，招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目及签订合同的权利，并没收其投标保证金，中标人的行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。中标人由第二中标候选人替补，以此类推。

第二章评标办法（价格单因素评标办法）

一、本工程采用价格单因素评标办法，且采用资格后审，具体资格审查及评标细则如下：

（一）评标程序

商务标开标→评标入围评审→资格符合性评审→商务标评委详细评审→确定中标候选人

评标入围：本项目将在开标后，首先由评标委员会根据招标文件载明的评标入围合格条件进行审查，确定进入后续评标环节的投标人。

（1）评标入围合格条件如下：

- 至投标截止时间止，已足额递交投标保证金；

- 投标函中载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的期限；

- 投标函中载明的投标质量标准响应招标文件的实质性要求和条件；

- 投标函中载明的投标报价未高于招标控制价。

全部满足上述条件的投标人进入评标入围环节，未满足上述情况之一的，不再进行后续评标。

（2）评标入围方法：

1、当满足评标入围条件的投标人未超过20家（含20家）时，本项目采用全部入围法：进入评标入围环节的投标人全部进入后续评标程序。

2、当满足评标入围条件的投标人超过20家时，本项目将由招标人代表从下列二种入围方法中抽签，具体如下：

方法一：低价排序法。先按报价由低到高去除进入评标入围环节的投标人数量*10%（去尾取整）的最低报价的投标人(末位投标报价相同的均去除),再按报价由低到高取15家投标人进入后续评标程序。投标报价相同的,同时入围;不足15家时,按实际数量计取。

方法二:均值入围法。先按报价由高到低去除进入评标入围环节的投标人数量*10%(去尾取整)的最高报价的投标人后(末位投标报价相同的均去除),计算剩余投标人的报价平均值,取平均值以上7家和以下8家投标人进入后续评标程序。评标入围过程中,当投标人平均值以上(或以下)的数量不足时按实际数量计取,但不因此增加平均值以下(或以上)的数量。按顺序取平均值以上的投标人时,报价相同的投标人均不入围;按顺序取平均值以下的投标人时,报价相同的投标人同时入围。投标单位报价等于平均值也入围。

当出现招投标当事人的质疑、投诉以及评委评审和计算存在错误情形的,评标入围除计算错误外其他情形不再重新确定。

（二）评审标准

评标委员会将按评审标准、资格评审标准的合格条件，对各投标人递交的资格审查书面资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

1、资格符合性评审

资格审查标准汇总表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人需提供的材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立订立合同的能力 | 有效的法人营业执照 | 有效的企业营业执照（副本） |
| 2 | 拟派项目负责人资格 | 拟派项目负责人必须具备园林绿化及相关专业中级及以上职称。 园林绿化及相关专业：包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、 艺术等专业。 | 拟派项目负责人的园林绿化职称证书及相关证明材料复印件（若职称证书不能显示园林绿化及相关专业的，须同时提供毕业证书及相关证明）。 |
| 3 | 拟派项目负责人为投标企业正式人员 | 企业与项目负责人双方签订的有效劳动合同书和社保机构出具的投标人为项目负责人缴纳的2025年5-7月任意一个月的社保证明）； | 投标企业与项目负责人双方签订的有效劳动合同书复印件和社保机构出具的投标人为项目负责人缴纳的2025年5-7月任意一个月的社保证明）复印件 |
| 5 | 企业业绩 | 近三年（2022年8月1日以来，以合同签订时间为准）投标企业承担过5万元及以上的绿化养护工程业绩 | 同时提供①有效的绿化养护合同、②支付养护费的凭证或进账记录或发票复印件，两者缺一不可 |
| 6 | 资格审查文件表格（格式详见招标文件第七章） |  |  |
|  | 1、资格审查阶段，评标委员会根据资格审查标准、资格审查条件、“资格审查资料包”、中的资料进行资格评审，请投标人按照本招标文件要求准确提供全部资料，否则做无效标处理。 注：投标文件制作时必须如实填写“拟投入主要养护人员表”中内容 |  |  |

（3）本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与商务标的评审。

2、商务标评审

1)只有通过资格审查的投标人，才能参加商务标的评标。

2)评分标准(满分100分)

（1）有效报价是指投标人投标报价低于招标人设定的招标控制价，投标报价等于或高于招标控制价的为无效报价，作无效标处理。

无效报价、被宣布为无效标的投标报价均不参与评标基准价的计算。

（2）确定评标基准价

以有效投标文件的评标价算术平均值为评标基准价（当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低的20%（四舍五入取整，末位投标价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4价时，则次低报价作为评标基准价）。

投标人的投标报价与评标基准价相等的得100分，与评标基准价相比较，每上浮1%扣 0.9 分，下浮1%扣 0.6 分。(不足1%的，采用插入法，得分保留两位小数)

注：评标委员会在评标报告签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。

评标委员会按照各投标人的投标报价，按得分从高到低的顺序确定前三名中标候选人，中标价为其投标报价。若投标报价得分相同，则投标报价低者优先；若投标报价仍相同，则采取现场随机抽签的方式确定最终的中标候选人。

本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。

第三章合同协议书

项目

服务合同

甲方（采购人）：  江苏省南通港闸经济开发区管理委员会

乙方（承包人）：

二O二五年   月

- 园林绿化养护合同

甲方:

乙方 :

为明确甲乙双方的权利义务，依照《中华人民共和国民法典》、《城市绿化条例》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就      绿化项目的养护管理事宜协商一致，订立本合同。

第一条  项目概况

项目名称：港闸开发区绿化养护项目

项目地点： 港闸开发区

养护范围：_1912春风渡与节制闸东河之间的绿化养护、闸南一河河道绿化养护、保利深南路北侧绿化养护

绿化面积：__约15000平方米______

甲方主要负责人姓名：

乙方项目负责人姓名：

第二条 项目内容、养护主要内容、绿化养护考核项目

一、项目内容：

| 序号 | 位置 | 绿地面积 (M2) | 水面面积（M2） | 草花面积（M2） | 行道树数量(棵) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1912春风渡与节制闸东河之间的绿化 | 2254 | 0 | 0 | 0 | 二级养护，自合同签订之日起进场，养护至2026年2月底 |
| 2 | 闸南一河河道绿化 | 7274 | 0 | 0 | 0 | 二级养护，自合同签订之日起进场，养护至2026年2月底 |
| 3 | 保利深南路北侧绿化 | 5666 | 0 | 0 | 0 | 二级养护，2025年10月进场，养护至2026年2月底 |

二、养护主要内容

1、绿化及设施养护：

绿化养护：施肥（半年至少1次,足量施有机肥）、修剪、除草、排涝抗旱、草花更新（半年至少2次，每平方不少于64株）、黑麦草复播、黑麦草修剪、剥芽、病虫防治、涂白、扶正支撑、枯死垂挂枝清理、杂树枯死树清理等。设施维护：设备设施、园路、铺装维护；设备设施防腐翻新。安全生产、标识标牌、卫生保洁、水面水体保洁、绿化垃圾处置、秩序管理、巡查、平台案件处置。

上述未尽事宜按照《南通市城市绿化养护质量等级标准》执行，按照标准完成本项目内绿化养护、草皮退化更换、草花更新、设施维护、秩序维护及卫生保洁等养护作业。

2、巡查要求：每天开展养护标段内巡查，并每周报送巡查报告。

3、计划制定与报送：按照招标人要求报送周计划、月计划、年度计划，以及其他相关工作报告。

4、绿化保护、占用迁移及恢复：养护单位对所管养的园林设施有保护的义务和责任，应及时发现和制止破坏绿化的行为，并拍照取证，同时配合执法工作、评估损坏赔偿。按照招标人要求配合实施绿化迁移、移伐、大修剪施工和绿化恢复。

5、重点保障：完成项目范围内突发性和重大性保障工作任务，如文明城市检查、重大活动环境保障等任务；

6、应急抢险：完成项目范围内的抢险、消险、救灾工作，养护施工单位24小时保障。在消险过程中严格确保安全作业，并服从招标方的统一指挥和调动，参加全区抢险救灾工作。对突发性事件的应急预案做到定期和不定期演练，以便应对突发性事件。

7、工单整改：对于招标人巡查下发的问题整改清单及时整改。完成项目范围内各类信访、投诉、举报的处理和整改。

8、临时性工作和指令性任务：招标人布置的修剪、保洁、栽植、抢险等临时工作和指令性任务，应给予应急响应及服务承诺。对招标人的指令能及时响应，并按期完成，不得推诿、拖沓；如有困难则及时与招标人进行沟通协商。

9、安全生产：做好对中标范围内的各类安全生产工作，确保不出现安全事故。

10、协同配合：接受上级部门领导的相关作业指导和工作安排（参加例会、演练、现场考核等重大活动要求）。

第三条  办公场所

乙方作为养护专业企业，要有固定办公场所、固定管理技术人员、固定养护专业工人、固定生产设备等。

第四条  管理机制

乙方应有完整的机构、完善的运营机制、完备的管理制度和措施，完全有效的灾害防治预案。

第五条  养护期限

养护期限为      个月，自     年    月    日起至     年     月   日止。

第六条  养护考核结果使用

1、甲方每月底以单个道路或地块为考核单元对乙方绿化养护的结果分别进行考核，并以此为依据每3个月拨付一次绿化养护费用（按每一处养护位置占总养护期的比例计算养护费），最后一笔费用待交接验收完成后一次性付清。每月根据月度综合汇总得分结果，以90分为基本分，达到基本分的全额兑现相应道路或地块的养护费用，考评分在90分（不包括90分）以下的,不足一分按一分算，每少一分扣除2000元。

2、因乙方原因，按照养护考核标准3次考核得分低于85分的及未达到合同约定的养护标准的，除赔偿甲方损失外，甲方有权终止合同，养护费用按合同约定结算，同时作为不良记录存档，以后不得参加绿化养护招投标，履约保证金不予退回。

特别提醒:若发现有垃圾偷倒行为，每次扣除当月养护费2000-3000元。

第七条  双方权利和义务

1、甲方权利和义务

（1）将养护工程区域内的树木、草坪、花卉、及其它需要养护的设施，列明范围或清单，双方进行现场确认。

（2）全面监督、指导、检查、验收乙方工作，发现问题及时通知乙方，并要求乙方及时予以处理，对乙方提出的合理建议和要求予以采纳或提供帮助。

（3）甲方有权制定相应之管理措施、监督检查标准等，以保证乙方按照合同及其他双方议定之要求进行作业。

（4）甲方除按合同约定向乙方支付养护费用外，不再向乙方支付其他任何费用。

（5）协助乙方维持施工秩序，尽可能提供方便。

2、乙方权利和义务

（1）乙方应严格按本合同约定及其投标书的承诺为甲方受托管理的内容提供专业化的养护管理，在规定的期限内，按标准完成并履行本合同约定的义务。养护所需的工具，设备、人员等均由乙方负责，养护所需的农药、化肥、补植补种绿化、运输费用等均有乙方承担。

（2）应教育所属员工注意安全，防止安全事故的发生；文明施工，及时清理施工现场，做到工完场清；一切安全责任事故由乙方自行负责。

（3）乙方每周至少指派一名高层管理人员配合甲方进行联合巡查绿化养护情况，并对巡查的问题及时进行整改。

（4）遇绿化特殊工作需求时（如迎接参观检查、创优评比、文明城市长效考核等特殊情况），在接到甲方通知后应予积极配合。

（5）负责区域内各类植物养护及日常巡视检查，如发现各类苗木、设施有被损、被盗等情况时，应及时向甲方汇报并立即进行补缺、恢复。

（6）开展养护工作时，严格遵守政府和有关主管部门对噪音污染、环境保护和安全生产等的管理规定，文明施工；对外开放的养护区域，处理好养护工作与行人的关系。

（7）接受甲方的管理、监督、检查和考核，对甲方发出的整改通知，应及时按甲方的要求进行整改。乙方无正当理由拒绝整改时，甲方可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由乙方承担。

（8）乙方全部负责养护工作人员的劳动保护和人身安全。

（9）乙方在喷洒农药或除虫剂之前提前告知甲方。

（10）每月25日将送下月的详细养护计划以书面的形式报送甲方审核，调整的工作计划需提交甲方备案；各类养护台账齐全。

第八条  安全防护及事故处理

1、一般要求

（1）乙方在养护期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

（2）乙方应对其在养护场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

2、安全防范

（1）乙方在从事喷洒农药、控制有害生物、修剪树木、修理设施、清理道路或水体、防台防汛等工作时应自行采取相应的安全防护措施。

（2）乙方对土壤进行消毒或防治病虫害时，不得使用国家禁止使用的剧毒、高残留或可能造成其它公害的药剂。乙方应按规定妥善收集和处理。

3、环境保护

（1）养护期间，乙方应遵守国家有关环境保护的政策、法规。养护范围内的垃圾应按规定清理、外运。

（2）乙方应按合同约定进行施肥、沤肥。施肥、沤肥不得造成绿化景观和周边环境污染。

4、事故处理

（1）养护期间，若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

（2）甲方、乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

第九条  履约保证金、合同价款与支付

1、本养护项目，履约保证金为 伍仟元   ，在养护期满后一次性退还。按照养护考核标准3次考核得分低于85分的及未达到合同约定的养护标准的，履约保证金不予退回。

2、合同价款

本养护项目，双方约定合同价款为        （大写）。

3、合同价款的支付时间及方式

关于合同进度款的支付时间及方式：甲方每月底对乙方绿化养护的结果分别进行考核，并以此为依据每三个月拨付一次绿化养护费用（按每一处养护位置占总养护期的比例计算养护费），最后一笔费用待交接验收完成后一次性付清。乙方在申请每笔付款时需附经甲方确认的前六个月每个月对绿化养护检查验收评分表。

第十条  养护工具与材料

乙方自行购置养护工具与材料，并且垃圾清运、堆放地点的选择由乙方自己解决。

第十一条  违约责任

1、甲方违约责任

（1）甲方应按合同约定支付养护款。甲方未能按照合同约定履行应尽义务的，应补偿乙方因此支付的相应费用

（2）因甲方原因，造成养护范围内的植物死亡的，其损失由甲方承担。

2、乙方违约责任

（1）因乙方原因，按照养护考核标准3次考核得分低于85分的及未达到合同约定的养护标准的，除赔偿甲方损失外，甲方有权终止合同，养护费用按合同约定结算，同时作为不良记录存档，以后不得参加绿化养护招投标，保证金不予退回。

（2）未经甲方同意，乙方擅自将承包的养护项目进行分包或转包给他人，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。为此，甲方有权终止合同。

（3）乙方严重违反合同约定，降低服务质量或导致甲方其他方面的严重损害，经甲方书面通知整改或警告后仍无效果的，一切责任由乙方自负，甲方有权解除本合同。

第十二条、合同的生效

本合同在乙方按规定缴纳了履约保证金且甲乙双方签字盖章后即生效。

第十三条、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购人的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向南通仲裁委员会申请仲裁解决

第十四条  其他约定

1、合同到期时，甲方按移交时经乙方确认的苗木清单进行验收，如有损失，乙方负责赔偿。

2、合同履行过程中，乙方违约，甲方有权终止合同，收回养护权。甲方违约，乙方有权终止合同。

3、本合同一式捌份，采购单位陆份、供应商贰份。

甲方（公章）：                                 乙方（公章）：

法定代表人（签字）：                           法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                           委托代理人（签字）：

联系电话：                                     联系电话：

年    月    日

绿化养护管理考核评分标准

| 分类 |  | 条目 | 考核内容及管护要求 | 标准 分值 | 扣分细则 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、养护人员在岗情况 |  | 1 | （1）项目负责人、技术负责人（现场负责人）每月出勤实行轮值，合计不少于30天。履行请假制度，每月请假不超过3天。 合同期间负责人变更不得超过2次。 项目负责人必须履行请假制度；接甲方通知后半小时内赶到现场。 | 10 | 项目（技术或现场）负责人每月在岗少于30天的，每少一天扣4分；每月请假不超过3天未履行请假制度，每发生一次扣4分，超过3天的按直接扣分条款执行；擅自变更项目负责人的每发生一次扣10分，同时扣款5000元/次；接甲方通知后半小时内不能赶到现场的，按直接扣分扣款事项执行。 |  |  |
|  |  | 2 | （2）一线管护人员数量符合投标文件承诺。投标文件中没有明确一线作业人员数量的，11月初-2月底每公顷不得少于1人。3月初-10月底，一级养护路段每公顷养护人员不少于2人，二级养护路段每1.2公顷不少于2人。 |  | 人员投入不足的每少一人扣2分； |  |  |
|  |  | 3 | （3）养护人员着装必须统一、醒目（工作服印有养护单位名称，并有醒目色彩、反光条等）。 |  | 养护人员未统一着装，每人扣1分，服装不明显，每人扣0.5人。 |  |  |
| 二、养护管理 | 绿化长势 | 4 | 树木、草坪、花卉、色块等生长茂盛，树冠完整，树形整齐美观。无倾斜、倒伏，无枯枝、死树，绿化保存率100%。 | 15 | 树冠不完整、树形差、有光秃落叶的,扣1分/株·处，有树木倾斜或倒伏现象的，扣0.5分/株·处，有明显枯枝的0.5分/株·处，有死亡现象的扣1分/株·㎡﹑草坪1分/20㎡；不及时进行补缺的，扣0.5分/株·处；未及时处置有安全隐患、妨碍通行树木的，扣5分/处·次。 |  |  |
|  | 卫生保洁 | 5 | ①24小时全天候保洁（环卫保洁责任以外）。各类设施外表洁净美观、无乱涂乱画现象。各类水体水质清澈无异味、水位正常、无漂浮物，无水草。垃圾箱日产日清。 ②公厕有专人负责、24小时开放。内外环境整洁,各类设施、设备完好,管理制度、图形标志醒目、规范,无乱涂乱画；室内无恶臭、蛛网、积水,无大、小便槽积垢等。 ③养护区域及周边环境整洁美观、及时清扫垃圾、落叶等杂物；绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等），垃圾养护随产随清。 | 18 | 每发现不符合要求的，扣1分/项·处·次。 |  |  |
|  | 秩序管理 | 6 | 公园、广场、大型绿地秩序管理专人负责，井然有序。 |  | 无专人负责的，扣5分/地段；秩序管理不到位的，扣2分/地段。 |  |  |
|  | 松土除草 | 7 | 及时松土除杂草，常年保持土壤疏松，松土深度不伤根系。不得随意使用化学除草剂。 |  | 杂草未及时清除扣0.5-1分/50平方，树穴、地被土壤板结，扣0.5分/处。随意使用化学除草剂的10分/处·次； |  |  |
|  | 浇水抗旱 | 8 | 对绿化树木及草坪进行适期适量浇水、喷水，及时抗旱，确保正常生长、树木叶面无积尘。一般连续15天晴好天气，即要进行淋水浇水作业，高架下绿化无任晴雨至少每周浇水1次。7-9月高温干燥季节，每周另增加浇透水1次（如遇中雨除外）。 |  | 未及时浇水、喷水，致使树木、草坪生长不良的，扣1-5分/处，致植物枯死的加倍扣分。 |  |  |
|  |  | 9 | 绿地内不积水，坑坑洼洼必须及时填平，确保雨后积水及时排除。 |  | 有积水现象的，扣0.5分/处·次。 |  |  |
|  | 切边 | 10 | 切边及时、常年保持线条流畅、界沟清晰。 |  | 未切边的，扣1分/株（处）；切边不明显的、线条不流畅的，扣0.5分/株（处）。 |  |  |
|  | 草花布置 | 11 | 布置方案上报及时，富有特色。 |  | 草花布置方案未报送业主审批的扣3分/次；不按方案实施的扣2分/次。不选用优良F1品种扣4分/次·处；更换次数每少一次的扣15分·处，同时按实扣减草花布置费用；花期不整齐，枯枝残较多景观效果较差的扣4分/次·处；覆盖率达不到等级要求的扣2分/次·处；其他不符合管护要求的1分/次·项·处。 |  |  |
|  |  | 12 | 按审批方案施工，使用F1代优良品种，初花率70%以上，株型丰满、匀称，高度适中、一致，生长健壮、无病虫害。花色鲜艳、品种搭配合理、图案优美。 |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 四季有花，每季选用时令花卉；年布置不少于5次；同一地段前后两次不得布置相同品种，同一品种在同一地点布置不得超过三个月，羽衣甘蓝的布置时间不得早于10月底，布置量不超过总量的60%，冬季不得使用红甜菜。 |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 更换空置期不超过2天，全年草花覆盖率100%。布置后落实专人巡查、维护，确保各花坛、花箱、花池设施完好无损，公园广场全日动态保洁，及时中耕除草，适时施肥、浇水、修剪残花。做到无枯萎、黄化、缺株、漂浮垃圾等现象，全年景观效果良好，并确保五一、国庆、春节等节日期间处于最佳观赏期。 |  |  |  |  |
|  | 施肥 | 15 | 按要求施肥及时，半年不少于1次。规范操作，施肥后及时覆盖。施肥方法适当，用量合理，不产生肥害。 | 20 |  | 不施肥，扣10分/次，同时扣除养护费用中的施肥款项；偷工减料，发现一次扣8分,同时扣除相应施肥款项；肥料挪作他用（特指甲供肥料），发现一次扣12分，双倍扣除施肥相应款项；以上每发生一起记不良记录1次。操作不规范的发现一处扣2分;发生肥害，扣6分/处，致使植物死亡，加倍扣分。 |  |
|  | 病虫防治 | 16 | 配备植保人员；根据病虫情报，防治及时、有效。 |  |  | 出现蚧壳虫、蛾类、天牛等重点害虫危害症状明显的，扣0.5分/次·处，造成严重危害的，扣1分/次·处，造成植株死亡的，扣3分/次·处；发生药害的，扣2分/次·处；防治不及时引起居民投诉的、导致病虫害爆发或反复发生的按直接扣分条款执行；冬季不按规定要求对树木进行涂白的，扣5分/路段；不及时清除越冬虫蛹、虫茧及有关病原体的扣5分/路段。不按规定实行生物防治的，扣8分/路段。 |  |
|  |  | 17 | 用药正确，配比科学，安全操作，不发生药物危害，无大面积病虫害危害现象，无大面积树干蛀空、树皮腐蚀等现象。根据业主方确定的病虫害种类和项目组专家指导意见，统一实施生物防治。 |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 结合冬季树木涂白，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体。 |  |  |  |  |
|  | 修剪整形 | 19 | 乔木修剪定期、整齐，整枝合理均匀；根据树木习性及时剥芽，修剪符合要求，树木通风透光良好，花灌木根据特性修剪及时、准确。 |  |  | 各类乔木、大型花灌木不适时修剪的，扣0.5分/株；不按要求修剪，扣0.5分/处；未及时剥芽，扣0.5分/株。 |  |
|  |  | 20 | 草坪要适时进行修剪，保持一定高度，冷季型草坪冬季保持6-8cm；暖季型夏季不超过8cm,修剪面平整，边角无遗留，草屑及时扫尽运出。 | 9 |  | 草坪不及时修剪，扣3分/地段；修剪面不平，边角有遗留，扣0.5分/处； |  |
|  |  | 21 | 模纹色块、绿篱品种之间层次分明，修剪及时、线条流畅。全年无飞头，生长季每月修剪不少于3次。 |  |  | 模纹色块、绿篱修剪层次不分明，扣1分/处；未及时修剪的扣3分/地段。 |  |
|  |  | 22 | 造型植物适时修剪，定期造型，满足景观要求。列植式球类常年修剪圆润饱满，下脚修剪高度一致；组团式球类修剪错落有致，生长季每月修剪不少于3次。 |  |  | 不及时修剪、造型的扣3分/地段；质量不符合要求的扣0.5分/处。 |  |
|  | 园林设施维护 | 23 | ①各类设施运转正常。整洁完好无损、常年见新。 ②木质及铁艺品每年至少油漆一次。 ③树穴无杂草杂物，砖或盖板安装平整，无缺失。 ④树木支撑规范统一，无断桩、坏桩，根据树木生长情况及时松绑清理。 ⑤绿地内亮化、井箱等非合同范围设施，发现人为破坏的要予以制止，同时通知市城市照明管理处维修。 |  |  | 每发现不符合要求的第①、③、④条款中，扣2分/项·处·次，第②条款中，扣5分/项·处·次，第⑤条款中，扣3分/项·处·次。 |  |
| 三、行业管理 |  | 24 | ①按规定时间勘察基建移伐现场和上报预算，及时完成移伐任务和预算资料，②有专人、专车24小时全天候巡查、动态管护。第一时间制止违章、上报有关行政执法部门和港闸经济开发区管委会，并协助处置。③备案材料齐全，纠违到位。④绿地无扣绳晾晒、种植蔬菜农作物等现象。⑤根据要求及时清理和恢复被损绿地。 | 5 |  | 未按规定时间勘察基建移伐现场和上报预算、完成移伐任务的，扣3分/次·项；无专人、专车巡查，未第一时间发现、制止、上报绿化违章的，直接扣分；备案材料缺项扣1分/次·项；违章制止不力，扣5分/次；绿地有扣绳、晾晒、乱种植现象的扣3分/处。 |  |
| 四、安全生产 |  | 25 | 安全生产组织网络完整、齐全；单位安全生产规章制度全面、合理，严格执行安全生产操作规程；公园、广场按要求配备消防设施设备；发生安全事故及时上报；管护范围内严禁库存汽油；农药临时存放点有专人负责，保管、领用、使用制度上墙公示。 | 8 |  | 无安全网络、制度的，扣8分/次；网络、制度不齐全的，扣5分/次；不执行安全生产操作规程，扣8分/次；发生安全事故，扣8分/次；不及时上报扣5分/次。未配备消防设施的，扣5分/处；配备的消防设施不符合要求的，扣3分/处；如发现有库存汽油现象，扣10分/次。农药临时存放点无专人负责，保管、领用、使用制度未上墙公示的，扣5分/项·次。 |  |
| 五、应急抢险 |  | 26 | - 建立应急抢险网络，做好各类突发事件应对预案。 ②台风、暴雨等特殊天气，应急抢险队员按规定在各自标段待命，实行24小时巡查值班。 ③发生交通事故、110联动报警、台风、暴雪、暴雨和其他一切不可抗拒因素引起的树木倾倒、伤人、伤物、碰线等应急险情的，半小时内到达现场并处置，及时向有关部门回复处理情况。 | 6 |  | 没有应急抢险网络，预案的，扣3分/次；特殊天气未在各自标段待命24小时巡查值班的，按直接扣分条款执行；发生险情未在规定时间到达现场并处置的、处置不当、不到位的直接扣分；不及时回复处理结果的，扣4分/次。 |  |
| 六、数字案件处置 |  | 27 | 及时处置并回复政府热线、城管热线、城建热线等反映的数字化案件，以及相关部门交办、市民来电来访等案件。 | 3 |  | 发生案件属实的直接扣分；造成返单的直接扣分。 确认错误的、处置后不及时回复的，扣2分/次·项。 |  |
| 七、其它 |  | 28 | 组织网络、管理制度健全，各类计划、总结等台帐资料真实、齐全，按规定时间上报。 | 6 |  | 无网络、制度或不健全的，扣2分；台账资料不真实、不齐全的，扣2分/次·项；不按规定时间上报的，扣1分/项。 |  |
|  |  | 29 | 管护公示牌、宣传栏、警示牌等各类标牌齐全、规范、醒目。宣传内容需报业主单位审批，版面及时更新。 |  |  | 无管护公示牌的扣5分/标段；标牌不规范、不醒目、不齐全的，扣2分/处。版面更新不及时、内容不报审批的，扣5分/次。 |  |
|  |  | 30 | 按要求准时参加会议、活动及各类业务培训。 |  |  | 迟到的扣1分/次；无故缺席的直接扣分、扣款。 |  |
|  |  | 31 | 积极参加各类创建迎查活动。积极完成市领导交办的临时性、突击性工作。 |  |  | 创建迎查活动不积极，扣5分/次；存在问题的按直接扣分条款执行；在市级以上各类创建迎查活动中失分的，除直接扣分外，记不良记录1次；领导交办的临时性、突击性工作不完成的，扣5分/次，每迟一天完成的，扣3分。 |  |

备注：（1）每类别考核扣分值原则上不超过本类别标准分值；

第五章 投标文件格式

（封面）

（项目名称）

投标书

（商务标）

投标人：                                (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)

日   期：        年     月     日

- 一、投  标  函

：

（一） 根据已收到的             （工程名称）的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，并愿以      （大写） （小写）   的总金额承接本项目，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部内容。

(二)我方保证在收到贵单位发出的通知后立即开工，并保证在招标文件规定的养护期内竣工并移交整个工程及相关资料。

(三)我方保证本工程质量达到招标文件要求的质量标准。

(四)我方金额为人民币（大写）       [¥(小写)       元］的投标保证金已按招标文件要求提交。

(五)如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金和中标差额保证金。

(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：

二、报价明细表

项目名称：

| 序号 | 位置 | 绿地面积(m2) | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1912春风渡与节制闸东河之间的绿化 | 2254 |  | 二级养护，自合同签订之日起进场，养护至2026年2月底 |
| 2 | 闸南一河河道绿化 | 7274 |  | 二级养护，自合同签订之日起进场，养护至2026年2月底 |
| 3 | 保利深南路北侧绿化 | 5666 |  | 二级养护，2025年10月进场，养护至2026年2月底 |
| 总计 |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

三、法定代表人身份证明

投标人单位名称：

投标人单位性质：

投标人单位地址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓名：             性别：

年龄：             职务：

系：                              (投标人单位名称)的法定代表人。

法定代表人联系电话：

特此证明。

法定代表人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。

投标人：                 (盖单位章)

日   期：        年      月      日

- 四、授权委托书

本授权委托书声明：本人           (姓名)系                       (投标人单位名称)的法定代表人，现委托        (姓名)（身份证号：                   ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

授权委托人联系电话：

代理人无转委托权。

代理人：           性别：                年龄：

代理人单位：                    部门：              职务：

投标人：                       (盖单位章)

法定代表人：                       (签字或印章)

法定代表授权委托人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。

日期：         年       月      日

备注：若系投标人的法定代表人亲自参与本项目投标的一切活动，并签署投标文件，则无需此授权书。

- 五、计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率(KW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 六、拟投入主要养护人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 养护人员 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

# 第六章 资格审查证明材料

一、资格证明材料：见本招标文件第一章9.2.1条。

二、资格审查材料封面及相关表格如下：

封面

（项目名称）施工招标

投标人资格审查文件

投标人：                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

地址：

日期：         年          月          日

一、投标人一般情况

| 1 | 企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |
| 5 | 传真 |  | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |  |
| 10 | 作为总承包人经历年数 |  |  |
| 11 | 作为分包商经历年数 |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |

注：投标人应附企业营业执照副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证副本复印件。

二、拟派往本招标工程项目负责人简历表

投标人名称

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人 年限 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |  |  |