
碧桂园公园星荟小区东侧绿化提升改造项目
公开招标文件
招标人：江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会

招标代理：江苏中莲土地房地产资产评估造价有限公司
二〇二六年三月十八日

目 录
第一章 招标公告
第二章 投标人须知
第三章 项目需求
第四章 评审方法和程序
第五章 合同授予
第六章 质疑提出和处理
第七章 投标文件组成
第一章 招标公告
江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（以下简称招标人），就碧桂园公园星荟小区东侧绿化提升改造项目拟用公开招标方式组织采购。现公告如下：
一、项目基本情况
1.项目名称：碧桂园公园星荟小区东侧绿化提升改造项目。

2.服务内容：本项目共分 壹 个标段，具体规模如下：碧桂园公园星荟小区东侧绿地，绿化面积约2800㎡。

3.委托管理期限：本次绿化养护服务时间一年，从该工程竣工验收之日起。
4.预算金额：本项目预算总金额约人民币13万元。

5.采购需求：详见招标文件第三章项目需求。

6.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.供应商须为在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.本项目的特定资格要求：（1）拟派项目负责人为企业正式人员，提供有效的劳动合同及社保机构出具的投标供应商为其缴纳2026年1月至2026年3月的连续三个月的社会保险缴纳证明并加盖印章。

（2）投标人拟派项目负责人必须满足以下条件之一：

①获得国家园林绿化及相关专业中级及以上职称；

②具有中专以上（含中专）学历、获得园林绿化及相关专业初级职称3年及以上的技术人员；

③获得园林绿化及相关专业初级职称且从事园林绿化工作8年及以上的技术人员；

注：园林绿化及相关专业：根据建城【2009】157号文件，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、环境艺术专业。

三、提交投标文件截止时间及开标时间和地点
时间：2026年4月7日14时00分
地点：南通市崇川区人民中路255号财智天地园8号楼8楼，如有变动，另行通知。

四、履约保证金
1、本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%。

2、中标人的履约保证金须发出中标通知书之日起3个工作日内汇入招标人账户，中标人凭“中标通知书”和已经汇至招标人账上的“履约保证金”凭证，并在发出中标通知书之日起15个工作日内与招标人签订合同。超期则视为自动放弃中标资格。

3、中标人在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，招标人凭中标人提交的申请，一次性退还该合同项目的履约保证金。

4、由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，招标人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时招标人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。
五、投标保证金

免收。

六、联系方式
招标人：江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会

地址：江苏省南通市崇川区幸福街道永福路79号1号楼

招标人联系人：陈先生      联系电话：0513-55885691        

招标代理：江苏中莲土地房地产资产评估造价有限公司

  地址：江苏省南通市崇川区人民中路255号财智天地园8号楼8楼
招标代理联系人：徐先生      联系电话：15850499090        
第二章投标人须知
一、说明
1、本招标文件仅适用于江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会组织公开招标活动。
2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
3、招标文件的解释权属于江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会。
4、投标人在知道或应当知道本项目招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目投标截止时间前提出询问或以书面实名制形式提出质疑；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目招标文件中的全部内容；投标人不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标文件中的所有内容提出质疑、投诉。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。
5、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。
二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑
1、招标人有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。
2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以补充通知的形式发布。
3、招标人对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。
4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到投标文件编制的，招标人将在提交投标文件截止之日3日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足3日的，应当顺延提交投标文件截止之日。
5、除非招标人以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。
6、招标人视情组织答疑会。如有答疑且对招标文件内容有修改，招标人将按照本须知有关规定，以补充通知的方式发出。
三、投标文件的组成及装订
1、投标文件由：①资格审查文件②商务标共两部分组成。
2、投标人按招标文件要求编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经签署投标文件的投标人法定代表人或其委托的代理人（以下称被授权人）签字（或盖章）并加盖公章。
3、投标文件的 “资格审查文件”、“商务标”各自装订成册。
四、投标文件的份数、签署
1、投标人应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。
2、“资格审查文件”和“商务标”投标文件应分开密封，并在封袋上标明“资格审查文件”或“商务标”。

3、投标人可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。
4、投标文件正本须按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖投标单位印章。副本可复印，但须加盖投标单位印章。  
5、开标程序顺利进行后，所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，均不退回（未拆封的除外）。
五、投标文件的密封及标记
密封后，应在每一密封包的投标文件上明确标注投标项目名称、投标文件各自对应的名称、投标人全称及日期，同时加盖投标人公章。
六、投标文件的有效期
1、从投标文件接收截止之日算起，45个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。
2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。
七、投标报价
1、由招标人（发包人）提供工程量数量，投标人（承包人）自主报价确定工程造价的计价方式。

2、本项目不接受任何有选择的报价。
3、投标报价均以人民币为报价的币种。
4、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
5、参加投标的投标人应按照招标文件规定格式填报投标函，投标报价（以人民币计价）为养护期内总费用，包含人工、保险、材料、苗木增补、水、电、养护机械、养护药水、杂物清扫、道口移植、设施维护、管理费、税金、利润等各项费用，并承诺达到本项目要求的一切费用。

6、本项目如涉及扬尘污染防控相关的费用，各投标人自行考虑，结算时不再调整。

7、投标人务必自行认真踏勘现场条件，如若对现场条件有疑问，请在招标文件规定的时间前提出，否则视同认可。一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用。

8、投标人应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本招标项目全部进行报价，本次招标范围内，可预见或不可预见的相关费用有投标人自行考虑，包含在投标价中。如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标文件，导致报价无效，按无效标处理。

八、有关费用
1、招标文件工本费人民币300元，开标时向招标代理支付，否则投标文件将不予接收。

2、评审费：按实结算。

3、本项目代理费1500元，中标人在领取中标通知书前向代理单位缴纳。

4、以上费用及风险由潜在投标人综合考虑，包含在投标报价内，不得单列。

5、无论开标过程和结果如何，参加投标的投标人自行承担与本次项目投标有关的全部费用。
九、投标文件递交时间及地址
投标人必须在规定的时间将投标文件送达指定地点。招标人将拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。  
十、未尽事宜
按有关的法律法规的规定执行。
第三章 项目需求

  一、项目概况

  1、项目名称：碧桂园公园星荟小区东侧绿化提升改造项目

2、工程规模：本项目共分 壹 个标段，具体规模如下：碧桂园公园星荟小区东侧绿地：绿化面积约2800㎡。

二、养护工作内容：
（一）现有场地清杂

1、乔灌木清理：现场死树以及残疾苗木全部清除

2、杂树、死苗、杂草清理：现场杂树、死苗、杂草清理，因长时间未进行正常养护，现场杂草疯涨，茅草覆盖率较大，要求对相应区域进行翻土晾晒，重新铺种草皮麦冬。

3、灌木修剪及清理：现场灌木长势良好区域，对区域内杂草进行清理，空缺部分灌木就近归拢并补植麦冬。

4、现有场地雕塑进行清除：因雕塑现状外部出现多条裂缝，高度太高，安全风险较高，清除后保证基础以上覆土30cm以上，铺设草皮。

5、人行道边界绿化带铺装破除：对现场占用绿化带铺装进行破除清理，具体要求按照现场实地勘探为准。

（二）麦冬与草皮补植

1、现场草皮清理，对现场草皮地块进行平整晾晒后重新铺设百慕大黑加麦草混播草皮。

2、清杂完成后，对麦冬空缺部位进行补植，要求不裸土。

（三）树穴与边沟

按照养护要求，现场草皮地块上的乔木、灌木球，按照要求设置树穴并整理，保持树穴无杂草，土质疏松。色带之间要设置边沟，定期清理。

（四）现有乔灌木支撑裹树布以及金属铁钉、铁丝清理

按照养护要求，对现有乔灌木支撑、裹树布、铁丝、铁钉等进行逐一清除。

（五）园路（由业主方商定具体处置方案）

（六）四方界域划分

西至围墙，南至港兴路人行道北边线，北至河道竹林边线（施工方设置边沟与河道绿化进行区分），东至通生路西侧人行道边线。

（七）乔灌木修剪

对现场乔灌木进行枯枝、枯梢、抹牙定期修剪，保证现场苗木长势良好。

（八）养护与移交

施工方对现场进行定期养护，养护期为1年，养护等级为二级。移交前保证审计完成。

三、服务要求：
1、绿地养护服务标准：达到《南通市城市绿化养护质量等级标准》（通政园管【2020】43号）文中的等级养护质量标准。
2、绿地养护质量标准要求：植物保存率100%，设施完好率100%。 
  3、养护合同期间，如出现重大养护缺陷，招标人有权扣留自缺陷出现之日起的养护费用，直至缺陷更正，如中标单位不响应招标人的养护缺陷更正要求，招标人可委托第三方进行养护缺陷更正，招标人可在支付第三方相应缺陷更正费用后，直接从养护款内扣除相应费用，不足部分可向承包人追偿。
   4、中标人负有保护绿地的职责，如发现第三方无证开挖而未及时制止并上报，导致绿地损坏，由中标单位先行赔付，并有权向第三方进行追责。赔偿标准按相关标准执行，相关赔偿金一次性在养护经费中予以扣除，对相关护绿不到位的行为予以考核扣分处理。

5、中标人用工必须符合国家和地方用工的相关规定，按照国家及南通市的最新有关规定支付工资和交纳正常的社会保险等。

6、中标人服务人员所需防护、配套设施均由中标人负责装配和提供，包括制服、养护服务所需设施设备和用品。所提供设施设备必须保障能正常使用并符合安全规程。每位组成员及作业人员需配备具有定位、防水功能全新的监护手表，中标后接入招标人指定管理平台，保证养护期内具备定位功能。中标人应按季节和要求进行统一着装，作业服装每天保持整洁，不敞胸。

7、绿化养护费中应包括为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。如发生安全责任事故，均由中标人负责（保险种类由中标人自行选择）。

第四章  评审方法和程序

一、招标人组织招标

投标人的法定代表人或被授权人须持本人身份证原件准时参加投标会。

二、评标委员会

1、评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

① 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

② 可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

③ 推荐中标候选人或按次序排列的中标候选人名单；

2、评标委员会成员应当履行下列义务：

① 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

② 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

③ 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

④ 配合相关部门的投诉处理工作；

⑤ 配合招标人答复投标人提出的质疑。

3、公开招标开标后，直到公示项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

4、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

三、评审方法

1、本项目采用最低评标价法。

评标程序：资格审查—商务标评审—确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入商务标评标程序。
2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。
3、评标委员会如遇投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可向投标人质询。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或被授权人签字。但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。
4、评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高的第一中标候选人。评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人抽签确定。
当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
四、商务标评分（100分）

本项目最高限价为人民币：125260元；投标总价超过最高限价的作无效标处理。
报价分的评分标准为：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分（即商务标分）为满分100分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重（100%）*100。（得分四舍五入保留小数点后两位）
评标委员会在评标报告签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。

七、出现下列情形之一的，作无效投标处理
1、投标文件未按招标文件要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；
2、投标文件资格后审材料部分出现商务报价的内容；

3、投标文件的资料有虚报或者谎报的；

4、投标总价超出项目总价最高限价的，或投标单价超出单价最高限价的；

5、未实质性响应招标文件需求的；
5、不具备招标文件规定的资格要求的；
6、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

7、同一投标单位资格审查文件和商务标相互混装的。
8、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；
9、评标委员会可以认定为无效投标的其他情况。

八、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效
1、不同投标单位的投标文件由同一单位或者个人编制；
2、不同投标单位委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3、不同投标单位的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4、不同投标单位的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5、不同投标单位的投标文件相互混装；

九、出现下列情形之一的，作废标处理
1、符合资格条件或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
2、出现影响采购公正的违法违规行为的；
3、投标人报价均超出采购预算价的；
4、因重大变故，采购任务被取消的；
5、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。
十、中标通知
1、中标公告期限为1个工作日，期限结束后向中标人发出《中标通知书》。

2、《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。招标人、中标人依法承担法律责任。

第五章 合同授予
一、中标人和招标人在发出《中标通知书》后15日内签订合同。合同签订后中标人方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。所签合同不得对招标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。
二、招标人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请，招标人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请招标人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。
三、招标人故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过降低服务标准及要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。
四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由招标人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。
每次付款前，中标人须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交招标人办理付款手续。

附：合同格式条款
碧桂园公园星荟小区东侧绿化提升改造项目

合 同
           发包人：   
           承包人：      
日   期：2026年   月
发包人：                          （以下简称甲方）
 承包人：                          （以下简称乙方）
碧桂园公园星荟小区东侧绿化提升改造项目已由甲方面向社会公开招标。现根据招标结果，委托乙方实施养护工作。依据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下承包合同：
一、合同文件组成及解释顺序
1.本承包合同；2.中标通知书；3.投标文件及乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；4.招标文件（含标前答疑及补充通知）；5.相关标准、规范及有关技术文件。
二、承包形式
包工包料包养护，实行目标责任制管理考核。
3、 承包范围：                        ，绿地面积约            ㎡。

4、 承包期限
承包期     个月，自202  年  月   日至202  年  月  日止。

本次绿化养护承包期限为           。

五、合同总价款：
金额（固定总价）为人民币（大写）：         元（¥          元）。

六、结算约定：
1. 对不符合养护要求及养护考核不达标的单位予以延期支付，待整改完毕通过验收后重新予以支付。
2. 合同报价包含所有规费、税金等各类费用，结算时不另外计量。
七、付款方式：
养护费用支付：工程竣工验收合格后首次支付合同价的 70%，余款自竣工验收合格之日起养护期限届满且工程无任何质量问题时付清。每次付款前，乙方均应向甲方开具等额合法有效的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。
八、合同履约保证金 
1、签订合同时，乙方需向甲方缴纳履约保证金 ，履约保证金按合同金额的10%计取。
2、履约保证金甲方在乙方合同期满并经甲方确认后十天内无息退还给乙方。
八、竣工验收
1、本合同约定的养护承包期限届满后，由甲方组织对合同区域内的绿化进行验收。
2、乙方必须与下轮项目中标单位按程序办理好相关的移交手续。
九、承包主要工作内容及管理目标
（一）现有场地清杂

1、乔灌木清理：现场死树以及残疾苗木全部清除

2、杂树、死苗、杂草清理：现场杂树、死苗、杂草清理，因长时间未进行正常养护，现场杂草疯涨，茅草覆盖率较大，要求对相应区域进行翻土晾晒，重新铺种草皮麦冬。

3、灌木修剪及清理：现场灌木长势良好区域，对区域内杂草进行清理，空缺部分灌木就近归拢并补植麦冬。

4、现有场地雕塑进行清除：因雕塑现状外部出现多条裂缝，高度太高，安全风险较高，清除后保证基础以上覆土30cm以上，铺设草皮。

5、人行道边界绿化带铺装破除：对现场占用绿化带铺装进行破除清理，具体要求按照现场实地勘探为准。

（二）麦冬与草皮补植

1、现场草皮清理，对现场草皮地块进行平整晾晒后重新铺设百慕大黑加麦草混播草皮

2、清杂完成后，对麦冬空缺部位进行补植，要求不裸土。

（三）树穴与边沟

按照养护要求，现场草皮地块上的乔木、灌木球，按照要求设置树穴并整理，保持树穴无杂草，土质疏松。色带之间要设置边沟，定期清理。

（四）现有乔灌木支撑裹树布以及金属铁钉、铁丝清理

按照养护要求，对现有乔灌木支撑、裹树布、铁丝、铁钉等进行逐一清除。

（五）园路（由业主方商定具体处置方案）

（六）四方界域划分

西至围墙，南至港兴路人行道北边线，北至河道竹林边线（施工方设置边沟与河道绿化进行区分），东至通生路西侧人行道边线。

（七）乔灌木修剪

对现场乔灌木进行枯枝、枯梢、抹牙定期修剪，保证现场苗木长势良好。

（八）养护与移交

施工方对现场进行定期养护，养护期为1年，养护等级为二级。移交前保证审计完成。
  十、管理措施
1、凡在养护期内因市级以上层面主管单位或市级以上主流媒体通报考核扣分累计超过15分的，将终止养护合同，并没收履约保证金。
2、发生养护合同区域内的绿化缺失、损坏，或因偷倒产生的垃圾，乙方发现责任方或当事人的，由乙方负责督促责任方补植、清理；未发现责任方或当事人的，由乙方负责补植、清理。不及时补植、清理的，终止养护合同，并没收履约保证金。
3、乙方须建立健全每日巡视制度。项目负责人每日巡视并做好台帐记录，发现并处理养护区域内出现的问题，异常情况及时向第三方监管单位或甲方汇报。制度不健全、台帐记录不完备，每次查实向甲方支付500元违约金。
4、乙方应及时处置第三方监管单位下发的通知单，按要求进行处置，未处置或处置不到位，每次向甲方支付500元违约金。
5、乙方应积极配合甲方和第三方监管单位的工作，服从要求。巡查时发现养护中存在问题，责令限期整改，并向甲方支付1000元违约金，到期仍达不到整改要求的向甲方支付2000元违约金。两次限期后仍不整改，可安排第三方进行处理，所发生的费用由乙方承担。
6、因乙方疏于管理，造成养护项目内苗木死亡多发、病虫害疫情暴发、景观质量明显下降等，向甲方支付5000元违约金；整改不力，向甲方支付10000元违约金。视情节轻重和整改情况，可给予书面警告、缩小养护面积、终止养护合同等处理，所造成的损失由乙方承担。
7、养护期间如发生重大事故或投诉，或受到媒体曝光批评情节严重的，经核查属实每次向甲方支付5000元违约金。如遇自然灾害或迎检等突击性任务，乙方未按要求对管辖范围内的绿地进行突击整治、清理，发生延误或问题，每次向甲方支付10000元违约金。
8、乙方须认真保护养护区域。出现绿地内农作物、违章搭建等侵占绿地现象，每发现一处向甲方支付2000元违约金，责令限期整改。如遇第三方开挖，应主动检查其开挖证明，跟踪开挖活动，避免绿化损失；如开挖方无法出具有效的开挖证明，应及时制止并按规定通知综合执法等单位处理，否则造成的一切后果及损失由乙方承担。绿地保护不力，每次向甲方支付5000元违约金；通知后整改不力，每次向甲方支付10000元违约金；情节恶劣的，可给予通报批评直至终止养护合同，并没收履约保证金。
9、人员到位，统一着装。乙方应按合同要求配备养护人员和设备，养护人员工作时须穿戴印有明显公司标识的统一制服。每次核查，人员不达标准的向甲方支付300元/人违约金，人员着装不规范的向甲方支付50元/人违约金。如因人员长期不到位导致景观质量严重下降，可终止其养护合同，并没收履约保证金，所造成的损失由乙方承担。
10、甲方和第三方监管单位有权视工作需要，要求乙方临时性增加养护人员。如人员、设备不到位，第一次向甲方支付2000元违约金、第二次向甲方支付5000元违约金、第三次向甲方支付10000元违约金。
11、乙方应做好绿地卫生保洁与秩序维护工作，处置不力每次向甲方支付2000元违约金。
12、接到数字城管、民声110或其他类似案件，乙方须在规定的日期内处理并回复。未处理的案件每次扣除3000元；超时处理的案件每次扣除2000元；及时处理但出现返工的案件每次向甲方支付1000元违约金，第三方监管单位同时减半扣款。
13、管理部门通知的工作会议、现场督查、培训等，乙方和第三方监管单位须按要求指定的人员认真、准时参加。确因故本人不能参加，须请示后安排企业其他人员参加，否则按缺席处理。无故缺席，每次向甲方支付 2000元/人违约金；迟到每次向甲方支付500元/人违约金，并可视情节轻重给予通报批评等。
14、乙方和第三方监管单位须在管理部门规定的时间内，按要求报送相关资料，报送材料不符合要求的向甲方支付500元/次违约金，无故未报送的向甲方支付1000元/次违约金。
15、乙方应加强工作人员的安全生产教育，采取有效措施确保安全生产。如发现安全隐患，管理部门和第三方监管单位有权要求停止生产活动进行整改。乙方、第三方监管单位应与甲方签订安全生产责任状，为员工购买工伤保险，否则视为自动解约并承担由此造成的损失。安全生产工作处置不力，视情节轻重向甲方支付10000－20000元违约金。
不履行甲方提出的合理要求的，将终止养护合同，并没收履约保证金。
十一、其它

1、如遇创建检查、重大节日、外事活动，乙方需无条件服从甲方的要求，突击安排人员加班，涉及的相关费用由乙方自行负责。如组织不力，未能达到相关要求并造成不良后果，每发生一次，向甲方支付2000元违约金。

2、乙方保证养护范围内的绿化完好，如发生超出规定范围内的一般情况的丢失、枯死、损坏等，乙方需在甲方限定时间内完善或予以赔偿，赔偿数额经甲方审定后从养护费中扣除。

3、如植物生长达不到要求，严重影响应有的景观效果或出现大面积死亡、缺失，乙方需在甲方规定时间内补植、恢复。如未进行补植、恢复或补植、恢复的绿化苗木达不到相关质量标准及要求的，乙方向甲方支付苗木实际造价2倍的违约金。

十二、绿化养护内容的调整
     1、乙方进场后根据甲方要求对养护范围内绿化进行清点（一个月内），若发现实际绿化养护面积与招标文件中所述面积有差异且面积大于500平方米时，经甲方确认后，根据乙方中标单价和实际增减面积调整合同金额；
2、乙方进场一个月后，在合同履行过程中，若养护面积因绿化移伐等原因增减超过500平方米时，以合同乙方中标单价和实际增减面积据实调整养护金额。
十三、合同的解除
1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同，并报上级监管部门审查备案。
2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
3、若乙方在承包养护期间，出现下列情况，甲方有权解除合同：
（1）将承包的绿地养护管理部分或全部转包他人；
（2）未履行合同条约和承诺；
（3）日常考核不合格：被考核月度考核累计2次不合格（月度综合考核得分在70分以下）；
（4）甲方将对招标文件要求的设备及人员进行检查验收，检查验收不合格。
十四、合同的生效
本合同在双方签字盖章后即生效。
十五、争议解决
甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
十六、附则
1、合同份数
本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。
2、未尽事宜：
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。

附件1：安全生产合同；

附件2：安全管理办法；

附件3：不欠薪保证书；

附件4：廉政合同；

附件5：南通市城市绿化养护质量等级标准（试行）。

甲方（签章）：      　　　                 乙方（签章）：
法定代表人
                             法定代表人
授权委托人
                             授权委托人
年     月     日                         年     月     日

附件1：

安全生产合同
为           项目实施过程中创造安全高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目                 （以下简称“甲方”）与           （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、认真执行工程承发包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全、管经营必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方并及时处理发现的各项隐患。
二、乙方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承发包合同中的有关安全要求。
2．坚持“安全第一、预防为主” 和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。
6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许容忍上述同样行为。
7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。乙方原因造成任何安全事故的，                履约保证金将被全部扣罚，因此产生的各项损失均由乙方承担。
本合同正本一式四份，合同双方各执两份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
甲方：（盖章）                 乙方：（盖章）
法定代表人                    法定代表人
或授权委托人：                或授权委托人：                          

签订时间：     年   月    日              
附件2：

安全管理办法
为更好的落实安全生产责任制，确保施工现场人员的职业健康，安全及环保。经发包人、承包人双方协商，特制订“安全管理办法”。若发生由承包人责任所引起的各类事故、事件及违章违规、违反本管理办法的行为，发包人有权按照下列条款扣除承包人相应的履约保证金。
一、事故
1. 发生人身死亡事故，每人次扣除30-100%履约保证金；发生重伤（含因污染、中毒及其他伤害）事故，每人次扣除20-50%履约保证金；发生轻伤事故，每人次扣除5-10%履约保证金。
2. 发生较大及以上设备事故、施工机械设备事故、火灾事故、环境污染事件，每发现一次15-50%履约保证金。
3. 发生一般设备事故、施工机械设备事故、火灾事故，每发现一次扣除5-30%履约保证金。
4. 发生人身、设备损坏及火灾事故，除扣除履约保证金30%外，相关责任单位还应承担事故造成的相应损失。
二、管理性违章
1. 未按照工程特点分析安全隐患制定预防措施的、未向相关施工人员交底签字确认，每发现一次扣除100元。
2. 未定期对施工现场进行安全生产监督检查，安全检查台账不全的每发现一次扣除200元。
3. 安全检查（包括建设单位、上级单位和主管部门对工程项目的检查）中项目负责人和安全员不在场的，每发现一次扣除200元；对存在问题不落实整改，每发现一次扣除400元。
4. 未建立完善相关安全记录台帐，每发现一次扣除100元。
5. 未进行施工人员的入场安全教育，未持“胸卡（安全合格证）”上岗作业，每人次扣除100元；新进施工现场施工人员未进行三级安全教育和考核或考核不合格的，每人次扣除100元。
6. 使用60岁以上人员等进行作业，每人次扣除100-200元。
7. 割草机、绿篱机等发票、合格证不全的，每发现一次扣除100-200元。
8. 施工对周边造成环境（噪声、污染等）影响而被投诉，每发现一次扣除400元。
9、现场未按照公司施工标准施工的，要求整改并罚200元/处（如修剪、浇水除草等）。
10. 苗木装卸监护人未到位，每发现一次扣除100-200元。
11. 在养护现场未采取警示标志和围挡的，每发现一次扣除200元。
12. 养护材料影响交通、外单位施工和市容的，每发现一次扣除100元；被市民、相关部门举报、投诉、点名批评、通报的，每发现一次扣除1000元。
13. 现场一旦发生事故，未按规定及时报告承包人及当地政府相关部门的，每发现一次扣除2000元以上。
14. 养护中故意损坏其他养护单位、管理单位的构筑物，每发现一次扣除100-200元；隐瞒不报、覆土隐蔽等被举报、投诉、点名批评、通报的，每发现一次扣除1000元。
15. 安全生产检查中发生其他安全隐患责令整改后未整改到位的，每次扣除200元以上。
三、装置性违章
1. 除草机、绿篱机等机械安全装置不完善或失效，每台扣除100-200元。
2. 未经发包人（监理）同意，擅自拆除、变动安全、文明施工、环保设施、安全标识标牌、交通标识及其他专业单位检查井等，每发现一次扣除100-400元。
3. 未按规定正确设置防护措施，每处扣除100-200元。
4. 未落实防火、防大风、大雨、防暑降温、防雷等安全措施，控制措施不力，每项扣除200-400元。
5. 管理及作业人员佩戴的安全帽无合格证的扣除200元/人；管理及作业人员未佩戴安全帽，扣除200元/人；管理及作业人员未准确佩戴安全帽，扣除50元/人；管理及作业人员在作业现场穿拖鞋，扣除100元/人。
6. 安全生产检查中发生其他安全隐患责令整改后未整改到位的，每次扣除200元以上。
四、其他
1. 以上事项责令整改后重复发生上述同类问题，重复加倍处罚。
2. 被建设单位、上级单位和政府有关部门查实违章，每发现一次扣除500-1000元。
3. 对未按图纸要求施工造成质量安全事故的，一切费用由分包人承担，并处造成费用的50%的处罚且不小于500-1000元。
五、扣款
1. 发包人根据安全协议和本处罚标准签发《安全生产处罚通知单》；承包人对扣款事由和数额有异议的，有权向江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会监察科和上级部门进行申辩。
2. 发包人在拨付工程款或竣工结算时汇总在施工过程中发生的安全扣款，在履约保证金中进行扣款，承包人被扣除的履约保证金超出预留金额部分，在工程款中抵扣。
3. 发生职业健康、安全及环保事故后，发包人、承包人双方除执行本协议规定外，还应按照国家、省、市关于事故调查处理的有关规定接受相应得处理。
4. 本管理办法经发包人、承包人双方确认后生效。
发包人：(盖章)               承包人：（盖章）
法定代表人                  法定代表人
或授权委托人：              或授权委托人：
附件3：

不欠薪保证书
致江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会 ：
为维护承、发包双方的名誉，我方在此郑重承诺：
1. 严格遵守《劳动法》、《劳动保障监察条例》及国家相关法律法规的规定，确保劳动者的合法权利；
2. 为切实履行农民工实名制管理，承诺负责将施工班组长、施工作业人员（搬运工、种植人员等）名单及联系电话、身份证复印件、操作证复印件（电工、焊工、管道工、挖掘机操作员等）在进场施工前加盖公章书面提交承包人备案，未经承包人备案私自进入现场施工的，一旦被承包人查实愿意按100元-1000/人罚款。
3. 按时支付劳动者的报酬，绝不找任何借口拖欠、克扣；
4. 无论何时或何种情况均保证安抚好所雇佣的劳动者，保证不因欠薪问题引发劳动者在工地和承包人办公场所聚众闹事等不法行为的发生；
5. 保证不以无法支付劳动者报酬为借口，向承包人无理、强行索要工程价款；
6. 承包人有权在任何时间、工地现场及其它适当场所对本《不欠薪保证书》进行公示。
7. 退还未扣除履约保证金时提供备案人员工资支付记录表。
承包人若不遵守本保证书，则在接受政府相关部门处理的同时自愿向发包人支付相当于拖欠、克扣劳动者报酬两倍的违约金。
                      乙方（盖章）：
日期：    年    月   日
附件4：

廉政合同
根据《关于在基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                项目法人：江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（项目法人名称，以下简称“甲方”）与该项目的承包人:         （承包人名称，以下简称“乙方”），特订立如下合同。
1．甲方和乙方双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。
（2）严格执行                 合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2．甲方的义务
（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）甲方及其工作人员不利要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）甲方及期工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3．乙方的义务
（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4．违约责任
（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议水利主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的水利建设市场的处罚。
5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6.本合同有效期为甲方和乙方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7．本合同作为                 合同的附件，与合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8．本合同一式肆份，由甲方和乙方各执—份，送交甲方和乙方的监督单位各一份
甲方：（盖章）                乙方：（盖章）
法定代表人                   法定代表人
或授权委托人：               或授权委托人：
日期：  年   月  日          日期：  年  月  日

附件5：

南通市城市绿化养护质量等级标准（试行）

一、范围   

本标准规定了南通市城市绿化养护质量等级标准（以下简称等级标准）的术语和定义、通用要求，各养护对象修剪、浇水、施肥、除草、病虫害防治、设施维护等养护的质量等级要求。

本标准适用于南通市行政区域范围内城市公园绿地、道路绿化等公共绿地的日常养护，其他绿地可参照执行。

二、引用文件和规范

1.《风景园林基本术语标准》（CJJ/T91-2017）

2.《城市绿地分类标准》（CJJ/T85-2017）

3.《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》（苏建园〔2015〕383号）

4.南通市《城市园林绿化养护管理规范》（DB3206/T 367-2015）

5.《南通市城市道路行道树设计导则》

三、术语和定义

1.行道树 

种植于城市道路人行道两侧及分车绿带、成行等距栽植的乔木。

2.分枝点

乔木从地表面至树冠自然分枝的部位。

3.萌蘖

树木主干或根部萌发的无用枝条。

4.净空高度

枝条距离地面的最短垂直距离。

5.矛盾枝

与树木周围公用设施、建筑等产生矛盾的枝条。

6.丛植

几株同种或异种树木不等距离地种植在一起形成树丛效果。

7.孤植

单株树木栽植的配植方式。

8.造型树

采用修剪、蟠扎等措施，培育达到预期造型的树木。

9.绿篱

由灌木或小乔木单行或多行规则种植成带状或墙状，可整形修剪或自然生长，具有分隔、防护或装饰作用。

10.色块

以一种或多种矮生性、多花性、不同色彩的灌木、地被植物等，栽种成的图案、图形。

11.切边

为阻隔两种不同植物生长带来相互影响所采取的养护措施，有时也可采用插片等其他措施。

12.初花率

地栽时令花卉更换时花冠投影面积/地栽面积。

13.盛花率

地栽时令花卉最佳状态时花冠投影面积/地栽面积。

14.生长季

植被一年内开始返青（生长季始期）到落叶（生长季末期）之间的时段，本地一般为3-10月。

15.景墙

园林绿地中为截留视线、丰富景观层次，或作为背景以突出景物时所设置的挡墙。

16.园林建筑

园林绿地中供人游览、观赏、休憩并构成景观的建筑物或构筑物的统称。

17.园路

园林绿地中起组织空间、引导游览、交通联系等作用的道路。

18.廊架

供游人休息、遮荫、纳凉，可点缀景观的构筑物，如园廊、棚架或格子架等。

19.林荫停车场

停车位周边种植乔木，或通过其他绿化方式进行遮荫，满足绿化遮荫面积大于等于停车场面积30%的停车场。

四、绿地等级划分

一级管护绿地：具有一定规模、功能齐全或具有特殊价值，辐射全市的综合公园、专类公园；城市快速路及主干道的重要路段、重点区域内的次干道的附属绿地及周边的公园绿地等。

二级管护绿地：具有一定服务设施、功能较为齐全，能满足一定区域居民休闲游憩需求的综合公园、社区公园、游园和一级以外的其它专类公园；除一级以外的城市快速路、主次干道及重点区域内的城市支路附属绿地及周边的公园绿地等。

三级管护绿地：除一级、二级以外的其它公园绿地、道路附属绿地，风景游憩用地。

防护绿地、其他附属绿地和区域绿地根据绿地现状参照执行。

五、基本要求

	项目类别
	要求

	作业要求
	按照《城市园林绿化养护管理规范》（DB3206/T 367-2015）规范作业；养护作业现场规范有序，防护措施到位，在明显位置设有安全警示标识。作业现场无乱堆乱放现象、工完料清。如需支撑的，应统一规格、材质、色彩，无缺失、损坏，无安全隐患。公共绿地内禁止存放化肥、农药、汽油等易燃易爆危化品；化肥、农药、汽油宜根据使用量随购随用，禁止批量存放；使用时应安排专人临时保管，剩余化肥、农药应专人负责保管，独立存放于阴凉、通风的库房，远离火种、热源和易燃物；使用台账记录应完整，确保可追溯。补植树木应选用与原有品种一致，规格、树形相近的树木。

	应急要求
	有应急救援措施，配备应急抢险队伍和应急物资，发生突发情况，能够立即应急响应，开展抢险工作。定期检查绿地内防灾避险设施，保证正常运行。高温暑热、低温寒冷等极端天气，应对植物、附属设施等做好防护措施，及时检查，发现问题及时整改。暴风雨等恶劣天气来临前，应检查树木绑扎、立桩情况，设置、加固支撑，保持稳固。大雪大风后应及时检查苗木的损伤情况，清除倒伏苗木及存在安全隐患的树枝。

	护绿要求
	开展每日巡查并做好记录。绿地完整，无堆物、堆料；树干、园林建筑、小品等上面无钉拴刻画等现象；第一时间发现、制止擅自移伐、占用的毁绿行为，并及时上报有关行政执法部门。凡是经行政许可发生基建移伐、绿地占用的，须在许可确定的时间内完成绿化移植、办理场地交割，在四周设置围挡、许可情况在现场公示。临时占用的，期满后及时清理和恢复绿地。

	档案要求
	档案健全、记录清晰、并有专人负责。绿地移交时应及时向移交单位收集绿地养护原始资料，包括绿地清单、地下管网情况、植物生长势及病虫害等现状资料。建立完整的绿地养护管理档案，按时报送作业计划及完成情况，及时记录入档作业人员登记、变更情况、设施维修、苗木补植、草花更换等作业情况和生产管理资料（包括图片），数据准确、无遗漏。


六、质量标准及措施要点

（一）总体效果及配备要求

	项目类别
	一级管护
	二级管护
	三级管护

	一
	城市公园（含综合公园、社区公园、专类公园、游园）及区域绿地其它公园

	总体效果
	景观效果佳、品质优秀，植物生长茂盛，观花、观果树种正常开花结果，季相特征明显；配套设施完好；管理规范且水平高，环境卫生佳，无违法违规及不文明现象。
	景观效果良好，植物生长正常，观花、观果树种正常开花结果；设施基本完好，管理基本规范，环境卫生良好，无违法违规及不文明现象。
	景观效果较好，植物生长基本正常，观花、观果树种基本正常开花结果；设施较好，秩序管理和环境卫生较好，无违法违规及不文明现象。

	配备

要求
	人员
	生长季每1公顷绿地至少配备一名养护作业人员，休眠期绿地内养护作业人员数量不少于生长季的60%；每3公顷绿地至少配备一名保洁人员，每10公顷水面配备一名水面保洁人员；每5公顷配备一名保安人员（有传达室或监控室的，每处额外增加一名保安人员）；10公顷以上的公园，至少配置一名专职水电人员。
	生长季每1.5公顷绿地至少配备一名养护作业人员，休眠期绿地内养护作业人员数量不少于生长季的60%；每5公顷绿地至少配备一名保洁人员，每10公顷水面配备一名水面保洁人员；每10公顷配备一名保安人员（有传达室或监控室的，每处额外增加一名保安人员）；10公顷以上的公园，至少配置一名专职水电人员。
	生长季每2公顷绿地至少配备一名养护作业人员，休眠期绿地内养护作业人员数量不少于生长季的60%；每10公顷绿地至少配备一名保洁人员，每10公顷水面配备一名水面保洁人员；每15公顷配备一名保安人员（有传达室或监控室的，每处额外增加一名保安人员）；10公顷以上的公园，至少配置一名专职水电人员。

	
	装备
	需修剪机等必要的机械、工具。面积达10公顷的，需配备树枝粉碎机；每10公顷配备1辆四轮巡逻车，每5公顷配备1辆电动车。水面面积超过20公顷的，需配备至少1艘巡逻艇；超过10公顷的，需配备至少1条保洁船。
	需修剪机等必要的机械、工具。面积达15公顷的，需配备树枝粉碎机；每15公顷配备1辆四轮巡逻车，每10公顷配备1辆电动车。水面面积超过20公顷的，需配备至少1艘巡逻艇；超过10公顷的，需配备至少1条保洁船。
	需修剪机等必要的机械、工具。面积达20公顷的，需配备树枝粉碎机；每20公顷配备1辆四轮巡逻车，每15公顷配备1辆电动车。水面面积超过50公顷的，需配备至少1艘巡逻艇；超过10公顷的，需配备至少1条保洁船。

	
	其他
	按照绿化部门标准要求，在岗人员统一着装，衣帽整齐，佩戴工号牌；巡逻车、电动车统一标识，作业车辆有所属单位的明显标志且符合环保相关要求。 

	二
	道路绿化（含行道树、绿化隔离带及路侧公园绿地等）

	总体效果
	景观效果佳，行道树和绿地内无死树枯枝断枝，行道树无缺株断线、绿地无黄土露天现象。植物生长茂盛，观花、观果树种正常开花结果，彩色树种季相特征明显；设施完好；能及时很好的解决树木与电线、建筑物、路灯和交通等之间的矛盾，无影响路灯、交通标识牌等现象。
	景观效果良好，行道树和绿地内无死树枯枝断枝，行道树无缺株断线、绿地无黄土露天现象。，植物生长正常，观花、观果树种正常开花结果；设施基本完好；能较好的解决树木与电线、建筑物、路灯和交通等之间的矛盾，基本无影响路灯、交通标识牌等现象。
	景观效果较好，行道树和绿地内基本无死树枯枝断枝，行道树基本无缺株断线、绿地基本无黄土露天现象。植物生长基本正常，观花、观果树种基本正常开花结果；设施基本完好；能较好的解决树木与电线、建筑物、路灯和交通等之间的矛盾，基本无影响路灯、交通标识牌等现象。

	配置

要求
	人员
	生长季每1公顷绿地至少配备一名养护作业人员，休眠期绿地内养护作业人员数量不少于生长季的60%；每10公顷配备一名巡查人员。
	生长季每1.5公顷绿地至少配备一名养护作业人员，休眠期绿地内养护作业人员数量不少于生长季的60%；每15公顷配备一名巡查人员。
	生长季每2公顷绿地至少配备一名养护作业人员，休眠期绿地内养护作业人员数量不少于生长季的60%；每20公顷配备一名巡查人员。

	
	装备
	需洒水车、修剪机等必要的机械、工具；行道树路段5000株以上配备高空作业车1辆；每15公顷配备兼具雾化功能的专业洒水车1辆、树枝粉碎机1台；草坪成片面积在2公顷以上的需配备坐骑式剪草机等；每名巡查员需配备1辆电动巡查车。
	需洒水车、修剪机等必要的机械、工具；行道树路段5000株以上配备高空作业车1辆；每20公顷配备兼具雾化功能的专业洒水车1辆、树枝粉碎机1台；草坪成片面积在2.5公顷以上的，至少配备手扶式剪草机等；每位巡查员需配备1辆电动巡查车。
	需洒水车、修剪机等必要的机械、工具；行道树路段5000株以上配备高空作业车1辆；每30公顷配备兼具雾化功能的专业洒水车1辆、树枝粉碎机1台；草坪成片面积在3公顷以上的，至少配备手扶式剪草机等；每位巡查员需配备1辆电瓶巡查车。

	
	其他
	按照绿化部门标准要求，在岗人员统一着装，衣帽整齐，佩戴工号牌；巡逻车、电动车统一标识，作业车辆有所属单位的明显标志且符合环保相关要求。


（二）秩序卫生

	项目类别
	一级管护
	二级管护
	三级管护

	一
	城市公园（含综合公园、社区公园、专类公园、游园）及区域绿地其它公园

	卫生保洁


	质量标准
	绿地（含水面）整洁，无条状、块状污染物，点状污染物每100㎡≤2处；无杂物，无树枝、树叶、草屑等生产垃圾；水面无杂物、无水草、浮萍、无异味。
	绿地（含水面）较整洁，基本无条状和块状污染物，点状污染物每100㎡≤4处；基本无杂物，无明显树枝、树叶、草屑等生产垃圾；水面无杂物、无异味，无明显水草、浮萍。
	绿地（含水面）基本整洁，无明显杂物，无明显白色污染（树挂）；无明显树枝、树叶、草屑等生产垃圾积存；水面无明显杂物、水草、浮萍，无明显异味。

	
	措施要点
	每天上、下午全覆盖巡扫各至少2次，垃圾落地不超过半小时，烟头、果壳、纸屑等垃圾及杂物及时捡拾清理，小广告及时清除。园内有大型水面的，每天上、下午全覆盖巡查各至少1次。垃圾随产随清。
	每天上、下午全覆盖巡查各至少1次，垃圾落地不超过1小时，烟头、果壳、纸屑等垃圾及杂物及时捡拾清理，小广告及时清除。园内有大型水面的，每天全覆盖巡查至少1次，开园前完成。垃圾日产日清。
	每天全覆盖巡查至少1次，垃圾落地不超过2小时，烟头、果壳、纸屑等垃圾及杂物及时捡拾清理，小广告及时清除。园内有大型水面的，每天全覆盖巡查至少1次，开园前完成。垃圾日产日清。

	秩序管理
	质量标准
	人流组织有序，无聚众赌博、擅自摆摊设点、私拉乱接电源现象；能有效控制噪音污染，无播放高音喇叭、音箱现象；无擅自损毁（迁移）树木、圈绿占绿等现象；无攀爬树木、践踏草地、采摘花草树木现象；无乞讨、露宿现象；无电（炸、毒、网）鱼，禁止区域内垂钓、游泳现象；无露天烧烤、燃放烟花爆竹现象；无乱停乱放、躺卧座椅等不文明行为。

	
	措施要点
	全覆盖巡查，白天不少于6次/天，夜间不少于2次/天；及时发现、劝阻、制止违法违规和不文明行为。
	全覆盖巡查，白天不少于4次/天，夜间不少于2次/天；及时发现、劝阻、制止违法违规和不文明行为。
	全覆盖巡查，白天不少于2次/天，夜间不少于1次/天；及时发现、劝阻、制止违法违规和不文明行为。

	二
	道路绿化（含行道树、绿化隔离带及路侧公园绿地、零星绿地等）

	卫生保洁
	质量标准
	绿地整洁，无枯枝落叶、砖石瓦块和塑料袋等杂物垃圾。
	绿地整洁，基本无枯枝落叶、杂物、砖石瓦块和塑料袋等杂物垃圾。
	绿地整洁，无明显枯枝落叶、杂物、砖石瓦块和塑料袋等杂物垃圾。

	
	措施要点
	每天上、下午全覆盖巡查各至少2次，垃圾随产随清。
	每天上、下午全覆盖巡查各至少1次，垃圾日产日清。
	每天全覆盖巡查至少1次，垃圾日产日清。

	秩序管理
	质量标准
	无擅自搭棚、堆放杂物等占绿、毁绿、损绿等违法现象，无乱停乱放、躺卧座椅等不文明行为。

	
	措施要点
	每天上、下午不少于1次全覆盖巡查；及时发现、劝阻、制止违法违规和不文明行为。
	每天不少于1次全覆盖巡查；及时发现、劝阻、制止违法违规和不文明行为。
	每两天不少于1次全覆盖巡查；及时发现、劝阻、制止违法违规和不文明行为。


（三）园林植物

	项目类别
	一级
	二级
	三级

	一
	行道树

	质量标准
	景观

效果
	同一路段行道树修剪造型基本一致，两侧树木均衡对称，层次清晰，遮阴效果良好。沿路观赏面整齐，纵向连续，无缺株。单排品种相同，树高、胸径、冠幅基本一致，最低层枝叶下沿平齐。植株冠形完整周正。
	同一路段行道树修剪造型基本一致，两侧树木基本对称，有层次，遮荫效果好。沿路观赏面比较整齐，纵向比较连续，无明显缺株，缺株率小于1%且不超过2株。单排品种基本相同，偏差率小于1%且不超过2株，树高、胸径、冠幅基本一致，最低层枝叶下沿基本平齐。植株冠形完整，无明显偏冠现象。
	同一路段行道树修剪造型基本一致，两侧树木基本对称，遮荫效果较好。沿路观赏面基本整齐，纵向基本连续，缺株率小于2%且不超过5株。单排品种基本相同，偏差率小于1%且不超过5株，树高、胸径、冠幅基本一致，最低层分枝下沿基本在同一平面。植株树冠基本完整，无严重偏冠现象。

	
	
	树木残疾认定标准另行制订。

	
	植株形态
	形态美观，保留3级及以上分枝，无残疾。树干挺直，无倾斜、弯曲等现象；二级分枝点以下无萌蘖枝；枝干主次分明，舒展自然，内膛通透不杂乱。最低层枝叶净空高度3米以上。
	形态良好，保留3级及以上分枝，无明显残疾。树干基本挺直，倾斜度小于10°，无明显弯曲现象；一级分枝点以下无萌蘖枝，二级分枝萌蘖枝不超过2枝。枝干主次清晰，内膛无明显交叉枝、重叠枝等。最低层枝叶净空高度2.5米以上。
	形态较好，保留3级及以上分枝，无严重残疾。树干基本挺直，倾斜度小于20°，无严重弯曲现象。一级分枝点以下萌蘖枝不超过2枝，二级分枝萌蘖枝不超过5枝。枝干主次较清晰，内膛交叉枝、重叠枝等较少。最低层枝叶净空高度2.5米以上。

	
	长势表现
	长势旺盛，枝繁叶茂，枝干健壮，叶色良好，无萎蔫、枯黄现象。花期适时，花繁色正。无枯枝死杈、断枝，无未补伤痕、树洞，树洞、创伤修补质量好。
	长势良好，枝叶丰满，枝干健康，叶色好，无明显萎蔫、枯黄现象。花期适时，花量正常。无断枝，无明显枯枝烂头死杈问题，无5㎝以上未补树洞、伤痕，树洞、创伤修补质量较好。
	长势较好，枝叶适量，叶色较好，无显著萎蔫、枯黄现象。花期适时，花量正常。无断枝，无显著枯枝烂头死杈问题，无10㎝以上未补树洞、伤痕，树洞、创伤修补质量较好。

	
	环境卫生
	植株无病虫枝，无成虫活卵，无残蛹虫壳等。叶面无明显灰尘、蛛网、飘浮物等。
	植株无明显病虫枝，无明显成虫活卵，活体量≤1个，残蛹虫壳量≤3个。叶面无明显灰尘、蛛网、飘浮物等。
	植株无严重病虫枝，无明显成虫活卵，活体量≤2个，残蛹虫壳量≤5个。叶面无明显灰尘、蛛网、飘浮物等。

	措施要点
	修剪
	冬季整形修剪1次; 生长季日常修剪不少于1次/月，剥芽及时；断枝、矛盾枝及时处置到位。
	冬季整形修剪1次；生长季日常修剪不少于4次，剥芽不少于1次/周；断枝、矛盾枝及时处置到位。
	冬季整形修剪1次；生长季日常修剪不少于2次，剥芽不少于3次/月；断枝、矛盾枝及时处置到位。

	
	施肥
	根部施肥不少于2次/年，生长季叶面施肥不少于4次。
	根部施肥不少于2次/年，生长季叶面施肥不少于2次。
	根部施肥不少于2次/年，生长季叶面施肥不少于1次。

	
	浇水
	叶面喷雾除尘不少于1次/周；浇水不少于8次/年，生长季连续晴好15天，浇透水不少于1次；夏季高温时期，浇透水不少于3次/周。
	叶面喷雾除尘不少于2次/月；浇水不少于8次/年，生长季连续晴好15天，浇透水不少于1次；夏季高温时期，浇透水不少于2次/周。
	叶面喷雾除尘不少于1次/月；浇水不少于8次/年，生长季连续晴好15天，浇透水不少于1次；夏季高温时期，浇透水不少于1次/周。

	
	病虫害防治
	防治不少于4次/年，针对不同病虫害，及时采取喷药、捕杀、挖蛹等安全有效措施进行治理。

	
	清杂
	杂物垃圾随产随清。

杂藤攀援植物、寄生植物及时清理。 
	杂物垃圾日产日清。

杂藤攀援植物、寄生植物等每周一清。
	杂物垃圾日产日清。

杂藤攀援植物、寄生植物等每月一清。

	二
	一般乔木

	质量标准
	景观效果
	片植林相良好，植株疏密得当，林荫效果良好；丛植群落结构合理，密度适宜、错落有致；孤植冠形完整周正，造型树造型保持良好，观赏价值高。
	片植林相好，植株间无抑制现象，林荫效果好；丛植群落结构比较合理，层次明显；孤植树冠完整，无明显偏冠现象；造型树造型保持较好，有较高的观赏价值。
	片植林相较好，植株无明显抑制现象，林荫效果较好；丛植有一定的群落结构。孤植树冠较完整，无严重偏冠现象；造型树有一定观赏价值。

	
	植株形态
	树形美观，保留2级及以上分枝，无残疾。主干挺直（造型树除外），分枝点合适、侧枝分布匀称；内膛通透，枝条疏密有致，主干无蘖芽滋生。
	形态良好，保留2级及以上分枝，无明显残疾。树木基本挺直（造型树木除外），倾斜度小于10°；分枝点较合适，侧枝分布匀称、数量较适宜；内膛不乱，通透性较好，主干无明显蘖芽滋生，萌蘖枝不超过2枝。
	形态较好，保留2级及以上分枝，无严重残疾。树木基本挺直（造型树木除外），倾斜度小于20°；较完整生长正常，树冠完整，主侧枝分布匀称、数量较适宜；内膛有一定通透性，主干无严重蘖芽滋生，萌蘖枝不超过3枝。

	
	长势

状况
	长势旺盛，枝繁叶茂，枝干健壮，叶色良好，无萎蔫、枯黄现象。花期适时，花繁色正。无枯枝死杈、断枝，无未补树洞、伤痕，树洞、创伤修补质量较好。
	长势良好，枝叶丰满，枝干健康，叶色好，无明显萎蔫、枯黄现象。花期适时，花量正常。无明显断枝，无明显枯枝烂头死杈问题，无5㎝以上未补树洞、伤痕，树洞、创伤修补质量较好。
	长势较好，枝叶适量，叶色较好，无显著萎蔫、枯黄现象。花期适时，花量正常。无大型断枝，无显著枯枝烂头死杈问题，无10㎝以上未补树洞、伤痕，树洞、创伤修补质量较好。

	
	环境卫生
	无病虫枝，无成虫活卵，无残蛹虫壳等。叶面无明显灰尘、蛛网、飘浮物等。
	植株无明显病虫枝，无明显成虫活卵，活体量≤2个，残蛹虫壳量≤5个。叶面无明显灰尘、蛛网、飘浮物等。
	植株无严重病虫枝，无明显成虫活卵，活体量≤3个，残蛹虫壳量≤10个。叶面无显著灰尘、蛛网、飘浮物等。

	措施要点
	修剪
	冬季整形修剪1次; 生长季日常修剪不少于1次/月，剥芽及时；断枝、矛盾枝及时处置到位。
	冬季整形修剪1次；生长季日常修剪不少于4次，剥芽不少于3次/月；断枝、矛盾枝及时处置到位。
	冬季整形修剪1次；生长季日常修剪不少于2次，剥芽不少于2次/月；断枝、矛盾枝及时处置到位。

	
	施肥
	根部施肥不少于2次/年，生长季叶面施肥不少于4次/年。
	根部施肥不少于2次/年，生长季叶面施肥不少于2次/年。
	根部施肥不少于1次/年，生长季叶面施肥不少于1次/年。

	
	浇水
	叶面喷雾除尘不少于2次/月；浇水不少于8次/年，生长季连续晴好15天，浇透水不少于1次；夏季高温时期，浇透水不少于2次/周。
	叶面喷雾除尘不少于1次/月；浇水不少于8次/年，生长季连续晴好15天，浇透水不少于1次；夏季高温时期，浇透水不少于1次/周。
	浇水不少于8次/年，生长季连续晴好15天，浇透水不少于1次；夏季高温时期，浇透水不少于1次/周。

	
	病虫害防治
	防治不少于4次/年，针对不同病虫害，及时采取喷药、捕杀、挖蛹等安全有效措施进行治理。

	
	清杂
	杂物、垃圾、蛛网随产随清。

杂藤攀援植物、寄生植物及时清理。 
	杂物、垃圾、蛛网日产日清。

杂藤攀援植物、寄生植物等每周一清。
	杂物、垃圾、蛛网日产日清。

杂藤攀援植物、寄生植物等每月一清。

	三
	灌木（含色块、绿篱等）

	质量标准
	景观效果
	整形式造型美观，观赏价值高，主要观赏面圆润饱满或平坦整齐，无缺株断行，同一品种色调一致、无杂株，组合品种界线分明。自然式株形搭配得当，轮廓清晰。
	整形式造型保持良好，观赏价值较高，主要观赏面饱满整齐，缺株率小于2%，同一品种色调基本一致，杂株率小于2%，组合品种界线基本分明。自然式株形搭配得当，轮廓清晰。
	整形式造型保持较好，有一定观赏价值，主要观赏面基本饱满整齐，缺株率小于5%，同一品种无明显色差、杂株率小于5%，组合品种界线基本分明。自然式株形搭配得当，轮廓清晰。

	
	植株形态
	整形式形态规则整齐，高度适宜，边缘清晰，直线正直、曲线顺滑，无飞头、残缺现象。自然式形态规整，植株挺直，无偏斜、徒长现象。
	整形式形态基本规则，高度适宜，边缘较清晰平顺，无明显飞头、残缺现象。自然式形态完整，无明显缺失、偏斜、徒长现象，植株不倾斜。
	整形式形态基本保持，高度适宜，边缘可辨识，无显著飞头、残缺现象。自然式形态较完整，无严重缺失、偏斜、徒长现象，植株不倒伏。

	
	长势表现
	生长健壮，枝繁叶茂，无枯枝死梢，下部不光秃，无衰退迹象。叶片鲜活，无黄叶、焦叶、卷叶，花灌木开花适时，花繁色艳。
	长势良好，枝叶茂盛，无明显枯枝死梢，下部无明显光秃，无明显衰退迹象。叶色正常，无明显黄叶、焦叶、卷叶现象，花灌木开花适时。
	长势较好，无显著秃斑、枯枝死梢，无严重衰退迹象。叶片色正油亮，无黄叶、焦叶、卷叶，花灌木开花适时。

	
	环境卫生
	植株无病虫枝，无成虫活卵，无残蛹虫壳等。无杂草、藤蔓缠绕现象，无蛛网，无垃圾杂物，叶面洁净无污迹灰尘。
	植株无明显病虫枝，无明显成虫活卵，活体量≤2个，残蛹虫壳量≤5个。无明显杂草藤蔓缠绕现象，新鲜杂草藤蔓≤2根。无明显蛛网，无明显垃圾杂物，叶面无明显污迹灰尘。
	植株无严重病虫枝，无明显成虫活卵，活体量≤3个，残蛹虫壳量≤10个。无恶性杂草藤蔓缠绕现象，杂草藤蔓≤3根且不成丛成片。无严重蛛网，无明显垃圾杂物，叶面无明显污迹积尘。

	措施要点
	修剪
	整形式生长季修剪不少于2次/月，冬季整形修剪2次；自然式生长季修剪1次/月，冬季整形修剪1次；剥芽及时；断枝、矛盾枝及时处置到位；花期修剪残花2次/周。
	整形式生长季修剪不少于1次/月，冬季整形修剪1次；自然式生长季修剪不少于4次，冬季整形修剪1次；剥芽不少于3次/月；断枝、矛盾枝及时处置到位；花期修剪残花1次/周。
	整形式生长季修剪不少于4次，冬季整形修剪1次；自然式生长季修剪不少于2次，冬季整形修剪1次；剥芽不少于2次/月；断枝、矛盾枝及时处置到位；花期修剪残花不少于3次。

	
	
	造型树木根据不同的生长特性及时摘心、攀扎。

	
	施肥
	根部施肥不少于2次/年，花灌木不少于4次/年；生长季叶面施肥不少于4次/年。


	根部施肥不少于2次/年，花灌木不少于3次/年；生长季叶面施肥不少于2次/年。
	根部施肥不少于1次/年，花灌木不少于2次/年；生长季叶面施肥不少于1次/年。

	
	浇水
	叶面喷雾除尘不少于4次/月；浇水不少于12次/年，花箱花钵内不少于1次/周，生长季连续晴好15天，浇透水不少于1次。夏季高温时期，早晚浇透水各1次。
	叶面喷雾除尘2次/月，高架桥下4次/月；浇水不少于10次/年，花箱花钵内不少于2次/月，生长季连续晴好15天，浇透水不少于1次；夏季高温时期，每天浇透水1次。
	叶面喷雾除尘不少于1次/月；浇水不少于8次/年，花箱花钵内不少于1次/月，生长季连续晴好15天，浇透水不少于1次；夏季高温时期，每天浇透水1次。

	
	病虫害防治
	防治不少于4次/年，针对不同病虫害，及时采取喷药、捕杀等安全有效措施进行治理。

	
	清杂
	杂物、垃圾、蛛网、污迹等随产随清。生长季，杂苗、杂草、杂藤，以及周边植物覆盖、缠绕枝条清理不少于2次/周。
	杂物、垃圾、蛛网、污迹等日产日清。

生长季，杂树、杂草、杂藤，以及周边植物覆盖、缠绕枝条清理不少于1次/周，雨季2次/周。
	杂物、垃圾、蛛网、污迹等清理不少于2次/周。

生长季，杂树、杂草、杂藤，以及周边植物覆盖、缠绕枝条清理不少于2次/月，雨季1次/周。

	四
	地被（草本花卉）

	质量标准
	景观效果
	群体景观效果好，轮廓饱满，密度匀实，无枯死株，无黄土露天现象，覆盖率100%；混植地被品种搭配得当，层次分清，错落有致。
	群体景观效果良好，密度适宜，有层次感，枯(死)株率≤5%，无明显黄土露天现象，覆盖率95%以上。
	群体景观效果较好，枯(死)株率≤10%，无严重黄土露天现象，覆盖率90%以上。

	
	
	地栽时令花卉图案设计、色彩搭配精美，边界清晰线条流畅，花期整齐，花量充足（盛花率90%以上）

	
	长势状况
	植株健壮饱满、茎叶茂盛，生长季无焦枯叶、瘦弱、萎蔫现象。观花植物适时开花，量足色艳，观叶植物叶色纯正浓郁。
	植株健康完整，茎叶长势良好，生长季无明显焦枯叶、瘦弱、萎蔫现象；观花植物适时开花，花量花色正常，观叶植物叶色正常。
	植株基本完整，茎叶生长正常，无严重焦枯叶、瘦弱、萎蔫现象；观花植物适时开花，花量花色较正常，观叶植物叶色较正常。

	
	环境卫生
	无残花败叶；无可视的病虫危害症状，无成虫活卵；无杂树苗，无杂草、藤蔓缠绕现象。无蛛网，无垃圾杂物粪便等，叶面洁净无污迹灰尘。
	无明显残花败叶，残花率≤5%、败叶率≤5%；基本无可视的病虫危害症状，被害面积≤2%；无明显杂树苗，无明显杂草藤蔓缠绕现象，每10㎡杂草藤蔓≤5根，无恶性杂草杂藤。无明显蛛网，无明显垃圾杂物粪便，叶面无明显污迹灰尘。
	无显著残花败叶现象，残花率≤10%、败叶率≤10%；无杂草垃圾杂物；无显著病虫危害症状，被害面积≤5%。无杂树，无显著杂苗、杂草藤蔓缠绕现象，每10㎡杂草藤蔓≤10根，无成片恶性杂草杂藤。无成片蛛网，无显著垃圾杂物粪便，叶面无严重污迹积尘。

	措施要点
	修剪
	残花败叶清理不少于2次/周。宿根类休眠期刈割1次，生长期根据植物生长习性修剪不少于3次。
	残花败叶清理不少于1次/周。宿根类休眠期刈割1次，生长期根据植物生长习性修不少于2次。
	残花败叶清理不少于3次/月。宿根类休眠期刈割1次，生长期根据植物生长习性修剪不少于1次。

	
	施肥
	根部施肥不少于4次/年，草本花卉不少于6次/年；生长季叶面施肥不少于4次/年。
	根部施肥不少于2次/年，草本花卉不少于4次/年；生长季叶面施肥不少于2次/年。
	根部施肥不少于1次/年，草本花卉不少于2次/年；生长季叶面施肥不少于1次/年。

	
	浇水
	叶面喷雾除尘不少于4次/月；浇水不少于12次/年，花箱花钵内不少于1次/周，生长季连续晴好15天，浇透水不少于1次。夏季高温时期，早晚浇透水各1次。
	叶面喷雾除尘2次/月，高架桥下4次/月；浇水不少于10次/年，花箱花钵内不少于2次/月，生长季连续晴好15天，浇透水不少于1次；夏季高温时期，每天浇透水1次。
	叶面喷雾除尘不少于1次/月；浇水不少于8次/年，花箱花钵内不少于1次/月，生长季连续晴好15天，浇透水不少于1次；夏季高温时期，每天浇透水1次。

	措施要点
	病虫害防治
	防治不少于4次/年，针对不同病虫害，及时采取喷药、捕杀等安全有效措施进行治理。

	
	清杂
	杂物、垃圾、蛛网、污迹、粪便等随产随清。生长季，杂苗、杂草、杂藤，以及周边植物覆盖、缠绕枝条清理不少于2次/周。
	杂物、垃圾、蛛网、污迹、粪便等日产日清。

生长季，杂树、杂草、杂藤，以及周边植物覆盖、缠绕枝条清理不少于1次/周，雨季2次/周。
	杂物、垃圾、蛛网、污迹、粪便等清理不少于2次/周。生长季，杂树、杂草、杂藤，以及周边植物覆盖、缠绕枝条清理不少于2次/月，雨季1次/周。

	五
	草坪

	质量标准
	景观效果
	整体平坦整齐（成坪高度冷季型6-7㎝、暖季型4-5㎝），密实均匀，草色纯正且色调统一；无可视秃斑，草坪覆盖率100%；
	整体基本平坦整齐（成坪高度冷季型7-8㎝、暖季型5-6㎝），无明显起伏现象，密度正常，草色基本一致；无明显斑秃现象，覆盖率95%以上。
	整体基本平坦整齐（成坪高度冷季型不超过10㎝、暖季型不超过8㎝），无显著起伏现象，密度适宜，草色无明显色差；无明显枯草层，中心区域无斑秃现象，覆盖率90%以上。

	
	
	与其他植物交界处切边清晰整齐，线条流畅，界沟宽≤15㎝。

	
	长势状况
	草种纯正，生长茂盛，无退化现象；草色鲜活，不枯黄，草根不裸露。
	草种基本纯正，长势正常，无明显退化现象；生长季长势良好，无明显枯黄、草根裸露现象。
	草种基本纯正，长势正常，无显著退化现象；生长季长势良好，无醒目枯黄、成片草根裸露现象。

	质量标准
	环境卫生
	生长季无枯草；无可视的病虫危害症状，无成虫活卵；无杂树苗，无杂草藤蔓缠绕现象。无虫网蛛网，无残留修剪草屑、垃圾杂物粪便等，无污迹灰尘。
	生长季无明显枯草，枯草率≤5%；基本无可视的病虫危害症状，被害面积≤2%；无明显杂树苗，无明显杂草藤蔓缠绕现象，草坪内杂草率≤5%且每10㎡杂草藤蔓≤5根，无恶性杂草杂藤。无明显虫网蛛网，无明显残留修剪草屑、垃圾杂物粪便等；无明显污迹灰尘。
	生长季无显著枯草，枯草率≤10%；基本无可视的病虫危害症状，被害面积≤5%；无明显杂树苗，无明显杂草藤蔓缠绕现象，草坪内杂草率≤10%且每10㎡杂草藤蔓≤10根，无恶性杂草杂藤。无成片虫网蛛网，无显著残留修剪草屑、垃圾杂物粪便等，无严重污迹积尘。

	措施要点
	修剪
	冷季型不少于10次/年，暖季型不少于12次/年
	冷季型不少于8次/年，暖季型不少于10次/年
	冷季型不少于6次/年，暖季型不少于8次/年

	
	施肥
	根部施肥冷季型不少于5次/年，暖季型不少于2次/年；叶面施肥冷季型不少于2次/年。
	根部施肥冷季型不少于4次/年，暖季型不少于2次/年；叶面施肥冷季型不少于1次/年。
	根部施肥冷季型不少于3次/年，暖季型不少于1次/年。

	
	浇水
	叶面喷雾除尘不少于4次/月；浇水不少于18次/年，生长季连续晴好15天，浇透水不少于1次。夏季高温时期，早晚浇透水各1次。
	叶面喷雾除尘2次/月；浇水不少于12次/年，生长季连续晴好15天，浇透水不少于1次；夏季高温时期，每天浇透水1次。
	叶面喷雾除尘不少于1次/月；浇水不少于8次/年，生长季连续晴好15天，浇透水不少于1次；夏季高温时期，每天浇透水1次。

	
	病虫害防治
	防治不少于4次/年，针对不同病虫害，及时采取喷药、捕杀等安全有效措施进行治理。

	措施要点
	清杂
	杂物、垃圾、蛛网、污迹、粪便等随产随清。生长季，杂苗、杂草、杂藤，以及周边植物覆盖、缠绕枝条清理不少于2次/周，雨季1次/天。
	杂物、垃圾、蛛网、污迹、粪便等日产日清。

生长季，杂树、杂草、杂藤，以及周边植物覆盖、缠绕枝条清理不少于1次/周，雨季3次/周。
	杂物、垃圾、蛛网、污迹、粪便等清理不少于2次/周。生长季，杂树、杂草、杂藤，以及周边植物覆盖、缠绕枝条清理不少于2次/月，雨季2次/周。

	六
	竹类植物

	质量标准
	景观效果
	高大竹类：竹林整齐优美，疏密有致，生态自然，无空缺、越界现象；竹丛形态完整，通风透光；无断折、枯死竹。
	高大竹类：竹林整齐，疏密有致不杂乱，无明显空缺、越界现象；竹丛形态保持良好，通风透光较好；无枯死竹，竹林每10㎡断折竹≤3根，竹丛每处≤3根。
	高大竹类：竹林较整齐，不杂乱，无严重空缺、越界现象；竹丛形态较好，有一定通透性；无枯死竹，竹林每10㎡断折竹≤3根，竹丛每处≤3根。

	
	长势状况
	植株生长健壮，植株挺拔，无倒伏现象。枝叶青翠，无枯枝败叶，无花絮，竹鞭不裸露。
	植株长势良好，无明显倒伏现象。叶色正常，无明显枯枝败叶，无明显花絮，竹鞭基本无裸露。
	植株长势较好，无大量倒伏现象。叶色正常，无显著枯枝败叶、花絮，竹鞭裸露现象不严重。

	
	环境卫生
	竹林、竹丛无杂树，无影响景观面貌的杂草杂藤；无垃圾杂物粪便等；无病虫枝，无成虫活卵，无残蛹虫壳等。叶面无明显灰尘、蛛网、飘浮物等。
	竹林、竹丛无明显杂树，无大型、恶性、缠绕性杂草杂藤；无明显垃圾杂物粪便等；植株无明显病虫枝，无明显成虫活卵，活体量≤2个，残蛹虫壳量≤5个。叶面无明显灰尘、蛛网、飘浮物等。
	竹林、竹丛无明显杂树，无较多大型、恶性、缠绕性杂草杂藤；无显著垃圾杂物粪便等；植株无严重病虫枝，无明显成虫活卵，活体量≤3个，残蛹虫壳量≤10个。叶面无显著灰尘、蛛网、飘浮物等。

	
	低矮竹类分别参照灌木、地被类植物质量标准要求

	措施要点
	修剪
	枯死竹即有即清。枯枝死杈不少于2次/周。
	枯死竹一周一清。枯枝死杈不少于1次/周。
	枯死竹一周一清。枯枝死杈不少于3次/月。

	
	施肥
	不少于2次/年。
	不少于1次/年。

	
	浇水
	叶面喷雾除尘不少于2次/月；浇水不少于12次/年，生长季连续晴好15天，浇透水不少于1次；夏季高温时期，浇透水不少于2次/周。
	叶面喷雾除尘不少于1次/月；浇水不少于10次/年，生长季连续晴好15天，浇透水不少于1次；夏季高温时期，浇透水不少于1次/周。
	浇水不少于8次/年，生长季连续晴好15天，浇透水不少于1次；夏季高温时期，浇透水不少于1次/周。

	
	病虫害防治
	防治不少于4次/年，针对不同病虫害，及时采取喷药、捕杀等安全有效措施进行治理。

	
	清杂
	杂物、垃圾、蛛网等随产随清。

生长季，杂树、杂草、杂藤清理不少于1次/周，雨季2次/周。
	杂物、垃圾、蛛网等日产日清。

生长季，杂树、杂草、杂藤清理不少于3次/月，雨季1次/周。
	杂物、垃圾、蛛网等日产日清。

生长季，杂树、杂草、杂藤清理不少于2次/月，雨季1次/周。

	
	低矮竹类分别参照灌木、地被类植物措施要点规定

	七
	水湿生植物

	质量标准
	景观
效果
	组合群体景观效果好，种类配置优，层次分明，错落有致；单一品种群体密度适宜，分布均衡，覆盖率100%。无枯死株。
	组合群体景观效果良好，种类配置合理，有层次感；单一品种群体疏密有致，无明显空缺，覆盖率95%以上。群体枯(死)株率≤2%。
	组合群体景观效果良好，种类配置合理，有层次感；单一品种群体疏密有致，无明显空缺，覆盖率90%以上。群体枯(死)株率≤5%。

	
	长势
状况
	植株生长健康，形态饱满、茎叶茂盛，无倒伏、萎蔫现象。观花植物适时开花，花色鲜艳，观叶植物叶色正常。根茎不裸露，无干枯叶、残花等。
	植株长势正常，形态完整，茎叶长势良好，无明显倒伏、萎蔫现象。观花植物花期、花色正常，无明显干枯叶、残花等。
	植株长势正常，形态完整，茎叶长势良好，无明显倒伏、萎蔫现象。观花植物花期、花色正常，无明显干枯叶、残花等。

	
	环境
卫生
	无可视病虫害迹象，无虫壳虫网等。无杂草、藤蔓缠绕现象，无蛛网，无垃圾杂物，叶面洁净无污迹灰尘。
	无明显病虫害迹象，无明显成虫活卵，活体量≤2个，虫壳虫网量≤5个。无明显杂草藤蔓缠绕现象，新鲜杂草藤蔓≤2根。无明显蛛网，无明显垃圾杂物，叶面无明显污迹灰尘。
	植株无严重病虫害迹象，无明显成虫活卵，活体量≤3个，虫壳虫网量≤10个。无恶性杂草藤蔓缠绕现象，杂草藤蔓≤3根且不成丛成片。无严重蛛网，无明显垃圾杂物，叶面无明显污迹积尘。

	措施要点
	修剪
	残花败叶清理不少于2次/周。宿根类休眠期刈割1次，生长期根据植物生长习性修剪不少于3次。
	残花败叶清理不少于1次/周。宿根类休眠期刈割1次，生长期根据植物生长习性修不少于2次。
	残花败叶清理不少于3次/月。宿根类休眠期刈割1次，生长期根据植物生长习性修剪不少于1次。

	
	浇水
	保持水体水位正常。

	
	施肥
	不少于2次/年。
	不少于1次/年。

	
	病虫害防治
	防治不少于4次/年，针对不同病虫害，及时采取喷药、捕杀等安全有效措施进行治理。

	
	清杂
	杂物、垃圾、蛛网等随产随清。

生长季，杂草、杂藤清理不少于1次/周，雨季2次/周。
	杂物、垃圾、蛛网等日产日清。

生长季，杂草、杂藤清理不少于3次/月，雨季1次/周。
	杂物、垃圾、蛛网等日产日清。

生长季，杂草、杂藤清理不少于2次/月，雨季1次/周。

	八
	攀援植物

	质量标准
	景观效果
	景观优美，藤蔓形态好，无枯死株。景墙枝叶密实均匀，自然平整，覆盖率不少于98%；廊架枝叶繁茂葱郁，通风透光，主藤无萌蘖现象，有良好的遮荫效果。
	景观效果好，藤蔓舒展，无枯死株。景墙枝叶疏密合理，无明显空缺，覆盖率不少于95%；廊架枝叶疏密有致，有一定通透性，主藤无明显萌蘖现象，遮荫效果较好。
	景观效果较好，藤蔓生长正常，无枯死株。景墙枝叶疏密合理，无显著缺失现象，覆盖率不少于90%；廊架枝叶疏密正常，主藤无严重萌蘖现象，有一定遮荫效果。

	
	长势状况
	藤蔓健壮，攀援力强，无脱落垂挂现象。无老弱藤蔓，无枯枝残花；叶色鲜活，无枯黄、萎蔫现象；开花植物适时开花，花繁色正。
	藤蔓长势良好，无明显脱落垂挂现象。无明显老弱藤蔓、枯枝残花；叶色正常，无枯黄、萎蔫现象；开花植物花期、花量、花色正常。
	藤蔓长势良好，无明显脱落垂挂现象。无显著枯枝残花，叶片无枯黄、萎蔫现象；开花植物花期、花量、花色基本正常。

	
	环境卫生
	无病虫枝，无成虫活卵，无残蛹虫壳等。叶面无明显灰尘、蛛网、飘浮物等。
	无明显病虫枝，无明显成虫活卵，活体量≤2个，残蛹虫壳量≤5个。叶面无明显灰尘、蛛网、飘浮物等。
	无严重病虫枝，无明显成虫活卵，活体量≤3个，残蛹虫壳量≤10个。叶面无显著灰尘、蛛网、飘浮物等。

	措

施

要

点
	修剪
	生长季日常修剪不少于2次/月，冬季整形修剪1次；剥芽及时；断枝、矛盾枝及时处置到位；花期修剪残花不少于2次/周。
	生长季日常修剪不少于1次/月，冬季整形修剪1次；剥芽不少于3次/月；断枝、矛盾枝及时处置到位；花期修剪残花不少于2次/周。
	生长季日常修剪不少于4次/年，冬季整形修剪1次；剥芽不少于2次/月；断枝、矛盾枝及时处置到位；花期修剪残花1次/周。

	
	施肥
	根部施肥每年不少于2次/年，生长季叶面施肥不少于4次/年。
	根部施肥不少于2次/年，生长季叶面施肥不少于2次/年。
	根部施肥不少于1次/年，生长季叶面施肥不少于1次/年。

	
	浇水
	叶面喷雾除尘不少于3次/月；浇水不少于8次/年，生长季连续晴好15天，浇透水不少于1次；夏季高温时期不少于3次/周。
	叶面喷雾除尘不少于2次/月；浇水不少于8次/年，生长季连续晴好15天，浇透水不少于1次；夏季高温时期不少于2次/周。
	叶面喷雾除尘不少于1次/月；浇水不少于8次/年，生长季连续晴好15天，浇透水不少于1次；夏季高温时期不少于2次/周。

	
	病虫害防治
	防治不少于4次/年，针对不同病虫害，及时采取喷药、捕杀、挖蛹等安全有效措施进行治理。

	
	清杂
	杂物、垃圾、蛛网随产随清。
	杂物、垃圾、蛛网日产日清。
	杂物、垃圾、蛛网日产日清。


（四）设施维护

	项目类别
	一级
	二级
	三级

	园林建筑
	质量标准
	1.结构牢固无变形，外观完整无破损，构件完好，使用正常；

2.室内外干净整洁，墙面、构件无污迹、蜘蛛网，地面清洁无污迹，屋面无堆叶、积尘；

3.室内陈设合理、完好，设施设备正常运行。
	1.结构较牢固基本无变形，外观较完整基本无破损，构件完好，使用正常；2.室内外较干净整洁，墙面、构件基本无污迹、蜘蛛网，地面清洁基本无污迹，屋面基本无堆叶、积尘；

3.室内陈设合理、完好，设施设备正常运行。
	1.结构较牢固无明显变形，外观较完整无明显破损，构件完好，使用正常；

2.室内外较干净整洁，墙面、构件无明显污迹、蜘蛛网，地面清洁无明显污迹，屋面无明显堆叶、积尘；

3.室内陈设完好，设施设备正常运行。

	
	措施要点
	1.结构、构件、设施设备定期检查，及时维修。

2.建筑外立面为金属类板材、玻璃的，每月清洁2次，三个月全面检查清洗一次，外立面为石材、面砖的，每年清洗三次，外立面为涂料的，每三年粉刷一次；

3.每日早晚清扫保洁各一次，保持建筑内设施及地面清洁。
	1.结构、构件、设施设备定期检查，及时维修。

2.建筑外立面为金属类板材、玻璃的，每月清洁1次，半年全面检查清洗一次，外立面为石材、面砖的，每年清洗两次，外立面为涂料的，每三年粉刷一次；

3.每日清扫保洁一次，保持建筑内设施及地面清洁。
	1.结构、构件、设施设备定期检查，及时维修。

2.建筑外立面为金属类板材、玻璃的，每两月清洁1次，一年全面检查清洗一次，外立面为石材、面砖的，每年清洗一到两次，外立面为涂料的，每三年粉刷一次；

3.每日清扫保洁一次，保持建筑内设施及地面基本清洁。

	园路铺装栈道桥梁
	质量标准
	1.路面、铺装平整完好，无松动、沉降、积水，面层不褪色、跑砂；桥梁栈道结构安全，构件完好，油漆无剥落，金属构件无锈蚀； 

2.桥路面及配套设施保持清洁，无垃圾、杂物、灰尘、蜘蛛网、污迹等；

3.无障碍通道、应急通道畅通、整洁。
	1.路面、铺装基本平整完好，基本无松动、沉降、积水，面层基本不褪色、跑砂；桥梁栈道结构安全，构件完好，油漆基本无剥落，金属构件基本无锈蚀； 

2.桥路面及配套设施保持清洁，基本无垃圾、杂物、灰尘、蜘蛛网、污迹等；

3.无障碍通道、应急通道畅通、整洁。
	1.路面、铺装平整完好，无明显松动、无沉降、无积水，面层无明显褪色、跑砂；桥梁栈道结构安全，构件完好，油漆无明显剥落，金属构件无明显锈蚀； 

2.桥路面及配套设施保持清洁，无明显垃圾、杂物、灰尘、蜘蛛网、污迹等；

3.无障碍通道、应急通道畅通。

	
	措施要点
	1.定期检查，及时维修；

2.栏杆、扶手等设施每天保洁一次； 

3.定期翻新，金属构件每年油漆一次，木质构件每年油漆一次。
	1.定期检查，及时维修；

2.栏杆、扶手等设施每三天保洁一次； 3.定期翻新，金属构件每两年油漆一次，木质构件每两年油漆一次。
	1.定期检查，及时维修；

2.栏杆、扶手等设施每周保洁一次； 

3.定期翻新，金属构件每三年油漆一次，木质构件每三年油漆一次。

	假山叠石雕塑
	质量标准
	1.基础、结构完整、稳固、安全，无影响安全和景观的杂草、杂物，种植穴不空缺；

2.表面清洁无垢，无乱涂乱刻痕迹。
	1.基础、结构完整、稳固、安全，无明显影响安全和景观的杂草、杂物，种植穴基本不空缺；

2.表面基本清洁无垢，无明显乱涂乱刻痕迹。
	1.基础、结构完整、稳固、安全；

2.表面基本清洁。

	
	措施要点
	1.定期检查，遇到损坏应按同材质、同规格、同式样、同色泽的原则及时修复；

2.每两月清洗1次。 
	1.定期检查，遇到损坏应按同材质、同规格、同式样、同色泽的原则及时修复；

2.每季度清洗1次。 
	1.定期检查，遇到损坏应按同材质、同规格、同式样、同色泽的原则及时修复；

2.每半年清洗1次。

	水体水景
	质量标准
	1.水体清澈、水质清洁，无浑浊、黑臭、发绿现象，水面无漂浮物，驳岸干净无垃圾；

2.封闭式水体水位控制良好；

3.驳岸安全稳固，无缺损；

4.喷泉水景设施完好无损，运行正常、安全，景观质量佳。 
	1.水体清澈、水质清洁，无浑浊、黑臭、发绿现象，水面基本无漂浮物；

2.封闭式水体水位控制尚可；

3.驳岸安全稳固，无缺损；

4.喷泉水景设施完好无损，运行正常、安全，景观质量良好。
	1.水体清澈、水质清洁，无明显浑浊、黑臭、发绿现象，水面无明显漂浮物；

2.封闭式水体水位控制尚可；

3.驳岸安全稳固，无缺损；

4.喷泉水景设施完好，运行正常、安全，景观质量良好。

	
	措施要点
	1.非土底水体每月清洗池壁、岸壁1次，土底水体水底淤泥每3年清淤1次，水面垃圾随有随清。人可进入水景按规范换水、消毒；

2.每月检查两次，出现损坏及时维修更换，保持安全运行及景观质量；

3.喷泉等水景冰冻期停止使用，确保设备及游人安全。
	1.非土底水体每两月清洗池壁、岸壁1次，土底水体水底淤泥每3年清淤1次，水面垃圾及时清理；

2.每月检查一次，出现损坏及时维修更换，保持安全运行及景观质量；

3.喷泉等水景冰冻期停止使用，确保设备及游人安全。
	1.非土底水体每季度清洗池壁、岸壁1次，土底水体水底淤泥每5年清淤1次，水面垃圾及时清理；

2.每两月检查一次，出现损坏及时维修更换，保持安全运行及景观质量；

3.喷泉等水景冰冻期停止使用，确保设备及游人安全。

	花坛花箱花架
	质量标准
	1.外观完整，无缺损、腐锈，固定式容器安装稳固；

2.表面清洁，无污迹、刻划，容器内无垃圾。
	1.外观完整，基本无缺损、无腐锈，固定式容器安装较稳固；

2.表面清洁，基本无污迹、刻划，容器内无垃圾。
	1.外观完整，无明显缺损、腐锈，固定式容器安装稳固；

2.表面清洁，无明显污迹、刻划，容器内无垃圾。

	
	措施要点
	1.定期检查，遇到损坏5日内按原材质、规格、式样、色泽修复；

2.铁艺花箱、花架适时油漆，确保色彩光亮；

3.每周清洗保洁一次，具有座椅功能的花坛每天上下午各保洁一次。
	1.定期检查，遇到损坏7日内按原材质、规格、式样、色泽修复；

2.铁艺花箱、花架适时油漆，确保无锈蚀；

3.每半月清洗保洁一次，具有座椅功能的花坛每天保洁一次。
	1.定期检查，遇到损坏10日内按原材质、规格、式样、色泽修复；

2.铁艺花箱、花架适时油漆；

3.每月清洗保洁一次，具有座椅功能的花坛每天保洁一次。

	树穴
	质量标准
	1.设施完好不缺失，侧石坚固无松动，盖板平整，无破损、坑洼、沉陷、锈蚀；

2.树穴覆盖形式统一，无黄土露天现象。
	1.设施完好不缺失，侧石坚固基本无松动，盖板平整，基本无破损、坑洼、沉陷、锈蚀；

2.树穴覆盖形式统一，基本无黄土露天现象。
	1.设施完好不缺失，侧石坚固无明显松动，盖板平整，无明显破损、坑洼、沉陷、锈蚀；

2.树穴覆盖形式统一，无明显黄土露天现象。

	
	措施要点
	1.定期检查，遇到损坏5日内按原材质、规格、式样修复；

2.生长期树穴杂草每周清除2次。
	1.定期检查，遇到损坏7日内按原材质、规格、式样修复；

2.生长期树穴杂草每周清除1次。
	1.定期检查，遇到损坏10日内按原材质、规格、式样修复；

2.生长期树穴杂草每周清除1次。

	围墙围栏
	质量标准
	1.外观完整，基本无缺损、歪斜，竹、木材质无腐朽，金属类材质无锈蚀；

2.外表整洁，无垃圾、刻划、晾晒。
	1.外观完整，基本无缺损、歪斜，竹、木材质基本无腐朽，金属类材质基本无锈蚀；

2.外表较整洁，无垃圾、刻划、晾晒。
	1.外观完整，无明显缺损、歪斜，竹、木材质无明显腐朽，金属类材质无明显锈蚀；

2.外表较整洁，无垃圾、刻划、晾晒。

	
	措施要点
	1.每半年检查一次，遇到损坏5日内按原材质、规格、式样、色泽修复；

2.每月清洗保洁两次，外立面用粉刷及涂料进行饰面的，每2年见新粉刷一次,铁质围墙（栏）每2年油漆一次。
	1.每半年检查一次，遇到损坏及时7日内按原材质、规格、式样、色泽修复；

2.每月清洗保洁一次，外立面用粉刷及涂料进行饰面的，每3年见新粉刷一次, 铁质围墙（栏）每3年油漆一次。
	1.每半年检查一次，遇到损坏15日内按原材质、规格、式样、色泽修复；

2.每两月清洗保洁一次，外立面用粉刷及涂料进行饰面的，每3年见新粉刷一次, 铁质围墙（栏）每3年油漆一次。

	桌椅坐凳
	质量标准
	1.安全坚固，无松动、缺损，竹木类材料无腐朽，油漆无剥落，其他类材料无锈蚀；

2.整洁美观，桌凳面清洁，无垃圾、污渍、刻划、积水。
	1.安全坚固，无松动、缺损，竹木类材料基本无腐朽，油漆基本无剥落，其他类材料基本无锈蚀；

2.整洁美观，桌凳面较清洁，基本无垃圾、污渍、刻划、积水。
	1.安全坚固，无松动、缺损，竹木类材料无明显腐朽，油漆无明显剥落，其他类材料无明显锈蚀；

2.整洁美观，桌凳面较清洁，无明显垃圾、污渍、刻划、积水。

	
	措施 要点
	1.定期检查，及时维修；

2.竹木类每两年油漆一次；

3.每日上下午各保洁一次；

4.雨后及时清理，确保无积水。
	1.定期检查，及时维修；

2.竹木类每三年油漆一次；

3.每日保洁一次。
	1.定期检查，及时维修；

2.竹木类每三年油漆一次；

3.每日保洁一次。

	垃圾箱

垃圾临时堆放点
	质量标准
	1.外观完整，摆放牢固, 垃圾分类设置；

2.箱体清洁，箱内无陈积垃圾； 

3.垃圾堆放点隐蔽、分隔,地面排水良好,无臭味、无蚊蝇等孳生。
	1.外观完整，摆放牢固, 垃圾分类设置；

2.箱体较清洁，箱内基本无陈积垃圾； 3.垃圾堆放点隐蔽、分隔,地面排水良好,基本无臭味、无蚊蝇等孳生。
	1.外观完整，摆放牢固, 垃圾分类设置；

2.箱内基本无陈积垃圾； 

3.垃圾堆放点隐蔽、分隔,地面排水良好。

	
	措施要点
	定期检查，及时维修或更换；及时清理、清空垃圾，定期清洗垃圾箱。

	标识标牌及广告牌
	质量标准
	1.各类标志、标牌规范、齐全、醒目、美观，构件完好；

2.外观整洁、版面清晰，无污渍、乱刻、乱划，乱贴小广告现象。
	1.各类标志、标牌规范、齐全、清晰，构件较完好；

2.外观较整洁、版面较清晰，基本无污渍、乱刻、乱划，乱贴小广告现象。
	1.各类标志、标牌齐全、清晰，构件基本完好；

2.版面较清晰，基本无污渍、乱刻、乱划，乱贴小广告现象。

	
	措施要点
	1.定期检查，确保安装牢固、版面清晰；

2.发现小广告立即清理；

3.临时设置的布告、横幅应在活动有效期后及时拆除。

	厕所
	质量标准
	1.冲水、洗手池等各类设施齐全、完好，无漏水、污物外溢等，使用正常；

2.室内墙面、厕位隔离板清洁无污渍，无乱贴乱画，地面清洁，无垃圾、积水，便器无陈积污物、尿渍，废纸篓不满溢，通风良好，无恶臭异味，目测无蚊蝇。

3.岗位责任制、服务标准、开放时间等管理制度上墙公示。
	1.冲水、洗手池等各类设施齐全、完好，无漏水、污物外溢等，使用正常；

2.室内墙面、厕位隔离板清洁无污渍，无乱贴乱画，地面清洁，无垃圾、积水，便器无陈积污物、尿渍，通风良好，无恶臭异味，目测无蚊蝇。

3.岗位责任制、服务标准、开放时间等管理制度上墙公示。
	1.冲水、洗手池等各类设施齐全、完好，无漏水、污物外溢等，使用基本正常；

2.室内墙面、厕位隔离板清洁无污渍，无乱贴乱画，地面清洁，无垃圾、积水，便器无陈积污物、尿渍，通风良好，无恶臭异味，目测无蚊蝇。

3.岗位责任制、服务标准、开放时间等管理制度上墙公示。

	
	措施要点
	1.保洁每天上午各两次；

2.化粪池每年清理一到两次；

3.定期检查，及时检修。
	1.保洁每天上午各一次；

2.化粪池每年清理一次；

3.定期检查，及时检修。
	1.保洁每天至少一次；

2.化粪池定期清理，每两年不少于一次；

3.定期检查，及时维修。

	停

车

场
	质量标准
	1.场地平整、无坑洼，排水良好；

2.林荫停车场树木生长佳，乔木枝下高满足停车需要；

3.场地整洁，无垃圾、堆物。
	1.场地平整，排水基本通畅；

2.林荫停车场树木生长良好，乔木枝下高满足停车需要；

3.场地较整洁，基本无垃圾、无堆物。
	1.场地基本平整，排水较通畅；

2.林荫停车场树木生长正常，乔木枝下高满足停车需要；

3.场地较清洁，无明显垃圾、无堆物。

	
	措施要点
	1.定期检查，及时维修，定期修剪林荫停车场树木，确保不影响行车安全；

2.每日保洁清扫一次，保持清洁；

3.不得以各种借口关闭停车场。

	供电照明
	质量标准
	1.输配电运行正常，使用安全；

2.照明设施率100%，亮灯率≥99%。
	1.输配电运行正常，使用安全；

2.照明设施完好率98%，亮灯率≥98%。
	1.输配电运行正常，使用安全；

2.照明设施完好率95%，亮灯率≥95%。

	
	措施要点
	定期检修、保养；园林绿地内照明灯具随坏随换，保持完好。

	给

排

水
	质量标准
	1.管网设施维护良好，管道通畅，外露的给排水等设施清洁、完整；

2.井盖、井篦安放平稳，与井框吻合，无倾覆。
	1.管网设施维护良好，管道基本通畅，外露的给排水等设施基本清洁、完整；

2.井盖、井篦安放基本平稳，与井框基本吻合，无倾覆。

	
	措施要点
	定期检查、及时维修、保养，管道定期疏通，并根据使用年限和需要及时更换，外露给水设备随坏随修，随缺随装。

	游乐健身设施
	质量标准
	1.设施完整无损，运转正常；

2.所有设施明示生产单位及使用要求、操作规程，维护管理人员经培训合格，持证上岗；

3.管理档案清晰完整；

4.环境整洁。

	
	措施要点
	定期保养，规范检修；每天保洁一次。

	广播音响及弱电
	质量标准
	1.外壳完整、稳固、清洁；

2.设备完好、使用正常，广播音响无杂音；

3.适时、适量分贝广播，白天噪声排放平均值≤55dB(A),夜间≤45dB(A)。
	1.外壳较完整、稳固、清洁；

2.设备基本完好，不影响使用；

3.适时、适量分贝广播，白天噪声排放平均值≤55dB(A),夜间≤45dB(A)。

	
	措施要点
	定期检查、及时维修。


备注：实际操作时宜视养护对象的生长情况适当调整。

第六章 质疑提出和处理
一、质疑的提出
(一)质疑人的身份要求
1.质疑人必须是直接参加本次招标活动的当事人。
2.未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
(二)质疑提出的格式要求
1.质疑必须按相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。
2.质疑函应包括：
（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；
（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；
（4）提起质疑的日期；
（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
3.质疑函需遵循的原则：
提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。
（三）质疑提出的时效要求
1.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向招标人提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向招标人提出质疑。
2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
二、《质疑函》的受理和回复
1.收到质疑函后，招标人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人将告知质疑人进行补正。
2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人将不予受理。
3.招标人答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。
三、质疑处理
1、质疑成立的处理。

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
（2）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商，或重新开展采购活动。
2、质疑不成立的处理。

（1）若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。
（2）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由招标人组织的采购活动的违约处理。

（3）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

3、虚假质疑的处理
投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将依据采购的有关规定，报请监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
第七章 投标文件组成
投标文件由资格审查文件和商务标两部分组成。本次招标采用资格后审方式，投标人须将资格后审材料作为投标文件组成部分，按要求装订密封后一起递交。
一、资格审查文件（单独装订密封）
1、关于资格的声明函；

2、法定代表人身份证明书原件；

3、法定代表人授权委托书原件（如有），投标代表本人身份证复印件；

4、有效的营业执照复印件；

5、投标人近三个月（2026年1月至3月）中任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

6、投标人须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（详见附件）；

7、拟派项目负责人为企业正式人员（提供有效的劳动合同及社保机构出具的投标供应商为其缴纳2026年1月至2026年3月的连续三个月的社会保险缴纳证明并加盖印章）。

8、提供拟派项目负责人有效的园林绿化职称证书及相关证明材料复印件。（若职称证书不能体现园林绿化及相关专业的，须同时提供园林绿化及相关专业职称评定的相关证明。）
9、从事园林绿化工作年限证明（格式自拟）。
10、投标人认为应该提交的其他材料。
二、商务标（单独装订密封）
1.投标函。

2.已报价工程量清单。

特别提醒：“资格审查资料”和“商务标”所须提供的材料（须加盖投标人公章）按招标文件要求装订，密封，递交。

附件：
1、法定代表人身份证明
江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会：
我公司法定代表人参加贵单位组织的                （项目名称)项目邀请招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。
附：法定代表人情况：
姓名：    性别：    年龄：  职务：
身份证号码：
手机：      传真：
单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）
年   月   日                 年   月    日  
法定代表人身份证正反面复印件
（粘贴此处）
2、授权委托书
江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会：
兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加          （项目名称)项目的采购活动，全权处理一切与该项目邀请招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。
被授权人无转委托权，特此委托。
附：被授权人情况：
姓名：       性别：      年龄：     职务：
身份证号码：
手机：       传真：
单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）
年   月   日                 年   月    日  
法定代表人身份证正反面复印件
被授权人身份证正反面复印件
（粘贴此处）
3、无重大违法记录声明
江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会：
    我单位        （投标人名称）郑重声明：
    参加采购活动前3年内在经营活动中      （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：年      月     日
4、关于资格文件的声明函
江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会：
本公司愿就由贵单位组织实施的             （项目名称)的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：年      月     日
5、投标函

1、根据你方  （项目名称）         招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经研究本项目招标文件、合同条款及其他有关文件后，我方愿以人民币总价（大写）    元（￥：   元）承包上述项目的服务、养护。
2、我方保证工程质量达到达到《南通市城市绿化养护质量等级标准》（通政园管【2020】43号）文中的等级养护质量标准，在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

3、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。

4、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）一旦我方中标，我方将按照相关的法律法规和签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和中标通知书以及本投标文件将构成约束我们双方的合同。我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

投 标 人：                        （盖单位公章）

               单位地址：                                        

               法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章） 
电话：                          

               日期：         年        月        
6、已报价工程量清单

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	全费用综合单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	清杂
	㎡
	2800
	
	
	

	2
	栽植草坪

1、 种类：矮生百慕大+黑麦草

2、 备注：满铺
	㎡
	2800
	
	
	

	3
	移除乔灌木
	项
	1
	
	
	

	总计（元）
	/
	/
	/
	/
	
	


注：全费用综合单价须包括但不限于人工费、材料费（含主材、辅材、损耗）、施工机具使用费、企业管理费、措施项目费、利润、规费和税金（增值税）及一定范围内风险费用（材料涨跌、工艺风险包干）等。

投 标 人：                        （盖单位公章）

               单位地址：                                        

               法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章） 
电话：                          

               日期：         年        月        
29

