南通天一(天泰)置业有限公司建设工程

- 第三方项目管理机构委托服务采购项目

- 公开招标文件

（资格后审）

采购单位：南通天一置业有限公司

采购代理机构：江苏华睿工程咨询有限公司

二○二五年四月十日

# 招标文件备案表

编制人(组长)：张静炜 日 期：2025年 4 月 10 日

招标人(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 招标代理机构(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 日 期：2025年 4 月 10 日

崇川区数据局（备案）

- 目  录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	7

第三章 项目需求	14

第四章 评审程序和方法	18

第五章 合同授予及主要条款	26

第六章 履约验收及付款	33

第七章 质疑与投诉	34

第八章 投标文件的组成及相关格式	36

尊敬的投标供应商（以下称投标人）：

欢迎参加本采购项目的公开招标。为了保证本次招标顺利进行，请在制作招标响应文件（以下称投标文件）之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

- 第一章  招标公告

江苏华睿工程咨询有限公司（以下称采购代理机构）受南通天一置业有限公司（以下称采购人）的委托，就采购人南通天一（天泰）置业有限公司建设工程第三方项目管理机构委托服务采购项目组织公开招标采购，诚邀符合条件的潜在供应商参加投标。

- 一、项目名称：

- 南通天一（天泰）置业有限公司建设工程第三方项目管理机构委托服务采购项目

- 二、项目需求

南通天一置业有限公司拟对工程建设项目（含子公司项目）施工质量、进度、安全、现场资料的检查委托服务进行采购，并就此项服务工作通过公开招标采购的形式确定项目服务供应商，具体详见本项目招标文件第三章。

- 三、项目预算：年度费用 35 万元。

四、项目服务期：合同服务期为1年（12个月）。（期满后，甲方根据工程进度实际情况且满意度考核达标后可续签一年。）

- 五、投标人资格

- 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 投标人具有工程监理房屋建筑工程专业甲级资质；

- 投标人具备建筑面积在10万平方米及以上或者工程造价在5亿元人民币及以上的工程项目监理业绩；

- 拟派项目巡查负责人具备建筑类高级工程师及以上职称，提供与投标人签订的劳动合同；

- 投标人应安排项目巡检人员不少于6名，巡检人员要求具备相关专业的现场管理经验，要求详见人员配备需求；

- 凡与崇川区南通天一置业有限公司、南通天泰置业有限公司提供质量安全技术服务（包括监理服务、施工服务）且在合同服务期限内的单位不得参与本次投标；

- 本项目不接受任何形式的联合体投标；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动；为采购项目提供项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 六、招标文件的获取

有意愿参与本项目投标响应的单位，请于本公告日起至开标截止前，到“南通市崇川区人民政府网-招标和采购栏(www.chongchuan.gov.cn)”下载本项目的招标文件。

- 七、投标

1、投标人须认真阅读本招标文件的资格、技术、商务报价的各项要求条款，结合项目需求提供投标文件参与本项目的采购活动。投标文件中如有各项投标资料经查实为弄虚作假的，依照相关法律法规规定处理。

- 2、投标文件的递交

- （1）接收人：采购代理机构；

（2）接收时间：2025年5 月6日14时30分  。

（3）接收地址：青年中路128号崇川区政务中心314开标室，如有变动另行通知。

- 八、投标保证金

1、本项目投标人须交纳投标保证金人民币柒仟元整（¥7000.00元）；

2、投标保证金凭证无需封装在投标文件中，投标人在投标现场递交投标保证金后，方可递交经密封包装的书面纸质投标文件。

3、不递交本项目投标保证金的，其投标文件将被采购代理机构拒绝。

- 九、开标

- 1、开标时间：2025年 5 月6日14时30分；

2、开标地点：青年中路128号崇川区政务中心314开标室，如有变动另行通知；

- 十、资格审查

1、资格审查时间：开标结束后当即开始。

2、资格审查地点：同开标地点，如有变动另行通知；

3、采购人委托评标委员会对投标人的资格进行审查（含信用记录审查），审查通过方可参与项目的评标。

- 十一、评标

1、评标时间：资格审查结束后当即开始；

2、评标地点：同开标地点，如有变动另行通知；

3、评标委员会负责具体评标事务。

- 十二、履约保证金

本项目成交后的履约保证金为项目合同年度服务总价款的5%。

- 十三、投标联系方式：

- 1、采购人

单位：南通天一置业有限公司；

地址：南通市崇川区五一路505号；

联系人：张先生；

电话：0513-85728012。

- 2、采购代理机构

单位：江苏华睿工程咨询有限公司

地址：南通市崇川区城山路129号3号楼西单元202室

联系人：张静炜

联系电话：15262758956

邮箱：1140550919@qq.com

- 十四、招标公告期

招标公告期自招标公告发布之日起的五个工作日。

- 第二章  投标人须知

- 一、说明

1、本招标文件仅适用于本采购代理机构组织的公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于采购代理机构。

4、投标人在知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中含有倾向性或排他性表述的，应在本项目招标公告及招标文件发布后提出询问或是在发布之日后的5个工作日内以书面实名制形式提出质疑；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目招标公告及招标文件中的全部内容；投标人不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑、投诉。

5、供应商应认真审阅本招标文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

6、招标文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或等于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

- 二、招标文件的获取

有意愿参与本项目投标响应的单位，请于本公告日起至开标截止前，到“南通市崇川区人民政府网-招标和采购栏(www.chongchuan.gov.cn)”下载本项目的招标文件。

- 三、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及招标文件的补充说明、澄清或修改，均以代理机构在“南通市崇川区人民政府网-招标和采购栏(www.chongchuan.gov.cn)”发布的信息为准。

3、代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交投标文件截止期15日前，发布补充说明、澄清或修改的公告，不足15日的应当顺延首次提交投标文件截止之日。

5、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

6、招标采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

- 四、投标文件的组成及装订

1、投标文件由“B资格后审材料文件”、“C技术标响应文件”、“D价格标响应文件”共3部分组成（以下由文件前缀序号代称）。

2、投标人按项目需求结合第四章评审程序和方法并参照第八章投标文件的组成及相关格式编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经签署投标文件的投标人法人代表或其委托的代理人（以下称委托代理人）签字（或盖章）并加盖公章。

- 3、价格标响应文件中的所有报价表，必须装订成册。

- 五、投标文件的份数、签署和退还

- 1、投标文件所有文件均为一份“正本”和四份“副本”。

2、在每一份投标文件上要明确标注项目名称、项目编号、投标文件各自对应的名称、投标人全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3、投标文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件，但须加盖投标单位公章。

4、开标程序顺利进行后，所有投标文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

- 六、投标文件的密封及标记

1、投标人须将本项目投标文件“【B】【C】【D】”分别单独密封。

2、密封后，应在每一密封的投标文件上明确标注投标项目名称、项目编号、投标文件各自对应的名称、投标人全称及日期，同时加盖投标人公章。

特别提醒：投标文件中的【B】、【C】的“正本”或“副本”中，均不得含有任何【D】中的报价表（报价单）的内容，否则作无效标处理。

- 七、投标文件内容

- B、资格后审材料文件（格式参见第八章）（一个密封包，含一正四副文件）：

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动；为采购项目提供项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现投标人递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该投标人将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，采购人有权取消其中标资格，并由该投标人承担由此带来可能的一切责任和损失。

- 1、提供投标人的《营业执照》原件的复印件（须加盖公章）。

2、法定代表人参加投标的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及其签名或盖章的授权委托书这2项材料（须加盖公章），同时还须提供委托代理人身份证原件的复印件（须加盖公章）。

3、提供投标人的工程监理房屋建筑工程专业甲级资质原件的复印件（须加盖公章）；

4、提供投标人的建筑面积在10万平方米及以上或者工程造价在5亿元人民币及以上的工程项目监理业绩证明资料复印件（须加盖公章）（业绩证明材料需包括合同、竣工验收单和中标通知书，三者缺一不可，如提供的证明材料中业绩指标数值不一的，以竣工验收单上体现的建筑面积或工程造价为准）；

5、项目巡查负责人的建筑类高级工程师及以上职称证书，与投标人签订的劳动合同复印件（须加盖公章）；

6、巡查专业负责人、巡查检查人员提供相关专业要求的资格证书及职称证书；（具体要求参考人员配备表）

7、投标人须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章）（格式详见招标文件第八章）。

8、投标人还须提供本招标文件第八章投标文件的组成及格式中“三、B、B.2、”中的“资格后审材料相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函、投标人一般情况表。

- C、技术标响应文件（格式参见第八章）（一个密封包，含一正四副文件）：

【特别提醒1】投标人应根据本标书第三章“项目需求”提供的主要技术规范要求和服务标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章评审方法内的评审细则，编写编制技术响应文件；以下技术标响应文件的内容，不得有缺项或漏项，否则将有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响技术标评审的得分。

- 1、投标响应函；

- 2、项目质量项管理规章制度与措施、进度、安全督查、现场资料的督查考核标准方案（具体详见技术标评审表）；

- 3、项目人员机构组成等相关证明材料

- 4、企业荣誉证明资料

- 5、其他（根据第四章评标办法要求提供）

- D、价格标响应文件（格式参见第八章）（一个密封包，含一正四副文件）：

【特别提醒】价格标响应文件中的报价，包括本招标文件规定涵盖的所有招标范围及相应说明的全部内容及费用。投标人中标后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额投标保证金并取消其中标资格。

- 1、投标响应报价总表；

- 2、投标响应报价明细表（报价明细表中的各项服务与项目需求一致）；

- 八、联合投标：

本项目不接受多个供应商组成联合体参与投标。

- 九、投标文件递交

1、投标文件接收人：采购代理机构；

2、接收时间：2025年 5 月6日14时30分。

3、接收地址：青年中路128号崇川区政务中心314开标室，如有变动另行通知。

- 十、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起，45个日历天内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本招标文件规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金可退还。

- 十一、开标、评标

- 1、开标时间：2025年 5 月 6 日 14 时30分；

开标地点：青年中路128号崇川区政务中心314开标室，如有变动另行通知；

2、采购人将委托评标委员会对投标人的资格进行审查，审查通过方可参与项目的评标。

3、资格审查时间：开标结束后当即开始。资格审查地点：青年中路128号崇川区政务中心314开标室，如有变动另行通知；

4、评标时间：资格审查结束后当即开始；评标地点：青年中路128号崇川区政务中心314开标室，如有变动另行通知；

- 十二、投标费用

1、无论招标过程和结果如何，投标人自行承担与本次项目招标有关的全部费用。

2、评审过程中如有产生的相关费用由中标人承担，投标人应将上述费用考虑在报价中。

- 3、如产生相关费用应在领取中标通知书时一次性支付。

- 十三、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或委托代理人签署。

- 4、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价表（开标一览表）内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；

（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（开标一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标人的法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5、投标报价是招标文件确定的服务范围内的全部工作人员和内容的价格体现，是为完成招标文件规定的服务管理工作所涉及到的一切费用。包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、专用设备及其备品、备件、易耗品耗材、通讯和专用工具费用、巡查人员办公费用支出、税费、保险、售后服务及管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

6、本次公开招标项目仅为一次商务报价，一旦中标即为成交价。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，中标的投标人（以下称成交人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交人的成交价在合同实施期间不得因市场变化因素而变动。

- 十四、投标保证金

- 1、本次投标保证金为：人民币柒仟元整（¥7000.00元）；

2、投标保证金（银行汇票形式）上必须注明收款人：南通天一置业有限公司，用途:20号投标保证金；汇款人：投标单位名称。（账号：549558202732  户名：南通天一置业有限公司  开户行：中国银行南通解放坝支行）。中标单位的投标保证金有效期在投标截止日后45天内有效，在缴纳履约保证金前，如投标保证金已失效，中标单位应主动延续投标保证金的有效期，否则招标人有权在保证金失效后取消中标人的中标资格，并自认定之日起一年内不得参与崇川区平台招标活动；

特别提醒：

- （1）银行汇票（并非将保证金款打入指定账户）。

（2）保证金形式，收款人、用途、汇款人必须符合招标文件规定，否则其投标文件不予接收。

（3）投标保证金（指：银行汇票）必须由企业法人基本存款账户汇出，否则不予接受。

3、以银行汇票形式提交投标保证金的，须提供汇票原件和基本账户开户许可证复印件（复印件须加盖单位公章，无须密封）或基本存款账户信息原件或复印件（复印件须加盖单位公章，无须密封）供招标人代表查验，否则其投标文件不予接收。

- 4、投标保证金退还

4.1未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还。

4.2中标单位的投标保证金在合同生效后一周内予以退还。

4.3 投标人出现下列情况，其投标保证金一律不予退还：

- 4.3.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

4.3.2投标人存在《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标中串通投标和弄虚作假行为认定处理办法（试行）》（苏建规字〔2014〕2号）第四条、第五条、第六条、第七条规定的串通投标、弄虚作假等行为的；

4.3.3不同投标人的投标文件，出现了评标委员会认为不应当雷同的情况（相同错误）的，且被评委认定为串标的。

4.4中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

4.4.1放弃中标项目的；

4.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

4.4.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

存在上述4.3、4.4行为的，招标人不退还投标保证金并上交国库，并自认定之日起一年内不得参与崇川区任何招投标活动，并在“南通市崇川区人民政府网”滚动公示直至解禁。参与投标的企业将视为遵守以上处理条款。

5、投标人在投标现场递交本项目的投标保证金后，方可递交纸质书面投标文件。不递交本项目的保证金，视为放弃投标资格，采购代理机构将拒绝接收其递交的投标文件。

6、未成交投标人的投标保证金，当场退还；成交人的投标保证金将在与采购人签订的合同生效后的  5  个工作日内 ，予以退还（无息）。

- 7、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；

（5）投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为；

（6）投标人有招标文件规定的其他不予退还投标保证金的情形。

- 十五、项目服务期

服务期限为一年，即合同签订生效后起计的12个月，期满后，甲方根据工程进度实际情况且满意度考核达标后可续签一年。

- 十六、履约保证金

- 1、本项目成交后的履约保证金为：合同总价款的5%  。

2、在成交通知书发出后30日内，成交人凭成交通知书和履约保证金已经汇至采购人账上的凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、成交人在按要求保质保量的履行完成该项目服务期并配合本项目下一年度服务供应商的交接工作且顺利完成后，一次性无息退还履约保证金；

4、由于成交人原因，在签订合同后出现不按合同履行或不适当履行合同的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权解除合同，成交人还须为此承担一切由此产生的法律责任。

5、有下列情形之一的将被视作违约，采购人有权解除合同且履约保证金全额不予退还：

- （1）合同履约期间有重大违法情形出现的。

（2）合同履约期间未妥善处置因与市容秩序管理服务而发生纠纷，引发相关事件的。

（3）不服从采购人及相应主管部门管理的；

（4）有合同约定的其他严重违约行为的。

- 十七、付款方式

1、双方合同签订生效后，按合同内载明的方式付款，付款按照项目的月度巡查费用及专项检查费用两部分进行。

- 2、付款方式及付款额度：

（1）甲方在签订合同生效后，向乙方支付合同价款的10%；

（2）乙方服务至3个月时，支付合同价款的20%；

（3）乙方服务至6个月时，支付合同价款的20%；

（4）乙方服务至9个月时，支付合同价款的20%；

（5）乙方服务至12个月时，支付合同价款的30%。

根据服务和管理质量，甲方每季定期和平时不定期对乙方组织考评，考核分达到90 分（含）及以上的，付当季应付款工程款的100%；考核分85（含）—89分的，付当季应付款工程款的90%；考核分80（含）—84分的，付当季应付款工程款的80%；考核分在80分以下的，甲方有权终止合同，同时不支付本季度的任何费用，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。期满后如无违约情形，退还履约保证金，不计利息。

甲方按服务阶段付款时，乙方应开具符合要求的等额增值税专用发票并向甲方提交付款申请，否则甲方有权拒绝付款。

- 3、具体内容最终以双方签订的采购合同为准。

- 十八、未尽事宜

按相关的法律法规执行。

- 第三章  项目需求

- 一、项目需求

为确保全面完成市委、市政府下达的建设任务，加强工程规范化建设管理，加快工程形象进度推进，提高工程建设的安全、质量保障措施，提升综合项目管理的管控水平，现南通天一置业有限公司以招标的形式，确定中标单位（专业的第三方机构或者公司）。中标单位按照合同约定，具体对招标人所有建设项目（含子公司项目）提供现场施工质量、进度、安全、现场资料的检查服务。

投标人通过对工程的检查及信息的反馈，及时收集、整理、分析并总结招标人项目的建设情况，针对项目建设过程中质量、安全、进度产生或存在的问题进行分析，提出纠偏、整改解决方案及落实措施的建议，为招标人针对项目建设的过程管理控制、决策提供参考；同时按照招标人己制定的项目各项计划、质量、安全标准对各参建单位进行监督、检查和考核，促使各参与单位在满足国家及地方的法律法规的情况下，认真履行双方的合同条约，确保工程进度、质量、安全目标的达成。具体如下:

1、检查服务时间：2025年4月到2026年3月，共计12月，具体以合同签订时间为准；期满后，甲方根据工程进度实际情况且满意度考核达标后可续签一年。

2、每月30日前组织对所有在建工程（包含天一公司自主开发及所有代建工程）进行检查，并于下月5日前形成检查专报报送甲方，具体检查重点如下：

（1）项目施工质量(含材料质量)巡查：根据服务供应商的检查方案，每月对招标人的在建项目进行检查，包含但不局限于以下内容：项目现场质量情况、质量通病防治情况、专项（如：深基坑支护及降水、高大模板、保温节能、电梯、幕墙、钢结构等）技术方案控制情况、技术交底执行情况、图纸审核情况、样板评审管理情况、不合格品控制情况、施工过程检查及记录，并形成现场书面考核等资料上报招标人。

（2）安全巡查：根据服务供应商的检查方案，每月对招标人的在建项目进行检查，包含但不局限于以下内容：现场安全文明、场容场貌、环境卫生情况、形象标识、成品保护、材料堆放，总平面施工布置图的实施情况以及其他施工作业现场技术环境、施工质量管理环境、现场自然环境等的管理，安全方案、安全检查、扬尘控制等并形成现场书面考核等资料上报招标人。

（3）进度巡查：根据服务供应商的检查方案，每月对招标人的在建项目进行检查，包含但不局限于以下内容：施工及监理单位周报和月报，施工总进度计划，进度控制措施和进度纠偏措施以及现场实际进度和计划进度相对比后的差距等进度类检查要点并形成现场书面考核等资料上报招标人。

（4）资料综合类巡查：根据服务供应商的检查方案，每月对招标人的在建项目进行检查，包含但不局限于以下内容：管理机构人员到岗情况、项目岗位制度、劳务人员管理和交底以及各专项方案审批、重点部位、关键工序“三检”资料、材料进场报验等资料并形成现场书面考核等资料上报招标人。

（5）项目现场巡查服务:依据招标人的要求，对巡查项目现场的质量，进度，安全等进行日常检查，提出合理化建议并出具巡查报告。

3、月度检查要求：对于本公司目前在建项目进行以上各方面的检查服务，原则上不得小于每月一次，每次服务天数(含完成报告)不得小于4天。

（具体内容见职责明细表）。

- 二、人员配备基本要求

项目人员（含项目负责人）总人数应符合下表要求：

| 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目巡查负责人 | 1 人 | 具备建筑类高级工程师（土建类）及以上职称 |
| 巡查专业负责人 | 2人 | 具备建筑类专业高级工程师及以上职称（专业不重复） |
| 巡查检查人员 | ≥3人 | 具备建筑类专业中级及以上职称，且要求有五年以上现场管理经验（至少有1名机电专业人员，安全检查人员须持有安全类证书） |
| 专业及内容自行扩充 |  | 如房建专业、水电专业、造价专业等 |
| 合计 | 不少于6人 |  |

注：

1、中标单位要根据甲方需要及时投入人员，甲方有权要求更换人员，如乙方有特殊情况需更换人员，须经过甲方同意。所有人员均须身体健康，年龄不得超过法定退休年龄。

2、拟派项目巡查人员人数必须≥6人，否则作无效标处理。

3、每月巡查人员不得少于6人，拟派巡查人员必须全部到场。

4、根据项目开展情况，甲方有权要求增加项目巡查人员，涉及增加的费用参考乙方投标报价执行。

- 三、服务地点：崇川区内

四、管理要求

服务供应商应当依照法律、法规、规章、国家标准或者行业标准的规定，遵循客观公正、诚实守信、公平竞争的原则，遵守执业准则，恪守职业道德，依法独立开展质量、进度、安全检查活动，通过对工程的检查及信息的反馈，及时收集、整理、分析，客观、如实地反映招标人项目的建设情况，并对项目建设过程中质量、安全、进度检查过程中发现的存在问题或可能产生的问题进行分析，提出纠偏、整改解决方案及落实措施的建议，为招标人对项目建设的过程中的管理控制、决策提供参考；同时按照招标人己制定的项目各项计划、质量、安全标准对各参建单位进行监督、检查和考核，促使各参与单位在满足国家及地方的法律法规的情况下，认真履行双方的合同条约，确保工程进度、质量、安全目标的达成。

- （1）服务供应商应对现场项目部人员的在岗情况进行考核。

（2）服务供应商应建立建筑施工质量、进度、安全技术服务项目组，选派现场技术服务人员应有建筑施工现场实际经验，熟悉工程现场服务的相应经历和专业技术职称，并能完成合同中的各项工作。

（3）服务供应商应制定符合招标人项目的管理服务工作特点详细的质量、安全、进度巡查方案并报备给甲方。

（4）服务供应商应加强对现场日常检查人员的管理与培训，并保证现场人员的稳定性，未经招标人方书面同意不得擅自更换项目负责人等核心岗位人员。

（5）参与本项目的所有人员应具有良好的沟通、表达及组织协调能力，逻辑思维能力强，具有良好的团队合作精神，无治安行政或刑事处罚记录，遵守各项管理制度和要求。

（6）服务供应商应当采取有效的技术措施和手段，对招标人建设的在建工程施工现场的质量、安全隐患进行全面排查，提供技术专家安全检查的技术服务，及时有效地发现和指出存在的问题与隐患。对项目进度与目标存在不一致的情况，提出整改意见和建议。

6、服务供应商在提供安全检查与技术服务中发现的问题和隐患应逐一向工程项目的建设、施工、监理单位进行书面交底，并提出整改意见和建议，形成书面记录，检查人员签字后，提交招标采购人。

7、服务供应商针对施工现场存在的事故隐患，适时对整改情况进行复查，整改复查情况应如实记录，并提交招标采购人。

- 五、其他要求

（1）投标人应在承包期内对所用员工及运营安全负责。若出现人生伤亡等安全事件发生，则由投标人承担一切法律责任，相关费用在投标报价中综合考虑。

（2）投标人应随时保持所负责运营管理服务范围设备卫生及设备区域卫生，投标人在运行、维护期间坚持文明卫生，做到卫生清理及时，同时必须做好安全保卫及消防工作。

（3）投标人在服务期内，必须严格遵守法律法规和招标人各项有关规定，维护招标人的利益和形象。

（4）每月定期上报在建工程的质量、安全、进度巡查书面考核资料给招标人。

（5）投标人在服务期内，须在南通提供固定办公场所，用于办公及仪器的日常维护及养护。

注：未制定管理制度，无证上岗，无法提供、伪造管理日常记录或记录不全的，招标人有权单方面终止合同，并全额没收投标人的履约保证金。

- 六、考核要求

1.采购人将建立服务外包工作质量评估机制。由采购人对服务机构及其服务人员工作质量进行评估，并对评估结果予以通报，服务质量直接与服务费挂钩。

2.采购人对服务机构及其服务人员有权进行监管，对于在安全技术服务检查或抽查中，隐瞒或未发现重大事故隐患并造成严重后果的，采购人视情节对其进行经济处罚（1万-5万）。

3.出现严重不履行合同或不适当履行合同的，采购人有权单方面解除合同，并全额没收投标人的履约保证金。

- 第四章  评审程序和方法

- 一、采购人委托招标代理机构组织招标

1、依法成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人以上单数。

- 2、投标人的法定代表人或委托代理人须持身份证准时参加投标会。

- 二、开标

- 1、开标时间：2025年5月6日 14 时 30 分

2、开标地点：青年中路128号崇川区政务中心314开标室，如有变动另行通知。

3、采购代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

- 4、投标人不足3家的不得开标。

- 三、资格审查

- （一）资格后审

- 1、资格审查时间：开标结束后当即开始。

2、资格审查地点：青年中路128号崇川区政务中心314开标室，如有变动另行通知。

3、开标后，采购人将委托评标委员会，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查（含信用信息审查）。

4、资格审查合格的供应商进入评标。

5、合格投标人不足3家的，不得评标。

- （二）信用信息审查

资格审查中包含对投标人的信用记录进行审查，具体如下

1、采购人或采购代理机构将在投标截止后1小时内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

- （1）不良信用记录指：

投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

2、查询及记录方式：如投标单位有不良信用记录的，采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

（1）在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

（2）投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格核对的依据。

- （三）资格审查标准

资格后审审查标准一览表

| 序号 | 资格后审材料文件清单 | 标准：唯一性条件判断 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供投标人的《营业执照》原件的复印件或（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 2 | 法定代表人参加投标的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及其签名或盖章的授权委托书这2项材料（须加盖公章），同时还须提供委托代理人身份证原件的复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 3 | 提供投标人的工程监理房屋建筑工程专业甲级资质原件的复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 4 | 提供投标人的建筑面积在10万平方米及以上或者工程造价在5 亿元人民币及以上的工程项目监理业绩证明资料复印件（须加盖公章）（业绩证明材料需包括合同、竣工验收单和中标通知书，三者缺一不可，如提供的证明材料中业绩指标数值不一的，以竣工验收单上体现的建筑面积或工程造价为准） | 是（√）否（×） |
| 5 | 项目巡查负责人的建筑类高级工程师及以上职称证书，与投标人签订的劳动合同复印件（须加盖公章） | 是（√）否（×） |
| 6 | - 巡查专业负责人、巡查检查人员提供相关专业要求的资格证书及职称证书；（具体要求参考人员配备表） | 是（√）否（×） |
| 7 | 投标人须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 8 | 投标人还须提供本招标文件第八章投标文件的组成及格式中“三、B、B.2、”中的“资格后审材料相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函、投标人一般情况表。 | 是（√）否（×） |
| 9 | 投标人不存在失信信息 | 是（√）否（×） |

- 四、评标

- 1、评标时间：资格审查结束以后。

2、评标地点：青年中路128号崇川区政务中心314开标室，如有变动另行通知。

- 3、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

- （6）根据评标委员会的要求介绍相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级财政部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

- （10）处理与评标有关的其他事项。

- 4、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定成交人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 5、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

- （1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6、除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

7、开标后直到公告项目成交结果发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

8、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

9、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

- 五、评审方法

1、本项目采用  综合评分法  ，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为成交人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

5、本次项目技术标和价格标评审总分值为100分。评审因素比重如下：

（1）“技术标分值”占总分值的比重为  70%（权重）  （取小数点后二位）；

（2）“价格标分值”占总分值的比重为  30%（权重）  （取小数点后二位）；

6、评标委员会评委独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件技术部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、当评标委员会评委为5人以上的，技术分是在去掉一个最高分和一个最低分后均算而成，当评委少于5人（含5人）时，技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留小数点后两位。

- 8、开启投标人的商务报价标，现场唱标后由投标人代表签名确认。

9、投标人的价格标评审得分直接计算取得，并与其技术标得分相加为该投标人的综合得分（四舍五入保留小数点后2位）。

10、评审后的综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，现场抽签决定中标候选人排名顺序。

11、评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分最高的投标人，排名第一的确定为成交人，出具评审报告并将结果通知所有投标人。

- 六、关于投标价格评审

- 1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的商务报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

- 2、针对投标价格合理性的评审

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评审因素

（一）技术标评审：（70分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分 | 40分 | （1）项目质量项管理规章制度与措施，方案科学合理，具有较强的针对性)（10分）（10.0≥优秀≥8.0分、7.0分≥良≥4.0分、3.0分≥合格≥1.0分，未提供不得分。） （2）项目安全督查考核标准(响应本项目的实施方案，考核标准等各项管理规章制度与措施，方案科学合理，具有较强的针对性)（10分）（10.0≥优秀≥8.0分、7.0分≥良≥4.0分、3.0分≥合格≥1.0分，未提供不得分。） （3）项目进度督查考核标准(响应本项目的实施方案，考核标准等各项管理规章制度与措施，方案科学合理，具有较强的针对性)（10分）（10.0≥优秀≥8.0分、7.0分≥良≥4.0分、3.0分≥合格≥1.0分，未提供不得分。） （4）资料综合督查考核标准(响应本项目的实施方案，考核标准等各项管理规章制度与措施，方案科学合理，具有较强的针对性) （10分）（10.0≥优秀≥8.0分、7.0分≥良≥4.0分、3.0分≥合格≥1.0分，未提供不得分。） |
| 2 | 企业资信 | 8分 | （1）具有工程监理市政公用工程甲级资质的得5.0分，不满足不得分。（须提供证书或相应证明材料原件） （2）企业具有有效的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证证书的每有一项得1.0分。本项满分3.0分，不满足不得分。（须提供相应证书材料） |
| 3 | 项目人员机构 | 18分 | （1）项目巡查负责人： ①具备国家监理工程师的得3.0分（须提供执业资格证书、注册证书（注册单位应为投标单位），否则不得分,本项最多得3.0分。 ②取得国家监理工程师（以资格证书中发证或批准日期距投标截止时间认定），15年以下的得1.0分，15年（含）以上的得3.0分，本项最多得3.0分； ③具有国家一级注册建造师执业资格得0.5分，具有国家注册安全工程师执业资格的得0.5分，本项最多得 1分； （2）督查专业负责人（2名）： ①具备一级注册结构工程师的加2.5分/人；（须提供证书、劳动合同（原件备查）），否则不得分,本项满分得2.5分。 ②具备建筑工程类一级建造师或国家监理工程师的加2.5分/人；（须提供证书、劳动合同（原件备查）），否则不得分,本项满分得2.5分。 备注：若①②项为同一人，不重复得分。 （3）现场日常检查人员（3名）：具备一级建造师和专业监理工程师证书的加2分/人；（须提供证书、劳动合同（原件备查）），否则不得分,本项满分得6分。 |
| 4 | 企业荣誉 | 4分 | 投标单位与本次招标项目服务内容相同或相类似的项目业绩（监理业绩或项目管理业绩）中有国家级获奖项目的加2.0分，有省部级获奖项目的加1.0分，所提供项目不得超过三个,本项满分4.0分。（须提供相关合同、获奖证明文件），否则不得分。 |
| 注：提供一级建造师注册证书的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40号)文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书， 该电子证书无效，该注册建造师证书对应分值不予加分。 以上1- 4项设得分上限，评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入保留小数点后两位。 |  |  |  |

- （二）价格标评分：（30分）

- 1、本次项目报价不得高于 35 万元，超过限价作无效标处理。

2、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算：

报价得分 =（评标基准价/报价）×30%×100

- （三）评标时评委对评标细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

- （四）对落标的投标人不做落标原因的解释。

- 八、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、投标报价高于限价的；

7、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 九、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 十、出现下列情形之一的，作废标处理：

1、投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、所有投标人报价超出采购预算价的；

4、因重大变故，采购任务被取消的；

5、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

- 十一、成交通知

开标结束后，招标人在收到评标报告后在与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公示，公示期不少于3日。期限结束后向成交人发出《成交通知书》；《成交通知书》一经发出，即具有法律效力，采购人、成交人依法承担法律责任。

- 第五章  合同授予及主要条款

- 一、合同授予

1.成交人在接到代理机构发出送达的《成交通知书》后30日内与采购人签订采购合同[一式柒份，采购人与成交人各执叁份，崇川区数据局一份；同时，采购合同需在合同签订之日起2个工作日内进行合同公告。]，所签合同不得对招、投标文件作实质性修改，否则磋商保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。采购人不得向成交人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

2.招标文件、成交人的投标响应文件及评审过程中的有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

3.成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

- 二、合同主要条款

根据《中华人民共和国民法典》及南通天一（天泰）置业有限公司建设工程第三方项目管理机构委托服务采购项目的采购结果、采购文件及投标响应文件，经双方协商一致，签订本合同。

- 第一条　采购内容

1、项目名称：南通天一（天泰）置业有限公司建设工程第三方项目管理机构委托服务采购项目

2、服务范围：服务供应商应当依照法律、法规、规章、国家标准或者行业标准的规定，遵循客观公正、诚实守信的原则，遵守执业准则，恪守职业道德，依法独立开展质量、进度、安全、现场资料检查等服务活动，通过对工程的检查及信息的反馈，及时收集、整理、分析，客观、如实地反映招标人项目的建设情况，并对项目建设过程中质量、安全、进度检查过程中发现的存在问题或可能产生的问题进行分析，提出纠偏、整改解决方案及落实措施的建议，为招标人对项目建设的过程中的管理控制、决策提供参考；同时按照招标人己制定的项目各项计划、质量、安全标准对各参建单位进行监督、检查和考核，促使各参与单位在满足国家及地方的法律法规的情况下，认真履行双方的合同条约，确保工程进度、质量、安全目标的达成。

- 3、服务期限：合同生效之日起一年。

4、其他：合同期满后，根据甲方工程进度实际情况，经甲方满意度考核达标可续签一年。

- 第二条　合同总价款

本合同人民币单价为总价款暂定为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

（按实结算项目的结算金额以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。）

- 第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

- （5）甲乙双方商定的其他文件等。

- 第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的全部损失。

- 第五条 服务内容

- 1、服务内容

（1）质量巡查(含材料质量巡查)：根据服务供应商的检查方案，每月对甲方的在建项目进行检查，包含但不局限于以下内容：项目现场质量情况、质量通病防治情况、专项（如：深基坑支护及降水、高大模板、保温节能、电梯、幕墙、钢结构等）技术方案控制情况、技术交底执行情况、图纸审核情况、样板评审管理情况、不合格品控制情况、施工过程检查及记录，并形成现场书面考核等资料上报甲方。

（2）安全巡查：根据服务供应商的检查方案，每月对甲方的在建项目进行检查，包含但不局限于以下内容：现场安全文明、场容场貌、环境卫生情况、形象标识、成品保护、材料堆放，总平面施工布置图的实施情况以及其他施工作业现场技术环境、施工质量管理环境、现场自然环境等的管理，安全方案、安全检查、扬尘控制等并形成现场书面考核等资料上报甲方。

（3）进度巡查：根据服务供应商的检查方案，每月对甲方的在建项目进行检查，包含但不局限于以下内容：施工及监理单位周报和月报，施工总进度计划，进度控制措施和进度纠偏措施以及现场实际进度和计划进度相对比后的差距等进度类检查要点并形成现场书面考核等资料上报甲方。

（4）资料综合类巡查：根据服务供应商的检查方案，每月对甲方的在建项目进行检查，包含但不局限于以下内容：管理机构人员到岗情况、项目岗位制度、劳务人员管理和交底以及各专项方案审批、重点部位、关键工序“三检”资料、材料进场报验等资料并形成现场书面考核等资料上报甲方。

- 2、岗位配置表

| 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目巡查负责人 | 1 人 | 具备建筑类高级工程师（土建类）及以上职称 |
| 巡查专业负责人 | 2人 | 具备建筑类专业高级工程师及以上职称（专业不重复） |
| 巡查检查人员 | ≥3人 | 具备建筑类专业中级及以上职称，且要求有五年以上现场管理经验（至少有1名机电专业人员，安全检查人员须持有安全类证书） |
| 专业及内容自行扩充 |  | 如房建专业、水电专业、造价专业等 |
| 合计 | 不少于6人 |  |

注：中标单位要根据甲方需要及时投入人员，根据甲方项目开展情况，甲方有权要求增加项目驻点人员，乙方不得拒绝并及时投入人员，涉及增加的费用参考乙方投标报价执行。甲方有权要求更换人员，如乙方有特殊情况需更换人员，须经过甲方同意。

- 3、管理要求

投标人通过对工程的检查及信息的反馈，及时收集、整理、分析并总结招标人项目的建设情况，针对项目建设过程中质量、安全、进度产生或存在的问题进行分析，提出纠偏、整改解决方案及落实措施的建议，为招标人针对项目建设的过程管理控制、决策提供参考；同时按照招标人己制定的项目各项计划、质量、安全标准对各参建单位进行监督、检查和考核，促使各参与单位在满足国家及地方的法律法规的情况下，认真履行双方的合同条约，确保工程进度、质量、安全目标的达成。

- 有对现场人员的人事管理制度。

- 乙方应选派技术水平高、有实际经验、熟悉工程现场的专业技术人员完成合同各项工作，

（3）制定符合天一公司项目的管理服务工作特点详细的质量、安全、进度、现场资料的检查并报备给甲方。

（4）加强对现场人员的管理与培训，并保证现场人员的稳定性，未经甲方书面同意不得擅自更换项目负责人等核心岗位人员。

（5）参与本项目的所有人员应具有良好的沟通、表达及组织协调能力，逻辑思维能力强，具有良好的团队合作精神，无治安行政或刑事处罚记录，遵守各项管理制度和要求。

- 4、其他要求

（1）乙方应在承包期内对所用员工及运营安全负责。若出现人生伤亡等安全事件发生，则由乙方承担一切法律责任。

（2）乙方应随时保持所负责运营管理服务范围设备卫生及设备区域卫生，乙方在运行、维护期间坚持文明卫生，做到卫生清理及时，同时必须做好安全保卫及消防工作。

（3）乙方在承包期内，必须严格遵守法律法规和甲方各项有关规定，维护甲方的利益和形象

（4）每月定期上报在建工程的质量、安全、进度、现场资料巡查书面考核资料给甲方。

（5）乙方在承包期内，须在南通提供固定办公场所，用于办公及仪器的日常维护及养护。

注：未制定管理制度，无证上岗，无法提供、伪造管理日常记录或记录不全的，甲方有权单方面终止合同，并没收投标人的履约保证金

- 第六条　质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，支付前，乙方应开具符合要求的等额增值税专用发票并向甲方提交付款申请，否则甲方有权拒绝付款。

- 2、付款方式：

（1）甲方在签订合同生效后，向乙方支付合同价款的10%；

（2）乙方服务至3个月时，支付合同价款的20%；

（3）乙方服务至6个月时，支付合同价款的20%；

（4）乙方服务至9个月时，支付合同价款的20%；

（5）乙方服务至12个月时，支付合同价款的30%。

根据服务和管理质量，甲方每季定期和平时不定期对乙方组织考评，考核分达到90分（含）及以上的，付当季应付款工程款的100%；考核分85（含）—89分的，付当季应付款工程款的90%；考核分80（含）—84分的，付当季应付款工程款的80%；考核分在80分以下的，甲方有权终止合同，同时不支付本季度的任何费用，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。期满后如无违约情形，退还履约保证金，不计利息。

第八条　违约责任（采购人发布采购文件时明确，并可在适当范围内进行调整）

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、乙方无法完成项目目标的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

3、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的违约金，一旦违约金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1个月，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

4、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内提供符合要求的服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

5、乙方须提供岗位配置表，本项目人员在项目实施过程中不得更换，如需更换需经得甲方同意后才能更换。如巡查负责人不合格，甲方有权要求更换，并从服务费中扣除合同总价的5%。

6、乙方未按规定和承诺提供服务的，应向甲方支付合同总价10％的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：                                     。

- 第九条　不可抗力

- 1 不可抗力的定义

不可抗力事件是指双方在签署本合同时不能预见、并且对发生及后果不能避免并且超过合理控制范围的、不能克服的自然事件和社会事件。此类事件包括：

（1）雷电、地震、火山爆发、滑坡、水灾、冰灾、暴雨、海啸、台风、龙卷风或旱灾等自然灾害；

- （2）流行病、饥荒或瘟疫；

（3）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，暴乱或恐怖行为；

（4）全国性、地区性、城市性或行业性罢工；

（5）由于不能归因于乙方的原因引起的供电中断；

（6）国家征用、征收；

（7）导致本合同实际上不能履行的法律或者客观情况变更。

- 2 不可抗力的影响

若不可抗力事件的发生完全或部分妨碍一方履行本合同项下的任何义务，则该方可暂停履行其义务，但前提是：

1）暂停履行的范围和时间不超过消除不可抗力事件影响的合理需要；

2）受不可抗力事件影响的一方应继续履行本合同下未受不可抗力事件影响的其他义务，包括所有到期付款的义务；

3）一旦不可抗力事件结束，受不可抗力影响方应尽快恢复履行本合同。

3 若任何一方因不可抗力事件而不能履行本合同，则该方应尽快书面通知另一方。该通知中应说明不可抗力事件的发生日期和预计持续的时间、事件性质、对该方履行本合同的影响及该方为减少不可抗力事件影响所采取的措施。

4 受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件发生之日(如遇通讯中断，则自通讯恢复之日)起10天内向另一方提供一份由不可抗力事件发生地公证机构出具的证明文件。

5 受不可抗力事件影响的一方应采取合理的措施，以减少因不可抗力事件给另一方或双方带来的损失。双方应及时协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以减少或消除不可抗力事件的影响。如果受不可抗力事件影响的一方未能尽其努力采取合理措施减少不可抗力事件的影响，则该方应承担由此而扩大的损失。

- 第十条　合同的变更和终止

- 1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

- 第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

- 第十二条　争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，双方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼

- 第十三条　合同生效及其他

- 1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式柒份，甲方、乙方各执叁份，南通市崇川区数据局收执壹份。

- 3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                         单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        帐号：

日期：  年   月  日

- 第六章  履约验收及付款

一、采购人和成交人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保按时履约提供服务。

二、履约完成后，成交人应以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后应及时组织验收。

三、采购人、成交人不按采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

- 四、按采购合同约定的支付方式，及时支付服务款项。

- 第七章 质疑与投诉

- 一、质疑的提出

- 1、质疑必须是直接参加本次招投标活动的当事人。

2、取得招标文件的供应商应根据招标文件第二章“投标人须知”中“第一条第4款”的约定提出质疑。

投标文件接收截止后未进行投标登记的供应商，不能就投标文件接收截止后的招标过程、成交结果提出质疑。

在招标过程中，凡主持人或评标委员会明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑、投诉。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。

属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。

采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定的权限。

4、对本次招投标有质疑的，须实名制以书面形式提出，不得进行匿名、虚假、恶意质疑。

质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》。

《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。

质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理，视作无效质疑。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人、采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

- 二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标授权人送达采购单位和招标人。

2、对符合提出质疑要求的，招标人签收并出具《质疑受理通知书》并在7个工作日内以书面形式答复质疑人。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的《质疑函》，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、招标人负责将质疑人提交的质疑相关材料提供给相关专家或评标委员会审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑供应商（以下称被质疑人）转发《质疑函》及相关佐证材料。

被质疑人应当在要求的时间日期内，以书面形式作出说明回复，并提交相关证据。

被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

- 三、质疑处理

1、质疑成立的处理。招标人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

- 2、质疑不成立的处理：

- （1）质疑人书面《申请撤回质疑函》。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，视情建议相关监管部门将其列入不良供应商名单。

（4）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，建议相关监管部门将其列入不良供应商名单。

（5）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，建议相关监管部门将其列入不良供应商名单，同时给予质疑人1年内禁入采购人单位的采购活动的处理。

- （6）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

- 四、投诉的提出

质疑人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的上级主管部门投诉。

供应商进行投诉，并最终投诉不成立的，建议相关监管部门将其列入不良供应商名单，同时给予质疑人3年内禁入采购人单位的采购活动的处理。

- 第八章  投标文件的组成及格式

- 一、投标响应文件

B、资格后审材料文件（一个密封包，含一正四副文件）

C、技术标响应文件（一个密封包，含一正四副文件）

D、价格标响应文件（一个密封包，含一正四副文件）

- 二、投标响应文件封面范例

- 南通天一置业有限公司

建设工程第三方项目管理机构委托服务采购项目

投标响应文件

投标标文件，相应填写：资格后审材料文件

技术标响应文件

价格标响应文件

（资格后审）

投标人：投标供应商全称

二○二五     月     日

- 投标响应文件

- B、资格后审材料文件（一个密封包，含一正四副文件）

B.2、资格后审材料相关格式文件

- 1、法定代表人身份证明

（采购人）   ：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

- 注：提供法定代表人的身份证正反面复印件并加盖公章

- 2、法定代表人授权委托书

（采购人）   ：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委权。

特此委托。

委托代理人身份证号：

法定代表人签字：

委托代理人签字：

投标人（盖章）

年    月    日

注：提供委托代理人的身份证正反面复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查

- 3、无重大违法记录声明

（采购人）  ：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加本项目采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：本项目所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

- 4、关于资格文件的声明函

（采购人）  ：

本公司愿就由贵公司组织实施的                    （项目名称）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标人）法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

（投标人）公章：

年	   月 	  日

- 5、投标人一般情况

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 地址： |  |
| 3 | 当地分支机构地址（若有）： |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |  |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件） |  |
| 9 | 经营范围： 1. ；2. ；3..………………………； |  |
| 10 | 投标人从事投标项目的年数 |  |
| 11 | 其他需要说明的情况，可自行添加 |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

注：本表不是格式化表格，投标人可根据需要，自行添加删除。

- C、技术招标响应文件（一个密封包，含一正四副文件）

- 1、投标响应函

（采购人）  ：

依据贵单位               （招标项目名称)项目公开招标的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价是招标文件确定的服务范围内的全部工作人员和内容的价格体现，是为完成招标文件规定的服务管理工作所涉及到的一切费用。包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、专用设备及其备品、备件、易耗品耗材、通讯和专用工具费用、税费、运输、保险、检测验收、技术评审、售后服务及管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供招标文件中要求的所有资料。承诺所有资料文件无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4、我方提供的投标文件从接收截止之日算起，45个日历天内有效。

5、我方尊重评审小组所作的评定结果，认为你方有权决定成交人，还认为你方有权接受或拒绝所有的投标人，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意投标人须知中关于没收投标保证金的规定。

7、一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字）

二○二五年      月     日

- D、价格标响应文件（一个密封包，含一正四副文件）

【特别提醒】价格标响应文件中的报价，包括本招标文件规定涵盖的所有招标范围及相应说明的全部内容及费用。本次招标项目的商务付款方式要求，必须完全响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效投标处理。投标人中标后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额投标保证金并取消其中标资格。

- 1、投标响应报价总表

项目名称：南通天一（天泰）置业有限公司建设工程第三方项目管理机构委托服务采购项目

| 项目名称 | 项目服务期 | 投标总价 |
| --- | --- | --- |
| 南通天一（天泰）置业有限公司建设工程第三方项目管理机构委托服务采购项目 | 1年度（12个月） | 人民币大写： 人民币小写¥： |
| 商务付款条件 | 完全接受并响应本项目招标文件的要求。 |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应招标文件。

- （2）投标报价按招标文件第二章第十三条规定的条款执行。

- 2、投标响应报价明细表

项目名称：南通天一（天泰）置业有限公司建设工程第三方项目管理机构委托服务采购项目

| 序号 | 服务内容 | 金额/年度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工质量巡查 |  |  |
| 2 | 施工进度巡查 |  |  |
| 3 | 施工安全巡查 |  |  |
| 4 | 现场资料的检查 |  |  |
| 6 | 小 计 |  |  |
| 7 | 合 计 |  |  |
| 合计 | 报价（人民币大写）： ¥： |  |  |

投标人可根据本招标文件项目需求，进行分析后提供明细报价。

投标人：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

（1）本表仅为表式，对应项目需求，自行分析后增加内容。

（2）如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应招标文件。

……全文结束……