R21041（外环西路东、任港路南）地块通信工程

招 标 文 件

招   标   人: 南通天一置业有限公司

招标代理机构: 中诚智信工程咨询集团股份有限公司

日        期： 2023年11月20日

第一章  投标须知及投标须知前附表

- 一、投标须知前附表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：R21041（外环西路东、任港路南）地块通信工程 建设地点：外环西路东、任港路南 |
| 2 | 招标范围：R21041（外环西路东、任港路南）地块总建筑面积约43830平方米，地上建筑面积约27630平方米，地下建筑面积约16200平方米，本次对小区范围内的通信工程及无线信号覆盖进行设计及施工招标。 |
| 3 | 工期要求： ①设计工期：中标后中标人应按发包人要求的时间（15天内）及时做好通信工程的设计工作，并符合住房和城乡建设部发布的《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信施工工程设计规范》（GB50846-2012）、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信施工工程及验收规范》标准和要求，符合《关于推进5G新型信息基础设施与传统基础实施项目协同建设的通知》苏发改投资发（2021）465号文、南通市通信行业协会（2021）20文要求，提供完整的设计施工图并送审通过。（设计时间以甲方具体要求为准）。 ②施工工期：计划开工时间：2023 年12月，计划竣工时间：2023年2月，施工总工期60天，以招标人签发的书面开工通知为准。 质量要求：一次性验收合格 |
| 4 | 资金来源：自筹 招标方式：公开招标 投标保证金数额：人民币陆仟元整（6000元），递交方式：现金。 |
| 5 | 投标有效期：投标截止日后 45 日历天内有效。 投标文件份数：投标文件共肆份（正本壹份，副本叁份） |
| 6 | 本工程招标控制价为33.156万元，投标报价低于招标控制价的为有效报价，投标报价等于或高于招标控制价的，按照无效标处理。 |
| 7 | 投标文件递交地点：崇川路1号南通市崇川城市建设发展（集团）有限公司二楼会议室 投标文件递交截止时间：2023年12月1 日14 时30分 |
| 8 | 开标时间：2023年12月1 日14 时30分 开标地点：崇川路1号南通市崇川城市建设发展（集团）有限公司二楼会议室 |
| 9 | 招标人：南通天一置业有限公司 联系人：李先生 联系电话：0513-66889905 |
| 10 | 单位名称：中诚智信工程咨询集团股份有限公司 地址：南通市世纪大道18号恒隆国际大厦B座8楼 联系人：单舒 联系电话：13328094029 |
| 11 | 评标专家确定方式：评标委员会由 3 人构成。 |
| 12 | 推荐的中标候选人数：3 |
| 13 | 履约保证金：合同价款的5%，转账或现金，其中工期保证金为2%，质量履约保证金为2%，项目负责人在岗保证金为1%。 中标人须在中标通知书发出后5个工作日内交齐履约保证金后根据招标文件的要求签订合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还，该金额不足以弥补给招标人造成的直接和间接损失的（包括但不限于二次招标发生的招标费用、中标差价、招标代理服务费等），中标人应予补足。 |
| 特别提醒： 根据《省住房城乡建设厅关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》要求：资质核查结果为不合格的企业，通过省建筑业监管信息平台2.0自动推送到省建筑市场监管与诚信信息一体化平台，供公开查询；企业即时被锁定并进入整改期，自锁定之日起，不能参加招投标、合同备案等相关活动（仅对企业某项被核查为不达标的资质进行限制）。请各潜在投标人引起重视，公告发布之日起自行查询，及时整改，对于在中标通知书发出之前经查实存在投标资质不达标的企业,崇川区公管办将取消其中标资格,并进行相关处罚。查询方式：登陆江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台 （http://58.213.147.230:7001/Jsjzyxyglpt/faces/public/default.jsp）-企业信息-建筑业企业-动态监管不合格资质查询。 |  |

- 二、投标须知

- （一）总则

1、按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用公开招标方式，择优选定施工单位。

2、现场基本情况

（1）施工现场情况：以施工场地的现状为准。

（2）施工用水、电：自行解决。

（3）场内外道路：以施工场地的现状为准。

（4）其他：中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

投标人务必认真踏勘现场条件，如若对现场施工条件有疑问，请于招标文件发出一日内提出，否则，视同认可。一旦中标不得对现场条件提出额外要求，且不得要求增加费用。

3、招标范围

R21041（外环西路东、任港路南）地块总建筑面积约43830平方米，地上建筑面积约27630平方米，地下建筑面积约16200平方米，本次对小区范围内的通信工程及无线信号覆盖进行设计及施工招标。

4、投标人资格要求

4.1申请人应当具备的主要资格条件：

- 企业资质条件：具有独立法人资格（若为本地通讯基础运营商可为市场监督管理部门颁发的有效的分支机构负责人资格）和并具有以下①②条件之一：

- ①本地通讯基础运营商，具有本地通信线路资源，并具备有效的基础电信业务经营许可证或广播电视节目传送业务经营许可证；

- ②具有通信工程施工总承包三级及以上资质（在有效期内）。

4.2项目负责人要求：如投标人提供的资质为基础电信业务经营许可证或广播电视节目传送业务经营许可证，则其拟派项目负责人须具有相关专业中级及以上技术职称；如投标人提供的资质为通信工程施工总承包三级及以上资质，则其拟派负责人须具有通信与广电工程专业二级及以上注册建造师资格，并同时具有安全生产考核合格证（B证）。（以上证书均注册在投标人单位）。

4.3拟派设计项目负责人为投标企业正式员工，必须提供拟派项目负责人与投标企业签订的有效劳动合同；

4.4 本项目不接受联合体投标；

4.5具体资格要求详见本招标文件第五章“资格审查标准汇总表”。

4.6根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办【2022】2号）文件要求，投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果（指本项目要求的资质）处于不合格状态的，其资格审查不予通过。

5、投标费用

5.1投标人应承担投标文件编制与递交等参加本次招标活动所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

5.2招标文件及相关资料费300元以现金形式递交，递交投标文件时同时缴纳，售后不退。

- （二）招标文件内容、澄清及修改

6、招标文件的组成

6.1招标文件包括下列内容:

第一章：投标须知及投标须知前附表

第二章：合同条款

第三章：商务标格式

第四章：资格审查文件格式

第五章：评标办法

6.2除上述内容外，招标人在南通市崇川区人民政府网（www.chongchuan.gov.cn）--公告公示栏发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

6.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7、招标文件的澄清

7.1要求澄清招标文件的投标人，应在2023年11月23日17时前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱：1010491310@qq.com（不具单位名称，不加盖单位公章）。招标人在2023年11月27日17时前将解答内容（若有）以电子文档上传至南通市崇川区人民政府网（www.chongchuan.gov.cn）--公告公示栏，请各潜在投标人在南通市崇川区人民政府网（www.chongchuan.gov.cn）--公告公示栏自行下载。由此而产生的对招标文件内容的修改，将均以书面修改通知的方式发出。该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8、招标文件的修改

8.1招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。如果修改招标文件时间距投标截止时间不足3天，为保证投标人合理时间编制投标文件，招标人应合理延长递交投标文件的截止日期。

8.2 招标文件的修改将在南通市崇川区人民政府网（www.chongchuan.gov.cn）--公告公示栏发布，投标人可自行下载。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.3当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充通知等对同一内容的表述不一致时，以最后在网上发出的文件为准。投标人须密切关注招标人网上发布的招标文件的澄清、修改、补充答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。

(三)投标报价

9、投标报价应包括完成招标文件所确定的设计的范围和所需的全部费用。

9.1投标报价要求：

9.1.1本次投标报价采用 固定总价 报价。投标报价低于招标控制价的为有效报价，投标报价等于或高于招标控制价的，按照无效标处理。

9.1.2投标人的报价中应包括完成本项目所需的全部费用（应包含设计费、施工费、税金、利润、技术措施费、风险费、材料检测费、总包配合费以及合同履行过程中实施本工程服务至验收通过产生的全部费用），该费用一次性包定，投标人须谨慎报价，如有漏报，视为优惠。投标人须确保本工程验收通过，发生的费用由投标人在投标报价自行综合考虑，中标后不得提出额外增加费用的要求。

9.1.3投标人在投标过程中发生的其他一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。

（四）投标文件

10、投标文件包括资格审查文件、商务标、资格审查文件原件包三部分组成，具体内容如下：

10.1资格审查文件

（1）法定代表人身份证明（格式详见第四章）；

（2）法人授权委托书（如有，格式详见第四章）；

（3）投标人一般情况（格式详见第四章）；

（4）有效的营业执照（副本）复印件；

（5）具有本地通信线路资源，具备基础电信业务经营许可证复印件或广播电视节目传送业务经营许可证复印件；或具有通信工程施工总承包三级及以上资质复印件（在有效期内）；

（6）拟派项目负责人相关证书复印件；

（7）提供拟派项目负责人有效的劳动合同复印件；

（8）诚信承诺书（格式详见第四章）；

具体资格要求详见本招标文件第五章中“资格审查标准汇总表”。

10.2商务标

（1）投标函（格式详见第三章）；

（2）拟派专业人员一览表（格式详见第三章）；

10.3资格审查文件原件包

（1）有效的营业执照（副本）；

（2）具有本地通信线路资源，具备基础电信业务经营许可证或广播电视节目传送业务经营许可证；或具有通信工程施工总承包三级及以上资质（在有效期内）；

（3）拟派项目负责人相关证书；

（4）提供拟派项目负责人有效的劳动合同；

11、投标文件的份数和签署

11.1投标人应按本招标文件前附表第5项规定，向招标人提交肆份投标文件，其中正本壹份，副本叁份。并在封面上注明“正本”或“副本”字样，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

11.2投标文件正、副本均应统一装订，且均应使用不能擦去的墨水书写或打印，按要求由投标人加盖公章和法定代表人或法人委托的代理人印鉴或签字。

11.3全套投标文件应无修改和行间插字，除非这些修改是根据“招标文件修改通知”的要求进行的，或者是投标人明显笔误必须修改的。不论何种原因造成的涂改、插字和删除，都应由投标文件签署人加盖印鉴。

12、投标保证金

12.1 投标人必须按照前附表的规定于投标文件提交截止时间前将投标保证金递交给招标代理查验,中标单位的投标保证金有效期在投标截止日后45天内有效。

12.3投标保证金退还

12.3.1未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还。

12.3.2中标单位的投标保证金在施工合同生效后一周内予以退还。

12.3.3投标人出现下列情况，其投标保证金一律不予退还。

12.3.3.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

12.3.3.2投标人存在《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标中串通投标和弄虚作假行为认定处理办法（试行）》（苏建规字〔2014〕2号）第四条、第五条、第六条、第七条规定的串通投标、弄虚作假等行为的；

12.3.3.3投标人已签订《诚信承诺书》（详见招标文件标准格式）的，自投标之日起，中标公示结束之日止，经举报或区招标监管机构（评标委员会）复核，有悖于《诚信承诺书》相关承诺的，且查证属实的。

12.3.4中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

12.3.4.1放弃中标项目的；

12.3.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

12.3.4.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

（五）投标文件的递交

13、投标文件的密封与标志

13.1 投标文件由资格审查文件、商务标、资格审查文件原件三部分组成。资格审查文件，壹式 肆 份(其中正本 壹 份，副本 叁 份，并分别标注）；商务标，壹式 肆 份(其中正本 壹 份，副本 叁 份，并分别标注）。投标人可将投标文件正副本统一密封于一个密封袋。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

13.2投标人将资格审查文件、商务标、资格审查文件原件包分开密封，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“资格审查文件”、 “商务标”、“资格审查文件原件包”字样。

13.2以上投标文件的密封袋上均应加盖投标人公章。

13.3投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

14、投标截止期

14.1投标人应按投标须知前附表第7项规定的时间和地点将投标文件递交到指定地点。

14.2招标人可以按本须知第8条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

14.3超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

14.4提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

15、投标文件的修改与撤回

15.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不得更改投标文件。

15.2投标截止时间以后，在投标有效期内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

（六）开标、评标、定标

16、本工程评标、定标办法采用下列  16.1 种方式

16.1价格单因素评标办法

16.2含施工组织设计的价格单因素评标方法

16.3综合评估法

17、招标人按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

18、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

19、凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

19.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

19.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）的；

19.3如投标函加盖企业委托代理人印章（或签字）的，委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

19.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

19.5投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的；

19.6同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

19.7未按招标文件要求提供投标保证金的；

19.8投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

19.9明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

19.10投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

19.11投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

19.12不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

19.13以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

19.14拟派的项目负责人如为一级注册建造师，不符合《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕040号）文件要求规定。

20、评标、定标工作由招标人或代理机构组织进行。

21、投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

22、评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23、投标报价可以四舍五入到“元”。

24、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

25、评标委员会在评标工作完成后，将在评标报告之外按照统一格式公布评标结果公开的内容，在中标结果公示的同时一并在南通市崇川区人民政府网（www.chongchuan.gov.cn）--公告公示栏公示，公布的时间为三日。

- （七）授予合同

26、中标

26.1确定中标人后，招标人向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。

26.2中标人应当自中标通知书发出之日起30日内与招标人签订合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，并且，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

27、合同签订

27.1自中标通知书发出之日起5个工作日内，中标人应按本须知前附表第13项规定的金额向招标人提交履约保证金。

27.2若中标人不能按本须知第26.2条、第27.1条的规定执行，招标人将有充分的理由视为中标人放弃中标项目和签订合同的权利，并没收其投标保证金。该行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

27.3招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和投标文件签订合同。

第二章    合同条款

工程合同

项目名称：R21041（外环西路东、任港路南）地块通信工程

甲     方：         南通天一置业有限公司

乙     方：

签订日期:2023年        月        日

发包方（全称）：南通天一置业有限公司（以下简称甲方）

施工方（全称）：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本合同工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：R21041（外环西路东、任港路南）地块通信工程

工程地点：外环西路东、任港路南

工程内容：R21041（外环西路东、任港路南）地块通信工程

资金来源：自筹

二、工程实施及承包方式：甲方委托乙方负责通信工程及无线信号覆盖的设计及施工并开具建筑安装工程发票，结算工程费用。

包工包料。

三、合同工期：

设计周期：中标后中标人应按发包人要求的时间（十五天内）及时做好通信工程的设计工作，并符合住房和城乡建设部发布的《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信施工工程设计规范》（GB50846-2012）、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信施工工程及验收规范》标准和要求，符合《关于推进5G新型信息基础设施与传统基础实施项目协同建设的通知》苏发改投资发（2021）465号文、南通市通信行业协会（2021）20文要求，提供完整的设计施工图并送审通过。（设计时间以甲方具体要求为准）。

施工工期：计划开工时间： 2023 年   月    日，计划竣工时间： 2023年   月   日，施工总工期 60 天，以发包人签发的书面开工通知为准。

四、质量标准

工程质量标准：一次性通过南通市通信行业通信规划建设办公室（或行业主管部门）验收合格

五、合同价款：

金额（大写）：

（小写）：￥

合同签订后十个工作日内乙方必须把项目经理驻场、工期和质量的履约保证金，总价的5%，即（       元）交纳给甲方财务部。如项目经理驻场、工期和质量等不能满足合同约定的，相应保证金不予退还；如满足合同的，则竣工后一周内退还。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同协议书

2. 本合同专用条款

3. 本合同通用条款

4. 标准、规范及有关技术文件

5. 图纸

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、按期竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：  2023  年     月

合同订立地点：南通天一置业有限公司

本合同在乙方缴纳履约保证金且双方签字盖章后生效。

工程发包方（公章）           工程施工方（公章）

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电话：                       电话：

开户银行：           开户银行：

帐号：                       帐号：

第二部分通用条款（略）

具体详见(GF-2013-0201)

第三部分专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：1.本合同协议书及承诺书；2.专用条款；3.通用条款；4.标准、规范及有关技术资料等

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同除使用汉语外，不使用其他语言文字。

2.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》；《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》（GB50846-2012）和《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》（GB50847-2012）；《关于推进5G新型信息基础设施与传统基础实施项目协同建设的通知》苏发改投资发（2021）465号文、南通市通信行业协会（2021）20文等。

2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：有关现行的标准、规范、规定及行业要求。

发包人提供标准、规范的时间：上述标准、规范由承包人自行收集，费用包含在投标报价内。

国内没有相应标准、规范时的约定：按甲、乙双方及监理共同商定的标准实施。

3、图纸

3.1承包人向发包人提供图纸日期和套数：承包人于工程开工前向发包人提供，南通市通讯协会审查通过的图纸两套，工程预算及工程量清单各一套。

3.2发包人对图纸的保密要求：无。

使用国外图纸的要求及费用承担：无。

二、双方一般权利和义务

1、工程师

1.1发包人派驻的工程师

姓名：          职务：专业工程师

发包人委托的职权：《委托监理合同》内发包人委托的职权。

职权：代表发包方行使本合同约定的发包方的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。

1.2监理单位委派的工程师

姓名：            职务：专业监理工程师

发包人委托的职权：见《建设工程委托监理合同》。

需要取得发包人批准才能行使的职权：见本工程《建设工程委托监理合同》。

2、项目经理

姓名：            职务：项目经理，项目经理驻场每个月要保证天，保证金为合同价的1%，计       元。项目经理必须每天到现场协调处理施工问题，若不能到场，每次扣1000元。

3、发包人工作

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已经具备施工条件。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：供水、供电已到场，（由承包人挂表使用，施工中发生的水电费用，应每月向发包人支付）。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：发包人于开工前向承包人提供工程地质和地下管线资料。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人于开工前2天内办理好施工所需证件、批件。

（6）水准点和座标控制点交验要求：以书面形式交给承包人，并于开工前进行现场交验。

（7）图纸会审和设计交底时间：发包人于开工前组织图纸会审和设计交底。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款和国家有关规定办理。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：无。

（10）发包人委托承包人办理的工作：视具体情况协商解决。

4、承包人工作

4.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需对施工图纸进行设计、优化，提出合理化的建议；向市建设及相关主管部门办理报验、审批及验收手续，并承担相关的费用。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每周三提供计划报表。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工现场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，负责已完成工程的保护工作，所需费用含在报价内。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：负责做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护措施，费用由监理工程师签证、计量、报发包人认可。

（8）施工场地清洁卫生的要求：按市文明工地标准。施工现场要求保证施工场地清洁，遵守环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；交工前将所有建筑垃圾从施工场地清除，将所有剩余的建筑材料运走至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。承包人施工现场应设置有关标语、标牌，做好文明施工工作，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：与配套单位相配合费用，包括铺贴石材时，需调整井的标高，井内外及时粉刷，井盖必须满足路面载荷要求，因为保证工期，可能现场的实际，需要分段分块进行施工，综合考虑机械进场等的费用。

5、进度计划

承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：

承包人在开工前提供本工程施工组织设计，每周三向监理和发包人提供下一周进度计划。

工程师确认的时间：收到上述文件后3日内予以确认。

6、工期延误

6.1工期保证金为合同价的2% 计       元，双方约定工期顺延的其他情况：由于发包人原因延误，工期顺延，因承包方原因延续，则除工期保证金不予退还外，工期每推迟1天，违约金5000元，超过10天，每推迟1天违约金10000元。

三、质量与验收

1、本工程设工程质量履约保证金为合同价的2%，计        元。

2、材料设备管理：所用的主要材料、成品、半成品、配件必须具有质量合格证明文件，规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收，并经监理工程师核查确认。

3、主材检测必须有相应的资质检验机构检测，检测时须由监理见证取样，其检测费用由乙方承担。

4、排水管道的坡度必须符合设计要求，严禁无坡或倒坡。

5、隐蔽工程和中间验收

5.1双方约定中间验收部位：按规定进行分项验收。

5.2在隐蔽前经监理验收检查合格后，才能回填隐蔽，并形成记录。

四、安全施工

安全施工：承包人应严格按工程建设安全生产的有关管理规定，采取安全措施组织施工，特别是检查井要做好保护，若发生安全事故，一切责任由承包方承担。

五、合同价款与支付

1、本工程为固定总价合同。合同价格中包含建筑材料市场风险、政策性风险（含人工工资调整、规费和税金的调整等）、与其他相关专业工程的施工配合、工程实施范围内外可能出现的阻挠施工等各方面的风险。

2、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的方式、时间和金额或占合同价款总额的比例：无。

扣回工程款的时间、比例：   /  。

3、工程量的确认

承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每周三。

4、工程款（进度款）支付

4.1工程款（进度款）支付金额和时间：工程竣工验收合格、资料齐全，并提供由南通市通信行业通信规划建设办公室（或行业主管部门）出具的验收单后支付至合同价款的70%；小区综合验收合格并开具全额工程发票，付至合同价款金额的95%；余5%质保金在保修期满后一周内付清。保修期贰年，自工程竣工验收合格且集中交付业主使用之日起计算。每次的支付工程款，承包人均应出具相应金额的发票。质量保修金待保修期满无质量问题后无息返还。

4.2 甲方有权从乙方支付的保证金或合同应付款项中扣除按合同规定对乙方的违约金；

4.3所有工程付款必须经总监理工程师、甲方项目负责人和项目管理公司签发付款证书后甲方才予以支付。

六、材料设备供应

发包人供应材料设备：无。所有材料在确保质量的前提下由乙方自行采购。发包人对材料的质量有认定权。如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必需重新采购，直到合格为止。

七、工程变更

承包人如要对工程变更，必须报监理同意、行业协会认可和甲方批准后方可进行。否则，甲方有权要求返工，并进行相应的处罚。

八、竣工验收和结算

1、竣工验收

1.1承包人提供竣工图的约定：承包人在工程竣工后一个月内提供监理工程师审查通过的叁套完整的竣工图和竣工结算及其他资料,并将验收资料报所在地通信行业主管部门备案。

承包人向发包人移交的有关资料必须符合发包人归档要求，竣工资料必须规范准确，工程验收将严格按照中华人民共和国国家标准GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》、原邮电部颁布的《部颁标准》、《关于推进5G新型信息基础设施与传统基础实施项目协同建设的通知》苏发改投资发（2021）465号文、南通市通信行业协会（2021）20文和发包人提供的安装要求、安装规范进行工程验收，并严格考核制度，验收合格后签署《验收合格证明》。

1.2中间交工工程的范围和竣工时间：无。

九、违约、索赔和争议

1、违约

本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任     /      。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：同通用条款。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人不按时支付工程竣工结算价款，向承包人按LPR支付应付款项在延期时间内的利息。

双方约定的发包人其他违约责任：无。

2、本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

双方约定的承包人其他违约责任：施工单位出现严重安全、质量事故，或在建设单位规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，建设单位有权要求施工单位退场，并按验收合格的工程量的50%款项结算。

3、争议

3.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请建设行政主管部门调解；

（2）调解不成的，双方约定向工程项目所在地的有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他

1、工程分包

本工程发包人不允许承包人分包，更不允许转包。

2、不可抗力

双方关于不可抗力的约定：由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。

3、合同份数

本份数：正本贰份，副本陆份，共计捌份，双方各执肆份。

4、补充条款

4.1、若乙方组织不力，存在明显质量和进度问题且不能及时调整的，甲方有权调减乙方工作量并安排其他队伍进场，乙方应当予以配合，甲方不因此支付乙方任何补偿费用。

4.2、承包人在施工过程中要服从发包人、监理方及土建总包方的协调指挥。

4.3、本项目两年免费维保。

R21041（外环西路东、任港路南）地块通信工程保修协议

发包方：南通天一置业有限公司（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

一、乙方在外环西路东、任港路南地块项目交房开始，应积极安排  1  名技术人员驻项目现场与甲方合署办公，配合甲方进行接管验收，对质量问题组织整改、保修，直至相关质量问题整改完毕方可退场；

二、保修期内，外环西路东、任港路南地块项目工程保修工作的协调、对接与管理工作由丙方作为甲方的全权代表。施工单位须安排专人（管理人员）  1  名（姓名：电话：）作为保修专职人员，该专职人员作为施工单位的维修接报、协调、处理的全权代表，应保持该人员的相对固定和联络畅通，如有变更需书面通知甲方并征得同意。乙方在接到甲方返修、维修通知时，应在24小时内安排人员到现场进行返修、维修；如属紧急问题，乙方应在12小时内安排人员到现场进行解决处理。

三、工程返修、维修管理

1、对于线缆故障等重大问题应及时通报甲方工程部，专案处理。其它工程问题由甲方核准、处理。

2、乙方接到丙方返修、维修通知后应积极到场，查明原因，向甲方书面确认处理方案及时间，以便甲方与业主的交流沟通。不按时到现场进行返修、维修，或反复返修、维修仍然不合格，甲方可直接对维修通知内容及维修所需费用进行确认，并可直接安排其它维保单位进行应急返修、维修。

3、由其它维保单位所产生的返修、维修费用及其它相关费用，甲方可直接于乙方的质量保修金中扣抵。

4、其它维保单位进行的应急返修、维修并不代表减轻或替代乙方的维保责任，此应急维修造成的质量不到位以及由此而产生的索赔仍由乙方承担。

5、甲乙双方人员在维保过程中应及时签署质量认定、维修方案、完成情况、业主意见、后续质量反馈等书面意见，完成后由甲方归档。

四、工程质保期到期后，乙方须持甲方出具的质保期内维保、维修工作完成情况的证明与甲方结算工程质量保证金。

五、乙方施工人员的管理

1、乙方施工人员因收尾、返修、维修的需要，需安排进入外环西路东、任港路南地块内进行施工时，应服从甲方的管理，遵守甲方的相关管理制度；

2、乙方施工人员进入外环西路东、任港路南地块现场前，应与甲方工程部取得联系，并经甲方工程部安排好时间后方可进入现场进行施工；

3、施工人员入场前，应将所带工具到秩序维护部做好登记，并领取登记回执，以便做工具带出时的凭证；

4、需在现场进行留宿时，应到甲方工程部提出申请，得到甲方工程部同意后到甲方护卫部进行留宿备案登记，方可于项目现场进行留宿；

5、乙方维修过程中做到文明施工、注意成品保护、安全施工，如发生人员或财产损失由乙方承担。

六、乙方的收尾、返修、维修水电费用的管理

1、乙方因收尾、返修、维修工程需要使用临时水电进行施工，应向甲方工程部办理临时用水用电申请；

2、经同意后应于指定部位安装计量表，所产生的费用由甲方支付给乙方；

七、环境卫生清理

1、乙方在收尾、返修、维修工程施工时，应维护施工现场的环境卫生，避免破坏现场良好的卫生环境；

2、乙方在施工结束时，应清理施工现场所产生的垃圾、废料，并做好施工现场的环境卫生。

八、质量返修、维修报修流程

1、甲方接到业主的反映信息，经核准属实。

2、向乙方同时发出《返修、维修通知单》。

3、乙方收到甲方《返修、维修通知单》后，应在要求的时间内到现场进行解决处理，甲方对乙方是否按时到场及施工质量进行跟踪和监督。

4、乙方施工结束，应经甲

方进行验收。

6、经验收合格，甲方通知业主验收，如不合格则返回到第3个程序，如合格则下第7个程序。

7、如合格则签字确认，甲方资料归档

5、乙方未按规定时间内进行返修、维修，甲方将请合格维保单位进行返修、维修。

九、乙方违反本协议约定，未能履行其义务的，根据本协议应当乙方承担违约责任，违约责任为每有一次违约行为计违约金人民币500元；并根据原工程承包合同向甲方承担违约责任。

十、相关表格：《工程质量返修、维修通知单》以及《工程质量维修费用通知单》。（附后）

十一、本协议作为甲乙双方外环西路东、任港路南地块通信工程合同的补充协议，自甲乙双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。本协议一式三份，三方各持一份。

甲方：南通天一置业有限公司     乙方：

代表人：　　　　　　　　　　　 代表人：

年  月  日

工程质量返修、维修通知

（NO：　　　　）

（施工单位）：

我司接到外环西路东、任港路南地块　　栋　座　号房业主　　　先生（女士）的反映，发现　部位出现　　　　　　　　　　　　　工程问题。经我司安排工程技术人员到现场查看，该业主所问题情况属实。

现请贵司于　　　年　　月　　日　　时前安排维修、技术人员到该户进行维修处理。如逾期未到现场给予处理，我司将按双方共同签订的《外环西路东、任港路南地块项目工程质量保修协议》中的条款规定，安排其它合格维保单位处理上述问题，所产生的费用将于贵司外环西路东、任港路南地块项目工程质量保修金中扣回，望贵司能按时安排人员给予解决处理。

特此通知！

南通天一置业有限公司

二〇　　　年　　月　　日

附问题详尽描述：

廉  洁  协  议

甲方：  南通天一置业有限公司

乙方：

为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省、市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲、乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得为获取某些不正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、乙方在设计活动中有违法行为的，将被记不良记录。有不良记录者，视情况暂停市场准入直至永久停止市场准入。

十四、本廉洁协议作为R21041（外环西路东、任港路南）地块通信工程的附件，与工程设计合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式四份，甲方执二份、乙方执一份，送交鉴证部门一份。

甲方：（盖章）                      乙方：（盖章）

法定代表人（或代理人）：            法定代表人（或代理人）：

招标人：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

签约日期：2023年  月  日

鉴证部门：（盖章）

鉴证人：

地址：

电话：

鉴证日期：    年  月   日

第三章 商务标格式

- 一、投标函

致：                  (招标人)

根据贵方的            (项目名称)设计招标的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，我方愿以人民币              （大写）的总价，按本项目招标文件的要求承包本次招标范围内设计、施工任务及相关服务。我方正式授权的下述授权代理人代表本公司提交招标文件要求的全套投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件(如有时)及有关附件。

2、我方同意所提交的投标文件在招标文件的须知前附表规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

3、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

4、其他补充说明：                                    (补充说明事项)与本招投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                     (盖单位公章)

地址：                                     邮编：

电话：                                     传真：

法定代表人：    (签字或盖章)  或授权代理人：          (签字)

拟担任设计项目负责人：                   (盖执业章或签字)

日期：            年     月    日

二、拟派专业人员一览表

| 姓名 | 职称 | 类似业绩 | 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：   年   月   日

第四章   资格审查文件格式

工程

资格审查文件

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

地址：

日期：        年       月      日

- 一、法定代表人身份证明

投标人单位名称：

投标人单位性质：

投标人单位地址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓名：             性别：

年龄：             职务：

系：                              (投标人单位名称)的法定代表人。

法定代表人联系电话：

特此证明。

法定代表人身份证复印件贴于此处

投标人：                 (盖单位章)

日   期：        年      月      日

- 二、授权委托书

本授权委托书声明：本人         (姓名)系                   (投标人单位名称)的法定代表人，现委托        (姓名)（身份证号：                   ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

授权委托人联系电话：

代理人无转委托权。

代理人：           性别：                年龄：

代理人单位：                    部门：              职务：

投标人：                       (盖单位章)

法定代表人：                       (签字或印章)

法定代表授权委托人身份证复印件贴于此处。

日期：         年       月      日

备注：若系投标人的法定代表人亲自参与本项目投标的一切活动，并签署投标文件，则无需此授权书。

三、投标人一般情况

| 1 | 企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |
| 5 | 传真 |  | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证 |  |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |  |
| 10 | 作为总承包人经历年数 |  |  |
| 11 | 作为分包商经历年数 |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |

投标人 (盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：      年     月     日

四、项目负责人基本情况表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 出生日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  | 毕业时间 |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  |  | 为投标人服务时间 |  |
| 执业注册 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 从事本项目中担任任务 |  |  |  |  |  |  |
| 本人主要成果 | 1 | 工程项目名称及规模 |  |  | 完成年月 | 在该项目中任何职 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| 本人主要获奖情况 |  |  |  |  |  |  |
| 其他需补充的情况 |  |  |  |  |  |  |

投标人 (盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：    年    月   日

五、诚信承诺书

致：招标人名称

我方参加你方的（以下简称“本工程”）             的设计投标，现我方向你方慎重承诺：

1、我单位企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因我单位违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我单位经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经相关部门核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

2、我单位递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，证件及有关附件是真实的，复印件与原件是一致的，没有弄虚作假。

3、我单位不组织、不参与串标围标，绝无借资质挂靠、没有出借资质等违法违规行为。

4、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5、若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受投标保证金不予退还的处理，并愿意接受你方和监管部门的处罚。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报建设行政主管部门。

投标人 (盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：        年      月     日

第五章 评标办法

一、评标程序

资格符合性评审→商务标详细评审→确定中标候选人

二、资格审查

评标委员会将按评审标准、资格评审标准的合格条件，对各投标人递交的资格审查书面资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。通过资格审查的投标人方可进入商务标的开、评标。

资格审查标准汇总表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人需提供的材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的有效的营业执照 | 有效的营业执照（副本） |
| 2 | 法定代表人身份证明 | 有效的法定代表人身份证明书 | 有效的法定代表人身份证明书原件 |
| 3 | 授权委托书（如有授权） | 有效的授权委托书 | 有效的授权委托书原件（如有） |
| 4 | 企业资质类别等级 | 具有独立法人资格（若为本地通讯基础运营商可为市场监督管理部门颁发的有效的分支机构负责人资格），并具有以下①②条件之一：本地通讯基础运营商，具有本地通信线路资源，并具备有效的基础电信业务经营许可证或广播电视节目传送业务经营许可证；②通信工程施工总承包三级及以上资质。 | 有效的基础电信业务经营许可证或广播电视节目传送业务经营许可证或通信工程施工总承包三级及以上资质 |
| 5 | 拟派项目负责人资质等级 | 如投标人提供的资质为基础电信业务经营许可证或广播电视节目传送业务经营许可证，则其拟派项目负责人须具有相关专业中级及以上技术职称；如投标人提供的资质为通信工程施工总承包三级及以上资质，则其拟派负责人须具有通信与广电工程专业二级及以上注册建造师资格，并同时具有安全生产考核合格证（B证）。（以上证书均注册在投标人单位） | 提供有效的职称证书或同时提供有效的建造师注册证书复印件及安全考核合格证书（B证）复印件 特别提醒： 本工程投标人拟派项目负责人如为一级注册建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的知》（建办市〔2021〕40号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书， 该电子证书无效， 视为项目负责人的资格不符合要求。 |
| 6 | 拟派项目负责人为投标企业正式人员 | 投标企业与项目负责人双方签订的有效劳动合同书； | 劳动合同书。 |
| 7 | 诚信承诺书 | 投标人诚信承诺书 | 企业法定代表人（或委托代理人）签名（或盖章）并加盖单位公章的诚信承诺书（格式详见招标文件第四章）。 |
| 8 | 动态监管查询结果 | 根据苏建招办(2022)2 号文要求,投标人在本招标项目投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质（特指：本项目招标文件要求资质）动态监管结果处于合格状态。 | 无需提供资料，由招标人或者代理机构进行查询。 |
| 9 | 资格审查文件及表格（格式详见招标文件第四章的） |  |  |
| 备注 | - 资格审查文件上述1、4-6项须提供复印件，并在复印件上加盖单位公章；同时提供所有复印件的原件备查。上述第2、3、7项须提供原件。 ②以上涉及的证书或证明材料原件密封在资格审查文件原件包中，评审中评委要求提供提供原件查验，投标人未能提供的，后果自负。 ③如法人名称和法人代表姓名发生变化，请提供相关证明；证书如遇年检，请提供相关证明。否则，资格审查不通过。 |  |  |

三、商务标评审

1、只有通过资格审查的投标人，才能参加商务标的评标。

- 2、确定中标候选人

①在各投标人的有效报价中，按报价从低到高的顺序确定第一、第二、第三中标候选人。报价相同时，则采取现场随机抽签的方式确定最终的中标候选人。

②有效报价：投标报价低于招标控制价的为有效报价，投标报价等于或高于招标控制价的，按照无效标处理。

本工程招标控制价为33.156万元。

（四）本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

(五)评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。

- 附件 《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）文件

网址：https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/fdzdgknr/zfhcxjsbwj/202109/20210926_762262.html

住房和城乡建设部办公厅关于全面实行

一级建造师电子注册证书的通知

各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市住房和城乡建设（管）委，新疆生产建设兵团住房和

城乡建设局，国务院有关部门建设司（局），中央军委后勤保障部军事设施建设局，有关中央企业：为扎实推进“我为群众办实事”实践活动，深化建筑业“放管服”改革，进一步提升政务服务规范化、便利化水平，我部决定在全国范围内实行一级建造师电子注册证书（以下简称电子证书），并开展延续注册工作。现将有关事项通知如下：

一、工作内容

（一）实行电子证书。

1．自 2021 年 10 月 15 日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书（具体示例及说明见附件 1），电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行（具体式样见附件 2）。自 2022 年 1 月 1 日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。

2．自 2021 年 10 月 15 日起，全国范围内准予一级建造师初始注册、增项注册、重新注册、延续注册的，不再发放纸质注册证书或加贴防伪贴；聘用单位基本信息修改的，不再加贴防伪贴；因纸质注册证书遗失、污损或个人信息修改等需重新发放注册证书的，不再补发或更换纸质注册证书。

3．电子证书与纸质注册证书并行使用期间，其注册编号同时有效。2022 年 1 月 1 日起，一级建造师应重新刻制执业印章，并使用电子证书上的注册编号。

4．各省（区、市）住房和城乡建设主管部门要会同有关行业主管部门创新监管模式，充分运用信息化手段，加快实现电子证书在招标投标、审批许可、项目管理、行业监管等环节的应用。

（二）开展延续注册。

1．一级建造师注册专业有效期已过期的，应于 2021 年 12 月 15 日前提出延续注册申请；注册专业仍在有效期内的，应在有效期届满 30 日前提出延续注册申请；注册专业有效期届满且未提出延续注册申请的，自 2022 年 1 月 1 日起注册专业失效。

2．一级建造师申请延续注册的，应达到继续教育要求，并对本人完成继续教育情况作出承诺。

3．准予延续注册的注册专业，其注册专业有效期从准予延续注册之日起计算。准予延续注册之日距 65 周岁不满 3 年的，有效期至 65 周岁当日。

二、电子证书有关使用要求

（一）一级建造师可登录国家政务服务平台、住房和城乡建设部政务服务门户查看和下载电子证书，具体操作流程可查阅《住房和城乡建设部一级建造师电子证照申领和使用手册》。查看和下载电子证书时，本人应确认该证书的使用时限。电子证书使用时限为 180 天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满 65 周岁不足 180 天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满 65 周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。

（二）一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。

（三）一级建造师应妥善保管本人的国家政务服务平台账号，因本人保管不善造成账号信息泄露所产生的一切后果由本人承担。

（四）有关单位和个人可通过“中国建造师网”微信公众号扫描电子证书上的二维码，查询一级建造师注册信息。

（五）电子证书与纸质注册证书的聘用单位信息、个人基本信息、注册专业有效期等不一致的，以电子证书信息为准。电子证书信息发生变更的，需登录国家政务服务平台或住房和城乡建设部政务服务门户重新下载。

附件：1．一级建造师电子注册证书示例及说明

2．一级建造师电子注册证书式样

住房和城乡建设部办公厅

2021 年 9 月 18 日