顺达路南、秦通路西（R21030）地块水土保持方案编制、监测及验收技术评估服务项目

招 标 文 件

招   标   人:南通市城镇房地产开发有限公司

招标代理机构:江苏海审工程咨询有限公司

日        期:2023年 3月27日

第一章  投标须知及投标须知前附表

- 一、投标须知前附表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：顺达路南、秦通路西（R21030）地块水土保持方案编制、监测及验收技术评估服务项目 建设地点：顺达路南、秦通路西 |
| 2 | 建设规模：总建筑面积约21.3万平方米，其中地上约14.5万平方米，地下约6.8万平方米，人防面积约1.57万平方米 |
| 3 | 招标范围：根据《中华人民共和国水土保持法》、《江苏省水土保持条例》和《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（水利部令第5号公布，水利部令第24号修正）等相关文件规定，按照国家、省、市有关技术规范要求开展建设项目水土保持方案编制、监测及验收技术评估服务工作，按照《江苏省水土保持规划（2015-2030）》的要求，本次招标服务包括但不限于项目水土保持评价、水土流失预测、配合现场做好水土保持措施布设、水土保持投资估算、方案编制、专家评审、监测及提供相关后续服务直至验收完成所必须的一系列流程。质量要求满足现行的国家及省市相关法律法规和标准规范要求。 |
| 4 | 工期要求：35个工作日。甲方资料提供齐全后20个工作日内完成方案初步评审工作，15个工作日内根据初步评审意见完成方案整改并报相关部门审批。并且根据方案内容对项目进行水土保持监测直至项目验收通过。 |
| 5 | 资金来源：自筹 招标方式：公开招标 投标保证金数额：人民币 贰仟 元，（递交形式；银行汇票，不接受其他方式的递交），银行汇票原件及基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件（加盖单位公章）与投标文件同时递交，无须密封。 |
| 6 | 投标有效期：投标截止日后 45 日历天内有效。 投标文件份数：投标文件共伍份（正本壹份，副本肆份） |
| 7 | 本工程招标控制价为 10 万元，投标报价不高于招标控制价的为有效报价，投标报价高于招标控制价的，按照无效标处理。 |
| 8 | 投标文件递交地点： 南通市狼山街道崇川路1号建发集团2楼会议室 投标文件递交截止时间： 2023年4月 6 日 9 时30分 |
| 9 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 10 | 招标人：南通市城镇房地产开发有限公司 地址：南通市崇川区五一路288号 联系人：王先生 联系电话：0513-66889926 |
| 11 | 招标代理机构：江苏海审工程咨询有限公司 地址：南通市崇川区星城路299号创源科技园3号楼501 联系人：庄卫韦 联系电话：18752932069 |
| 12 | 评标专家确定方式：招标人代表1人，其余在政府组建的专家库中抽取。 |
| 13 | 履约保证金：合同价款的5%，其中工期保证金为2%，质量履约保证金为2%，项目负责人在岗保证金为1%。 |

- 二、投标须知

- （一）总则

1、按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用公开招标方式，择优选定施工单位。

2、现场基本情况

（1）施工现场情况：以施工场地的现状为准。

（2）施工用水、电：自行解决。

（3）场内外道路：以施工场地的现状为准。

（4）其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。

中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

投标人务必认真踏勘现场条件，如若对现场施工条件有疑问，请于招标文件发出一日内提出，否则，视同认可。一旦中标不得对现场条件提出额外要求，且不得要求增加费用。

3、招标范围

根据《中华人民共和国水土保持法》、《江苏省水土保持条例》和《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（水利部令第5号公布，水利部令第24号修正）等相关文件规定，按照国家、省、市有关技术规范要求开展建设项目水土保持方案编制、监测及验收技术评估服务工作，按照《江苏省水土保持规划（2015-2030）》的要求，本次招标服务包括但不限于项目水土保持评价、水土流失预测、配合现场做好水土保持措施布设、水土保持投资估算、方案编制、专家评审、监测及提供相关后续服务直至验收完成所必须的一系列流程。质量要求满足现行的国家及省市相关法律法规和标准规范要求。

4、投标人资格要求

（1）投标人须具有独立法人资格和有效的营业执照；

（2）项目负责人：须具备与本项目符合的水土保持相关专业高级工程师及以上职称；

（3）项目组其他人员：所学专业为水土保持相关专业，人员数量2名及以上。

（4）拟派项目组成员（项目负责人及其他人员）为投标企业正式员工（提供投标企业与拟派项目负责人及其他人员的双方签订的有效劳动合同书）；

（5）自2020年3月1日（以合同签订时间为准）至投标截止日，投标人承担过成熟案例（至少提供一份水土保持设施验收合同及水行政主管部门出具的本项目水土保持设施验收备案文件）；

（6）本项目不接受联合体投标；

（7）具体资格要求详见本招标文件第二章“资格审查标准汇总表”。

5、投标费用

5.1投标人应承担投标文件编制与递交等参加本次招标活动所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

5.2招标文件及相关资料费300元以现金形式递交，递交投标文件时同时缴纳，售后不退。

5.3本项目评审费（按实支付）由中标人承担，请参加投标的投标人在成本中自行考虑。中标人在领取中标通知书前，一次性支付给招标代理机构。

6.踏勘现场

6.1经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6.2投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场发生的一切费用。

6.3招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.4投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

- （二）招标文件内容、澄清及修改

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容:

第一章：投标须知及投标须知前附表

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：投标文件格式

第五章：资格审查文件格式

7.2除上述内容外，招标人在“崇川区人民政府网（http://www.chongchuan.gov.cn/）”发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清

8.1要求澄清招标文件的投标人，应在2023年3月30日17时前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱：1072027277@qq.com（不具单位名称，不加盖单位公章）。招标人在2023年3月30日17时后将解答内容（若有）以电子文档上传至“崇川区人民政府网”，请各潜在投标人在“崇川区人民政府网”自行下载。由此而产生的对招标文件内容的修改，将均以书面修改通知的方式发出。该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9、招标文件的修改

9.1招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。如果修改招标文件时间距投标截止时间不足3天，为保证投标人合理时间编制投标文件，招标人应合理延长递交投标文件的截止日期。

9.2 招标文件的修改将在“崇川区人民政府网”发布，投标人可自行下载。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充通知等对同一内容的表述不一致时，以最后在网上发出的文件为准。投标人须密切关注招标人网上发布的招标文件的澄清、修改、补充答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。

(三)投标报价

10、投标报价应包括完成招标文件所确定的范围和所需的全部费用。

10.1投标报价要求：

10.1.1本次投标报价采用  固定总价  报价。投标报价不高于招标控制价的为有效报价，投标报价高于招标控制价的为无效报价，按照无效标处理。本工程招标控制价为 10万元。

10.1.2投标人的报价中应包括完成本项目所需的全部费用，包括投标人从事本项目技术服务活动所需的一切费用，也包括项目编制费用、专业作业人员、交通工具、相关仪器、办公、通讯、水土保持监测、验收技术评估、专家评审费用、确保项目通过验收等一切费用；若审查不合格，中标单位将进行重新编制直至专家审查合格为止，再次审查费由中标单位承担。该费用一次性包定，投标人须谨慎报价，如有漏报，视为优惠。投标人须确保本工程验收通过，发生的费用由投标人在投标报价自行综合考虑，中标后不得提出额外增加费用的要求。

10.1.3监测范围及频率以水土保持方案行政许可要求的工程征占地面积及审批的方案为准。

10.1.4投标人在投标过程中发生的其他一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。

（四）投标文件

11、投标文件包括资格审查资料包、商务标、资格审查文件原件包三部分组成，具体内容如下：

11.1资格审查资料包

（1）法定代表人身份证明（格式详见第五章）；

（2）法人授权委托书（如有，格式详见第五章）；

（3）投标人一般情况（格式详见第五章）；

（4）企业法人营业执照复印件；

（5）项目负责人基本情况表（格式详见第五章）；

（6）拟派项目负责人有效的技术职称证书复印件；

（7）拟派项目组其他人员情况表、相关人员学历证书复印件；

（8）拟派项目组成员（项目负责人及其他人员）为投标企业正式员工，须提供投标企业与拟派项目负责人及项目组其他人员双方签订的有效劳动合同书复印件；

（9）自2020年3月1日（以合同签订时间为准）至投标截止日，投标人承担过成熟案例（至少提供一份水土保持设施验收合同及水行政主管部门出具的本项目水土保持设施验收备案文件）；

（10）诚信承诺书（格式详见第四章）；

具体资格要求详见本招标文件第五章中“资格审查标准汇总表”。

10.2商务标

（1）投标函（格式详见第三章）；

（2）投标报价组成明细（格式自拟）

10.3资格审查文件原件包

（1）企业法人营业执照；

（2）拟派项目负责人有效的技术职称证书原件（若职称证书不能显示专业的，须提供专业技术资格评审申报表或其他可以证明职称专业的有效材料原件）；

（3）拟派项目组其他人员有效的学历证书原件；

（4）拟派项目组成员（项目负责人及其他人员）为投标企业正式员工，须提供投标企业与拟派项目负责人及项目组其他人员双方签订的有效劳动合同书原件；

（5）自2020年3月1日（以合同签订时间为准）至投标截止日，投标人承担过成熟案例（至少提供一份水土保持设施验收合同及水行政主管部门出具的本项目水土保持设施验收备案文件原件）；

11、投标文件的份数和签署

11.1投标人应按本招标文件前附表第6项规定，向招标人提交伍份投标文件，其中正本壹份，副本肆份。并在封面上注明“正本”或“副本”字样，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

11.2投标文件正、副本均应统一装订，且均应使用不能擦去的墨水书写或打印，按要求由投标人加盖公章和法定代表人或法人委托的代理人印鉴或签字。

11.3全套投标文件应无修改和行间插字，除非这些修改是根据“招标文件修改通知”的要求进行的，或者是投标人明显笔误必须修改的。不论何种原因造成的涂改、插字和删除，都应由投标文件签署人加盖印鉴。

12、投标保证金

12.1投标人必须按照前附表第8项规定于投标文件提交截止时间前将投标保证金汇票原件和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件（加盖单位公章）递交给招标代理查验；投标保证金（银行汇票形式）上必须注明收款人：南通市城镇房地产开发有限公司，用途：投标保证金；汇款人：投标单位名称。（帐户名：南通市城镇房地产开发有限公司，开户行：建行港闸支行 ，账号：32001642636052504846）。中标单位的投标保证金有效期在投标截止日后45天内有效；特别提醒：

（1）本工程投标保证金的形式必须为银行汇票（并非将保证金款打入指定账户）。若投标人以其他形式提交投标保证金的，其投标文件不予接收。

（2）保证金形式，收款人、用途、汇款人等必须符合招标文件规定，否则其投标文件不予接收。

（3）投标保证金必须由企业法人基本存款帐户汇出，否则不予接受。

（4）各投标人在递交投标文件的同时需递交投标保证金银行汇票原件（无须密封）和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件（复印件须加盖单位公章，无须密封）供招标人代表查验，否则其投标文件不予接收。

12.2投标保证金退还

12.2.1未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还。

12.2.2中标单位的投标保证金在施工合同生效后一周内予以退还。

12.2.3投标人出现下列情况，其投标保证金一律不予退还。

12.2.3.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

12.2.3.2投标人存在《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标中串通投标和弄虚作假行为认定处理办法（试行）》（苏建规字〔2014〕2号）第四条、第五条、第六条、第七条规定的串通投标、弄虚作假等行为的；

12.2.3.3投标人已签订《诚信承诺书》（详见招标文件标准格式）的，自投标之日起，中标公示结束之日止，经举报或区招标监管机构（评标委员会）复核，有悖于《诚信承诺书》相关承诺的，且查证属实的。

12.2.4中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

12.2.4.1放弃中标项目的；

12.2.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

12.2.4.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

存在上述行为的，招标人不退还投标保证金，并自认定之日起一年内不得参与招标人任何招投标活动，并视情况上报主管部门。参与投标的企业将视为遵守以上处理条款。

（五）投标文件的递交

13、投标文件的密封与标志

13.1 投标文件由资格审查资料包、商务标、资格审查文件原件三部分组成。

13.2资格审查资料包，壹式 伍 份(其中正本 壹 份，副本 肆份，并分别标注“正本”或“副本”字样）；商务标，壹式 伍 份(其中正本 壹 份，副本 肆份，并分别标注“正本”或“副本”字样）。

13.3资格审查资料原件包、资格审查资料包、商务标三部分，必须分袋密封，并在封袋上加盖投标人单位公章和单位法定代表人章，另须在封袋上标明“资格审查资料原件包” 或“资格审查资料包”或“商务标”，同时还要写明工程名称、投标人名称。

13.4投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

13.5以上投标文件的密封袋上均应加盖投标人公章。投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

14、投标截止期

14.1投标人应按投标须知前附表规定的时间和地点将投标文件递交到指定地点。

14.2招标人可以按本须知规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

14.3超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

14.4提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

15、投标文件的修改与撤回

15.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不得更改投标文件。

15.2投标截止时间以后，在投标有效期内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

（六）开标、评标、定标

16、开标

16.1开标由招标人或招标代理机构主持，邀请所有投标人参加。

16.2开标时，由招标人委托的监督机构或投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封；由投标人代表宣读投标人名称和其他招标人认为有必要的内容。投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，将作为无效投标文件，退回投标人。

16.3招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。

16.4在开标时，投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封和标志的；

（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者法人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

（3）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

（5）在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

（6）投标文件附有招标人不能接受的条件。

17、评标

17.1评标工作

评标工作由招标人依法组建的评标委员会组织进行。

17.2评标办法

17.2.1本项目采用价格单因素，详见评标办法。

18、投标文件的澄清

18.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.2投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19、在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。

20、投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

21、评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应招标文件的投标，将作废标处理。

22、投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差、视为未能对招标文件做出实质性响应，并按前条规定作废标处理：

22.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

22.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人(或企业法定代表人委托代理人)印章(或签字)的；

22.3如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

22.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

22.5投标报价高于招标文件招标控制价的；

22.6同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

22.7未按招标文件要求提供投标保证金的；

22.8投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

22.9明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

22.10不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

22.11以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

23、评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人将给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。

- （七）授予合同

25、中标

25.1确定中标人后，招标人向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。

25.2中标人收到中标通知书后，应在10日内与招标人签订合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，并且，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

26、合同签订

26.1中标通知书发出后3 日内，中标人应按本须知前附表规定的金额向招标人提交履约保证金。

26.2若中标人不能按本须知第12.2.4条的规定执行，招标人将有充分的理由视为中标人放弃中标项目和签订合同的权利，并没收其投标保证金。该行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

26.3招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和投标文件签订设计合同。

第二章 评标办法

一、评标程序

资格评审→商务标评审→确定中标候选单位

二、资格审查

评标委员会将按评审标准、资格评审标准的合格条件，对各投标人递交的资格审查书面资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。通过资格审查的投标人方可进入商务标的开、评标。

资格审查标准汇总表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人需提供的材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | 行政管理部门颁发的法人营业执照 | 有效的企业营业执照复印件 |
| 2 | 拟派项目负责人资质等级 | 须具备与本项目符合的水土保持相关专业高级工程师及以上职称 | 有效的职称证书复印件（若职称证书不能显示专业的，须提供专业技术资格评审申报表或其他可以证明职称专业的有效材料） |
| 3 | 项目组其他人员 | 所学专业为水土保持相关专业，人员数量2名及以上 | 有效的学历证复印件 |
| 4 | 项目组成员为投标企业正式员工 | 投标企业与拟派项目负责人及项目组其他人员双方签订的有效劳动合同书 | 须提供有效的劳动合同复印件； |
| 5 | 企业业绩 | 自2020年3月1日（以合同签订时间为准）至投标截止日，投标人承担过成熟案例（至少提供一份水土保持设施验收合同及水行政主管部门出具的本项目水土保持设施验收备案文件）； | 提供有效的合同复印件及备案文件复印件 |
| 6 | 诚信承诺书 | 诚信承诺书 | 企业法定代表人（或委托代理人）签名（或盖章）并加盖单位公章的承诺书（格式详见招标文件第四章）。 |
| 7 | 资格审查文件（格式详见招标文件第五章的） |  |  |
| 备注 | 1、资格审查阶段，评标委员会根据资格审查标准、资格审查条件、“资格审查资料包”、“资格审查资料原件包”中的资料进行资格评审，资格审查以资格审查资料包的内容为准，资格审查资料原件包仅做备查，仅在资格审查资料包内容存在字迹模糊、分辨不清等情形时予以查验。 2、原件因年检无法带来的，须出具年检行政主管部门“年检证明”材料，否则后果自负。 |  |  |

本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与商务标的评审。

三、商务标评审

1、确定有效报价：本工程招标控制价为 10 万元。投标报价不高于招标控制价的为有效报价，投标报价高于招标控制价的为无效报价，按照无效标处理。

2、确定中标候选人

在各投标人的有效报价中，按报价从低到高的顺序确定第一、第二、第三中标候选人。报价相同时，则当场抽签确定中标候选人顺序。

（四）本工程第一中标候选人原则上为中标人，中标价为其投标报价。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

(五)评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。

第三章    合同条款

工程合同

项目名称： 顺达路南、秦通路西（R21030）地块水土保持方案编制、监测及验收技术评估服务项目

甲     方： 南通市城镇房地产开发有限公司

乙     方：

签订日期:2023年        月        日

# 合同主要条款

委托方：                        （简称甲方）

受托方：                        （简称乙方）

为预防和治理水土流失，保护生态环境，促进经济可持续发展，甲方委托乙方承担（项目名称）              水土保持方案编制、监测及验收技术评估服务项目，经双方协商一致，订立本合同。

第一条 本合同依据《中华人民共和国民法典》、国家及地方有关水土保持方案治理编制大纲文件签订。

第二条　本合同项目所涉及工程建设项目概况

2.1 项目名称：顺达路南、秦通路西（R21030）地块水土保持方案编制、监测及验收技术评估服务项目

2.2 项目地点：顺达路南、秦通路西

第三条 工作内容及要求

3.1 严格按照《中华人民共和国水土保持法》、《江苏省水土保持条例》和《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（水利部令第5号公布，水利部令第24号修正）等相关文件规定，对上述建设项目进行方案报告书（报告表）编制及监测。

3.2 负责将水土保持方案报告书按本合同约定的日期报有关政府部门进行专家审查，并按照其要求进行修改，直到通过审查。

3.3按照方案报告书（报告表）要求进行监测，直至满足验收要求。

3.4负责提供相关后续服务直至项目的验收完成。

第四条 甲方义务

4.1 按照合同约定向乙方支付费用。

4.2 指定履行本合同的项目联系人，并书面通知乙方。

4.3向乙方提供编制方案报告书所需要的材料。

第五条 乙方义务

5.1  乙方负责按照本合同约定对本合同涉及的工程建设项目进行水土保持方案报告书的编制，并提交相关编制报告书、相应图表和资料。

5.2 乙方监测工期至水土保持监测总结报告显示监测截止日期为止。

5.3 乙方定期上报水土保持方案实施情况，配合水行政部门的监督检查并根据检查意见积极整改。

5.4 乙方水土保持监测按照《水利部办公厅关于〈生产建设项目水土保持监测规程（试行）〉的通知》（办水保［2018］139号）进行。

5.5 乙方按照《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印刷格式规定（试行）的通知》（办水保（2018）135号）文的要求进行编写和印制。水土保持方案报告书、水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等技术文件。

5.6 乙方按照《水利部办公厅关于印发〈生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）〉的通知》（办水保［2018］133号）文的要求组织第三方机构编制水土保持设施验收报告，自主开展水土保持设施验收工作，验收结束后按照《省水利厅关于印发〈江苏省生产建设项目水土保持设施验收管理办法〉的通知》（苏水规［2018］4号）的要求完成向水土保持方案审批机关报验收材料，报备材料包括水土保持设施验收报备申请、验收鉴定书、验收报告、监测总结报告和向社会公开的时间、地点及方式等相关各项工作。

第六条 提交成果时间

6.1 本项目自合同签订且甲方资料提供齐全后20个工作日内完成方案初步评审工作，15个工作日内根据初步评审意见完成方案整改并报相关部门审批。

第七条 费用及支付方式

7.1本次委托费用为人民币       万元整(包括但不仅限于项目编制费用、专业作业人员、交通工具、相关仪器、办公、通讯、水土保持监测、验收技术评估、专家评审费用及确保项目通过验收等所需的一切费用)。

7.2 乙方完成方案报告书编制通过审查并取得批复后支付全部委托费的30%。

7.3乙方完成水土监测过程并编制总结报告后支付全部委托费的40%。

7.4乙方完成项目所有的相关工作后一次性结清余款。

第八条 履约保证金

8.1履约保证金在乙方收到中标通知书3日内以转账的形式打入甲方指定账户内；

8.2本项目履约保证金为合同价款的5%，其中工期保证金为2%，质量履约保证金为2%，项目负责人在岗保证金为1%；

8.3本合同约定内容完成时，若工期不延误、质量达到合格标准、合同履行期间项目负责人在岗，待完成水土监测过程并编制总结报告后7个工作日内无息退还履约保证金。

第九条 违约责任

9.1 由于乙方原因造成方案不能按期通过评审, 每超过一日，应偿付委托方本合同总价百分之一的逾期违约金；逾期三日仍未通过评审，委托方有权解除本合同。

第十条 不可抗力

10.1本合同所指不可抗力是不能预见、不能避免并不能克服的，足以致使本合同无法继续履行或不能完全履行的事件。

第十一条 廉洁经营

11.1 双方在公开、公平、公正的前提下达成并履行本合同，承诺本方及其工作人员不从事任何商业贿赂和不正当竞争行为。

11.2 双方签署的廉洁经营协议、责任书、承诺书、声明书、保证书等均构成本合同的组成部分，应严格遵守，共同执行。

第十二条 保密

乙方及其工作人员应当遵守执业准则和恪守职业道德，本合同以及委托方提供的文件资料以及其它与执行合同有关的信息、资料，乙方在面对第三方时均应保密。在未征得委托方同意前，不得以任何理由、任何方式向第三方扩散、转让、泄露或在刊物上发表。

第十三条 争议的解决

13.1双方应当努力营造诚信和谐的合同关系，加强沟通，避免纠纷的发生。

13.2 不能避免的纠纷，在双方协商过程中和未达成一致意见时及之后的任何时间，除甲方明示暂停的外，乙方都有义务继续进行编制工作,不得因此停工、怠工。

13.3在严格信守上述约定后，双方发生的争议按（2）方式处理：

（1）提请 南通 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向   工程所在地   人民法院提起诉讼。

第十四条 其他约定

14.1本合同自双方代表签字盖章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

14.3本合同一式陆份，委托方叁份，受托方叁份。

委托方：（盖章）                     受托方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）    法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：                              日期：

- 第四章 商务文件格式

(项目名称）

商务标

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

地址：

日期：        年       月      日

- 一、投标函

致：                  (招标人)

根据贵方的            (项目名称)的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，我方愿以人民币   （大写）      元（￥  （小写）    元 ）的总价，按本项目招标文件的要求承包本次招标范围内相关服务。我方正式授权的下述授权代理人代表本公司提交招标文件要求的全套投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件(如有时)及有关附件。

2、我方同意所提交的投标文件在招标文件的须知前附表规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

3、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

4、其他补充说明：                                    (补充说明事项)与本招投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                     (盖单位公章)

地址：                        邮编：

电话：                        传真：

法定代表人或授权代理人：          (签字或盖章)

拟担任项目负责人：                   (盖执业章或签字)

日期：            年     月    日

- 投标报价组成明细（格式自拟）

第五章   资格审查文件格式

(项目名称）

资格审查文件

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

地址：

日期：        年       月      日

- 一、法定代表人身份证明

投标人单位名称：

投标人单位性质：

投标人单位地址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓名：             性别：

年龄：             职务：

系：                              (投标人单位名称)的法定代表人。

法定代表人联系电话：

特此证明。

法定代表人身份证复印件贴于此处

投标人：                 (盖单位章)

日   期：        年      月      日

- 二、授权委托书

本授权委托书声明：本人         (姓名)系                   (投标人单位名称)的法定代表人，现委托        (姓名)（身份证号：                   ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

委托代理人联系电话：

代理人无转委托权。

代理人：           性别：                年龄：

代理人单位：                    部门：              职务：

投标人：                       (盖单位章)

法定代表人：                       (签字或印章)

委托代理人身份证复印件贴于此处。

日期：         年       月      日

备注：若系投标人的法定代表人亲自参与本项目投标的一切活动，并签署投标文件，则无需此授权书。

三、投标人一般情况

| 1 | 企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |
| 5 | 传真 |  | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证 |  |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |  |
| 10 | 作为总承包人经历年数 |  |  |
| 11 | 作为分包商经历年数 |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |

投标人 (盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：      年     月     日

四、项目负责人基本情况表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 出生日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  | 毕业时间 |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  |  | 为投标人服务时间 |  |
| 执业注册 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 从事本项目中担任任务 |  |  |  |  |  |  |
| 本人主要成果 | 1 | 工程项目名称及规模 |  |  | 完成年月 | 在该项目中任何职 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| 本人主要获奖情况 |  |  |  |  |  |  |
| 其他需补充的情况 |  |  |  |  |  |  |

投标人 (盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：    年    月   日

五、拟派专业人员一览表

| 姓名 | 职称 | 类似业绩 | 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位 (盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日 期：   年   月   日

六、诚信承诺书

致：招标人名称

我方参加你方的（以下简称“本工程”）             的投标，现我方向你方慎重承诺：

1、我单位企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因我单位违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我单位经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经相关部门核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

2、我单位递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，证件及有关附件是真实的，复印件与原件是一致的，没有弄虚作假。

3、我单位不组织、不参与串标围标，绝无借资质挂靠、没有出借资质等违法违规行为。

4、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5、若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受投标保证金不予退还的处理，并愿意接受你方和监管部门的处罚。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报建设行政主管部门。

投标人 (盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：        年      月     日