**2023年度濠河景区十一立体花卉布置工程设计、施工总承包项目**

**招标公告（资格后审）**

1、**南通市濠河景区管理办公室**的**2023年度濠河景区十一立体花卉布置工程设计、施工总承包项目**已经由相关部门批准建设，工程所需资金来源为**财政专项资金（城市维护费）**。现对**2023年度濠河景区十一立体花卉布置工程设计、施工总承包项目**进行公开招标，邀请合格的潜在投标人参加本工程的投标。

2、**江苏华睿工程咨询有限公司**受招标人委托具体负责本工程的招标事宜。

3、工程概况：

（1）工程地点：**南通市崇川区环西广场、钟楼广场、西公园、濠北路游客中心**

（2）工程规模：**130万元**

（3）计划工期： **60 日历天（具体开工时间以建设单位或监理单位发出的开工令为准）**

**设计方案调整、优化时间、施工图设计时间为7个日历天，施工期为53个日历天。施工计划开工日期：2023年8月4日，竣工日期：2023年9月25日。预计2023年10月底撤除立体花卉、平面草花，视实际情况招标人可要求适当延期拆除，拆除后三日内完成草坪及场地恢复，并须得到招标人确认（环西广场暂定为市菊花展点位，相应工期根据招标人要求，维护期不变）。竣工后至接到撤除通知期间的维护费（含草花更换）均包含在合同价中，如因上级部门要求，需延迟撤除的，超期两周内所需的维护费（含草花更换）不予另行签证支付，已包含在合同价中。**

4、本次招标工程共分**壹**个标段，招标内容如下：**招标文件所示的全部内容，设计阶段：包括但不限于方案设计、方案优化、平面图、效果图、材料详细说明、尺寸标注、结构设计、亮化设计；施工阶段：包括但不限于立体花卉布置、成品保护及巡视管理、草花养护、到期后拆除撤场及草坪恢复等发包人要求的所有工作。**

5、**投标人资格要求**

5.1 投标人须满足以下条件：

**（1）具有独立订立合同的能力，具备含有园林绿化经营范围的有效的企业法人营业执照；且投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过单项工程造价在30万元及以上立体花卉或节日环境布置工程施工。**

2.2投标人拟派项目负责人：

**（1）项目施工负责人须具备以下①②③条件之一即可：**

**①获得国家级园林绿化及相关专业中级及以上职称的技术人员；**

**②具有中专以上（含中专）学历、获得园林绿化及相关专业初级职称3年以上的技术人员；**

**③获得园林绿化及相关专业初级职称且从事园林绿化工作8年以上的技术人员。**

**注：园林绿化及相关专业：包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业；**

**（4）施工负责人为投标单位的正式员工，但不得为企业法定代表人或企业董事长或总经理。**

6、以下条件属于资格后审的必要合格条件：

(1)具有独立订立合同的能力；

(2)企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；

(3)企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

(4)拟派项目负责人为投标企业正式人员，同时还必须满足下列条件：

①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：

ⅰ.未同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

ⅱ.未将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

②项目施工负责人是非变更后无在建工程，或项目施工负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目施工负责人解锁手续，或项目施工负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目施工负责人执业范围之内。注：以上在建工程是指在其他项目担任项目施工负责人职务。

③项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

④拟派项目负责人必须为投标人的正式员工。须提供：①投标企业与其双方签订的有效劳动合同书扫描件或复印件；

（5）投标人不得存在下列情形之一：

①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

④与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

⑦因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（6）本工程不接受联合体投标。

（7）投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果（指本项目要求资质）不处于不合格状态。

**具体要求详见本招标文件第二章中附件《资格审查标准汇总表》。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。**

7、如发现投标人递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该投标人将记入不良记录，并上报有关部门。如已中标，招标人有权取消其中标资格，并由该投标人承担一切责任和损失。

8、本工程投标申请人的资格审查采用资格后审的方式，无需另行进行网上报各，各投标人须于**2023年 8 月 8 日 14 时 00 分**以前将投标文件提交至**南通市崇川区青年中路128号，崇川区便民服务中心314会议室（东楼）**，并在**2023年 8 月 8 日 14 时 00 分**开标。逾期送达的投标文件将被拒绝。**投标人在提交投标文件的同时提交300元招标文件相关费用，售后不退。若不符合此要求，其投标文件将被拒绝。**

9、招标文件等材料从本公告附件下载；招标文件、修改、补充、招标控制价公布的网址及栏目：**“南通市崇川区人民政府网-政府采购与工程招标板块”（www.chongchuan.gov.cn）**。请各投标人自行关注，否则，引起的所有损失由投标人自行承担。

10、主要资格审查标准和内容详见招标文件第二章。

11、本工程入围方法及评标细则详见招标文件第二章。

12、联系方式

招标人：南通市濠河景区管理办公室

联系人：张先生 电话：0513-89090596

招标代理机构：江苏华睿工程咨询有限公司

地址：南通市城山路129号3号楼西单元202室

联系人：张静炜

电话：15262758956

2023年7月17日