- R22035（长泰路北、天生路东）地块通信和无线信号覆盖项目

- 招 标 文 件

- （资格后审）

项目编号：CC2024-103

招标单位：南通天一置业有限公司

招标代理：南通万隆工程管理有限公司

日   期 ：二○二四年十月

第一章 投标须知

# 一、投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 南通天一置业有限公司 |
| 2 | 工程名称 | R22035（长泰路北、天生路东）地块通信和无线信号覆盖项目 |
| 3 | 建设地点 | 南通市崇川区长泰路北、天生路东 |
| 4 | 建设规模 | R22035（长泰路北、天生路东）地块建设项目施工A标段建筑规模73310.75平方米，施工B标段建筑规模71785.25平方米。 |
| 5 | 招标范围 | R22035（长泰路北、天生路东）地块通信和无线信号覆盖项目，包括但不限于地块范围内所有地下室、楼顶、电梯等所有运营商无线信号（5G及向下）全方面覆盖的设计、设计方案报审、安装、调试、验收、信号开通、两年免费维保等，验收通过并取得南通市通信行业协会颁发的验收证书。 |
| 6 | 工 期 | 120日历天内完成全部设备供货、安装、调试完毕、并取得南通市通信行业协会颁发的验收证书，具体开工时间以招标人或监理单位发出的开工令为准。 |
| 7 | 质量标准及验收标准 | 合格，并取得南通市通信行业协会颁发的验收证书。 |
| 8 | 资金来源 | 自筹 |
| 9 | 招标控制价 | 本工程招标控制价（单价）：人民币10.00元/平方米；最终按规划许可证上的面积进行结算。 |
| 10 | 投标报价方式 | 采用固定单价报价方式。 |
| 11 | 投标有效期 | 投标截止期后 45 日历天。 |
| 12 | 投标保证金 | 人民币壹万元整 （递交方式：银行汇票或现金，并非将保证金打入指定账户，在开标时和投标文件同时递交，请勿和投标文件密封） |
| 13 | 投标文件 份 数 | 纸质文件正本壹份（中标单位在领取中标通知书前再提供完整的投标文件(肆份资格审查文件、肆份商务标文件)） |
| 14 | 投标文件 提交地点及截止时间 | 收件人：南通万隆工程管理有限公司 截止时间：2024年10月23日09时30分（以开标室电子时钟显示时间为准） 提交地点：南通市崇川区青年中路128号，崇川区便民服务中心 314 会议室（东楼） 特别提醒：崇川区便民服务中心停车位有限，请各潜在投标人合理选择交通工具，或提前到达投标地点。 |
| 15 | 开 标 | 开标时间：2024年10月23日09时30分（以开标室电子时钟显示时间为准） 开标地点：南通市崇川区青年中路128号，崇川区便民服务中心 314 会议室（东楼） |
| 16 | 履约保证金 | - 投标人提供的履约担保金额为中标价的5%。 |
| 17 | 评标委员会 | 3人或3人以上单数，评标专家确定方式：在政府组建的专家库中随机抽取，采用语音系统自动通知。 |
| 18 | 招标单位 | 单位名称：南通天一置业有限公司 联系人：张先生 联系电话：0513-85728012 |
| 19 | 招标代理单位 | 单位名称：南通万隆工程管理有限公司 地址：南通市崇川路58号产业技术研究院9号楼24层 联 系 人：杜赟 联系电话：13773640999 |

二、投标须知

（一）总  则

1.工程说明

1.1本招标工程说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）。

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用资格后审、公开招标招标方式对本项目进行招标。

2.招标内容和范围、工作周期

2.1本次工程招标的内容和范围见投标须知前附表；

2.2本工程工作周期要求见前附表。

3.投标人资格要求

3.1具有独立订立合同的能力；

3.2未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.3企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3.4投标人具有提供招标范围内所有货物及提供相关伴随服务的能力；

3.5投标人或其母公司具备有效的基础电信业务经营许可证或者具备有网络运营资格（代理网络运营商除外）授权的分支机构（同一家运营商只能一家分支机构参与投标）。

3.6拟派项目负责人具备有效的通信工程类或相关专业中级及以上工程师职称。

3.7法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。违反上述规定的，相关投标均无效。

3.8本工程不接受联合体形式的投标形式。

3.9其他要求：具体详见本招标文件《第二章　评标办法》中的资格审查标准汇总表。

4.投标费用

4.1投标人在提交投标文件的同时提交300元招标文件相关费用，无论是否中标，该费用不予退还。

4.2无论招标过程和结果如何，投标人自行承担与本次项目招标有关的全部费用。投标人承担参与投标可能发生的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.踏勘现场

- 5.1经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

- 5.2投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场发生的一切费用。

- 5.3招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.4投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度

5.5现场条件：

(1)施工现场拆迁及平整情况：以施工场地的现状为准。招标人提供的现状场地，中标人必须无条件接受。各投标人根据踏勘现场的情况自行制定为满足施工需要而采取的相应措施，所发生的费用由各投标人自行考虑，并列入投标报价，项目结算时不作调整。

(2)施工用水、电：现场内施工用水、电（含水源、电源、管线接入）由承包人自行解决，费用自理。

(3)场内外道路：以施工场地的现状为准，投标人须自行踏勘现场。施工便道由投标人自行考虑，并列入投标报价，项目结算时不作调整。

(4)其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密地勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加项目造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。

中标单位应独立、有效地做好该项目周边的有关群众工作，并充分考虑项目实施范围内外的施工单位、个人和其他可能出现阻挠施工等不可预料突发的情况，若因此发生人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，由投标人自行考虑，并列入投标报价，项目结算时不作调整。

投标人务必自行认真踏勘现场条件，如若对现场施工条件有疑问，请在招标文件规定的时间内提出，否则视同认可。投标人一且中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用。

（二）招标文件的答疑、澄清和修改

6.招标文件的内容

6.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标人须知

第二章：评标方法

第三章：投标文件格式

第四章：合同条款及格式

6.2根据本章第7款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过“南通市崇川区人民政府网”（www.chongchuan.gov.cn）-政府采购与工程招标栏随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)、招标控制价公示等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。

7.招标文件的答疑、澄清与修改

7.1投标人从“南通市崇川区人民政府网”（www.chongchuan.gov.cn）-政府采购与工程招标板块下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

7.2招标人不组织集中答疑，投标人如有疑问，应于2024年10月17日17时前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱：252119303@qq.com（不具单位名称，不加盖单位公章）。

在开标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。

7.3招标文件的澄清答疑将在2024年10月18日9时后，在“南通市崇川区人民政府网”（www.chongchuan.gov.cn）-政府采购与工程招标板块向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源。

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。

7.3招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经“南通市崇川区人民政府网”（www.chongchuan.gov.cn）-政府采购与工程招标板块向所有投标人公示。

7.4招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。如果修改招标文件时间距投标截止时间不足3天，为保证投标人合理时间编制投标文件，招标人应合理延长递交投标文件的截止日期。

7.5本工程采用电子答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“南通市崇川区人民政府网”（www.chongchuan.gov.cn）-政府采购与工程招标板块上公布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在网上发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。

7.6根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》等有关文件规定，招标文件中存在的遗漏、错误、含义不清甚至多处表述不一致或者前后矛盾情况的，不属于异议，属于疑问，疑问应当在资格预审文件或者招标文件规定的时间内提出。

7.7异议人对涉及开标事项提出异议的，应当在开标现场以书面形式提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。

（三）投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标文件中所使用的计量单位,除招标文件中有特殊要求外,应采用国家法定计量单位。

8.2 投标文件应使用中文编制,投标文件中必须使用其他文字的,必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件,由此引起的对投标人不利后果的,招标人概不负责。

9.本工程纸质投标文件由资格审查资料包、商务标、资格审查资料原件包三部分组成，具体应包括以下内：

9.1资格审查文件应包括但不限于以下内容：

- 提供有效的法定代表人（分支机构负责人）身份证明书或附有法定代表人（分支机构负责人）身份证明书的授权委托书；

- 有效的企业法人营业执照的复印件或扫描打印件；

- 投标人或其母公司的基础电信业务经营许可证（有效期内）原件的复印件或扫描件；若分支机构投标的，须同时提供分支机构的有效营业执照及总公司出具给分支机构的授权书（有效期内）原件的复印件或扫描打印件；

- 拟派项目负责人有效的通信工程类或相关专业中级及以上工程师职称证书原件的复印件或扫描打印件；

- 拟派项目负责人为投标企业正式人员证明材料原件的复印件或扫描件；

- （投标企业必须提供：投标企业与项目负责人双方签订的有效劳动合同书原件的复印件或扫描打印件）；

- （6）投标人认为需要提供及招标文件要求的其他材料。

具体详见本招标文件《第二章　评标办法》中《资格审查标准汇总表》。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

以上材料或证明文件均须加盖投标单位公章，所有材料须统一密封在一个封袋中并编写材料目录，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人（分支机构负责人）印章，原件备查。

9.2商务标应包括但不限于以下内容：

(1)投标函；

(2)商务标评审需要提供的相关材料。

9.3 资格审查资料原件包包括以下内容：

（1）有效的营业执照；

（2）投标人或其母公司的基础电信业务经营许可证（有效期内）；若分支机构投标的，须同时提供分支机构的有效营业执照及总公司出具给分支机构的授权书（有效期内）；

（3）拟派项目负责人有效的的通信工程类或相关专业中级及以上工程师职称证书原件；

（4）拟派项目负责人为投标企业正式人员证明材料原件；

（5）资格审查文件中涉及的所有证书原件。

以上原件密封在一个封袋中（以便在开标时核查），并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人（分支机构负责人）印章。

本项目资格审查以资格审查资料包的内容为准，招标文件中要求提交的资料请各投标人务必提供齐全，资格审查资料原件包仅作备查，仅在资料包内容存在字迹模糊、分辨不清等情形时予以查验。

10.投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样（本项目仅需提供正本）。资格审查资料原件包、资格审查资料包、商务标分开装袋密封。

11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人（分支机构负责人）或其代理人的印鉴。

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

13.投标保证金

13.1投标人必须按照前附表规定于投标文件提交截止时间前将投标保证金递交给招标代理查验。

①如为汇票的，须将汇票和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件或扫描件（加盖单位公章）递交给招标代理查验；投标保证金（银行汇票形式）上必须注明收款人：南通天一置业有限公司，用途： 103号投标保证金；汇款人：投标单位名称。（帐户名：南通天一置业有限公司，开户行：中国银行股份有限公司南通虹桥南路支行，账号：549558202732）；

②如为现金的，须将现金递交给招标代理查验。

中标单位的投标保证金有效期在投标截止日后45天内有效；特别提醒：

（1）本工程投标保证金的形式必须为银行汇票（并非将保证金款打入指定账户）。若投标人以其他形式提交投标保证金的，其投标文件不予接收。

（2）保证金形式，收款人、用途、汇款人等必须符合招标文件规定，否则其投标文件不予接收。

（3）投标保证金必须由企业法人基本存款帐户汇出，否则不予接受。

（4）各投标人在递交投标文件的同时需递交投标保证金银行汇票原件（无须密封）和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件（加盖单位公章，无须密封）供招标人代表查验，否则其投标文件不予接收。

14、投标保证金退还

14.1 未中标单位的投标保证金在定标后予以退还。

14.2 中标单位的投标保证金在施工合同生效后一周内予以退还。

14.3 投标人出现下列情况，其投标保证金一律不予退还。

14.3.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

14.3.2投标人存在《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标中串通投标和弄虚作假行为认定处理办法（试行）》（苏建规字〔2014〕2号）第四条、第五条、第六条、第七条规定的串通投标、弄虚作假等行为的；

14.3.3不同投标人的投标文件、已标价的工程量清单经清标软件分析，出现了评标委员会认为不应当雷同的情况（相同错误）的，且被评委认定为串标的。

14.3.4投标人已签订《诚信承诺书》（详见招标文件标准格式）的，自投标之日起，中标公示结束之日止，经举报或区招标监管机构（评标委员会）复核，有悖于《诚信承诺书》相关承诺的，且查证属实的。

14.4中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

14.4.1放弃中标项目的；

14.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

14.4.3除不可抗力情况外不执行本招标文件第一章第34条款、35条款的

14.4.4不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

存在上述14.3--14.4行为的，招标人不退还投标保证金并上交国库，并自认定之日起一年内不得参与崇川区任何招投标活动。参与投标的企业将视为遵守以上处理条款。

- （四）投标报价

15.投标报价

15.1本项目不接受任何有选择的报价。

15.2投标文件报价中的投标报价均以人民币为报价的币种。

16.报价方式说明

16.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

16.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

16.3本次招标采用的固定单价报价方式。投标报价保留2位小数，否则，按四舍五入法进行修正。投标报价包括为完成该项目所涉及的一切费用及应考虑的风险因素。中标价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。投标人根据招标人和招标文件的要求，必须充分考虑现场情况及其他应考虑的各种风险因素。

16.4投标报价的其他要求：

16.4.1投标人报价时应充分考虑完成该项目所需的费用，投标报价中应包含文件中所确定的招标范围内信号覆盖的全部内容，投标报价（以人民币计价）应包含设计费、设计方案报审、设备费、产品材料费、加工制作费、包装费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、二次搬运、相关辅助材料费、安装调试、管线穿越建筑物、构造物墙体开洞及封堵费用、管线穿越地下建筑、构筑障碍物的破损，监理费、清除费用、成品保护费、检测费、技术支持与培训、协调费用、验收费用（取得南通市通信行业协会颁发的验收证书）、信号开通、税费、售后服务与两年免费维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即招标物交付使用前的所有费用以及质保期内的服务费用等所有费用。

16.4.2投标人报价时应充分考虑施工期间政策性调整、各类建材、人工、机械的市场风险、施工过程中的临时安全设施、交通维护等费用、施工过程中出现的非人力不可抗拒灾害所造成的损失及预防自然灾害所采取的费用、及其他原因导致的工期延误所造成的其他所有风险，还有项目实施范围内外可能出现的阻挠施工等各方面的风险因素。

16.4.3投标人投标时应充分考虑自身实力、市场风险等因素，合理报价。报价一经确认，总价不做调整。

16.4.4中标人必须按标准化工地要求，做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在投标报价中。

16.4.5中标人应接受招标人的现场管理。

16.4.6中标人无条件接受招标人的管理，并做好安全文明施工管理、质量管理、进度管理、签证管理、信息管理、现场协调、现场材料合理布置和看管、消防工作、进场人员的安全技术交底工作并做好民工工资发放检查工作、成品保护、工程资料填写与报验、工序质量验收等工作。

16.4.7与施工总承包单位、其他专业单位等承包商间的协调、配合、通信关系，由中标人自行解决，确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，发生的费用由投标人自行承担，并相互做好成品保护工作，并无条件接受施工总承包单位的总包管理,招标人不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。

16.4.8投标人应在投标报价中根据自身管理水平，材料采购及机械设备等因素，考虑实际可抵扣进项税，合理确定增值税额（9%）进行自主报价。

16.4.9对招标人的操作人员、维护人员等进行免费培训。

16.4.10因为验收需要做的所有内容，以及与通信管线工程配合相关工作，结算时不再增加费用。

- （五）投标文件的递交

17.投标文件的密封与标志

17.1 本工程投标文件由资格审查资料包、商务标、资格审查资料原件包三部分组成。资格审查资料原件包壹份；资格审查资料包壹份；商务标包壹份。封袋内的资格审查文件、商务标投标书封面标明“正本”。中标人在领取中标通知书前再提供完整投标文件（资格审查文件肆份，商务标肆份）。

资格审查资料原件包、资格审查资料包、商务标三部分，必须分袋密封，并在封袋上加盖投标人单位公章和单位法定代表人（分支机构负责人）印章，另须在封袋上标明“资格审查资料原件包” 或“资格审查资料包”或“商务标”，同时还要写明工程名称。

17.2投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

17.3投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

18.投标文件的递交

18.1投标人应在投标须知前附表规定的投标文件递交截止时间之前完成投标文件的递交。招标人延长递交投标文件截止时间的，招标人与投标人在原投标截止期的全部权利、义务、责任将适用于延长后新的投标截止期。

18.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

19.投标文件的修改与撤回

- 投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

- （六）开标、评标和定标

20.本工程评标、定标办法详见本招标文件第二章。

21.招标人按投标须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，由投标人或投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

22.评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

招标代理机构的人员不得担任其代理招标项目的评标委员会成员。

23.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

24.投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

24.1 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

24.2 投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（分支机构负责人）或其委托代理人印章（或签字）的；

24.3 投标函加盖企业法定代表人（分支机构负责人）委托代理人印章（或签字），企业法定代表人（分支机构负责人）委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

24.4 投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；

24.5 投标报价低于成本或者高于或者等于招标文件设定的最高投标限价的；

24.6 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

24.7 未按招标文件要求提供投标保证金的；

24.8 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

24.9 明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

24.10 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

24.11 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

24.12 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

24.13 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

24.14 投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

25.评标、定标工作在南通市崇川区行政审批局交易科的监督下由招标人或代理机构组织进行。

26.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人（分支机构负责人）或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

27.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

28.投标报价可以保留两位小数。

29.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

30.评标委员会在评标工作完成后，应按规定向招标人提交书面评标报告，评标报告应由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会对此应做出书面说明并记录在案。

（七）授予合同

31.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

32.中标通知书发出后3日内、合同签订前须齐交履约保证金，否则作自动放弃中标资格处理。

33.若中标人不能按本须知第31条款的规定执行，招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目及签订合同的权利，中标人的行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

34.中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意。

第二章  评标办法

每个投标人在递交投标文件的同时，必须由授权委托人随身携带并当场出示授权委托书原件及本人身份证原件（如为法定代表人（分支机构负责人）亲自参加投标，则须随身携带并当场出示法定代表人（分支机构负责人）身份证明及身份证），否则，投标文件将可能被拒绝接受。

一、开标和评标原则

1、投标人数量不少于三个的，则进入评标程序，否则，本次招标失败，应依法重新组织招标。通过资格审查的投标人数量少于三个的，招标人如若认为投标文件有竞争力的，仍可继续进行评审。

2、所有投标人的资格同时审查，采用合格制，资格审查不合格的，不再对其后续评审。

3、评审得分均保留两位小数（四舍五入法）。

二、评标程序

资格符合性评审→商务标开标→商务标评审→确定中标候选人。

三、资格审查程序及办法

1、本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与商务标的评审。

2、评标委员会按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投标人递交的资格审查资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

资格审查标准汇总表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人（分支机构负责人）身份证明书或附有法定代表人（分支机构负责人）身份证明书的授权委托书 | 有效的法定代表人（分支机构负责人）身份证明书或附有法定代表人（分支机构负责人）身份证明书的授权委托书 | 提供有效的法定代表人（分支机构负责人）身份证明书或附有法定代表人（分支机构负责人）身份证明书的授权委托书（格式见第三章）。 |
| 2 | 具有独立法人资格，并有订立合同的能力 | 有效的企业法人营业执照 | 有效的企业法人营业执照的复印件或扫描打印件。 |
| 3 | 企业资质类别等级 | 投标人或其母公司具备有效的基础电信业务经营许可证或者具备有网络运营资格（代理网络运营商除外）授权的分支机构（同一家运营商只能一家分支机构参与投标）。 | 须提供投标人或其母公司的基础电信业务经营许可证（有效期内）原件的复印件或扫描件；若分支机构投标的，须同时提供分支机构的有效营业执照及总公司出具给分支机构的授权书（有效期内）原件的复印件或扫描打印件。 |
| 4 | 拟派项目负责人资质等级 | 有效的通信工程类或相关专业中级及以上工程师职称 | 有效的职称证书原件的复印件或扫描打印件。 |
| 5 | 拟派项目负责人为投标企业正式人员 | 投标企业与项目负责人双方签订的有效劳动合同书 | 有效的劳动合同书原件的复印件或扫描打印件。 |
| 6 | 诚信承诺书 | 诚信承诺书 | 提供经投标人法定代表人（分支机构负责人）签字（或印章）并加盖单位公章的诚信承诺书（格式见第三章）。 |
| 备注 | （1）以上1-6项中任何一条不符合要求的，则资格审查不通过。上述所有资料必须加盖投标人公章，且须提供原件备查。 （2）资格审查材料因携带原件不全，由此引起的后果（如资格审查不予通过）由投标人自行承担。如发现投标人递交的材料有弄虚作假行为，该投标人将记入不良记录，并上报有关部门。如已中标，招标人有权取消其中标资格，并由该投标人承担一切责任和损失。 |  |  |

四、商务标（100分）

1、各投标人必须通过资格审查方可进行商务标的评审。

2、确定有效报价

本次招标采用的固定单价报价方式。投标人的投标报价（单价）低于招标人设定的招标控制价（单价）的为有效报价，高于或等于招标控制价（单价）的为无效报价，作废标处理。

本工程招标控制价（单价）：人民币10.00元/平方米；最终按规划许可证上的面积进行结算。

3、各投标人的有效报价依次从低到高排序，推荐报价最低的投标人为第一中标候选人，依次类推，推荐第二中标候选人、第三中标候选人。如有最低相同报价时，由报价相同的单位现场抽签确定中标人。

五、本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

六、评标过程如遇特殊情况，评标委员会具有最终解释权。

第三章 投标文件格式

### （封面）

（项目名称）

资格审查文件/商务标

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人（分支机构负责人）或其委托代理人：      （签字或印章）日  期：        年       月      日

## 一、资格审查文件格式

1、法定代表人（分支机构负责人）身份证明

投标人单位名称：

投标人单位地址：

姓名：                     性别：

年龄：                     职务：

系           （投标人单位名称）的法定代表人（分支机构负责人）。

特此证明。

投标人：                    （盖单位章）

日  期：        年       月      日

法定代表人（分支机构负责人）身份证复印件或扫描件

2、法定代表人（分支机构负责人）授权委托书

本人      （姓名）系       （投标人单位名称）的法定代表人（分支机构负责人），现授权委托         （姓名)（身份证号：           ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                              （项目名称） 投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

代理人：           性别：           年龄：

代理人单位：           部门：           职务：

投标人：           （盖单位章）

法定代表人（分支机构负责人）：           （签字或印章）

日  期：        年       月      日

法定代表人（分支机构负责人）身份证复印件或扫描件

委托代理人身份证复印件或扫描件

3、诚信承诺书

（招标人名称）：

我方参加你方的    （工程名称）  （以下简称“本项目”）投标，现我方向你方慎重承诺：

1、我单位不存在下列任何情形：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系或母公司、全资子公司关系的；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为招标人的附属机构（单位）；

（6）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（7）为本项目项目的相关监理人，或者与本项目项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（8）为本招标项目的代建人；

（9）为本招标项目的招标代理机构；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（12）被依法暂停或者取消投标资格；

（13）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（15）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（16）被“信用中国”网站、中国政府采购网和国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录、严重违法失信企业名单。

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

2、企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本项目评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

3、我方严格执行《江苏省工程建设领域违法违纪违规行为防治办法》（苏建监[2004]272号），在江苏省内无因该办法第六条列举且被县级及以上建设行政主管部门作出的在有效期内的处罚决定事项的投标人的不当行为。

4、我方递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

5、我方不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

6、我方承诺：（1）遵守指令、不擅离职守。我方委托代理人将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。（2）确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

7、如果以后涉及招标投标方面的投诉举报，我方将严格按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令）的规定进行投诉，否则，招标人可以不予受理。

投  标  人：（盖单位公章）

法定代表人（分支机构负责人）：（签字或印章）

日  期：        年       月      日

二、商务标格式

1、投 标 函

致：（招标人名称）

一、根据已收到的贵方招标          （项目名称）的货物招标文件，遵照《工程建设项目货物招标投标办法》等有关规定，踏勘现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、项目需求及技术要求等有关文件后，我方愿以人民币（大写）：                    （￥： 元/平方米）的固定单价投标报价，按照招标文件规定的条件要求，完成招标文件全部内容，并承担任何质量缺陷的保修责任。

二、交付使用期：    日历天内完成全部设备供货、安装、调试完毕，并取得南通市通信行业协会颁发的验收证书，具体开工时间以招标人或监理单位发出的开工令为准。

四、我方已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

五、我方同意所提交的投标文件在“投标须知前附表”规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受到约束。

六、我方承认投标文件附件是我方投标文件的组成部分。

七、我方的投标保证金，已按招标文件的要求与投标文件一起提交。

八、若我方中标，则我方将按照招标文件要求，向贵方提交履约保证金。

九、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人（分支机构负责人）或其委托代理人：      （签字或印章）

日  期：        年       月      日

- 第四章  合同条款及格式

甲方：

乙方：

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“甲方”系指本项目建设单位 。

1.2“乙方”系指提供货物和服务的供应商。

2.承包内容及方式

2.1项目地点 ：

2.2承包内容：R22035（长泰路北、天生路东）地块通信和无线信号覆盖项目（包括但不限于地块范围内所有地下室、楼顶、电梯等所有运营商无线信号（5G及向下）全方面覆盖）的设计、设计方案报审、安装、调试、验收、信号开通、两年免费维保等，并取得南通市通信行业协会颁发的验收证书。

2.3交货期：        日历天内完成全部设备供货、安装、调试完毕、并取得南通市通信行业协会颁发的验收证书，具体开工时间以招标人要求为准。

2.4 项目地点：南通市崇川区长泰路北、天生路东；

3.价款与支付方式

本合同价款采用固定单价方式确定，合同单价价为：人民币（大写）     (¥     元/㎡ ) ，最终按规划许可证上的面积进行结算。

合同价款(进度款)支付：乙方交纳履约保证金且施工合同签订，并主要材料设备进场后一周内，甲方支付工程合同价30%的工程款；项目竣工验收通过并取得南通市通信行业协会颁发的验收证书后，再支付工程合同价40%的工程款，并经甲方和监理确认满足履约保证金条款要求后，退还相应履约保证金（不计息）；初审完成后，支付至初审价的90%；工程竣工结算经区审计局（或由建设单位委托的审计单位）复审结束后付至工程审定价的97%，余工程审定价的3%作为工程质量保修金，待合同保修期满，经接管单位确认合格后无息返还(本工程质保期两年，自验收合格之日起计)。合同保修期满后，承包人需免费终生维保，并提供24小时维修服务。

履约保证金为：履约保证金为项目合同价的5% 计     万元。方式为：转账、电汇、网银、数字人民币、银行保函，乙方须在合同签订前提交履约保证金。履约保证金需取得南通市通信行业协会颁发的验收证书且乙方将所有项目资料归档后按实际履约情况退还（不计息）。

4.双方责任

4.1甲方职责

（1）确定项目负责人，负责协调乙方与甲方的关系。

（2）组织相关人员配合乙方完成系统安装调试及系统验收的组织工作。

（3）组织相关人员到现场配合乙方工作，负责设备到场验收签字确认。

4.2乙方职责

（1）严格按照招标文件、合同及合同附件要求施工，对本合同涉及的产品的质量、安装质量、安全及进度等承担责任。

（2）乙方负责合同中相关设备的采购、系统安装及调试，系统应当达到设计及项目功能规定的使用目的要求，相关费用由乙方承担。

（3）负责对甲方相关人员进行培训，使其能够掌握有关软、硬件的安装、使用和日常维护，具备排除故障的能力。

（4）负责安全生产，以及施工及试运行期间的防火防盗及设备保管工作。

（5）对涉及的项目全部信息负有保密义务，未经甲方书面许可不得向外泄漏。

（6）对相关软件、硬件以及网络环境出现的问题进行处理，对甲方提出的技术支持要求及时响应和处理，及时满足甲方的要求。

（7）提供完整的设备安装技术文档、设备说明书、系统技术说明书、系统使用说明书、用户手册等。

（8）服从本项目监理机构以及建设单位的管理。

（9）乙方派驻项目工地的负责人按时参加工地例会（含专题例会）、监理例会以及甲方或监理机构组织的各类工地协调会，因故不能参加的应提前 6 小时提出申请并需获得甲方及监理机构批准。未经批准缺席会议的，乙方须按 2000 元/次向甲方支付违约金；会议期间不得迟到或早退，迟到或早退超过 10 分钟的，承包人须按 500 元/次向甲方支付违约金。

（10）乙方设计文件除满足现行规范及行业验收标准外，需经发包人认可后方可实施。

（11）检修井原则上应设计在绿化带中，井深标高应按照绿化地形进行调整，井盖采用钢纤维混凝土井盖；在道路上的检查井应采用重型铸铁球墨井盖；在铺装场地内的检查井应采用不锈钢隐形井盖。以上井盖均须有明显的功能标识。

5.工期及免费质保期的规定

5.1乙方应向甲方提交开工报告和项目进度表，经甲方确认后实施，甲方应当在 3 日内书面确认或提出书面修改意见，甲方提出意见的，乙方应在收到后 2 日内予以书面回复。

5.2要求工期：

5.3本项目免费质保期为   两年   ，自终验合格之日起计算。

6.技术及质量要求

6.1乙方应保证本项目及所提供的设备（包含配套赠送、免费赠送的设备） 涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料、技术服务资料是合法取得的，甲方有权使用而不会被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情形，一切经济和法律责任均由乙方承担。

6.2乙方应严格按照合同约定，提供合格、全新、招标文件约定的产品技术规定的设备， 所有设备应具有完整性和质量可靠性，能按技术要求正常工作并长期使用。

6.3乙方提供的所有硬件设备必须为全新的、未使用过的合格产品，质量符合国际或国家标准，没有上述标准时应符合产品的通用标准。如硬件出现质量问题或系假冒、伪劣产品，乙方负责包退、包换；如软件功能不符合技术及使用目的要求，乙方负责重新提供符合技术及使用目的的产品，因此而涉及的全部费用由乙方承担，如因此而造成工程交付延误的，应依规定承担违约责任。如本项目质量出现问题，乙方应承担所涉及的全部费用。

6.4项目实施过程中，甲乙双方可根据具体情况对技术方案进行修改，但必须经对方认可确认。

6.5乙方应为甲方提供设备及安装、调试、维修一条龙服务，并对安装质量负责。

6.6所有通讯端口均须无条件开放，且相关平台接入涉及到的所有费用包含在合同价中。

7.验收标准和方式

本项目必须按照要求验收合格，满足后期管理。

7.1乙方所提交的项目工程经调试应达到乙方提供的产品说明书或产品介绍中所列的全部功能并满足甲方及建设单位对该系统提出的使用要求。

7.2甲方及建设单位收到乙方所提交的竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。甲方及建设单位收到乙方验收资料后 28 天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

7.3货到甲方工地后，由甲乙双方按照装箱单、商检证等资料共同开箱验收，初步验收后形成书面验收意见，该意见仅对货物的数量、品牌、外观做出说明， 不涉及内在质量，内在质量在最终验收时进行，验收合格不影响质保规定。设备到货时，必须随货带有产品质量检验合格证书、装箱单、保修卡、产品安装使用说明书、产品配置等资料，并将此作为甲方初步验收的依据。设备初步验收安装调试期间因乙方原因造成设备毁损灭失的，由乙方承担责任。

7.4乙方应向甲方出具进口设备、软件的质量证明、产地证明书及我国的进关报告、商品检验检疫局出具的检验证明书；甲方享有对质量的复验权，并以复验证明书作为赔偿依据。

7.5甲方有权派员对主要设备及材料的生产和质量进行检查和测试。

7.6甲方如发现乙方所供设备和软件有缺陷或与合同不符，甲方应当提出书面异议，要求乙方及时更换和补正；乙方应在 3 日内书面答复，采取相应措施，并承担由此造成的一切经济损失和责任。

7.7验收时间：设备到货初验时间为设备到货后，甲方接到验收申请后2日内；系统项目验收时间为系统硬件、软件联调结束，甲方收到验收申请后的5日内。

7.8乙方须无条件接受甲方考核。

- 8.安装、调试、运转及性能考核

8.1乙方应按甲方要求，合理规划系统布局、线路及各种设备进场安装时间进度，并严格按照施工方案调试及施工。

8.2乙方根据合同规定的功能进行系统调试、测试，乙方应当在系统调试合格后三日内以书面形式出具有关调试数据和报告，报告一式二份，甲方、乙方各执一份。

8.3甲、乙双方按商定的试运行方案和测试数据，进行试运行测试，乙方负责解决试运行过程中出现的问题。

8.4乙方对所供设备的安装、调试、试运行及质保期内的服务负责，在此期间内出现的任何设备故障、缺陷、不能达到项目规定的使用目的的损失及其由此发生的任何费用由乙方承担。

8.5设备调试时甲、乙双方要互相配合，甲方应向乙方现场调试及维修人员提供必要条件、提供安装、调试用的动力和照明电源。乙方应确保设备安装规范、安全，如因乙方操作不当造成事故发生（含造成的第三方事故），一切经济损失和责任由乙方自负。

8.6甲方如要求变更安装日期，必须提前15天书面通知乙方。

8.7甲方如要求乙方提供非质量问题的、与本项目无联系的其它技术服务，费用另定。

9.供货量调整及结算方式

如因甲方实际需求采购数量发生变化，乙方须无条件满足甲方需求，确保供货质量并及时供货；结算总价为经监理机构审核通过报发包人认可的工程总价，最终结果以南通市审计局审计审定数为准。

10.其它

10.1乙方必须按标准化工地要求，做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在投标报价中。

10.2乙方无条件接受建设单位及代建单位的管理，并做好安全文明施工管理、质量管理、进度管理、签证管理、信息管理、现场协调、现场材料合理布置和看管、消防工作、进场人员的安全技术交底工作并做好民工工资发放检查工作、成品保护、工程资料填写与报验、工序质量验收等工作。

10.3与施工总承包单位、其他专业单位等承包商间的协调、配合、通信关系，由乙方自行解决，确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，发生的费用由乙方自行承担，并相互做好成品保护工作，并无条件接受施工总承包单位的总包管理,甲方不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。

10.4本项目施工用水、电费用由乙方向甲方缴纳。

10.5考核标准

10.5.1乙方日常检查内容及处罚标准（一）

10.5.1.1人员配备及到岗

（1）现场管理人员未按照合同约定到岗，与备案人员不符；甲方有权收取承包人5000元/人·天的违约金。

（2）管理人员人证不符，到岗未履职；甲方有权收取2000元/人的违约金。

（3）管理人员缺勤未履行请假手续；甲方有权收取承包人2000元/人·天的违约金。

（4）应参加例会的人员未参加例会，未履行请假手续；甲方有权收取1000元/人/次的违约金。

（5）特种作业人员无证上岗、人证不符；甲方有权收取2000元/人的违约金。

10.5.1.2施工准备

- 未在要求的时间内提供报建资料；未落实专人配合完成报建；甲方有权收取2000元/人的违约金。

- （2）未按时完成人、材、机、临设及现场施工总平布置等施工准备工作，影响工程实施进展；甲方有权收取1000元/项的违约金。

（3）在规定的时间内未完成开工前《施工组织设计》、《施工总进度计划》、《质量、安全管理制度》等相关资料报审；甲方有权收取1000元/项的违约金。

10.5.1.3质量管理

（1）专职质量管理人员未按规定配备；甲方有权收取2000元/人的违约金。

（2）施工前《施工组织设计》和《施工方案》未申报；未经审批；甲方有权收取1000元/项的违约金。

（3）现场未配备齐全涉及到本项目的图集、规范和相关标准；甲方有权收取1000元/项的违约金。

（4）原材料、构配件未按规范要求见证取样检验，使用前未报监理验收；未经审批；乙方须支付1000元/次的违约金。

（5）未按图纸、图集和施工技术标准施工；擅自修改设计，偷工减料；乙方须支付1000元/项的违约金。

（6）隐蔽工程未经验收，无隐蔽验收记录；检验批、分部分项工程未及时报验；乙方须支付1000元/项的违约金。

（7）未实施样板引路制度，未设置实体样板和工序样板；乙方须支付1000元/项的违约金。

（8）不合格试验报告未及时处置闭合；乙方须支付1000元/项的违约金。

（9）未按照要求做好成品保护工作；乙方须支付1000元/项的违约金。

（10）施工期间受到主管部门通报批评和责令停工；乙方须支付2000元/次的违约金。

10.5.2乙方日常检查内容及处罚标准（二）

10. 5.2.1安全管理

（1）专职安全管理人员未按规定人数配备；施工时无专职安全生产管里人员现场监督；乙方须支付1000元/人的违约金。

（2）未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训；乙方须支付500元/人的违约金。

（3）总分包之间未签订安全生产协议书，未对分包单位进行安全管理；未经审批；乙方须支付500元/次的违约金。

（4）未按规定为作业人员提供劳动防护用品；安全防护用具、机械设备、施工机具及配件未经验收或验收不合格仍投入使用；乙方须支付500元/项的违约金。

（5）未在危险区域和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志；施工现场未设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材；乙方须支付500元/处的违约金。

（6）未按规定在施工起重机械和脚手架、模板支架等设施上设验收合格牌；处罚标准：乙方须支付500元/处的违约金。

（7）未建立健全安全事故隐患排查治理制度，未定期进行隐患排查和治理；处罚标准：乙方须支付500元/项的违约金。

（8）施工企业负责人和项目负责人未按规定执行现场带班制度；乙方须支付500元/次的违约金。

（9）未编制安全专项方案和事故应急救援预案；乙方须支付1000元/处的违约金。

（10）在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍；乙方须支付500元/次的违约金。

（11）未对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取有效的防护措施；乙方须支付500元/项的违约金。

（12）施工组织设计中未编制安全技术措施，未按规定编制安全专项方案；现场未按审批的方案组织实施；乙方须支付1000元/项的违约金。

（13）现场未按照相关要求做好扬尘控制和扬尘控制不力；乙方须支付1000元/次的违约金。

（14）未经批准占用公共道路，工地进出口不符合安全、卫生要求；乙方须支付500元/项的违约金。

（15）现场未做到“工完料清”，周边建筑垃圾未及时清运；乙方须支付200元/次的违约金。

（16）施工期间受到主管部门通报批评和责令停工；乙方须支付2000元/次的违约金。

10.5.3乙方日常检查内容及处罚标准（三）

10.5.3.1进度控制

（1）未在要求的时间内提供切实可行的施工进度计划；乙方须支付500元/次的违约金。

（2）因材料供应不及时、机械设备不到位、施工人员力量不足等原因造成施工进度延误；乙方须支付500元/项的违约金。

（3）实际进度滞后计划进度未采取有效措施赶工，致使进度滞后超过 7 天；致使基础、主体结构等主要节点验收滞后超过 3 天；乙方须支付1000元/次的违约金。

10.5.3.2资料管理

（1）现场无专职资料员，施工期间工程资料未按照实际进度同步收集整理；乙方须支付500元/次的违约金。

（2）未按规定建立材料检验、试块登记、工序报验等资料台账；乙方须支付200元/项的违约金。

（3）对关键工序和隐蔽部位未留存影响资料；乙方须支付200元/项的违约金。

（4）质量、安全等资料有造假、不完整、签字不全和代签现象；乙方须支付500元/项的违约金。

10.5.3.3投资控制

（1）签证资料不及时上报，虚报工程量；乙方须支付200元/项的违约金。

（2）未按规定程序及时办理工程变更；乙方须支付500元/项的违约金。

（3）未按要求的时间及时提供决算，不积极配合监理单位做好工程决算审计；乙方须支付1000元/次的违约金。

10.5.3.4上述内容中人员不符及不到岗的按天处罚。

10.5.4标准不一致的，以处罚标准高的为准。合同另有约定的按合同约定执行。

11.合同解除

11.1甲方在以下情形之一发生时，有权解除合同，并发给乙方解除合同通知书：

（1）乙方不按合同要求执行，且经指出后在限期内又不予改正的。

（2）乙方因自身原因无法完成合同义务。

（3）乙方拒绝遵守或延期执行甲方按合同要求拆换及更改不合格设备的书面指示，从而使工作受到根本影响。

（4）乙方破产或无力偿还债务或停止经营。

11.2乙方在甲方未能遵守合同约定的付款或其他义务时，有权解除或部分解除合同，并发给甲方解除合同通知书。

11.3合同解除不影响守约方按合同有关条款要求赔偿损失的权利。

12.保密及知识产权

12.1甲乙双方未事先征得对方同意，不得把合同的权利和义务委托别人或转让他方。同时甲乙双方应履行保密义务，未经对方书面许可，不向合同之外的人或单位展示、披露或以其它方式泄露任何技术文件或与合同有关的数据，包括合同本身，保密义务不因合同有限期的终止而结束。

12.2因履行本协议甲方向乙方提供的所有信息，无论是书面的、口头的、图形的或其它任何形式的信息，包括（但不限于）数据、模型、样品、草案、技术、方法、仪器设备和其它信息，只要不为社会公众所周知，乙方均应予以保密，且只能在本合同目的范围内使用。

12.3项目中所涉及的技术专利申请权的归属问题由甲乙双方协商确定。

13.不可抗力

13.1合同执行期间发生的不可抗力，是指战争、暴风雨、台风、洪水、意外火灾、地震等依照我国法律规定的不可预见、不可避免、不可抗拒的情况。

13.2因不可抗力影响合同履行，不能履行合同的一方，应在该情况发生后10日内及时通知另一方，并取得国家有关主管部门的书面证明。

13.3甲乙双方在发生不可抗力情况时，应及时采取措施，尽量避免由此造成的经济损失。

13.4由于不可抗力严重影响合同的，有关合同是否继续履行之事宜，由甲乙双方及时友好协商解决。

14.违约责任

14.1如乙方未按合同规定日期完成安装、调试及本项目工程内的其他全部合同义务，按合同总额每日万分之三向甲方支付违约金，因不可抗力除外。如经甲方催告并给予宽限期后 10 日内仍不能履行相关义务的，加倍承担违约责任。

14.2如乙方在完成安装、调试后，初验不合格的，或经安装、调试仍达不到产品说明书所列功能及合同要求的，应当按照本合同的规定承担违约责任。

14.3任何一方违反合同约定擅自解除合同的，违约方应按合同总额的 30%， 向守约方支付违约金。

14.4违约金不足以弥补损失的，违约方还应当赔偿损失。

14.5合同签订后，如因乙方违反承诺及未本合同要求而给甲方造成损失的， 乙方应承担全部赔偿责任。

14.6乙方已知本合同约定的违约金具有惩罚性质，不得以甲方没有损失或者损失较小为由抗辩调减违约金。

15.廉政条款

乙方（包括乙方工作人员、受乙方委派的其他组织或个人等）不得向甲方相关人员（包括工作人员、受甲方委派的人员及上述人员的亲友）提供任何形式的回扣、好处费、感谢费、顾问费、辛苦费、购物卡、有价证券、旅游等不正当利益，否则视为乙方违约，乙方应按照合同总金额的 20%向甲方支付违约金，如该违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

16.合同生效、争议处理及纠纷解决

16.1本合同经甲乙双方签字并加盖公章（或合同章）后生效。

16.2合同生效后，甲乙双方均须严格履行合同。合同履行过程中，如产生纠纷，双方友好协商解决，协商不成的，任何一方可以向项目所在地人民法院提起诉讼。

16.3合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

16.4中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分， 解释顺序按（1）合同；（2）中标通知书；（3）招标文件及附件；（4）投标文件及附件。属于同一类内容的文件解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

16.5本合同一式   份，甲方   份、乙方   份。

甲方（公章）：                             乙方（公章）：

法人签章：                                法人签章：

委托代理人：                              委托代理人：

签订日期：

附件1：

- 施工安全管理协议书

发包人（简称甲方）：

承包人（简称乙方）：

工   程   名  称：

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制。依法从严治理施工现场，确保施工现场操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行。经甲乙双方协商，一致同意签订本施工现场安全生产协议。本协议为工程合同补充条款，与工程合同具有同等法律效力，双方应认真履行。

一、乙方管理目标

1、杜绝重大安全事故发生，死亡事故为零。

2、重伤事故频率控制为零。

3、施工现场内的安全隐患整改率达到100%。

4、施工现场内不发生火灾事故、治安事件，防范措施达到100%。

5、保证作业人员佩戴防护用品，高空作业、临时电、动火作业等危险作业防护措施达到100%。

6、职工消防、安全生产培训率达到100%，特种设备操作人员和特种作业人员须持有效上岗证上岗达到100%。

7、重大危险源控制率达到100%。

8、施工现场内不发生危险品中毒、食物中毒以及群发性传染病。

9、创建文明安全施工工地。

二、安全生产要求

1、乙方应坚持“安全第一、预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业，在组织施工生产时必须落实安全技术措施，防止事故发生。对本单位的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，切实做好入场前的三级安全教育，建立三级安全教育卡，组织消防实操培训。负责班前班后安全教育和工种变换的安全教育，不得录用无身份证的人员和未满十六岁未成年人。

2、乙方应成立施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立、健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系，并按照职责分工抓好落实。

3、乙方必须虚心接受甲方的各项安全隐患排查、安全管理标准及整改规定，建立自身的定期和不定期地安全生产自查排查机制，并且严格贯彻实施，否则造成的罚款等损失均由乙方承担。

4、乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有施工场所的安全，不得存在危及本公司及其他施工方人员的人身安全和健康，并保证施工现场所有人员或附近人员免遭施工现场可能发生的一切危险。否则造成的一切后果由乙方负责。

5、施工现场和施工人员的操作场所，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准做好防护工作，保证施工人员有安全可靠、卫生的工作环境。对不符合安全规定、违章操作的，甲方或监理单位有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所需费用从乙方单位工程款中扣除。

6、对电气焊等特种作业人员应持上岗，并坚持现场检查验收制度，禁止非特种作业人员从事特种作业。

7、凡重要的劳动防护用品，购买必须符合国家标准。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、电缆、脚手架扣件等。乙方应给现场施工人员提供必需的和有效的安全用品，由于乙方防护用品不符合要求或安全防护用具不到位，所造成的安全事故均由乙方自行负责。

8、乙方必须指定至少一名合格的且有经验的安全人员负责安全生产检查和防护措施落实，并配合甲方安全管理人员共同抓好安全工作。

9、乙方应严格按照甲方的消防安全管理制度以及施工现场的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查。对甲方或监理单位所签发的隐患整改通知，乙方应在甲方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合要求的，甲方或监理单位有权按规定对乙方进行经济处罚。

10、发生事故应立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告甲方和上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过” 原则制定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

11、乙方因管理不善以及自身防范措施不力或施工人员责任造成的火灾、交通，人身伤亡等灾害事故。事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担。因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。

12、设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求。职员的膳食、饮水符合卫生要求，由于乙方管理不到位，所造成安全事故均由乙方自行负责。

13、所进入施工现场的化学品、易燃易爆等危险品，必须经门卫进行登记，仓库储存须有专人负责保管。由于乙方管理不到位，所造成安全事故均由乙方自行负责。

14、施工现场需动用明火时要按照规定严格执行动火审批制度，临时动火时要做到“五有”：有动火证、有防火责任人、有安全监护人、有足够的消防器材、有可靠的安全措施。因乙方未按规定程序要求操作，所造成安全事故均由乙方自行负责。

15、施工现场临时用电必须由现场专业电工统一接线，其他人员不得私自搭接临时电线，否则发生一切后果由乙方负责。

三、处罚

乙方应认真接受甲方和监理单位对安全生产、文明施工的监督管理。凡安全隐患问题屡教不改的或整改措施不力的，每项每次对乙方处于500一50000万元以下的罚款，对施工方负责人及当事人给予经济处罚,处罚金额也从工程款中扣除，乙方对此无异议； 如因乙方管理责任或操作人员违反操作规范、规程发生人员伤亡事故或建设工地发生火灾事故，对乙方处2一30万以下罚款，从工程款中扣除，对施工负责人及当事人给予经济处罚，处罚金额也从工程款中扣除，乙方对此无异议。

四、其  他

1、本协议自双方签字盖章起生效。

2、本协议一式  份，发包人执  份，承包人执  份，均具有同等法律效力。

3、本协议有效期自双方签字之日起至施工结束退场完毕时终止。

甲方（公章）：                             乙方（公章）：

法人签章：                                法人签章：

委托代理人：                              委托代理人：

签订日期：