2024年崇川区河道维修加固、抢险、清障、应急交办项目、区属河道轮浚工程设计项目

招标公告(资格后审 二次)

1、南通市崇川区水利工程管理中心、南通市北新城水利建设投资有限公司的2024年崇川区河道维修加固、抢险、清障及应急交办项目、2024年崇川区区属河道轮浚工程已经批准建设，工程所需资金来源为区财政资金。现对该工程的设计进行公开招标，邀请合格的潜在投标人参加本工程的资格后审。

2、南通新江海建设项目管理咨询有限公司受招标人委托具体负责工程的招标事宜。

3、工程概况:

（1）工程地点：南通市崇川区

（2）工程规模：项目总投资约1300万，其中2024年崇川区河道维修加固、抢险、清障、应急交办项目约1000万元、2024年崇川区区属河道轮浚工程约300万元。本项目合同估算费用约39万元

（3）设计服务期限要求：自招标人与中标人签订合同之日起至本工程完工验收之日止。

①中标人在中标通知书发出后20天内编制项目建议书，项目建议书编制应当符合南通市崇川区行政审批局的相关要求并获批复文件。

②中标人在取得项目建议书批复文件后15日内根据招标人意见对设计方案进行优化、完善，并根据建设单位的要求提供初步设计成果（包含勘察报告、设计概算、图纸等）；

③初步设计审查后10天内提供修改完善的初步设计成果，并经专家组长审查同意；

④专家组长审查同意后10天内提供满足招标深度要求施工图设计文件。

详见设计任务书，具体实施时间以甲方通知为准。

4、本招标工程共壹个标段，相应的招标内容如下：包括但不限于编制工可、项目建议书、方案设计、初步设计、施工图设计、相关岩土勘察及施工过程的现场配合等后续设计服务。详见设计CAD图及第五章设计任务书。

五、申请人应当具备的主要资格条件

(1)申请人资质类别和等级：具有独立法人资格和具有【工程设计综合甲级资质或水利行业（“河道整治”和“城市防洪”和“灌溉排涝”）设计乙级及以上资质】和【工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（“岩土工程勘察”或“水文地质勘察”）乙级及以上资质。】

(2) 参加投标的项目负责人必须具有水利工程专业高级及以上技术职称。（若为联合体投标的，该项目负责人必须是联合体牵头单位的正式员工）。

(3) 拟派项目设计负责人为投标企业（联合体牵头单位）正式员工（①投标单位（联合体牵头单位）的有效劳动合同；②社保机构出具的投标单位为其交纳的2024年2月至2024年4月任一个月的社会保险缴费证明）。

（4）本次招标接受联合体投标。联合体投标的应满足下列要求：若为联合体投标的，必须以工程设计综合甲级或水利行业（“河道整治”和“城市防洪”和“灌溉排涝”）设计乙级及以上资质单位作为联合体牵头人，且联合体成员单位不得超过2家，联合体成员单位中需有工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（“岩土工程勘察”或“水文地质勘察”乙级及以上资质），其中设计单位不超过1家，勘察单位不超过1家。否则招标人拒绝其联合体参与投标。

（5）其他要求：未尽事宜具体详见本招标文件评标办法中的资格审查合格标准。

如发现投标人递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该投标人将记入不良记录，并上报有关部门。如已中标，招标人有权取消其中标资格，并由该投标人承担一切责任和损失。

六、本工程投标申请人的资格审查采用资格后审的方式，无需另行进行网上报各，各投标人须于2024年6月20日14时00分（以开标室电子时钟显示时间为准）以前将投标文件提交至南通市崇川区青年中路128号，崇川区便民服务中心314会议室（东楼） ，并在2024年6月20日14时00分（以开标室电子时钟显示时间为准）开标。逾期送达的投标文件将被拒绝。投标人在提交投标文件的同时提交300元招标文件相关费用，售后不退。若不符合此要求，其投标文件将被拒绝。

特别提醒：崇川区便民服务中心停车位有限，请各潜在投标人合理选择交通工具，或提前到达投标地点。

七、招标文件等材料从本公告附件下载；招标文件、修改、补充、图纸公布的网址及栏目：南通市崇川区人民政府网-政府采购与工程招标栏。请各投标人自行关注，否则，引起的所有损失由投标人自行承担。

招标人：南通市崇川区水利工程管理中心、南通市北新城水利建设投资有限公司

地址：南通市城港路18号

联系人：王工

联系电话：0513-85606665

招标代理机构:南通新江海建设项目管理咨询有限公司

地址：南通市南大街129号兴胜大厦5楼

联系人：柴九玲

电话：18012880304

邮箱：1585059451@qq.com

2024年5月27日