附件

加强城镇燃气安全监管工作任务清单

| 序号 | 工作任务 | 相关责任单位 | 整改时限 | 具体工作要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强燃气管道排查整治 | 市政局牵头，城管局、各街道、开发区配合，各管道燃气企业负责 | 持续落实 | 对占压管道问题进行动态排查、及时整治，先有燃气管道后有违法占压的，由属地街道负责整治；先有建（构）筑物后有燃气管道的，由燃气企业为主负责整治。 |
|  |  |  |  | 深入排查城镇燃气管道材质、使用年限、运行状况、周边环境。对15年以上灰口铸铁管、30年以上PE管和钢管，建立问题清单，完成改造。 |
| 2 | 加强管道燃气设施排查整治 | 市政局牵头，城管局，各街道、开发区配合，各管道燃气企业负责 | 2022年6月 | 确保场站设施与站外建（构）筑物安全间距。场站设施周边安全间距不足的建（构）筑物，属于违法建（构）筑物的，依法予以拆除；属于合法建（构）筑物的，通过协商搬迁或协调场站设施重新选址搬迁方式予以整改。 |
| 2 | 加强管道燃气设施排查整治 | 市政局牵头，各街道、开发区配合，各管道燃气企业负责 | 长期 坚持 | 加强燃气设施巡查巡检，对压力系统实行动态监测，及时发现并处置燃气泄漏等重大安全风险隐患。 |
|  |  | 各管道燃气企业负责 | 长期 坚持 | 完善管道燃气企业对门站、高中压调压站、阀室、阀井及管道附属设施的日常维护、检查管理制度，并严格执行。 |
|  |  | 公安崇川分局牵头，市政局，各街道、开发区配合，各管道燃气企业负责 | 长期 坚持 | 督促燃气企业强化人防、物防、技防措施，严格落实治安反恐防范工作要求。 |
|  |  | 市政局牵头，各街道、开发区配合，各管道燃气企业负责 | 长期 坚持 | 督促管道燃气企业严格落实巡线制度，实行分片、分段包干，责任到人，加强巡检情况的检查督查，提高巡线质量和巡线频率，及时发现、处置燃气管道安全风险隐患。 |
|  |  | 市政局牵头，各街道、开发区配合，各管道燃气企业负责 | 长期 坚持 | 及时更新、补齐燃气管道地面标识标志，确保规范、清晰。 |
|  |  | 市场监管局牵头，各城镇燃气企业实施 | 长期 坚持 | 严格落实城镇燃气压力管道、压力容器法定检验制度，提升法定检验覆盖率。 |
| 3 | 从严管控施工行为 | 各相关单位和部门牵头（各项目建设单位），各管道燃气企业、供电公司等其他管线权属单位负责实施 | 长期 坚持 | 落实建设单位主体责任，确保施工交底、保护方案、现场监护、防侵入探测技术等城镇燃气管道保护措施落实到位。依法追究建设、施工单位相关责任，相关部门对破坏燃气管道引发事故的施工单位依法依规联合开展失信惩戒。违法违规施工的，应依法采取行政管理措施；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。 |
|  |  | 市政局，各相关单位和部门牵头（各项目建设单位），各管道燃气企业、供电公司等其他管线权属单位负责实施 | 长期 坚持 | 建立完善城市道路挖掘审批事项与管道权属单位实时共享机制。 |
| 4 | 瓶装液化气全链条监管 | 市政局牵头，各街道、开发区配合，各燃气企业负责 | 长期 坚持 | 配合市级部门严格落实瓶装液化气购气实名制和配送服务制，实行用户档案管理，并向用户发放供气使用凭证；瓶装液化气企业要完善对送气服务人员的考核办法，保障入户安检率和安检质量。 |
|  |  | 市场监管局牵头，各瓶装燃气企业实施 | 长期 坚持 | 对使用本单位气瓶情况进行登记，不得向非本单位气瓶充装燃气，严禁充装未经定期检验合格、非法改装、翻新以及报废的气瓶。 |
| 4 | 瓶装液化气全链条监管 | 市政局牵头，各街道、开发区配合，各燃气企业负责 | 长期 坚持 | 严格落实定期入户安检和随瓶安检制度，及时将安检信息录入用户服务信息系统。 |
|  |  | 崇川公安分局、市场监管局、市政局按照职责分工负责 | 长期 坚持 | 严厉打击无证经营、非法经营行为，整顿“黑气”市场，对构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 5 | 加强“瓶灶管阀”安全监管 | 市场监管局牵头，市政局配合 | 长期 坚持 | 严格落实气瓶充装管理制度，严格执行“一瓶一码一印”的信息化充装，严禁使用通用码、口袋码，加大对充装非自有气瓶行为的执法打击力度。 |
|  |  | 市场监管局牵头，市政局配合 | 长期 坚持 | 强化“灶管阀”产品质量监管，依法开展产品质量监督抽查，查处相关违法行为。 |
| 6 | 全力推进燃气泄漏安全保护装置安装 | 市政局、商务局、应急管理局、工信局等部门按照职责分工推进 | 按照专项行动方案实施 | 依法督促餐饮用户、在室内公共场所使用燃气等用户燃气泄漏安全保护装100%安装并正常运行；鼓励引导工业企业、居民安装燃气泄漏安全保护装置，不断提高保护装置覆盖率，为燃气终端提供安全保障。 |
|  |  | 自然资源和规划分局 | 长期 坚持 | 严格按照安置房及工业项目中的燃气设施用地有关管理规定要求实施。对新建、改建、扩建安置房建筑方案联合审查时，督促建设单位按照市级部门有关规定要求执行。 |
| 7 | 积极推进“瓶改管”“瓶改电”工作 | 各相关单位和部门按照职责分工落实 | 按照专项行动方案实施 | 要求管道燃气拓展管道天然气覆盖范围，制定简便安装流程和优惠收费标准，并按重点区域、难易程度、轻重缓急程度等，因地制宜推进“瓶改管”“瓶改电”。 |
| 8 | 切实提升入户安检实效 | 市政局牵头，各街道、开发区配合，各燃气企业负责 | 持续落实 | 督促燃气经营企业聚焦灶、管、阀、储存空间等关键环节，提升入户安检质量和实效；对检查发现的安全隐患，要当即告知用气人，并进行现场指导；拒不整改的，应将隐患信息报街道，负责跟踪，整改到位。 |
|  |  | 市政局牵头，各街道、开发区配合，各燃气企业负责 | 2022年12月 | 及时更换低收入对象等仍在使用的老化胶软管、劣质调压器等燃气器具配件和无熄火保护装置的燃气燃烧器具，由区政府全额补助。 |
| 9 | 扎实开展违法违规使用燃气清理整治 | 市政局、住建局、城管局、商务局、消防救援大队、公安崇川分局等部门（单位）按照职责分工负责 | 2022年12月 | 聚焦地下或半地下建筑物、高层建筑、底层车库、储藏室等不具备安全条件的场所，对违法违规使用燃气及私拉乱接管道天然气的行为开展集中整治，拒不整改的要依法追责。扎实开展企业用气安全排查整治，不符合法律法规和技术规范要求的，要坚决督促整改合格后再复产复工。 |
| 10 | 加强重点场所燃气使用安全监管 | 应急局、工信局、商务局、文旅局、住建局、市政局、消防救援大队等部门按职责分工负责，各街道、开发区落实 | 2022年6月 | 加强对工业企业、公众聚集场所、历史文化街区、底层“住改商”、其他人员密集场所等重点场所燃气使用安全监督检查，重点检查“灶管阀”、通风环境、燃气泄漏安全保护装置等部位，督促重点场所燃气使用单位及时更换不合格“灶管阀”。督促公众聚集场所燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测必须符合消防技术标准和管理规定。 |
|  |  | 各街道、开发区落实，商务局，住建局、市政局等部门按照各自职责分工负责 | 长期 坚持 | 建立底层“住改商”用气报告制度，产权人（使用人）须向街道报告并对安全使用燃气作出书面承诺。街道组织对底层“住改商”主动报告和承诺落实情况进行抽查。 |
| 11 | 建立常态化风险隐患排查整治机制 | 市政局牵头，各街道、开发区配合，各燃气企业负责 | 长期 坚持 | 督促燃气企业对照《江苏省城镇燃气安全检查标准》（DB32/T4064-2021），每季度进行全面自查，建立清单管理、动态更新、闭环整改的风险隐患排查整治机制。自查整改报告经企业负责人签字盖章后，报送至市政局。 |
|  |  | 市政局、市场监管局、商务局，教体局、应急管理局、工信局、公安崇川分局、民政局、城管局、文旅局、消防救援大队等部门按职责分工落实 | 长期 坚持 | 各有关部门要按照职责分工，对燃气生产、使用安全开展监督检查，全面检查燃气企业、用气单位（用气人）燃气安全责任落实、隐患排查整改等情况，对重大隐患实施挂牌督办。 |
| 12 | 建立多层级动态发现处置 机制 | 市政局负责 | 2022年12月 | 要对街道、社区管理人员、网格员进行燃气隐患识别技能培训，突出“灶、管、阀、用气环境”四个重点环节，提升隐患识别的能力。 |
|  |  | 各街道、开发区 | 2022年12月 | 属地街道要与燃气企业建立隐患信息共享渠道，及时了解掌握企业入户安检发现的使用安全隐患，凝聚企业、属地政府及基层网格监督合力。 |
| 13 | 探索燃气安全信息化监管机制 | 市政局、商务局，民政局按职责分工推进，各街道、开发区配合 | 2022年12月 | 要建立燃气泄漏报警信息平台，对燃气使用预警信息进行实时在线监测，并将预警信息推送至网格员、用气单位（用气人）和燃气企业，及时采取措施消险除患。 |
|  |  | 市政局负责，区域社会治理现代化指挥中心配合 | 2025年 | 建成政府企业联动的城镇燃气安全监管信息平台。燃气设施管理信息逐步纳入政府“大数据”平台，及时掌握设施风险隐患分布，实现城镇燃气设施“一张图”监管。 |
|  |  | 市政局负责督促，各管道燃气企业落实 | 2022年12月 | 督促所有管道燃气企业建立完善管网地理信息系统（GIS）、数据采集和监控系统（SCADA），运用信息手段动态监控燃气管道运行状态。 |
| 14 | 完善燃气安全应急响应机制 | 市政局负责 | 2022年12月 | 督促指导各燃气企业编制完善应急预案。 |
|  |  | 市政局牵头，各燃气企业落实 | 长期 坚持 | 每年至少组织开展1次多部门综合应急演练，各燃气企业制定应急演练计划，并有序开展演练。 |
|  |  | 各职能单位按照各自职责分工进行督促和指导，各燃气企业落实 | 长期 坚持 | 规模以上用气企业、重点场所管理单位应当将燃气应急有关内容纳入本单位突发事件应急预案，开展燃气应急培训，确保突发状况第一时间得到有效处置。 |
|  |  | 住建局负责 | 长期 坚持 | 强化社区和物业管理单位应急能力建设，将燃气应急知识宣传纳入社区和物业管理单位工作职责。 |
|  |  | 市政局负责 | 持续 坚持 | 指导督促各燃气企业制定应急演练计划，并有序开展演练。企业每年至少组织开展2次综合应急演练。 |
| 15 | 落实政府领导责任 | 各街道、开发区 | 长期 坚持 | 城镇燃气安全纳入属地重要议事日程，每半年不少于1次研究解决燃气安全问题。依法全面压实社区、企业和用气单位（用气人）的安全责任，建立完善燃气安全管理体制机制。建立完善议事协调机构，明确部门职责分工，强化对辖区城镇燃气安全的监督检查。 |
| 16 | 落实部门监管责任 | 市政局、公安崇川分局、应急局、市场监管局、城管局、商务局、消防救援大队等部门（单位）按职责分工落实 | 长期 坚持 | 强化燃气、质量、经营、充装、维修、管养、应急、餐饮等各环节全链条管理。 |
|  |  | 教体局、民政局、住建局、农水局、工信局、卫健委、文旅局等部门按职责分工 | 长期 坚持 | 督促指导本行业单位切实履行安全生产主体责任，强化燃气使用安全管理。 |
| 17 | 落实属地管理责任 | 各街道、开发区 | 长期坚持 | 将燃气隐患排查整治纳入网格管理，落实“大数据+网格化+铁脚板”基层安全管理体系，及时发现用户存在的安全隐患问题，动态更新安全隐患问题清单；对用户产权范围内的灶、管、阀等燃气设施隐患，加强督促整改力度。主动开展违法使用燃气行为清理“回头看”，切实维护燃气安全专项整治成果。 |
| 18 | 落实企业主体责任 | 市政局、市场监管局、应急局、公安崇川分局按照各自职责落实，城管局、各街道、开发区配合 | 2024年12月 | 探索划定市场退出、市场准入、责任追溯三条红线，从安全投入、安全培训、安全管理、应急救援、安全生产能力（人员、设施、物资）等方面每3年对燃气企业进行1次综合评价，通过严格监管，倒逼燃气企业履行安全生产主体责任。 |
| 19 | 落实用户安全使用责任 | 各用气单位的行业主管部门落实 | 长期 坚持 | 用气单位负责人和用气人是燃气使用安全责任人。用气单位要依法购买合规气源，签订供用气合同，安装使用燃气泄漏安全保护装置，购买合格燃气燃烧器具、配件并自觉维护、更新；要将燃气安全纳入本单位安全生产管理体系，加强燃气使用安全风险隐患自查整改，对燃气操作人员进行安全教育培训；对于各街道、开发区、各部门在日常监管中发现并指出的违法用气行为要及时整改。用气人要提高安全用气意识，掌握安全用气常识和处置技能，配合燃气企业开展入户安检，及时排查整改燃气使用安全风险隐患。 |
| 20 | 加强组织领导 | 市政局牵头，专委会各成员单位配合 | 长期 坚持 | 充分发挥区城市地下管网与城镇燃气安全生产专业委员会作用，加强统筹协调，推动形成上下联动、部门协调的工作合力。 |
|  |  | 市政局负责 | 长期 坚持 | 加大资金支持，保障燃气安全技术服务第三方聘用、信息系统建设等政府预算，确保各项工作落细落实。 |
| 21 | 加强队伍建设 | 区委组织部、编办、人社局等部门按职责分工落实推进。 | 长期 坚持 | 建立健全管理机构、充实监管力量，切实落实和履行燃气安全生产属地管理职责，明确机构和人员，加强燃气监管，确保工作不断档，不空白。 |
| 22 | 加强社会宣传 | 区委宣传部牵头，各燃气企业落实 | 长期 坚持 | 充分利用各级主流媒体及其网站、新闻客户端，高频次推送燃气安全公益宣传片、宣传报道和宣传提示，普及燃气安全使用常识和应急处置技能。 |