崇川区智慧城市三维数字孪生(数字地图)服务

政府采购竞争性

磋商文件

- 项目编号：CCCG2023075

采购单位：南通市崇川区区域社会治理现代化指挥中心

代理单位：南通辉华企业管理咨询有限公司

日期：2023年8月11日

目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

- 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况：崇川区智慧城市三维数字孪生(数字地图)服务采购项目的潜在供应商应在南通市崇川区人民政府网-政府采购与工程招标栏获取采购文件，并于 2023年8   月22日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CCCG2023075

项目名称：崇川区智慧城市三维数字孪生(数字地图)服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：  65  万元。本项目由“数字地图服务”及其“地理空间信息系统信创环境（不含硬件服务器）搭建”两个部分组成，其中：数字地图服务预算45万元/年；地理空间信息系统信创环境（不含硬件服务器）搭建，包括但不限于4套正版操作系统、1套正版数据库采购（均要求包含三年原厂维保升级服务）预算价20万元。

最高限价：65万元。本项目数字地图服务最高限价45万元/年；地理空间信息系统信创环境搭建最高限价20万元，须分项报价。

采购需求：详见第三部分项目需求。

合同履行期限：

1.本合同标的“地理空间信息系统信创环境搭建”周期为合同签订生效后的 30 个日历天。

2.本项目年度“数字地图服务”的服务期为3年（即36个月），其中：

（1）首年度合同履行期限为采购合同签订生效，“地理空间信息系统信创环境搭建”完毕并经验收合格之日起计的1年（即12个月）；

（2）本项目年度“数字地图服务”经服务评价合格且在服务期内下一年度财政预算下达后，签订服务期内第2年度“数字地图服务”的合同，并以此类推至服务期满。

（3）本项目合同价款包含信创环境搭建、数字地图服务两部分，续签的第二、三年度“数字地图服务”的合同价款包含信创环境的免费运维。

本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：具有测绘资质。

三、获取采购文件

时间：2023年8月11日至2023年8月22日。

地点：南通市崇川区人民政府网-政府采购与工程招标栏

方式：自行下载

售价：免费

四、响应文件提交

截止时间：2023年8月22日14点30分（北京时间），逾时拒绝接收磋商响应文件。

地点：南通市江海大道北729号和丰大厦B座1楼政务中心开标室1，如有变动另行通知。

五、开启

时间：2023年8月22日14点30分（北京时间）

地点：南通市江海大道北729号和丰大厦B座1楼政务中心开标室1，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.保证金：免收

2.项目磋商活动模式：现场模式

3.项目演示、样品、答辩等：无

4.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：南通市崇川区区域社会治理现代化指挥中心；

地 址：南通市城港路56号；

联系方式：联系人：周杨，联系电话：15162762416。

2. 采购代理机构信息

名 称：南通辉华企业管理咨询有限公司

地 址：南通市崇川区光明南路2号江城大厦3幢3层；

联系方式：联系人：戴健秋，联系电话：0513-80100639、18806297798。

- 项目联系方式

采购文件制作人：戴健秋；

电 话：0513-80100639、18806297798。

第二部分 磋商须知

- 一、本磋商文件由采购人或采购代理机构解释。

1、供应商在网上下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应向采购人或采购代理机构以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。

2、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止之日5日前，以网上公告书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及采购人或采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购单位可视情组织答疑会。

三、响应文件的编写、递交、上传

（一）响应文件的编写

供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

（二）响应文件的递交

1、响应文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他磋商文件中。

2、响应文件每一部分内容均须提供“一正 两  副”纸质响应文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

4、响应文件密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、分包号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

5、递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。

友情提醒：采购代理机构将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。如果供应商无故不到现场递交纸质磋商响应文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》第九条的规定，将被列作一般失信行为。

- 四、响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日算起， 45  个“日历天”内响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购代理机构可与响应供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的响应供应商不能修改响应文件，拒绝接受延期要求的响应供应商的响应文件将被拒绝。

五、报价准备

1、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报无效。

2、最后报价应包括本项目的全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)及相关服务费等。

3、最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。

六、相关费用

1、供应商承担参与磋商可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、采购人不收取任何费用。

- 3、采购代理费： 本项目采购代理服务费由成交人承担，请参加磋商的竞争性磋商响应供应商在成本中自行考虑。

- （1）收取标准以最终成交价为基数，乘以采购代理服务收费费率，经计算后一次性收取。

- （2）采购代理服务费率标准：

| - 成交金额 | - 采购代理服务收费费率 |
| --- | --- |
| - 50万元以下的项目 | - 10.5‰ |
| - 50-100万元的项目 | - 8‰ |
| - 备注 | - 采购代理费用不足2000元的，按2000元收费。 |

- （3）采购代理服务费收取账户信息如下：

- 收款单位：南通辉华企业管理咨询有限公司；

- 银行账号：1071 6001 0400 20722；

- 开户银行：中国农业银行南通市人民东路支行。

八、项目涉及到的现场勘察

1、本项目采购文件所提供的项目相关数据仅供参考，根据自身需要，供应商可在竞争性磋商响应文件递交日前自行实地察看有关现场和对周围环境进行勘察，以获取编制竞争性磋商响应文件所需的信息。勘察现场如有费用产生，由供应商自行承担。

2、采购人向供应商提供有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、潜在供应商为响应本项目而勘察项目现场，但不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商须承担勘察现场而带来的一切责任及风险。

- 第三部分 项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），商品包装、快递包装和运输，售后服务，保险等。

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、有关要求说明

1、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2、绿色采购：依据政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

- 二、项目具体需求说明

（一）采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求

- 1、项目概况

为深入贯彻落实党中央、国务院关于加强数字政府建设的重大决策部署，根据《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》《江苏省“十四五”数字政府建设规划》《江苏省政府关于加快统筹推进数字政府高质量建设的实施意见》《南通市数字政府建设实施方案》《崇川区数字政府实施方案》，推进崇川区数字政府建设，采购人拟对崇川区智慧城市三维数字孪生(数字地图)服务项目进行采购。

- 2、现状

2.1硬件资源现状：

采购人提供4台符合信创要求的服务器用于地图服务所需硬件资源支撑，分别是2台中科可控图形处理服务器X745-H30和2台中科可控H620-G30服务器。

X745-H30 GPU服务器主要配置：板载双口千兆RJ45网卡/Hygon7185*2/散热片*2/DDR4 32G*8/1.8TB 2.5寸10K 12Gb  SAS硬盘*4/MB 1.92T 2.5 -E3x4 R SSD*2 /2GB SAS12Gb 8 口RAID卡/RTX8000  48G显存 GPU卡*2

H620-G30服务器主要配置：板载双口千兆 RJ45 网卡/Hygon 7185*2数热片*2/DDR4 32G*4/4TB 3.5寸72K 6G SATA 硬盘*3 /480G 2.5 SATA 6G R SSD*2/2GB SAS 12G RAID卡

2.2网络环境现状：

服务器部署在崇川区电子政务外网。

- 3、项目需求

为采购人搭建满足信创条件的地理信息空间系统（详见（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求第2点），提供崇川区智慧城市三维数字孪生(数字地图)服务，供应商负责提供崇川区全域二、三维地图数据（影像数据、电子地图、三维实景数据）。

- 3.1数据服务内容

供应商提供符合崇川区数字政府建设要求的地理空间数据服务。

3.1.1影像数据服务：优于5cm影像地面分辨率。

3.1.2倾斜摄影数据服务：优于5cm影像地面分辨率。

3.1.3电子地图数据服务：亮白、蓝黑格式电子地图，电子地图按照《地理信息公共服务平台电子地图数据规范》（CH/Z9022-2011）进行地图分级。

3.1.4专题数据图层发布：将崇川区范围的公共地名地址数据、网格数据等采购人提供的相关数据制作图层并发布，与地理空间数据的关联呈现。

注：以上数据资源，供应商应按《中华人民共和国测绘法》、《江苏省测绘地理信息条例》、《江苏省测绘地理信息市场管理规定》等法律法规提供服务。

- 3.2 地理空间数据接口开发

根据采购人应用需求，对地理空间数据进行收集、处理并发布相应数据接口，配合第三方系统实现地理空间数据的调用。

3.2.1 开发并发布城市部件、地名地址数据接口。在区电子政务网内，对崇川区城市部件数据进行本地化部署，开发并发布地名地址库数据接口。对南通市公共地名地址服务平台中崇川区的地名数据、地址数据进行治理，形成崇川区地名地址库数据，进行区级本地化部署，发布数据接口服务。

3.2.2开发并发布区域边界数据接口。对崇川区、街道、村（社区）、网格四级区域边界数据进行治理并发布数据接口，准确反应各级管理边界。

3.2.3根据采购人提供的其他数据，开发并发布相应数据接口。地图应用需求提供原则上以《崇川区智慧城市和政府投入信息化项目建设计划》为依据。

- 3.3提供空间分析接口开发和数据服务的标准

3.3.1提供输入坐标点计算所在管理区域的软件接口。

3.3.2提供输入坐标点获得所在管理区域空间范围和属性信息。

3.3.3提供数据接入的标准规范。

- 3.4地理空间数据服务管理平台

提供地理空间数据服务管理平台，对各类地理空间数据服务进行管理，为崇川区各单位提供相应的地理空间数据服务。

- 3.5服务保障

3.5.1保障本项目地理空间信息系统的正常运行，如出现故障，须在规定时间内处理，不可抗力因素除外。

3.5.2提供地理空间数据服务使用说明和技术保障。

- 4、数字地图服务范围

崇川区全域（以区资规局发布地图范围为准）以及边界向外200米。

示意图：

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

采购标的服务需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，包含但不限于：

1、《中华人民共和国测绘法》；

2、《江苏省测绘地理信息条例》；

3、《江苏省测绘地理信息市场管理规定》；

4、《地理信息公共服务平台电子地图数据规范》（CH/Z9022-2011）。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- 1、服务要求

结合崇川区实际，以“时空数据”为底座，聚焦实用、系统谋划、循序渐进原则，立足实战实用实效，实现数据共享、预警预判、联动指挥、行政问效功能，并定期对崇川区二、三维地图数据进行更新，通过开展地理空间数据更新、接口开发、地图发布等工作，提供符合崇川区数字政府建设和区域治理需求的二、三维地图应用服务，为相关部门专题应用提供地理空间数据服务支撑。

- 2、环境部署要求

2.1地理空间信息系统信创环境构建。在现有硬件资源、网络环境 (详见项目概况) 基础上完成数字地图服务信创环境的搭建，供应商对地理空间数据进行部署并实现地图服务发布。服务期内，地图服务所需的系统组件由供应商免费提供并负责维保。包括但不限于提供 4 套正版操作系统和 1 套正版数据库系统（均须包含三年原厂维保升级服务），操作系统和数据库须符合信创要求，并与采购人提供的服务器等硬件完成功能适配。

2.2系统环境须达到相应网络安全等级保护要求。

2.3信创环境搭建、地理空间数据部署、地图服务发布工作须在合同签订生效后的30个日历日内完成并通过采购人组织的专家验收。如无法按时完成，将视作不具备本项目服务能力，采购人有权终止并解除合同。

2.4服务期满后，提供地图服务的地理空间信息系统不得撤回，采购人依然拥有该系统的使用权，直到地图服务停止应用。

- 3、更新内容及周期要求

| 数据类型 | 数据内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 影像数据 | 航空影像数据 | 1）数据范围：崇川区全域及边界以外200米区域。 2）更新周期：对本辖区内地理空间发生重大变化的区域（如老旧小区改造、道路施工等工程导致道路、河流、建筑物等发生明显变化），每季度对三类数据更新1次。 |
| 电子地图 | 亮白底图 |  |
|  | 蓝黑底图 |  |
| 三维实景数据 | 倾斜摄影模型 |  |

（四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购标的的数量： “地理空间信息系统信创环境搭建”1项和年度“数字地图服务”3年 。

2、采购项目交付时间：  以服务时间内的合同履行期限为准 。

3、采购项目交付地点：  根据项目需求服务的特点，在指定地点提供标的服务 。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 1、服务时间

（1）本合同标的“地理空间信息系统信创环境搭建”周期为合同签订生效后的 30 个日历天。

（2）本项目年度“数字地图服务”的服务期为3年（即36个月），其中：

① 首年度合同履行期限为采购合同签订生效，“地理空间信息系统信创环境搭建”完毕并经验收合格之日起计的1年（即12个月）；

② 本项目年度“数字地图服务”经服务评价合格且在服务期内下一年度财政预算下达后，签订服务期内第2年度“数字地图服务”的合同，并以此类推至服务期满。

③本项目合同价款包含信创环境搭建、数字地图服务两部分，续签的第二、三年度“数字地图服务”的合同价款包含信创环境的免费运维。

- 2、安全保密要求

（1）供应商须与采购人签订保密协议，对项目所有信息负有保密义务，不得侵害、外泄或以任何直接或间接的方法使任何第三人知悉或使用。

（2）供应商应当保证信息介质的使用安全，做好介质的管理工作，不能随意摆放、存放或留置。

（3）供应商应保证在参与采购人工作过程中，严格遵守关于网络安全的相关规定，所使用的电脑软、硬件设施均应满足采购人的安全要求。

（4）供应商履行完采购人委托的工作时，要销毁工作期间使用的相关纸质文件和电子文档，不能保存相关文件。

（六）采购标的验收标准

- 1、信创环境搭建验收

本项目“地理空间信息系统信创环境搭建”完毕，采购人组织专家，按采购标的服务需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范进行验收，并根据验收结果退还项目相应的履约保证金。

- 2、服务评价

在每年度服务期结束前1个月，采购人组织专家对年度服务情况进行评价，主要对照服务需求评价服务工作完成情况，查看服务台账、服务记录、业主评价等。采购人根据专家评价意见结果，合格即支付项目合同价款，若服务供应商未达服务要求，视作违约，出现该情形的，采购人有权扣除最高不超过本项目合同价款中年度“数字地图服务费”金额的10%作为违约金。

（七）采购需求中必须满足的实质性要求和条件（请单独列出）

无。

（八）采购标的付款方式

注：付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效磋商处理。

1、合同价款由年度“数字地图服务费”和“地理空间信息系统信创环境搭建费”两部分组成。

2、按照《关于进一步促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（通财购〔2020〕39号）第九条之规定，在合同签订生效，采购人自收到供应商合格发票后的15日内，支付合同价款的10%，作为项目实施的预付款。

3、供应商完成“地理空间信息系统信创环境搭建”并经验收合格后，采购人自收到供应商合格发票后的15日内，支付合同价款总额的40%。

4、供应商年度“数字地图服务”合同履行期满，采购人组织专家进行服务评价，经服务评价合格后，如无违约扣除费用，采购人自收到供应商合格发票后的15日内，一次性支付合同价款的余额，合同价款支付完毕。

如有违约行为，采购人按扣除违约金（注：违约金一般不超过地图数据服务部分合同金额的10%。）后的合同余款金额，在收到供应商合格发票后的15日内一次性支付，合同价款支付完毕。

4、付款时乙方须按付款步骤，分别提供合格发票。

5、付款方式：银行转帐。

6、因本项目服务期为3年，在首年度合同履行完成且合同价款支付完毕后，服务期内第二、三年的年度“数字地图服务”的合同价款为本项目需求中的年度“数字地图服务费”，且第二、三年的年度“数字地图服务”合同价款中包含信创环境的免费运维。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款中“服务费用”比例的，采购人可不按上述条款规定，付款方式以最终签订合同为准。

（九）履约保证金

1、履约保证金是否收取： 是。

2、履约保证金的数额：

（1）本项目成交后的履约保证金为项目成交价的   10   %。

（2）履约保证金账户信息：

单位：南通市崇川区区域社会治理现代化指挥中心

银行账号：107070010402888820760010000

开户银行：中国农业银行南通分行营业部

3、缴纳履约保证金时间：成交供应商在成交通知书发出之日起 15  日内。

4、缴纳履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、履约保证金保险  等非现金形式。

5、退还履约保证金时间：供应商在规定的30日历天内完成“地理空间信息系统信创环境搭建”，经验收合格之日起计的15日历天内。

6、退还履约保证金方式：银行转账。

7、退还履约保证金条件：成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同中的“地理空间信息系统信创环境搭建”并通过验收后，采购人凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

8、不予退还履约保证金的情形： 供应商无法在合同签订生效后的30个日历日内完成“地理空间信息系统信创环境搭建”并通过采购人组织的专家验收，将视作不具备本项目服务能力而导致违约，履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人有权终止并解除合同并追索本项目全额合同预付款，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

（十）样品

无

（十一）演示讲解

无

（十二）本项目不接受进口产品

第四部分  评审程序和内容

一、采购人委托代理机构组织磋商

响应供应商须持有效身份证明参加磋商会。

二、竞争性磋商小组由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评审。

磋商小组由采购人代表和评审专家共计3人组成，其中评审专家2人，采购人代表1人。评审专家在专家库中随机抽取。

（一）评审内容

1、是否递交响应文件；

2、供应商资格是否符合；

3、响应文件是否完整；

4、响应文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如磋商小组认为有必要，供应商按磋商小组的要求作陈述、演示、答疑及澄清其响应内容。时间由磋商小组掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对响应内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、响应文件未按采购文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全或加盖电子签章；

2、供应商在”鸿雁不见面交易系统”规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

3、未完整上传响应文件电子文档的，或上传的文件打不开的；

4、不具备采购文件中规定的资格要求的；

5、未通过符合性检查的；

6、报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

7、同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；

8、报价文件出现在其他响应文件中的；

9、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10、不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

11、供应商的商务技术部分得分相差悬殊，磋商小组认为得分畸低者没有实质性响应的；

12、响应供应商未在规定时间内提交最后报价的；

13、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

14、供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”、“中国政府采购网”等网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

15、本项目采购产品被列入政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单强制采购范围，而供应商所投产品不在强制采购范围内的；

16、不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的；

17、其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足 3  家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、磋商小组认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

6、因系统故障原因造成评审工作无法继续进行的。

上述均保留磋商小组认定可以确定为无效响应或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

响应截止时间出现：响应的供应商不足  3 家的，及评审中出现符合专业条件的供应商或对采购文件作实质响应的供应商不足 3  家如下情形时，除采购任务取消外，采购人报告财政局，视情采取其他方式采购。本次采购文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经响应并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、磋商程序及评审方法和标准

本项目采用综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。代理机构宣布最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在规定时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的供应商为成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）磋商小组对供应商资格进行审查

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：  90  分

供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分,分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合能力 | 28 | 综合能力 |
| 1.1 | 供应商的资质资信 | 6 | 具有IS09001 质量管理体系认证、IS014000 环境体系认证、IS018000 职业健康安全管理体系认证、IS027001 信息安全管理体系认证、IS020000 信息技术服务管理认证、知识产权管理体系认证，提供上述要求的证明材料，每满足其中一项要求可得 1分，满分 6分。（注：提供证明文件或证书扫描件，加盖公章。） |
| 1.2 |  | 3 | 具有中国电子工业标准化技术协会颁发的信息技术服务运行维护标准（ITSS）成熟度等级叁级或以上符合性证书得3分。（注：提供证书扫描件，加盖公章。） |
| 1.3 |  | 3 | 具有中国测绘学会颁发的地图制图与GIS领域地理信息创新产品认定证书的（须有效期内），得3分。（注：提供证书扫描件，加盖公章。） |
| 1.4 | 相关业绩 | 6 | 供应商自2019年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过区县级及以上类似数据云平台开发、时空数据更新项目的，有1个得2分，最高得6分。（注：提供合同扫描件，加盖公章；分包、转包合同不得分。） |
| 1.5 | 软件能力 | 6 | 供应商具有时空大数据云资源服务、空间可视化、智能分析软件产品证书或著作权证书的，每提供1份证书的得2分，最高6分。（注：提供证书扫描件，加盖公章。） |
| 1.6 |  | 4 | 供应商自2019年1月1日（以获奖证书日期为准）以来，承担的平台软件项目获得市级及以上奖项的，每提供1项得1分，最高得4分（注：提供证书扫描件，加盖公章。） |
| 2 | 项目团队 | 16 | 注：项目团队各人员不得重复得分，须提供团队人员在供应商公司注册所在地社保部门出具的2023年2月至7月的6个月社保缴纳证明。 |
| 2.1 | 项目负责人 | 4 | 项目负责人具有高级项目经理或项目管理师证书、测绘高级职称的，有一项得2分，最高得4分。（注：提供证书扫描件，加盖公章。） |
| 2.2 | 技术负责人 | 4 | 技术负责人具有测绘高级职称、计算机系统分析师高级职称的，有一项得2分，最高得4分。（注：提供证书扫描件，加盖公章） |
| 2.3 | 项目团队 | 8 | 团队成员具有人事部门（或人力资源和社会保障部门）颁发的系统集成项目管理工程师证书、测绘工程师证书、信息系统项目管理师证书、软件设计师证书的，每有1项得2分，最高得8分。（注：提供证书扫描件，加盖公章，单人不得重复得分。） |
| 3 | 项目方案 | 37 | 项目方案 |
| 3.1 | 需求分析 | 7 | 对项目需求了解清晰、内容研究透彻、目的把控准确、完全符合需求的得7分；对项目需求了解较清晰、内容研究较透彻、目的把控较准确、基本符合需求的得4分；对项目需求了解不清晰、内容研究不透彻、目的把控不准确、与需求不相衬的得1分；未响应该项内容的不得分。 |
| 3.2 | 服务方案 | 10 | 对供应商提供的服务方案的完整性进行评分，服务方案内容完整、架构清晰、合理可行、完全满足需求的得10分；服务方案内容较完整，架构较清晰，基本满足需求的得6分；服务方案内容简单的得2分；未响应该项内容的不得分。 |
| 3.3 | 部署方案 | 7 | 根据项目需求，就供应商提供的网络结构拓扑图及系统部署方案的完整性进行评分：方案内容完整、架构清晰、合理可行、完全满足需求的得7分；方案内容较完整，架构较清晰，基本满足需求的得4分；方案内容简单的得1分；未响应该项内容的不得分。 |
| 3.4 | 组织管理体系 | 3 | 对供应商的项目组织架构及项目管理体系、岗位职责、规章制度的方案进行综合评分：方案组织架构明确、岗位职责清晰、规章制度与本项目符合性强的得3分；内容较完整，可行性较一般的得2分；实施方案内容不够完整，层次不够清晰，可行性较差的得1分；未响应该项内容的不得分。 |
| 3.5 | 数据管理方案 | 7 | 根据项目需求，就供应商提供的地理空间信息数据处理、安全管理方案进行评分：方案内容完整、架构清晰、合理可行、完全满足需求的的得7分；方案内容较完整，架构较清晰，基本满足需求的得4分；方案内容简单的得1分；未响应该项内容的不得分。 |
| 3.6 | 重难点分析 | 3 | 对项目的重点难点分析以及应对处理的方案进行综合评分：方案内容非常完整、合理、可行性强的得3分；方案内容较完整、较合理、可行性一般的得2分；方案内容粗糙、不合理，可行性较差的得1分；未响应该项内容的不得分。 |
| 4 | 质量及安全保障措施 | 3 | 根据项目需求，就供应商提供的质量及安全保证措施进行评分：质量及安全保证措施内容完整、合理、可行性强的得3分；质量及安全保证措施内容较完整、较合理但可行性一般的得2分；质量及安全保证措施内容粗糙、缺乏逻辑合理性，可行性相对较差的得1分；未响应该项内容的不得分。 |
| 5 | 服务时间 | 6分 | 服务时间，以承诺函为准 |
| 5.1 | 服务响应时间 | 3 | 服务需求提出后3小时内响应的，得3分；12小时内响应的，得2分；24小时内响应的，得1分；超过24小时的不得分（注：提供服务承诺函，加盖公章） |
| 5.2 | 故障响应时间 | 3 | 故障发生后1小时响应并处置的，得3分；3小时内响应并处置的，得2分；6小时内响应并处置的，得1分；超过6小时的不得分（注：提供故障解决承诺函，加盖公章） |

（四）价格分： 10分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除（本项目标的产品需求明确的所属行业为 软件和信息技术服务业  ）

（1）本项目对小型和微型企业产品给予  10  %的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予   10  %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予  10  %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予  3   %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

（六）成交供应商的确定

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

磋商小组对成交候选人报价总表和分项报价明细表进行审核，应审核供应商报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为成交候选人的，应重点审核分项报价明细表是否有重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请成交候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商成交候选人资格。

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照现场抽签方式确定成交人。

（七）采购代理机构宣布评审结果。

（八）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在南通市崇川区人民政府网-政府采购与工程招标栏公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放成交通知书

成交通知书发放条件和途径：发布成交结果公告的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交人发放成交通知书。领取地址： 南通市崇川区光明南路2号江城大厦3幢3层 ，电话：  0513-80100639、18806297798 。

成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

八、其他注意事项

1、在磋商响应、评审时间，供应商不得向磋商小组询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

2、磋商小组不得向供应商解释落标原因。

3、在磋商响应、评审过程中，如果供应商联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止磋商或评审。

4、凡在磋商响应、评审过程中，已提示是否异议的事项，供应商当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购单位需在《成交通知书》发出之日起15日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式  陆  份，采购人、供应商各  贰  份，崇川区审批局、崇川区财政局政府采购科各一份；同时，采购合同需在合同签订之日起2个工作日内进行合同公告。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

六、合同主要条款

崇川区智慧城市三维数字孪生(数字地图)服务

- 合同书

根据《中华人民共和国民法典》及  崇川区智慧城市三维数字孪生(数字地图)服务[采购编号：CCCG2023075]  的采购结果、采购文件及乙方的响应文件，经双方协商一致，签订本合同。

甲方：南通市崇川区区域社会治理现代化指挥中心；

成交供应商（或称乙方）：                    ；

签订时间：2023年 月  日

签订地点：                                  。

- 第一条 合同文件

1.合同文件适用法律适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2.合同文件组成和解释顺序

2.1合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1合同主要条款

2.1.2合同一般条款

2.1.3洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4成交通知书、招标采购文件和投标文件

2.1.5标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2合同主要条款的效力优于合同一般条款的效力

3.合同文件使用文字

3.1合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

- 第二条 标的一般条款

4.完整的知识产权：对于提供的标的服务，乙方应当拥有完整的知识产权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利的义务。

5.质量保证：由乙方按采购文件要求和本合同招标采购乙方的响应文件，乙方自行制定服务方案，并提供服务质量、标准、合同执行期间按此服务标准执行。

- 第三条 对服务质量提出异议的时间和办法

6.乙方在履约期间，若甲方认为乙方的服务质量未达到合同规定的。

7.如甲方在服务评价后既不出具服务合格证明又未提出书面异议的视为乙方所提供的标的服务符合合同规定。

8.乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 第四条 合同标的

9.合同标的服务：为甲方提供崇川区智慧城市三维数字孪生(数字地图)服务，乙方负责提供崇川区全域二、三维地图数据。

9.1数据服务内容：乙方提供符合崇川区数字政府建设要求的地理空间数据服务。

9.1.1影像数据服务：优于5cm影像地面分辨率。

9.1.2倾斜摄影数据服务：优于5cm影像地面分辨率。

9.1.3电子地图数据服务：亮白、蓝黑格式电子地图，电子地图按照《地理信息公共服务平台电子地图数据规范》（CH/Z9022-2011）进行地图分级。

9.1.4专题数据图层发布：将崇川区范围的公共地名地址数据、网格数据等采购人提供的相关数据制作图层并发布，与地理空间数据的关联呈现。

注：以上数据资源，供应商应按《中华人民共和国测绘法》、《江苏省测绘地理信息条例》、《江苏省测绘地理信息市场管理规定》等法律法规提供服务。

9.2 地理空间数据接口开发：根据甲方应用需求，对地理空间数据进行收集、处理并发布相应数据接口，配合第三方系统实现地理空间数据的调用。

9.2.1 开发并发布城市部件、地名地址数据接口。在区电子政务网内，对崇川区城市部件数据进行本地化部署，开发并发布地名地址库数据接口。对南通市公共地名地址服务平台中崇川区的地名数据、地址数据进行治理，形成崇川区地名地址库数据，进行区级本地化部署，发布数据接口服务。

9.2.2开发并发布区域边界数据接口。对崇川区、街道、村（社区）、网格四级区域边界数据进行治理并发布数据接口，准确反映各级管理边界。

9.2.3根据甲方提供的其他数据，开发并发布相应数据接口。地图应用需求提供原则上以《崇川区智慧城市和政府投入信息化项目建设计划》为依据

9.3提供空间分析接口开发和数据服务的标准

9.3.1提供输入坐标点计算所在管理区域的软件接口。

9.3.2提供输入坐标点获得所在管理区域空间范围和属性信息。

9.3.3提供数据接入的标准规范。

9.4地理空间数据服务管理平台：提供地理空间数据服务管理平台，对各类地理空间数据服务进行管理，为崇川区各单位提供相应的地理空间数据服务。

9.5服务保障

9.5.1保障本项目地理空间信息系统的正常运行，如出现故障，须在规定时间内处理，不可抗力因素除外。

9.5.2提供地理空间数据服务使用说明和技术保障。

- 第五条 合同价款和支付

10.本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.合同价款由“数字地图服务”和“地理空间信息系统信创环境搭建费”两部分组成。

11.1（合同价格按本项目采购成交价格执行）合同价款为人民币     圆（¥    元）。其中：“数字地图服务”费用为人民币       圆（¥    元），“地理空间信息系统信创环境搭建”费用为人民币      圆（¥    元）。

11.2合同价款包括：合同价款是完成本合同标的服务工作所需的一切费用，包含但不限于如人工、专用设备及其备品、备件、易耗品耗材、通讯和专用工具费用、税费、运输、保险、检测验收、技术评审、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任。

12.付款步骤：

12.1按照《关于进一步促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（通财购〔2020〕39号）第九条之规定，在合同签订生效，甲方自收到乙方合格发票后的15日内，支付合同价款总额的10%，，即人民币       圆（¥    元），作为项目实施的预付款。

12.2乙方完成“地理空间信息系统信创环境搭建”并经验收合格，甲方自收到乙方合格发票后的15日内，支付合同价款的40%。即人民币       圆（¥    元）。

12.3乙方“数字地图服务”合同履行期满，甲方组织专家进行服务评价，经服务评价合格后，如无违约扣除费用，甲方自收到乙方合格发票后的15日内，一次性支付合同价款的余额，即人民币       圆（¥    元），合同价款支付完毕。

12.3.1如有违约行为，甲方按扣除违约金（注：违约金一般不超过地图数据服务部分合同金额的10%。）后的合同余款金额，在收到乙方合格发票后的15日内一次性支付，合同价款支付完毕。

12.4付款时乙方须按付款步骤，分别提供合格发票以及甲方盖章后的服务评价合格证明。

12.5付款方式：银行转账。

12.6因本合同标的服务期为3年，在首年度合同履行完成且合同价款支付完毕后，服务期内第二、三年的年度“数字地图服务”合同的合同价款为本合同中的“数字地图服务”费用，即人民币       圆（¥    元），且第二、三年的年度“数字地图服务”合同价款中包含信创环境的免费运维。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款中“服务费用”比例的，采购人可不按上述条款规定，付款方式以最终签订合同为准。

- 第六条 数字地图服务范围

13.本合同标的服务范围为崇川区全域（以区资规局发布地图范围为准）以及边界向外200米。

- 第七条 服务要求

14.结合崇川区实际，以“时空数据”为底座，聚焦实用、系统谋划、循序渐进原则，立足实战实用实效，实现数据共享、预警预判、联动指挥、行政问效功能，并定期对崇川区二、三维地图数据进行更新，通过开展地理空间数据更新、接口开发、地图发布等工作，提供符合崇川区数字政府建设和区域治理需求的二、三维地图应用服务，为相关部门专题应用提供地理空间数据服务支撑。

- 第八条 环境部署要求

15.地理空间信息系统信创环境构建。在现有硬件资源、网络环境基础上完成数字地图服务信创环境的搭建，乙方对地理空间数据进行部署并实现地图服务发布。服务期内，地图服务所需的系统组件由供应商免费提供并负责维保。包括但不限于提供 4 套正版操作系统和 1 套正版数据库系统（均须包含三年原厂维保升级服务），操作系统和数据库须符合信创要求，并与甲方提供的服务器等硬件完成功能适配。

15.1现有硬件资源、网络环境

15.1.1硬件资源现状：

15.1.1.1甲方提供4台符合信创要求的服务器用于地图服务所需硬件资源支撑，分别是2台中科可控图形处理服务器X745-H30和2台中科可控H620-G30服务器。

15.1.1.2 X745-H30 GPU服务器主要配置：板载双口千兆RJ45网卡/Hygon7185*2/散热片*2/DDR4 32G*8/1.8TB 2.5寸10K 12Gb  SAS硬盘*4/MB 1.92T 2.5 -E3x4 R SSD*2 /2GB SAS12Gb 8 口RAID卡/RTX8000  48G显存 GPU卡*2

15.1.1.3 H620-G30服务器主要配置：板载双口千兆 RJ45 网卡/Hygon 7185*2数热片*2/DDR4 32G*4/4TB 3.5寸72K 6G SATA 硬盘*3 /480G 2.5 SATA 6G R SSD*2/2GB SAS 12G RAID卡

15.1.2网络环境现状：服务器部署在崇川区电子政务外网。

16.系统环境须达到相应网络安全等级保护要求。

17.信创环境搭建、地理空间数据部署、地图服务发布工作须在合同签订生效后的30个日历日内完成并通过甲方组织的专家验收。如无法按时完成，将视作不具备本项目服务能力，甲方有权终止并解除合同。

18.服务期满后，提供地图服务的地理空间信息系统不得撤回，甲方依然拥有该系统的使用权，直到地图服务停止应用。

- 第九条 更新内容及周期

19.更新内容及周期一览表

| 数据类型 | 数据内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 影像数据 | 航空影像数据 | 1）数据范围：崇川区全域及边界以外200米区域。 2）更新周期：对本辖区内地理空间发生重大变化的区域（如老旧小区改造、道路施工等工程导致道路、河流、建筑物等发生明显变化），每季度对地理信息数据更新1次。 |
| 电子地图 | 亮白底图 |  |
|  | 蓝黑底图 |  |
| 三维实景数据 | 倾斜摄影模型 |  |

- 第十条 服务时间

20.本合同标的“地理空间信息系统信创环境搭建”周期为合同签订生效后的 30 个日历天。

21.本合同标的年度“数字地图服务”的服务期 为3 年，即2023年  月起计，至2026年  月止。其中：

21.1首年度合同履行期限为采购合同签订生效，“地理空间信息系统信创环境搭建”完毕并经验收合格之日起计的1年（即12个月），即  2023  年   月   日起计，至2024  年  月  日止。

21.2本合同是服务期内的  第一  年的年度合同。

21.3本合同标的年度“数字地图服务”经服务评价合格且在服务期内下一年度财政预算下达后，签订服务期内第2年度“数字地图服务”的合同，并以此类推至服务期满。

21.4本合同标的合同价款包含地理空间信息系统信创环境搭建、地图服务两部分，续签的第二、三年度“数字地图服务”合同中的合同价款包含信创环境的免费运维。

- 第十一条 安全保密要求

22.乙方须与甲方签订保密协议，对项目所有信息负有保密义务，不得侵害、外泄或以任何直接或间接的方法使任何第三人知悉或使用。

23.乙方应当保证信息介质的使用安全，做好介质的管理工作，不能随意摆放、存放或留置。

24.乙方应保证在参与甲方工作过程中，严格遵守关于网络安全的相关规定，所使用的电脑软、硬件设施均应满足甲方的安全要求。

25.乙方履行完甲方委托的工作时，要销毁工作期间使用的相关纸质文件和电子文档，不能保存相关文件。

- 第十二条 服务标准

26.合同标的服务需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，包含但不限于：

26.1《中华人民共和国测绘法》；

26.2《江苏省测绘地理信息条例》；

26.3《江苏省测绘地理信息市场管理规定》；

26.4《地理信息公共服务平台电子地图数据规范》（CH/Z9022-2011）。

- 第十三条 标的验收

27.信创环境搭建验收：本合同标的“地理空间信息系统信创环境搭建”完毕，甲方组织专家，按合同标的服务需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范进行验收，并根据验收结果支付合同标的相应的合同价款。

28.服务评价：在每年度服务期结束前1个月，甲方组织专家对乙方的年度服务情况进行评价，主要对照服务需求评价服务工作完成情况，查看服务台账、服务记录、甲方评价等。甲方根据专家评价意见结果，合格即支付合同价款，若乙方未达服务要求，视作违约，出现该情形的，甲方有权扣除最高不超过合同价款中年度“数字地图服务费”金额的10%作为违约金。

- 第十四条 违约责任

29.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

30.甲方违约责任

30.1 在合同生效后，甲方要求取消服务的，应向乙方偿付合同价款中年度“数字地图服务费”的10%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

30.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

31.乙方违约责任

31.1乙方不能按时提供服务从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

- 第十五条 不可抗力

32.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

33.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

34.不可抗力约定

34.1合同一方因不可抗力（或甲、乙双方不能预见、不能控制的其他原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履约后发生不可抗力的，不能免除相应责任。

34.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当不晚于不可抗力事件发生之时起 4 小时内及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合同期限内提供证明。

- 第十六条 合同的解除和转让

35.合同的解除

35.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

35.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

35.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

35.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

36.解约影响：在本合同终止时甲乙双方已发生而尚未了结的任何债务，或在本合同终止时由于一方违约而发生的另一方的任何法定或者本合同下的救济手段，包括损害赔偿请求权，均不受本合同终止的影响。

37.合同的转让：合同的部分和全部都不得转让。

- 第十七条 争议解决

38.凡因本合同引起的或与本合同相关的任何争议，甲乙双方应通过友好协商解决。如协商不能解决，应向甲方所在地的法院提出诉讼。

- 第十八条 履约保证金

39.乙方凭本合同计划采购活动的成交通知书和已经缴纳合同价款  10%  ，即人民币      圆（¥    元）的履约保证金凭证，与甲方签订合同。

40.缴纳履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、履约保证金保险  等非现金形式。

41.退还履约保证金时间：乙方在规定的30日历天内完成“地理空间信息系统信创环境搭建”，经验收合格之日起计的15日历天内。

42.退还履约保证金方式：银行转账。

43.退还履约保证金条件：乙方在按要求保质保量的合同中的“地理空间信息系统信创环境搭建”并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还履约保证金。

44.不予退还履约保证金的情形：乙方无法在合同签订生效后的30个日历日内完成“地理空间信息系统信创环境搭建”并通过甲方组织的专家验收，将视作不具备本合同服务能力而导致违约，履约保证金作为违约金，甲方全额不予退还，同时甲方有权终止并解除合同并追索全额合同预付款，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

- 第十九条 合同生效及其他

45.本合同自双方法定代表人或者委托代理人签字且加盖双方公章之日起生效。

46.本合同一式陆份，甲乙双方各持 贰 份，崇川区审批局、崇川区财政局政府采购科各一份，每份合同均具有同等的法律效力，电子扫描件具有同等法律效力。

47.合同的部分和全部均不得转让。

48.本合同附件以及本合同在执行过程中出现的未尽事宜经双方友好协商并达成补充内容或修改方案，构成本合同附件的整体，与本合同具有同等法律效力。

49.乙方法定代表人（或负责人）全权授权委托（姓名：     职务：      身份证号码：__________）代表乙方与甲方进行洽谈和签署文件等处理本合同约定的服务工作有关的所有事务。在本合同履约过程中，该被授权人的一切行为，均代表乙方，与乙方的行为具有同等法律效力。

50..未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及相关法律、法规之规定解释。

……以下无正文……

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位名称：南通市崇川区区域社会治理现代化指挥中心 | 单位名称： |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号 |
| 日期： | 日期： |

- 第六部分  质疑提出和处理

质疑函格式参见附件。

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人和采购代理机构有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人、采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1.采购人、采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，需告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，不予受理。

3.采购人、采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

4.采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）采购人、采购代理机构受理质疑和答复相关咨询，联系电话详见采购公告。

第七部分  响应文件组成

响应文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，相关格式参见附件。

一、资格审查文件（不能出现报价、商务技术标）

- 供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件；

- 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（代理机构现场查询，截图留存并归档）；

- 供应商信用承诺书；

- 磋商公告资格要求提供相应的佐证材料；

- 其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术文件（不能出现报价）

- 供应商情况一览表；

- 商务部分正负偏离表；

- 技术部分正负偏离表；

- 响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

- 现场勘察承诺函（如有）；

- 商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

- 供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

三、报价文件

1、报价总表；

2、分项报价明细表；

3、中小企业声明函（如有）；

4、残疾人福利性单位声明函（如有）；

5、监狱企业的证明（如有）。

附件1

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供磋商代表本人身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

供应商情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 响应 产品 情况 | 本次响应 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其磋商资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

附件6

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

现场勘察承诺函

- （采购人）    ：

- 依据贵单位________（采购项目名称、项目编号)项目采购文件的要求。我方已于202  年__月__日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

- 1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的供货及安装现场、施工环境、现场周围交通道路等所有情况。

- 2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

- 3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求。

- 响应供应商：（加盖公章）

- 法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

- 年  月  日

- 注：本项目竞争性磋商响应文件中无须提供《现场勘察承诺函》。

附件9

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 磋商首次报价总表 |  |
| --- | --- |
| 磋商货物、服务名称 | 报价 |
| 1、数字地图服务费 |  |
| 2、地理空间信息系统信创环境（不含硬件服务器）搭建费 |  |
| 磋商总报价（合计） | 大写： 小写：元（人民币） |

日期：

| 以下为竞争性磋商评审活动现场填写 |  |
| --- | --- |
| 磋商最后报价总表 |  |
| 磋商货物、服务名称 | 磋商总报价 |
| 1、数字地图服务费 |  |
| 2、地理空间信息系统信创环境（不含硬件服务器）搭建费 |  |
| 磋商总报价（合计） | 大写： 小写：元（人民币） |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商参与任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

3、“磋商最后报价总表”将在竞争性磋商评审活动现场填写，响应文件密封提交时只需填写磋商首次报价总表。

4、本项目最后报价仅接受等于或低于供应商的首次报价，否则作无效磋商响应处理。

5、一旦成交，最后报价即为本竞争性磋商项目的成交价，竞争性磋商响应报价明细表内各分项报价按等比例下浮。

附件10

分项报价明细表（服务类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

- 附件11

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件12

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件13

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 附件14

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：              邮编：      邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。