宝钢路9号1#厂房生产设备拆卸、组装、运输及堆放工程

招标文件

（工程量清单计价）

项目编号：ZRNT20250085

招　标　人：南通市城镇房地产开发有限公司

招标代理人：江苏中润工程建设咨询有限公司

日      期：二〇二五年五月

# 工程招标文件备案表

编制人： 日 期：2025年5月26日

招标人（盖章） 法定代表人（签字或盖章） 招标代理机构（盖章） 法定代表人（签字或盖章） 日 期：2025年5月26日

# 第一章  投标人须知及投标人须知前附表

## 一、投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 宝钢路9号1#厂房生产设备拆卸、组装、运输及堆放工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 宝钢路9号 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 594987.73元 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 1.1 | 工期要求 | 计划开工时间：2025年06月 计划竣工时间：2025年07月 项目工期 30日历天 （具体开工时间以发包人签发的开工通知书为准） 风险提示1.因本工程内所有设备均为法院查封设备，在拆卸、组装过程中不得造成设备损坏，影响其功能无法正常使用。如造成损坏进行双倍赔偿。2.具体进场施工时间以法院执行通知书送达时间为准，如原有厂家在法院规定期限内对厂房内设备自行拆除则此项目取消，因此产生的所有费用由施工单位自行承担，甲方不对产生的损失承担任何赔偿责任。 |
| 7 | 1.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 8 | 1.2 | 招标范围 | - 1.完好地拆除厂房内现有生产设施设备（设备详见工程量清单）； - 2.将拆除的设备安全地运往场地堆放； - 3.堆放场地的平整、混凝土场地（该地块内未开发用地，约50亩地）； 本工程分为一个标段，具体详见工程量清单中所示的内容。 |
| 9 | 16 | 工程报价方式 | 采用固定总价报价 |
| 10 | 12 | 投标有效期 | 45 日历天（从投标截止之日算起） |
| 11 | 13 | 投标保证金额 | 人民币 15000.00元（递交方式：银行汇票或见索即付银行保函或保险形式，并非将保证金打入指定账户，在开标时和投标文件同时递交，请勿和投标文件密封），具体要求详见“二、投标须知”第13条） |
| 12 | 6.2 | 提交疑问材料 时间及方式 | 如有疑问需要招标人澄清应在2025年06月03日17时00分前以电子文件形式（不具单位名称、不加盖单位公章）发送至指定邮箱（526134514@qq.com）向招标人提出，招标人予以解答，解答的内容将在“南通市崇川区人民政府网-公示公告板块”公布。 |
| 13 | 4 | 踏勘现场答疑时间 | 投标人自行踏勘现场 答疑提交截止时间：2025年06月03日17时00分 |
| 14 | 18.2 | 招标控制价编制依据 | 招标控制价编制执行： （1）本工程施工图及工程量清单； （2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； （3）《江苏省建设工程费用定额》2014年版； （4）《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版)、《江苏省安装工程计价定额》2014年版； （5）省住房和城乡建设厅关于发布2025年上半年建设工程人工工资指导价的通知（苏建价函〔2025〕66号）； （6）《省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》苏建价〔2016〕154号文； （7）《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建价〔2018〕298号文； （8）《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价〔2019〕178号文； （9）《南通建设工程造价信息》2025年第4期； （10）答疑、补充通知或澄清文件。 |
| 15 | 18.3 | 公布的招标控制价文件组成 | 建设项目招标控制价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、材料价格表。 |
| 16 | 18.4 | 招标控制价公布时间 | 本工程招标控制价：594987.73元。 招标控制价文件同招标文件同时在“南通市崇川区人民政府网-公示公告板块”中发布。 |
| 17 | 20.1 | 投标文件份数 | 纸质文件正本壹份 中标单位在领取中标通知书前再提供完整的投标文件(贰份资格审查文件、贰份技术标文件、贰份商务标文件） 电子投标文件盘壹份。电子投标文件光盘单独密封，封袋上加盖投标人单位公章。 投标人提供的纸质投标文件与电子投标文件（刻录于普通光盘）必须保持完全一致。 |
| 18 | 21 | 投标文件提交地点及截止时间 | 收件人：江苏中润工程建设咨询有限公司 截止时间：2025年06月20日14 时00分； 提交地点：崇川区崇川路1号建发集团2楼会议室； |
| 19 | 24 | 开 标 | 开标时间：同投标文件提交截止时间 开标地点：同投标文件提交地点 |
| 20 | 25 | 评标委员会 | 评标委员会由 5人或5人以上单数构成。 |
| 21 | 35 | 履约担保金额 | 履约保证金的形式：银行转账或现金或见索即付保函等形式。具体形式由中标单位与招标人确认后进行缴纳。 履约保证金：投标人提供的履约保证金为合同价的 10% 。招标人发出中标通知书后5个工作日内，中标人应向招标人递交履约保证金，否则招标人有权按中标人自动放弃中标资格处理，同时投标保证金不予退还，该金额不足以弥补给招标人造成的直接和间接损失的（包括但不限于二次招标发生的招标费用、中标差价、招标代理服务费等），中标人应予补足。 |
| 22 | 招标单位 |  | 招标单位：南通市城镇房地产开发有限公司 地址：城港路28号 联 系 人：俞先生 联系电话： 15051254212 |
| 23 | 招标代理单位 |  | 招标代理机构：江苏中润工程建设咨询有限公司 地址：南通市崇川路58号产业技术研究院9号楼1004室 联系人：王工 联系电话：0513-55887688、13906272111 |

## 二、投标须知

## （一）总 则

1.工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

1.2招标范围：见本须知前附表第8项。

1.3现场条件：

(1)施工现场拆迁及平整情况： 现貌。

(2)施工用水、电：由投标人自行考虑，费用综合考虑到工程报价中。

(3)场内外道路：现貌，场地自行平整，费用综合考虑到工程报价中。

(4)其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。

中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

投标人务必自行认真踏勘现场条件，进一步获取所需信息，一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用。

1.4承包方式说明：

工程发包范围内的包工、包料（发包人供应或发包人另行发包的除外）、包质量、包工期、包安全、包文明、包处置、包风险等。

1.5按照《中华人民共和国招标投标法》《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用 公开招标、资格后审 招标方式，择优选定施工单位。

2.投标人资格要求

2.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉：

（1）企业资质条件：具有独立法人资格和 有效期内的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，且具备企业安全生产许可证；

（2）项目经理（项目负责人）资格：有效的市政公用工程专业贰级及以上注册建造师，并具备建筑施工企业安全考核合格证书(B证)，（注册单位为投标单位）。

特别提醒：①如本项目投标人拟派的项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求执行。②注册地为江苏省内企业的，如拟派项目负责人为二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可。

2.2以下条件属于资格审查的必要合格条件：

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；

（3）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

（4）拟派项目负责人为投标企业正式人员（投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书）；

（5）投标人不得存在下列情形之一：

①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

④与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的；

⑦因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的。

（6）投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果（指本项目要求资质）不处于不合格状态。

2.3本工程不接受联合体投标。

2.4具体要求详见本工程招标文件第二章中《资格审查标准汇总表》表。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

3.投标费用

- 3.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对下述费用不负任何责任。

- 3.2本项目招标代理费按4000元计取，评审费按实收取，由中标人支付，投标人综合考虑在报价内（不单列）。

4.踏勘现场

- 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

- 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场发生的一切费用。

- 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

- 投标人踏勘代表现场实地勘察时需携带营业执照副本复印件、《现场勘察承诺函》（格式见附件）、法定代表人的委托书及其身份证原件及复印件至现场勘察（联系人：梁工，联系电话：19269272293，由于现场处于停工、停产状态，厂房处于全封闭状态，投标人现场勘察时需提前联系现场人员方可进入厂房现场，如因未勘察现场所造成的一切损失由投标人自行承担），时间为公告发布之日至开标时间前一工作日上午8：30--11：30，下午2：00-5：00。

## （二）招标文件

5.招标文件的组成

5.1.招标文件包括下列内容：

第一章：投标须知

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：工程建设标准

第五章：图纸、技术资料及附件

第六章：投标文件格式

第七章：资格审查证明材料

第八章：技术标文件

第九章 工程量清单

5.2根据本章第6、7款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应在南通市崇川区人民政府网-公示公告板块随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)、招标控制价公示等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。

6.招标文件的澄清

6.1投标人从“南通市崇川区人民政府网-公示公告板块”下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。

6.2招标人不组织集中答疑，投标人如对招标公告、招标文件、工程量清单、图纸、标底、招标控制价等文件存在前后矛盾，部分条款说明不清、存在歧义、违反相关法律法规，存在限制性条款等有疑问的应在2025年06月03日17时00分前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱：526134514@qq.com（不具单位名称，不加盖单位公章），并于2025年06月04日17时00分前将解答内容（若有）以电子文档上传至“南通市崇川区人民政府网-公示公告板块”，请各潜在投标人在“南通市崇川区人民政府网-公示公告板块”自行下载。

在开标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。

6.3招标文件的澄清答疑将在投标人须知前附表规定的时间前，在“南通市崇川区人民政府网-公示公告板块”向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源。如果招标人在检查投标人提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据投标人所提问题对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人已作的补充和或修改)进行投标报价。

6.3投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。

6.4在投标截止时间3天前，招标人可以修改招标文件，并以电子文档形式在“南通市崇川区人民政府网-公示公告板块”发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，并且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

7.招标文件的修改

7.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经“南通市崇川区人民政府网-政府采购工程招标”（www.chongchuan.gov.cn）招标公告栏向所有投标人公示，并报招投标监管部门备案。

7.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。如果修改招标文件时间距投标截止时间不足5天，为保证投标人合理时间编制投标文件，招标人应合理延长递交投标文件的截止日期。

7.3本工程采用电子答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“南通市崇川区人民政府网-政府采购工程招标”（www.chongchuan.gov.cn）招标公告栏上公布的内容为准。招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时，以公示时间在后的文件为准。投标人应在投标截止时间前随时查看南通市崇川区人民政府网(www.chongchuan.gov.cn)中有关该工程招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。

## （三）投标文件

8. 投标人应认真阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为废标处理。

9.本工程投标文件由电子投标文件(光盘)、资格审查文件、技术标文件、商务标文件、资格审查文件原件包五部分组成，具体应包括以下内容：

9.1电子投标文件包括9.2.1 、9.2.2、9.2.3所有内容，投标人应将所有资料刻录于普通空白光盘。

9.1.1电子投标文件格式要求

- 应将9.2.1条所有资料原件扫描保存为JPEG图片格式或pdf格式；9.2.1条所有资料保存刻录于光盘中。提供资料扫描件均须完整的原件扫描，否则视为不实质性响应招标文件。投标人须对所提供资料的真实性承担相应的法律责任。

- 应将9.2.2条所有资料保存为office word 格式（.doc或.docx格式）；9.2.2条所有资料保存刻录于光盘中。

（3）商务标中已标价的工程量清单保存为EXCEL表格，除已标价的工程量外的其他文件资料应保存为office word 格式（.doc或.docx格式），9.2.3条商务标文件应保存刻录于光盘中。

光盘与纸质投标文件同时提交，并单独密封，封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。

9.2.1 资格审查文件包括内容：

(1)有效的法定代表人身份证明书原件；

(2)有效的授权委托书(如有授权)原件；

(3)有效的企业营业执照复印件；

(4)有效的企业资质证书复印件；

(5)有效的企业安全生产许可证复印件；

(6)拟派项目负责人有效的建造师注册证书复印件；

(7)拟派项目负责人有效的安全生产考核合格证（B证）复印件；

(8)拟派项目负责人为投标企业正式人员有效的证明材料复印件；

（投标企业必须提供：投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书）

(9)有效的诚信承诺书原件（详见第七章）；

(10)现场勘察承诺函（详见第七章）

（11）工程完工证明复印件（如有）；

拟派项目经理在崇川区范围内有在建工程的，虽然未正式竣工验收但工程确已完工的，必须有由建设单位出具“工程已完工，同意项目经理参加其他工程招投标活动”的证明。无此证明的一律做废标处理。证明格式详见第七章—工程完工证明

具体要求详见本招标文件第二章中附件《资格审查标准汇总表》。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

以上材料均须加盖投标单位公章，复印件为有效证明材料复印件，所有材料须统一密封在一个封袋中并编写材料目录，以便在开标时核查，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。

9.2.2 技术标文件：

（1）总体概述；

（2）人员配备；

（3）进度计划；

（4）关键施工技术；

（5）项目安全保证措施；

（6）保修期内保修方案；

9.2.3商务标

（1）投标函；

（2）已标价的工程量清单：投标总价、总说明、建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料(工程设备)暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算价表、计日工表、总承包服务费计价表、规费、税金项目清单与计价表等；

（3）计划投入的主要施工机械设备表、主要施工管理人员表。

9.3 资格审查文件原件包包括以下内容：

(1)有效的企业法人营业执照原件；

(2)有效的企业资质证书原件；

(3)有效的企业安全生产许可证原件；

(4)拟派项目负责人有效的建造师注册证书原件；

(5)拟派项目负责人有效的安全生产考核合格证（B证）原件；

(6)拟派项目负责人为投标企业正式人员有效的证明材料原件；

(7)工程完工证明原件（如有）。

以上原件密封在一个封袋中（以便在开标时备查），并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。本项提供材料内容前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

本项目资格审查以资格审查资料包的内容为准，招标文件中要求提交的资料请各投标人务必提供齐全，资格审查资料原件包仅做备查，仅在资料包内容存在字迹模糊、分辨不清等情形时予以查验。

10.招标文件提供的文件格式(第六章、第七章)投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

11.纸质投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样（本项目开标时仅需提供正本）。电子标书、资格审查文件原件包、资格审查文件、商务标分开装袋密封。

全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

13.投标保证金

13.1投标人必须按照前附表第11项规定于投标文件提交截止时间前将投标保证金缴纳凭证递交给招标代理查验；

①投标保证金（银行汇票形式）上必须注明收款人：南通市城镇房地产开发有限公司，用途： 设备拆除投标保证金；汇款人：投标单位名称。（账户名： 南通市城镇房地产开发有限公司，开户行：中国建设银行港闸支行，账号：3200164263605250 4846 ）。中标单位的投标保证金有效期在投标截止日后45天内有效，在缴纳履约保证金前，如投标保证金已失效，中标单位应主动延续投标保证金的有效期，否则招标人有权在保证金失效后取消中标人的中标资格，并自认定之日起一年内不得参与崇川区平台招标活动；

②投标保证金（见索即付银行保函或保险形式）开具对象应为南通市城镇房地产开发有限公司。投标保函（保险）上投保的投标保证金须在投标有效期内持续有效。

特别提醒：

（1）本工程投标保证金的形式为银行汇票或保函或保险形式（并非将保证金款打入指定账户）。若投标人以其他形式提交投标保证金的，其投标文件不予接收。

（2）保证金形式，收款人、用途、汇款人、保函或保险开具对象等必须符合招标文件规定，否则其投标文件不予接收。

（3）投标保证金（指：银行汇票）必须由企业法人基本存款账户汇出，否则不予接受。

（4）各投标人在递交投标文件的同时需递交投标保证金缴纳凭证：

A.以银行汇票形式提交投标保证金的，须提供汇票原件和基本账户开户许可证复印件（复印件须加盖单位公章，无须密封）或基本存款账户信息原件或复印件（复印件须加盖单位公章，无须密封）供招标人代表查验，否则其投标文件不予接收。

B.以保函或保险形式提交投标保证金的，须提供保函或保险保单供招标人代表查验，否则其投标文件不予接收。

14.投标保证金退还

14.1 未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还。

14.2 中标单位的投标保证金在施工合同生效后5日内予以退还。

14.3 投标人出现下列情况，其投标保证金一律不予退还。

14.3.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

14.3.2投标人存在《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标中串通投标和弄虚作假行为认定处理办法（试行）》（苏建规字〔2014〕2号）第四条、第五条、第六条、第七条规定的串通投标、弄虚作假等行为的；

14.3.3不同投标人的投标文件、已标价的工程量清单经清标软件分析，出现了评标委员会认为不应当雷同的情况（相同错误）的，且被评委认定为串标的。

14.3.4投标人已签订《诚信承诺书》（详见招标文件标准格式）的，自投标之日起，中标公示结束之日止，经举报或区招标监管机构（评标委员会）复核，有悖于《诚信承诺书》相关承诺的，且查证属实的。

14.4中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

14.4.1放弃中标项目的；

14.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

14.4.3除不可抗力情况外不执行本招标文件第一章第34条款、35条款的；

14.4.4不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

存在上述14.3--14.4行为的，招标人不退还投标保证金并上交国库，并自认定之日起一年内不得参与崇川区平台招标活动。参与投标的企业将视为遵守以上处理条款。

- （四）投标报价

15.投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、清洗、养护、验收、安全措施、技术措施，作为一名有经验的投标人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

招标文件后附的工程量清单标明的工程量清单表是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单，投标人应结合投标须知、投标须知前附表、合同条款、技术标准和要求与图纸一起阅读理解。

16.投标报价方式

16.1本项目采用 固定总价报价 。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。招标范围内的工程量按照响应报价一次性包定，结算时费用不调整。招标范围外的工程量风险由发包人承担，工程量按发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

16.2除下列条款中风险范围的内容可调整外，其余不可调整。

（1）工程变更；

（2）现场签证；

（3）暂列金额及暂估价；

（4）发承包人双方约定的其他调整事项。

16.3工程价款调整

详见合同条款。

17.投标报价的计价方法

按照“省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”苏建价〔2016〕154号文、省住房和城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知（苏建函价〔2018〕298号）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价〔2019〕178号、《建设工程工程量计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及相应补充规定和现行省、市有关规定。由招标人(发包人)提供工程量数量，投标人(承包人)自主报价确定工程造价的计价方式。

18．招标控制价

18.1本工程全部使用国有资金，实行工程量清单招标，招标人委托编制招标控制价。投标人的投标报价高于招标控制价的，招标人将作废标处理。

18.2招标控制价编制依据：

18.2.1本工程工程量清单。

18.2.2 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）；《江苏省安装工程计价定额》 （2014年）；《江苏省市政工程计价定额》（2014年）《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC 7-2012）；《建设工程造价咨询规范》（GB51095-2015）等国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额。

18.2.3人工工资执行《省住房和城乡建设厅关于发布2025年上半年建设工程人工工资指导价的通知》（苏建价函〔2025〕66号）；材料价采用《南通建设工程造价信息》（2025年第4期），若《南通建设工程造价信息》无信息价的材料价格，则按市场价执行。

18.2.4本工程采用一般计税方法，具体按“省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”苏建价〔2016〕154号文、省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知苏建函价〔2019〕178号文相关要求执行。

18.2.5本工程不可竞争费用项目及其费率详见下表：

| 序号 | 费用类别 | 费用名称 | 计费基数 | 拆除（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规 费 | 社会保险费 | A+B+C-D | 3.80 |
| 2 |  | 住房公积金 | A+B+C-D | 0.67 |
| 3 |  | 环境保护税 | A+B+C-D | / |
| 4 | 现场安全文明施工措施费 | 基本费 | A+B1-D | 1.50 |
| 5 |  | 扬尘污染防治增加费 | A+B1-D | 0.21 |
| 6 |  | 标准化增加费 | A+B1-D | / |
| 7 | 税 金 | 税 金 | 除税造价 | 9.00 |

注：1）计算基础：A为分部分项工程费，B为措施项目清单费用，B1为单价措施项目费，C其他项目费，D为除税工程设备费。

2）不可竞争费费率以网上发布的工程量清单文件中的费率为准。

3）其他有关费率以控制价文件为准。

18.2.6本工程执行《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》【2019】第19号。

18.3 招标控制价文件组成。

招标人公布的招标控制价应当包括单位工程招标控制价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、相关说明以及招标价调整等系数的取值。

18.4 公布招标控制价时间。

招标控制价和招标文件同时在“南通市崇川区人民政府网-公示公告板块”招标公告上发布。

18.5 招标控制价异议处理：

投标人对招标控制价有异议的，应在控制价发布后2日内向招标人书面提出；招标人不答复或对招标人答复不满意时，投标人可按规定程序向工程所在地造价管理机构投诉。具体请参照通建工〔2014〕369号文。

招标人根据招标控制价复查结论需要重新公布招标控制价的，其最终公布的时间至招标文件要求提交投标文件截止时间不足3天的，将相应延长投标文件的截止时间。

18.6各投标人在投标报价前，应仔细踏勘现场。一旦进入报价程序，即表示已完全了解情况，认可标的现状，愿意承担相应责任，并不得以标的面积数据，设备种类及数量等差异向招标人提出任何针对投标结构的异议，招标人不承担标的瑕疵担保责任。施工中出现拆除及处置项目清单与现场不符或拆除及处置项目清单不全面的，以现场为准，结算时一律不作调整。

18.6.1投标响应人在本工程实施周围建筑物、构筑物、电力、通讯等一切设施的安全防护措施应作充分估价，以后工程实施过程中，招标人概不负责相关费用，如造成周边任何设施损失，一切责任由中标人自负。

18.6.2投标响应人根据标的物的现状，对现有标的物拆除物残值、拆除处置所发生的费用、拆除处置后平整场地费用及覆盖防尘网等费用进行合计总价报价。拆除施工过程中的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、保险费、规费、税金等全部拆除及处置费用，以及综合考虑安全文明施工费、赶工措施费、已完工程及设备保护费、临时设施费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费等措施费用和潜在的各种风险皆由投标人承担。

18.6.3投标人在报价时必须考虑将招标范围内的所有建筑物、构筑物的拆除包括安全文明措施费、渣土处置费、渣土运输费、扬尘控制费、扬尘监控费、防尘网覆盖费（含管控措施费）、建筑垃圾清理费、清运费、固废分类及运输、处置费、与本工程相关的各部门（含政府相关部门及其他非政府相关部门）手续办理费用、弃运地点均由投标人自行考虑并承担上述所有费用。

18.6.4场地清理要求平整、干净、无杂物，清理标准以达到招标人要求为准。

18.6.5施工过程中用水、用电由各投标人自行考虑并承担相应费用。

18.6.6工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中。

18.6.7厂区整体拆除前，必须制定全面的整体拆除方案、安全方案、处置方案、应急预案、风险控制措施等相关方案组织专家评审直至通过评审后，并办好相关备案手续后方可进场施工。各投标人在投标时应充分考虑为完成本工程拆除、处置所需的施工方案编制费用、专家评审费用等所有费用，投标人均应综合考虑在投标报价中。

18.6.8本工程所产生的垃圾（含拆除物等垃圾）由施工单位负责清理运出施工现场，并负责整个工程的最后清理保洁等，招标人对施工单位的任何误解概不负责。

18.6.9本工程所有机床设备，具体设备规格尺寸、吨位大小，涉及到人工+各种机械配合拆除及运输，均由投标人自行勘察现场综合将所有费用考虑在此项报价当中，结算不作调整。

18.6.10若在拆除过程中造成设备损坏，按照设备采购价进行三倍赔偿。

18.6.11厂房内所有设备需全部拆除，部分未登记在册设备也需拆除，拆除结束后施工单位需要对厂房进行清理、打扫，达到招标人要求使用、交付标准。

19.作为一个有经验的承包商，投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生项目范围内造成环境污染的及对周边相关构筑物、设施损坏的，承包人必须承担经济和法律全部责任，负责更换或修复直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由投标人承担，发包人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。

- （五） 投标文件的密封和递交

20.投标文件的密封与标志

20.1 本工程投标文件由电子投标文件（光盘）、资格审查文件、技术标文件、商务标文件、资格审查文件原件包五部分组成。

20.1.1 电子投标文件（光盘）包含内容详见本招标文件第9.1条款。

20.1.2 纸质投标文件由资格审查文件、技术标文件、商务标文件、资格审查文件原件包四部分组成。

纸质投标文件与评标时的电子投标文件应保持完全一致。

20.2 电子投标文件，应按照本文件第9.1、9.1.1条款规定的内容、格式制作电子投标文件光盘。电子投标文件光盘壹份，电子投标文件光盘单独密封，封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。另须在封袋上标明“电子投标文件光盘”，同时还要写明工程名称及投标人名称。

20.3 纸质投标文件由资格审查文件、技术标文件、商务标文件、资格审查文件原件包四部分组成。资格审查文件原件包壹份；资格审查文件壹份；技术标文件壹份；商务标壹份。资格审查文件原件包、资格审查文件、技术标文件、商务标文件分别标明“正本”。中标人在领取中标通知书前再提供完整投标文件（资格审查文件肆份，技术标文件、商务标文件肆份）。

资格审查文件原件包、资格审查文件、技术标文件、商务标文件四部分，必须分袋密封，并在封袋上加盖投标人单位公章和单位法定代表人章，另须在封袋上标明“资格审查文件原件包” 或“资格审查文件”或“技术标文件”或“商务标文件”，同时还要写明工程名称。

20.4 所有投标文件的密封袋上均应加盖投标人公章和法定代表人印章。投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

20.5 投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

21.投标文件的递交

21.1投标人应在投标人须知前附表第18条规定的投标文件递交截止时间之前完成电子投标文件、纸质投标文件的递交。招标人延长递交投标文件截止时间的，招标人与投标人在原投标截止期的全部权利、义务、责任将适用于延长后新的投标截止期。

21.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

22.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

- （六） 开标、评标和定标

23.本工程评标、定标办法采用下列  23.3 种方式

23.1.价格单因素评标办法

23.2.含施工组织设计的价格单因素评标方法

23.3综合评估法

24.招标人按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，由招标人代表或代理机构检查投标文件的密封情况

25.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

26.凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

26.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

26.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）的；

26.3如投标函加盖企业委托代理人印章（或签字）的，委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

26.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；拟派的项目负责人为一级建造师的，但未根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40 号)文件要求使用并提供电子证书的；注册地为江苏省内的企业，如拟派项目负责人为二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可。

26.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；（本项目不适用）

26.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；（本项目不适用）

26.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的（本工程不接受联合体）；

26.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；（本项目不适用）

26.9联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；（本项目不适用）

26.10投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标文件设定的期望值的；

26.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

26.12与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

26.13与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

26.14与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

26.15未按招标文件要求提供投标保证金的；

26.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

26.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

26.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

26.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

26.20未按招标文件要求提供电子投标文件；

26.21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

26.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

26.23不符合招标文件有关暗标的要求。

26.24纸质投标文件、电子投标文件未按照招标文件规定密封、分装的。

26.25不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑、不同投标人的投标文件的编制者为同一人的，在作废标处理的同时，按照招标文件第一章第14款处理；

26.26投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑企业资质动态监管结果（本项目资质要求） 处于不合格状态的。

27.评标、定标工作由招标人或代理机构组织进行。

28.投标文件的澄清

28.1在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

28.2书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

29.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

30.投标报价可以四舍五入到“元”。

31.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

32.评标委员会在评标工作完成后，将在评标报告之外按照统一格式公布评标结果公开的内容，在中标结果公示的同时一并在“南通市崇川区人民政府网-公示公告板块”公示，公布的时间为三日。

- （七）授予合同

33.中标人需在中标公示后中标通知书发放前，及时向招标人提供招标项目的项目部组成人员表，招标人按合同相关要求对其人员进行考核。如若招标人项目组成人员不到位或考核不合格，招标人有权要求中标人其更换人员并按合同相关条款进行处罚。

34.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.中标通知书发出后中标人应按本须知前附表第21项规定的金额向招标人提交履约担保，担保的形式为银行转账或现金或保函等形式。

36.若中标人不能按本须知第34条、35条款的规定执行，招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目及签订合同的权利，并没收其投标保证金，中标人的行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。中标人由第二中标候选人替补，以此类推。

37.中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意。

- 第二章评标办法

- （综合评估法）

本项目采用综合评估法评标，先对投标人资格审查材料进行审查，各投标人只有在通过资格审查后方可参与后续评审。具体资格审查及评标细则如下：

一、评标程序

资格审查开标→资格审查评审→技术标开标→技术标评审→商务标开标→商务标评审→确定中标候选人

当出现招投标当事人的质疑、投诉以及评委评审和计算存在错误情形的,除计算错误外其他情形不再重新确定。

二、评审标准

评标委员会将按评审标准、资格评审标准的合格条件，对各投标人递交的资格审查书面资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

1.资格符合性评审

资格审查标准汇总表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人需提供的材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明 | 有效的法定代表人身份证明书 | 法定代表人身份证明书原件（格式见第七章） |
| 2 | 授权委托书（如有授权） | 有效的授权委托书(如有授权) | 授权委托书原件（如有，格式见第七章） |
| 3 | 具有独立订立合同的能力 | 有效的营业执照 | 有效的企业营业执照复印件 |
| 4 | 企业资质类别等级 | 有效期内的市政公用工程施工总承包三级及以上资质 | 同时提供有效的企业资质证书复印件 |
| 5 | 企业安全生产许可证 | 企业具备安全产生条件，并取得安全生产许可证。 | 有效的安全生产许可证复印件 |
| 6 | 拟派项目负责人资质等级 | 有效的市政公用工程专业贰级及以上注册建造师 | ①有效的建造师注册证书(注册在投标人单位)复印件； 特别提醒：①如本工程投标人拟派项目经理为一级注册建造师的，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目经理的资格不符合要求。②注册地为江苏省内的企业，如拟派项目负责人为二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可。 |
| 7 | 拟派项目负责人安全生产考核 | 拟派项目负责人具有有效的建筑施工企业安全生产考核合格证书（B证） | 有效的安全生产考核合格证（B证）复印件(注册在投标人单位) |
| 8 | 拟派项目负责人为投标企业正式人员 | 投标企业与其双方签订的有效劳动合同书； | 有效的劳动合同书复印件 |
| 9 | 拟派项目负责人无在建工程 | 项目负责人必须符合下列条件： ①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 ②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 | ①诚信承诺书原件（详见第七章） ②工程完工证明复印件（如有）（详见第七章“工程完工证明”） |
| 10 | 建筑企业资质动态监管均不处于不合格状态。 | 投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑企业资质动态监管（指本项目要求资质）不处于不合格状态。 | 根据苏建招办(2022)2 号文要求,投标人在本招标项目投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质（特指：本项目招标文件要求资质）动态监管结果不处于不合格状态。 |
| 11 | 诚信承诺书 | 有效的诚信承诺书原件（详见第七章） |  |
| 12 | 现场勘察承诺函 | 格式详见附件。 |  |
|  | 备注： 1.资格审查阶段，评标委员会根据资格审查标准、资格审查条件、“资格审查文件”“资格审查文件原件包”中的资料进行资格评审，请投标人按照本招标文件要求准确提供全部资料，否则作废标处理。资格审查文件原件包仅做备查，仅在资格审查文件内容存在字迹模糊、分辨不清等情形时予以查验。如评标委员会要求提供原件，不能提供者，资格审查不予通过。 2.以上1-12中任何一条不符合要求的，则资格审查不通过。且上述序号3-9提供有效原件复印件并加盖单位公章，同时须提供原件备查，否则资格审查不通过；投标文件副本中可用复印件并加盖单位公章，否则资格审查不通过。原件因年检无法带来的，须出具年检行政主管部门“年检证明”材料，否则后果自负。 3.如法人名称和法定代表人姓名发生变化，请提供相关证明。否则，资格审查不通过。 |  |  |

本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与技术标的评审。

2.技术标文件（满分30分）

| 序号 | 评标项目 | 评分要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 总体概述 | - 根据投标人对本项目的理解和总体实施思路制定的方案科学可行、针对性强，进行打分，缺少相应内容的评审要点不得分 | - 3.5-5分 |
| 2 | - 人员配备 | - 项目经理、安全员、施工员配备计划（承诺书） | - 2.1-3分 |
| 3 | - 进度计划 | - 需结合项目的特点、施工的条件、建筑物的总平面布置、周围环境部署、施工总体计划、施工先后顺序、关键线路的逻辑工期目标及工期保证措施等因素。 | - 2.1-3分 |
| 4 | - 关键施工技术 | - 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | - 4.9-7分 |
| 5 | - 项目安全保证措施 | - 根据投标人针对本项目编制的项目安全保证方案的安全管理制度健全，安全保证方案科学完善、针对性强进行评分，缺少相应内容的评审要点不得分 | - 4.9-7分 |
| 6 | - 保修期内保修方案 | - 根据投标人针对本项目编制的项目保修方案科学完善、针对性强进行评分，缺少相应内容的评审要点不得分 | - 3.5-5分 |
| 1.对于技术标中，除缺少相应内容的评审要点不得分外，其他各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%，若低于，则评委出具书面评审意见。 2.技术标得分取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分（保留两位小数，第三位四舍五入）。 |  |  |  |

- 3.商务标评分标准（满分70分）

1）商务标评审共设两种方法，由招标人代表在开标时现场抽取确定，相关系数由投标人代表现场抽取确定后进入评标程序。

2)评分标准(满分70分)

评标办法一：

（1）确定有效报价

有效报价是指投标人投标报价不高于招标人设定的招标控制价，投标报价高于招标控制价的为无效报价，作废标处理。

无效报价、被宣布为废标的投标报价均不参与评标基准价的计算。

（2）确定评标基准价

以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低的20%（四舍五入取整，末位投标价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4家时，则次低报价作为投标平均价A）。

评标基准价 =A×K，K 值在开标时由投标人代表抽取确定，K 值的取值范围为95%、96%、97%、98%。

投标人的投标报价与评标基准价相等的得70分，与评标基准价相比较，每上浮1%扣 0.9 分，每下浮1%扣 0.6 分。(不足1%的，采用插入法，得分四舍五入后保留两位小数)

评标办法二：

（1）确定有效报价

有效报价是指投标人投标报价不高于招标人设定的招标控制价，投标报价高于招标控制价的为无效报价，作废标处理。

无效报价、被宣布为废标的投标报价均不参与评标基准价的计算。

（2）确定评标基准价

以有效投标文件的评标价算术平均值为A（当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低的20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4家时，则次低报价作为投标平均价A）；招标控制价为B，则：

评标基准价 =A×K1×Q1+B×K2×Q2

Q2=1-Q1, Q1的取值范围为65%、70%、75%、80%、85%；K1的取值范围为95%、96%、97%、98%；K2 的取值为90%；Q1、K1 值在开标时由投标人代表抽取确定。

投标人的投标报价与评标基准价相等的得100分，与评标基准价相比较，每上浮1%扣 0.9分，每下浮1%扣0.6分。(不足1%的，采用插入法，得分四舍五入后保留两位小数)。

注：除确认存在评委评审和计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变。

4.确定中标人

一、评标委员会按照各投标人的总得分（技术标得分+商务标得分），推荐最高得分者为中标候选人；中标价为其投标报价。若投标最高总得分有相同时，则按下列办法确定：

1.若投标报价不同，则合计总价投标报价低者优先中标；

2.若投标报价也相同，则采取现场抽签的方式确定。

二、评标结束后,除确认存在计算错误外,评标基准价不因投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变。

三、本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

四、评标过程如遇特殊情况，评标委员会具有最终解释权。

- 第三章合同条款及格式

发包人(全称)：

承包人(全称)：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1.工程概况

工程名称：宝钢路9号1#厂房生产设备拆卸、组装、运输及堆放工程

工程地点：

工程内容：（详见工程量清单）

2.工程承包范围

承包范围：同工程内容。

3.拆除期限

项目工期30日历天（具体开工时间以发包人签发的开工通知书为准）。

风险提示1、因本工程内所有设备均为法院查封设备，在拆卸、组装过程中不得造成设备损坏，影响其功能无法正常使用。如造成损坏进行双倍赔偿。2、具体进场施工时间由法院执行通知书送达时间为准，如原有厂家在法院规定期限内对厂房内设备自行拆除则此项目取消，因此产生的所有费用由乙方自行承担，甲方不对产生的损失承担任何赔偿责任。

4.质量标准

工程质量标准：合格。

5.合同价款

本工程合同总价金额人民币(大写)：               （小写）：             。

已充分考虑拆除施工期间各类风险，施工中出现拆除及处置项目清单与现场不符或拆除及处置项目清单不全面的，以现场为准，合同价款一律不作调整。

6.组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- （1）本合同；

- （2）中标通知书；

- （3）招标文件（含补充通知）；

- （4）投标文件及其附件；

- （5）乙方进场组织施工人员、应急处理负责人通讯录及职业持证复印件。

- （6）环保承诺书

7.适用法律和法规

本工程适用的法律、法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）、《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2004）、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》

8.发包人派驻的代表

姓名：                 职务：

9.项目负责人

姓名：            职务：

10.专职安全员

姓名：            职务：

姓名：            职务：

11.发包人工作

11.1甲方委派       为整体拆除工程现场负责人，对工程进度、工程质量、安全进行监督，督促乙方按规定做好验收资料。

11.2甲方组织召开由监理方、施工单位、环境设计等单位共同参加的技术分析及交底会议。

11.3甲方对工程质量、工期进度、机械使用及安全监督等管理工作，确保乙方工程能够连续施工。

11.4甲方组织工程验收及办理工程竣工验收各种手续，协调工程监理。

12.承包人工作

12.1承包人作业执行国家、省、市现行的有关建构筑物等拆除工程标准等文件，严格按国家及行业的规程、相应政策和专业技术规范要求提供拆除服务，包含全部拆除及清运工作。建筑垃圾清运出崇川区（具体根据崇川区城管局要求清运建筑垃圾，房屋拆除按要求在住建局备案、“渣土清运”城管局渣土办完善手续）。

12.2承包人中标后一周内必须先行办理建筑物拆除备案及建筑渣土运输许可，编制项目整体拆除方案、安全方案、处置方案、专项方案及风险控制措施等相关方案，并落实环保、土壤、地下水等防控措施，组织专家评审直至通过评审后方可进场施工。

12.3拆除设施设备前，必须制定拆除设施设备时的工作方案，并通过专家评审，现场拆除过程中需严格落实拆除方案中规定的措施，避免拆除过程出现质量、进度、安全等问题。

12.4拆除施工前要充分考虑附近居民的利益，做好工程管理、文明施工，高度重视防止异味、防尘降噪等工作，做好周边群众工作，保证社会稳定。

12.5项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员持证上岗并常驻现场。另施工期间必须按规定对拆除现场进行管理，并有专人负责现场24小时看护，严禁非施工人员进入拆除现场。

12.6特种作业人员必须培训考试合格后持证上岗，特种作业人员持证上岗率为100%，按特殊工种安全技术规程中有关规定作业。

12.7对拆除施工期间发生的施工人员人身受损事故，招标人概不负责；对于拆除施工期间发生的其他人员人身受损事故，由中标人负全责。如发生安全事故，招标人将没收全部履约保证金并且承包人应承担由此造成的一切法律责任和经济损失。

12.8扬尘控制执行“南通市区扬尘整治“654”专项整治要求”。

12.9必须按照法律规定及合同约定组织完成工程拆除、处置施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，否则招标人将没收全部履约保证金并且承包人应承担由此造成的一切法律责任和经济损失。

13.合同价款结算支付

13.1履约担保

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：银行转账或现金或见索即付保函等形式。具体形式由中标单位与招标人确认后进行缴纳。履约保证金为合同价的 10% （   万元）。发包人发出中标通知书后5个工作日内，承包人应向发包人递交履约保证金，否则发包人有权按承包人自动放弃中标资格处理，同时投标保证金不予退还，该金额不足以弥补给发包人造成的直接和间接损失的（包括但不限于二次招标发生的招标费用、中标差价、招标代理服务费等），承包人应予补足。

13.2合同款结算支付

13.2.1 合同金额      万元，结算时合同金额不调整。

13.2.2 按规定要求完成工程并通过发包人等有关部门验收合格后付至合同价的30%，待机械设备组装、调试完成后且设备无损坏，审计完成后付至审计价的97%，余款待质保期（2年）满后一次性付清。支付前，承包人必须出具税务部门开出的相应金额发票。

14.竣工验收

工程完工并达到合同质量标准后，承包人应向发包人书面提供竣工验收报告，由发包人组织工程竣工验收。

15.违约责任

承包人在履约过程中出现下列15.1—15.11条中任一违约情形，发包人有权不予返还履约保证金，并要求承包人承担相应的费用和法律责任，承包人须另行交纳相应费用或同意发包人在工程价款中扣除该费用，承包人不得有任何异议。

15.1整体拆除过程中承包人所有的现场拆除安全措施由承包人负责，发包人不承担安全责任和采取拆除安全措施所发生的费用，如承包人未按规定做好安全措施且拒不整改的，则发包人有权立即解除本合同要求承包人退出施工场地、另行组织施工单位实施，所需费用由承包人承担。

15.2逾期完工赔偿：每逾期1天，承包人向发包人支付违约金1000元人民币，逾期15天以上，发包人有权立即解除合同要求承包人退出施工场地，并直接委派其他有相关资质的施工单位对剩余的、未拆除的地面物、未处置的固废等进行处理，所需费用由承包人承担。承包人还应承担本合同规定的总价20％的违约金。

15.3若工程完工时，工程质量达不到合同规定的质量验收标准，则罚没履约保证金10万元，并且承包人必须负责返工至达标，其费用由承包人承担。如承包人拒不整改的，则甲方有权另行组织施工单位实施，后续施工所需费用由承包人承担。

15.4若承包人在拆除、清理及垃圾外运、固废处置过程中出现任何安全及环保事故，则履约保证金不予返还，并且承包人应承担由此造成的一切法律责任和经济损失。

15.5整体拆除、处置过程中所有的现场环境保护措施由承包人负责并承担费用，发包人不承担环境保护措施所发生的费用，如承包人未按规定做好环境保护且拒不整改的，则甲方有权另行组织实施，所发生的费用由承包人承担。

15.6若承包人未按照环保处置规定妥善处置固危废，或不能处置、借故拖延处置，发包人有权代为处置，承包人应承担由此造成的一切经济损失及法律责任。

15.7承包人在运输和处置过程中，如对环境产生污染处置发生费用由承包人承担，承包人在处置费结算一个月内支付给发包人，并且承包人必须对污染进行处置至达标，其费用由承包人承担。如承包人未按规定要求整改或拒不整改的，则甲方有权另行组织实施，所发生的费用由承包人承担。

15.8承包人承接的拆除工程不得转包、违法分包，如一经发现，发包人有权终止合同，由此造成损失的，均由承包人承担经济和法律的全部责任，还须按本项目合同总价的20%向对方支付违约金。

15.9承包人在建筑垃圾及废渣、固危废等外运过程中，须遵守当地交通管理部门限制通行的有关规定，并办理交通特殊通行证等相关手续，如有违反，相关处罚款由承包人自行承担。

15.10项目经理和专职安全员未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理及专职安全员因特殊原因确需离开工地12小时以上的，必须向发包人代表、监理书面请假，得到书面同意后方可临时离场，并明确离场期间的现职履行人，请假期满履行销假手续。如发现项目经理和专职安全员未办理请假手续不在现场的，发包人有权收取承包人5000元/人·次的违约金；项目经理和专职安全员考勤超过3次不在岗或发包人认为项目经理和专职安全员不具备现场履职能力以及施工质量、进度等不能满足要求，招标人有权将承包人清出施工现场，已完工程量不予结算，发包人有权终止合同。

15.11整体拆除、处置过程中，现场监控设施设备保护由承包人负责，监控设施设备及管线在拆除过程中如有损坏，由承包人修整并承担费用，如承包人未按规定修整的且拒不保护的，则甲方有权责令承包人暂停施工并另行组织实施，所发生的费用及损失由承包人承担。

- 16.补充条款

16.1本工程所产生的垃圾（含拆除物等垃圾）由承包人负责清理运出施工现场，并负责整个工程的最后清理保洁等，发包人对投标方的任何误解概不负责。

16.2本工程所有机床设备，具体设备规格尺寸、吨位大小，涉及到人工+各种机械配合拆除及运输，均由承包人自行勘察现场综合将所有费用考虑在此项报价当中，结算不作调整。

16.3若在拆除过程中造成设备损坏，承包人按照设备采购价进行三倍赔偿。

16.4厂房内所有设备需全部拆除，部分未登记在册设备也需拆除，拆除结束后承包人需要对厂房进行清理、打扫，达到发包人要求使用、交付标准。

17.争议解决方式

在履行合同过程中产生争议时：

17.1双方当事人协商调解；

17.2当采取第（1）种方式不能解决时，双方约定向有管辖权的人民法院提起诉讼。

18.合同份数

双方约定合同副本份数： 正本贰份，副本肆份；共计陆份，双方各执叁份  。

19.合同生效

合同订立时间：       年___月___日

合同订立地点：

本合同双方约定：经双方签字并盖章后生效。

发包人：(公章)                       承包人：(公章)

地址：                               地址：

法定代表人：（签字或盖章）            法定代表人：（签字或盖章）

委托代表人：（签字）                  委托代表人：（签字）

电  话：                             电  话：

开户银行：                           开户银行：

账  号：                             账  号：

- 特别说明：发包人保留对上述合同文本有进一步修改及完善的权利。

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：拆除工程安全文明施工协议

附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件5：承包人主要施工管理人员表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设 规模 | 建筑面积(㎡) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价（元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 质量等级 | 供应 时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

拆除工程安全文明施工协议

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

甲、乙双方协商一致签订本工程拆除作业安全文明施工协议。乙方按法律法规规定及合同约定对本次施工范围内的安全文明承担全部责任。

一、在施工期间，乙方必须严格按照《建筑施工安全检查标准》，明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从甲方的日常管理和检查。

二、乙方所有施工人员均具备拆除作业资格，施工人员一律持证上岗（包括高空作业证、特殊工种资质证书、工作证等完成本工程所须具备的证件）。

三、乙方所有施工人员在上岗前均经过安全文明生产教育培训，培训率达到100%。

四、乙方严格按照经备案的施工方案进行施工。

五、乙方采取有效的安全文明施工措施，确保施工不影响业主正常的生活作息，不影响业主的人身财产安全，不对周边环境造成破坏。

六、乙方必须做好成品保护工作，确保不对现有任何建筑物、构筑物及设施设备造成损害；否则，由此导致的业主或物业公司或任何第三方的损失，乙方承担全部赔偿责任。

七、乙方确保不出现高空坠物情况，否则一切责任及损失均由乙方承担。

八、乙方设立专职安全负责人，不违规操作，确保现场不出现消防安全事故和工伤事故。一旦发现存在安全隐患，甲方有权随时要求乙方停工整改，乙方必须服从管理。如因乙方施工发生任何意外或造成人员伤亡，乙方承担完全负责，与甲方无关。需上报政府相关部门的安全事故，一切手续由乙方负责处理，无需甲方办理。

九、需使用业主共有的设施设备时，必须征得甲方书面同意，否则不得使用。

十、如有未尽详细事宜，参照国家法律法规的有关条款执行。

甲方：                                    乙方：

代表：                                    代表：

本协议书于： 2025 年   月   日签署

附件4：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 产地 | 制造 年份 | 额定功率(kW) | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 质检员 |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |

- 第四章 技术标准和要求（合同技术条款）

一、工程采用的计价规范

1.现行计价依据

（1） 甲方提供的拆除设备清单。

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

（3）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。

（4）《江苏市政工程计价表》(2014版)。

（5）《江苏房屋修缮工程计价表》(2009版)

（6）《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版)，以及相应补充规定和南通市有关规定。

（7）《江苏省建设工程费用定额》2014年版。

（8）人工参照苏建价函〔2025〕66号文执行。

（9）税金按照苏建价〔2019〕178号文执行。

（10）2025年第5期《南通市建设工程造价信息》及市场询价。

- （11）本工程执行苏建价〔2016〕154号文，采用一般计税法计价；增值税调整办法参照苏建函价〔2019〕178号。

- 2.其他依据

（1）国家、行业和地方政府的法律、法规及有关规定，相关技术标准和规范；

二、本工程对施工工艺的特殊要求

1.施工期间要注意周边环境，尽量避免或减少对周围居民生活的影响。

2.冬、雨季施工要采取相应的保证措施。

- 第五章 图纸、技术资料及附件

（南通市崇川区人民政府网下载）

第六章 投标文件格式

（封面）

（项目名称）

投标书

（商务标）

投标人：                                (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)

日   期：        年     月     日

- 一、投  标  函

：

（一） 根据已收到的             （工程名称）的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，并愿以人民币（大写）          元[¥(小写)          元］的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

(二)我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并保证在工期（     ）日历天内竣工并移交整个工程及相关资料。

(三)我方保证本工程质量达到                    。

(四)我方金额为人民币（大写）       [¥(小写)       元］的投标保证金已按招标文件要求提交。

(五)如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金和中标差额保证金。

(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：

- 二、计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率(kW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 质检员 |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |

# 第七章 资格审查证明材料

一、资格证明材料：见本招标文件第一章9.2.1条。

二、资格审查材料封面及相关表格如下：

封面

（项目名称）施工招标

投标人资格审查文件

投标人：                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

地址：

日期：         年          月          日

- 一、法定代表人身份证明

投标人单位名称：

投标人单位性质：

投标人单位地址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓名：             性别：

年龄：             职务：

系：                              (投标人单位名称)的法定代表人。

法定代表人联系电话：

特此证明。

法定代表人身份证复印件贴于此处

投标人：                 (盖单位章)

日   期：        年      月      日

- 二、授权委托书

本授权委托书声明：本人           (姓名)系                       (投标人单位名称)的法定代表人，现委托        (姓名)（身份证号：                   ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

授权委托人联系电话：

代理人无转委托权。

代理人：           性别：                年龄：

代理人单位：                    部门：              职务：

投标人：                       (盖单位章)

法定代表人：                       (签字或印章)

法定代表授权委托人身份证复印件贴于此处

日期：         年       月      日

三、投标人一般情况

| 1 | 企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |
| 5 | 传真 |  | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |  |
| 10 | 作为总承包人经历年数 |  |  |
| 11 | 作为分包商经历年数 |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |

四、拟派往本招标工程项目负责人简历表

投标人名称

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人 年限 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人注册证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |  |  |

五、公司人员及拟派往本招标工程项目的人员情况

投标申请人名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

六、工程完工证明

（如需）

：（招标人名称）

（中标单位名称）的项目经理（项目负责人）          （姓名及注册编号）承接我单位的                   （项目名称）                 （标段名称）于    年    月    日完工，现同意该项目经理参加其他工程招投标活动。

特此证明。

注：如项目已竣工验收，附竣工验收单。

单位公章（注：单位内设科室盖章无效）

日期：

七、诚信承诺书

：（招标人名称）

我方参加你方的                          （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方郑重承诺：

1.我方拟派项目负责人         （身份证号码：             ；注册号：        ）至本项目投标文件截止时间前无在建工程且无已中标未开工项目。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字〔2017〕1号”《关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件2《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，你方即可取消我方中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。

2.我方财务和经营状况良好，具备履行合同能力；没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

3.方递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

4.我方不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受当地建设行政主管部门作出的依法处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报南通市建设主管部门。

投标申请人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年       月       日

- 八、现场勘察承诺函

- ：

- 依据贵单位________（招标项目名称)项目招标文件的要求。我方已对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

- 1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的服务现场、环境、周围交通道路等所有情况。

- 2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

- 3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求。

特此确认并承诺。

投标人踏勘代表  (签字)：

身份证号码：

投标人(盖法人公章)：

日期：   年    月   日

# 第八章 技术标文件

一、技术标文件：见本招标文件第一章9.2.2条。

二、技术标文件封面及相关表格如下：

封面

（项目名称）施工招标

技术标文件

投标人：                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

地址：

日期：         年          月          日

（1）总体概述；

（2）人员配备；

（3）进度计划；

（4）关键施工技术；

（5）项目安全保证措施；

（6）保修期内保修方案；

# 第九章 已标价工程量清单

（南通市崇川区人民政府网下载）