M24003地块三网融合通信及信号覆盖工程

招 标 文 件

项目编号：CC2025-23

招  标  人：鑫兴绿色（南通）产业发展有限公司

招标代理人：江苏建博工程管理咨询有限公司

二〇二五年四月二十二日

第一章  投标人须知及投标人须知前附表

一、投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | M24003地块三网融合通信及信号覆盖工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 南通市 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 总建筑面积119356 .27m2，其中：地上建筑面积110590.1㎡，地下建筑面积8766.17㎡。本工程预算价：1432275.24元（12.00元/m2*119356 .27m2），其中：设计费 30000.00元，建安工程费 1402275.24元。 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 一次性通过验收，并取得南通市通信行业协会颁发的验收证书。 |
| 6 | 1.1 | 工期要求 | ①设计工期：30 日历天，中标人应在发包人通知的时间开始本地块通信工程的设计工作，并在30天内完成，设计成果符合住房和城乡建设部发布的《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信施工工程设计规范》（GB50846-2012）、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信施工工程及验收规范》标准和要求，符合《关于推进5G新型信息基础设施与传统基础实施项目协同建设的通知》苏发改投资发（2021）465号文、南通市通信行业协会（2021）20文要求，提供完整的设计施工图并送审通过。 ②施工工期：暂定90 日历天，计划开工时间：2025年5月，计划竣工时间：2025年8月，以发包人签发的书面开工通知为准。 |
| 7 | 1.4 | 资金来源 | 自筹 |
| 8 | 2.1 | 招标范围 | 包括但不限于本地块三网融合通信（三网覆盖范围以甲方实际要求为准）及信号覆盖（包括但不限于地块范围内的所有地下室、楼顶、电梯及前室等所有运营商5G无线信号全方位覆盖）工程的设计、设计方案报审、安装、调试、验收、信号开通等，并取得南通市通信行业协会颁发的验收证书。 |
| 9 | 16 | 工程报价方式 | 固定下浮率报价 |
| 10 | 12 | 投标有效期 | 60日历天(从投标截止之日算起) |
| 11 | 14 | 投标保证金额 | 人民币2.8万元（递交方式：递交方式：银行汇票、银行保函、保险机构的保单，并非将保证金打入指定账户，在开标时和投标文件同时递交，请勿和投标文件密封） |
| 12 | 6.2 | 提交疑问材料 时间及方式 | 如有疑问需要招标人澄清应在2025年4月25日17时00分前以电子文件形式（不具单位名称、不加盖单位公章）发送至指定邮箱（1552917108@qq.com）向招标人提出，招标人予以解答并向所有投标人公布。 |
| 13 | 13.1 | 踏勘现场 答疑时间 | 投标人自行踏勘现场 答疑提交截止时间：2025年4月25日17时00分 |
| 14 | 18.2 | 招标控制价 | 本工程最低下浮率为0% |
| 17 | 20.1 | 投标文件份数 | 1、纸质投标文件（资格审查文件、商务标）正本1份，副本2份； 2、电子投标文件（U盘）：1份。电子投标文件须将完整的所有纸质投标文件（盖章签字后）扫描成PDF格式并保存。 3、原件包（仅备查，资格审查和商务标涉及到的所有原件） 投标人提供的纸质投标文件与电子投标文件必须保持完全一致。 |
| 18 | 21 | 投标文件提交地点及截止时间 | 收件人：江苏建博工程管理咨询有限公司 截止时间：2025年5月8日14时00分 提交地点：南通市崇川区青年中路128号，崇川区便民服务中心 314 会议室（东楼） |
| 19 | 24 | 开标 | 开标时间：同投标文件提交截止时间 开标地点：同投标文件提交地点 |
| 20 | 25 | 评标委员会 | 评标委员会由 3人或3人以上以上单数构成。 |
| 21 | 35 | 履约担保金额 | 履约保证金的形式：转账、电汇、网银等形式，须从企业基本户银行转出。具体形式由中标单位与招标人确认后进行缴纳。 履约保证金：投标人提供的履约保证金为合同暂估价的10%。招标人发出中标通知书后3个工作日内，中标人应向招标人递交履约保证金，否则招标人有权取消其中标资格，同时投标保证金不予退还，该金额不足以弥补给招标人造成的直接和间接损失的（包括但不限于二次招标发生的招标费用、中标差价、招标代理服务费等），中标人应予补足。 |
| 22 | 招标单位 |  | 名称：鑫兴绿色（南通）产业发展有限公司 联 系 人：张工 联系电话：0513-55883586 |
| 23 | 招标代理单位 |  | 名称：江苏建博工程管理咨询有限公司 地址：南通市崇川区新胜路北同济科技园B7座4楼 联系人：刘丽敏 电话：18251304156 邮箱：1552917108@qq.com |

二、投标须知

（一）总则

1.工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

1.2招标范围：见本须知前附表第8项。

1.3现场条件：

(1)施工现场拆迁及平整情况：以施工场地的现状为准。招标人提供的现状场地，中标人必须无条件接受。各投标人根据踏勘现场的情况自行制定相应措施，所发生的费用由各投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

(2)施工用水、电、通信线路：由承包人自行解决，费用已包含在总价措施项目中，竣工结算时不再另行计量与支付（供配电设备、相应临建、临时用电申请等均由承包人自行解决，招标人予以配合，费用包含在投标总价内）。

(3)场内外道路：场内、外道路以施工场地的现状为准。施工便道由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

(4)其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。

中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整，并无条件接受发包单位、监理单位的协调、管理。做好与其他专业分包单位的配套、成品保护、防盗等工作。

(5)投标人务必自行认真踏勘现场条件，如若对现场施工条件有疑问，请在提交疑问截止时间之前提出，否则视同认可。一旦中标不得对现场条件提出额外要求，且不得要求增加费用。

1.4承包方式说明：

工程发包范围内的包工、包料（发包人供应或发包人另行发包的除外）、包质量、包工期、包安全、包文明、包成品养护、包风险等。

1.5按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用公开招标、资格后审招标方式，择优选定中标单位。

2.投标人资格要求

2.1企业的资质类别、等级：具有独立法人资格（若为本地通讯基础运营商，可为市场监督管理部门颁发的有效的分支机构）并具有以下①②条件之一：

①通信工程施工总承包三级及以上资质(在有效期内)；

②具有本地通讯基础运营商，本地通信线路资源，并具备有效的基础电信业务经营许可证或广播电视节目传送业务经营许可证；

2.2项目经理（项目负责人）资质等级：①如投标人提供的资质为基础电信业务经营许可证或广播电视节目传送业务经营许可证，则其拟派项目负责人须具有相关专业中级及以上技术职称；②如投标人提供的资质为通信工程施工总承包三级及以上资质，则其拟派负责人须具有通信与广电工程专业二级及以上注册建造师资格，并同时具有安全生产考核合格证（B证）（以上证书均注册在投标人单位）。

特别提醒：①如本项目投标人拟派的项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求执行。

②注册地为江苏省内的企业，如拟派项目负责人为二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可。

2.3以下条件属于资格审查的必要合格条件：

（1）企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；

（2）企业具备安全产生条件，并取得安全生产许可证（如投标人为通信工程施工总承包三级及以上资质须提供）；

（3）拟派项目负责人为投标企业正式人员（投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书）。

注：具体要求详见本工程招标文件第二章中《资格审查标准汇总表》表。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

2.4 本工程不接受联合体投标。

3.投标费用

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。本项目评审费由中标单位承担。

4、踏勘现场

4.1经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4.2投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场发生的一切费用。

4.3招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.4投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

（二）招标文件

5.招标文件的组成

5.1.招标文件包括下列内容：

第一章：投标须知

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：工程建设标准

第五章：图纸、技术资料及附件

第六章：投标文件格式

第七章：资格审查证明材料

5.2根据本章第6、7款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

6、招标文件的澄清

6.1投标人收到招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

6.2招标人不组织集中答疑，投标人如对招标公告、招标文件、图纸等文件存在前后矛盾，部分条款说明不清、存在歧义、违反相关法律法规，存在限制性条款等有疑问的应在2025年4月25日17时00分前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱：1552917108@qq.com（不具单位名称，不加盖单位公章）。招标人在收到疑问材料后于2025年4月29日9时00分后在南通市崇川区人民政府网-招标和采购发布，投标人自行下载。

在开标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。

6.3招标文件的澄清答疑将在投标人须知前附表规定的时间发给所有投标人，但招标人不指明澄清问题的来源。投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。

7、招标文件的修改

7.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，向所有投标人公布。

7.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。

7.3招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时，以时间在后的文件为准。

（三）投标文件

8. 投标人应认真阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为废标处理。

9. 本工程投标文件由电子投标文件(U盘)、纸质投标文件（资格审查资料、商务标）、原件包（仅备查）组成，具体应包括以下内容：

9.1电子投标文件包括9.2.1 、9.2.2所有内容，投标人应将所有资料刻录于U盘。电子投标文件与纸质投标文件须同时提交，并单独密封，封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。

9.1.1电子投标文件格式要求：应将 9.2.1、9.2.2条所有内容在盖章签字后扫描并保存为pdf格式。投标人须对所提供资料的真实性承担相应的法律责任。纸质投标文件须与电子投标文件完全一致。

9.2.1 资格审查资料包括内容：

- 有效的法定代表人身份证明书原件；

- 有效的授权委托书原件(如有授权)；

- 有效的企业营业执照复印件；

- 有效的经营许可证或资质证书复印件；

- 有效的企业安全生产许可证复印件（如投标人为通信工程施工总承包三级及以上资质须提供）；

- 拟派项目负责人有效的①职称证书或②注册建造师资格证书、安全生产考核合格证（B证）复印件；

- 拟派项目负责人为投标企业正式人员证明材料复印件；

- 有效的诚信承诺书原件；

- 工程完工证明复印件（如有）

拟派项目经理在崇川区范围内有在建工程的，虽然未正式竣工验收但工程确已完工的，必须有由建设单位出具“工程已完工，同意项目经理参加其他工程招投标活动”的证明。无此证明的一律做废标处理。证明格式详见第七章—工程完工证明

具体要求详见本招标文件第二章中附件《资格审查标准汇总表》。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

以上材料均须加盖投标单位公章，复印件为有效证明材料复印件，所有材料须统一密封在一个封袋中，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。

本项目资格审查以资格审查资料包的内容为准，招标文件中要求提交的资料请各投标人务必提供齐全。所有原件须带至开标现场备查，原件仅在资格审查文件内容存在字迹模糊、分辨不清等情形时予以查验。

9.2.2 商务标

（1）投标函；

（2）计划投入的主要施工机械设备表、主要施工管理人员表。

以上材料均须加盖投标单位公章，复印件为有效证明材料复印件，所有材料须统一密封在一个封袋中，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。

#### 9.2.3原件包（仅备查）

#### 资格审查和商务标涉及到的所有原件。

#### 10.招标文件提供的文件格式(第六章、第七章)投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

#### 11.纸质投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。电子投标文件、资格审查资料、商务标、原件包分开装袋密封。

#### 全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

- 投标保证金

（1）如投标保证金采用银行汇票形式，须同时递交投标保证金银行汇票原件（无须密封）和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件（复印件须加盖单位公章，无须密封）供招标人代表查验，否则其投标文件不予接收。

#### 投标保证金（银行汇票形式）上必须注明：收款人：鑫兴绿色（南通）产业发展有限公司，用途： 23号投标保证金。汇款人：投标单位名称。（账户名：鑫兴绿色（南通）产业发展有限公司，开户行：江苏银行股份有限公司南通港闸支行，账号：50230188000738229）。中标单位的投标保证金有效期在投标截止日后60天内有效，在缴纳履约保证金前，如投标保证金已失效，中标单位应主动延续投标保证金的有效期，否则招标人有权在保证金失效后取消中标人的中标资格。

（2）如投标保证金采用保函或保险形式，须提供保函或保险保单原件供招标人代表查验，否则其投标文件不予接收。投标保证金（保函或保险形式）开具对象为鑫兴绿色（南通）产业发展有限公司。投标保函（保险）上投保的投标保证金须在投标有效期内持续有效。

特别提醒：

（1）本工程投标保证金的形式为银行汇票或保函或保险形式（并非将保证金款打入指定账户）。

（2）保证金形式，收款人、用途、汇款人、保函或保险开具对象等必须符合招标文件规定，否则其投标文件不予接收。

（3）投标保证金（银行汇票形式）必须由企业法人基本存款账户汇出，否则不予接受。

（4）中标单位的投标保证金有效期在投标截止日后60天内有效，在缴纳履约保证金前，如投标保证金已失效，中标单位应主动延续投标保证金的有效期，否则招标人有权在保证金失效后取消中标人的中标资格，并自认定之日起一年内不得参与崇川区平台招标活动。

#### 14.投标保证金退还

#### 14.1 未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还。

#### 14.2 中标单位的投标保证金在施工合同生效后5日内予以退还。

#### 14.3 投标人出现下列情况，其投标保证金一律不予退还：

#### 14.3.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

#### 14.3.2投标人存在《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标中串通投标和弄虚作假行为认定处理办法（试行）》（苏建规字〔2014〕2号）第四条、第五条、第六条、第七条规定的串通投标、弄虚作假等行为的；

#### 14.3.3不同投标人的投标文件、已标价的工程量清单经清标软件分析，出现了评标委员会认为不应当雷同的情况（相同错误）的，且被评委认定为串标的。

#### 14.3.4投标人已签订《诚信承诺书》（详见招标文件标准格式）的，自投标之日起，中标公示结束之日止，经举报或区招标监管机构（评标委员会）复核，有悖于《诚信承诺书》相关承诺的，且查证属实的。

#### 14.4中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

#### 14.4.1放弃中标项目的；

#### 14.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

#### 14.4.3除不可抗力情况外不执行本招标文件第一章第34条款、35条款的；

#### 14.4.4不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

存在上述13.3—13.4行为的，招标人不退还投标保证金并上交国库，并自认定之日起一年内不得参与崇川区任何招投标活动，并在中国崇川网滚动公示直至解禁。参与投标的企业将视为遵守以上处理条款。

## （四）投标报价

15、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程内容及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、清洗、养护、验收、创优、安全措施、技术措施，作为一名有经验的投标人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

招标文件后附的工程量清单标明的工程量清单表是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单，投标人应结合投标须知、投标须知前附表、合同条款、技术标准和要求与图纸一起阅读理解。

16、投标报价方式：

16.1本工程项目采用固定下浮率报价方式。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材及人工工资调整的市场风险。工程量、价的风险均由承包人承担。

16.2除合同中另有规定的内容可调整外，其余不可调整。

17、投标报价的计价方法

由投标人根据现场实际情况、招标文件要求，并结合自身经验自行报价方式。

18．招标控制价

18.1投标人的投标报价低于招标控制价的，招标人应予拒绝。

- 投标报价编制要求

- 本工程采用下浮率招标，且至多保留2位小数。如投标人投标报价为7.678%，则按四舍五入法调整为7.68%。

19.1投标人报价时应充分考虑完成该项目所需的费用，投标报价中应包含文件中所确定的招标范围内三网融合通信及信号覆盖的全部内容，投标报价（以人民币计价）应包含设计费、设计方案报审、设备费、产品材料费、加工制作费、包装费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、二次搬运、相关辅助材料费、安装调试、管线穿越建筑物、构造物墙体开洞及封堵费用、管线穿越地下建筑、构筑障碍物的破损，清除费用、成品保护费、检测费、技术支持与培训、协调费用、验收费用（取得南通市通信行业协会颁发的验收证书）、信号开通、税费、售后服务与免费维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即招标物交付使用前的所有费用以及质保期内的服务费用等所有费用。

19.2投标人报价时应充分考虑施工期间政策性调整、各类建材、人工、机械的市场风险、施工过程中的临时安全设施、交通维护等费用、施工过程中出现的非人力不可抗拒灾害所造成的损失及预防自然灾害所采取的费用、及其他原因导致的工期延误所造成的其他所有风险，还有项目实施范围内外可能出现的阻挠施工等各方面的风险因素。

19.3投标人投标时应充分考虑自身实力、市场风险等因素，合理报价。报价一经确认，总价不做调整。

19.4中标人必须按标准化工地要求，做好场地清理及相关工作，清理标准必须达到招标人要求。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在投标报价中。

19.5中标人应接受招标人的现场管理，并做好安全文明施工管理、质量管理、进度管理、签证管理、信息管理、现场协调、现场材料合理布置和看管、消防工作、进场人员的安全技术交底工作并做好民工工资发放检查工作、成品保护、工程资料填写与报验、工序质量验收等工作。

19.6与施工总承包单位、其他专业单位等承包商间的协调、配合、通信关系，由中标人自行解决，确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，发生的费用由投标人自行承担，并相互做好成品保护工作，并无条件接受施工总承包单位的总包管理,招标人不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。

19.7 对招标人的操作人员、维护人员等进行免费培训。

19.8 因为施工、验收需要做的所有内容，以及与其他承包商间的协调、配合、通信关系，由中标人自行解决，确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，发生的费用由中标人自行承担，并相互做好成品保护工作，并无条件接受招标人的管理，中标人应确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，减少工序交叉施工的影响，并做好成品保护工作，招标人不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。

19.9 投标报价中应包括招标文件未明确列出但按常规应当包括的所有费用。

19.10 本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

19.11 各投标人必须认真仔细踏勘施工现场并根据现场情况及本工程特点，并在投标报价时综合考虑赶工费、按质论价费、二次搬运费、特殊条件下施工增加费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费、已完工程及设备保护费等该类措施项目费由各投标人自行报价，一次性包定，结算时一律不作调整。如有已完工程及设备损坏，应按照不低于原设计标准恢复，费用列入报价。

19.12 投标人在施工期间应根据南通市人民政府办公室文件通政办法［2019］58 号文《关于开展南通市区施工扬尘专治整理的实施意见》中的相关要求，强化施工扬尘治理责任，严格根据工地扬尘防治标准执行，费用在投标报价时综合考虑。

19.13 投标单位在投标报价时应充分考虑施工过程中对原有建筑工程结构、饰面及绿化、铺装等、公共设施等进行有效的保护，不得野蛮施工，若造成破损及损坏部分按原标准进行修复，使其恢复原样，所涉及的各项费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行支付其费用。如中标人不能及时按招标人要求恢复，招标人有权委托其他单位实施，相关费用从中标人结算价中予以扣除。

19.14在实际施工中，发包人可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。

19.15 本工程所有乙供材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照中档的质量自行市场询价进入报价。发包人对材料的质量有认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直至合格为止），使用不符合标准、规格、质量和品牌要求（包括建设单位供应材料由于承包人验收把关不严）的工程材料承包人无条件更换和返工，并按照不合格材料购进总额的 30%向发包人支付违约金。 如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责。

19.16 因施工场地狭小、周边老旧建筑保护等发生的一切费用由各投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

19.17 投标单位应充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸条件及任何其他足以影响承包价的情况。任何忽视、猜测或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。

19.18 投标人应充分考虑开工时间、季节、气候问题对投标报价时的影响，一旦中标，不得提出额外增加费用的要求。

19.19 投标人确定投标报价，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。

19.20 承包人在施工过程中必须收集变更、签证及所有隐蔽项目的施工全过程影响视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料中光盘或u盘必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、掩蔽项目清单或招标文件等列明的工作内容则结算时该项内容不予认可。

19.21 本工程中标人不得拒绝完成发包人在施工地点范围内的变更或要求增减的工程内容。

19.22 本工程如涉及到下井作业的情况，为确保施工人员的安全，下井作业的通风、防护等保障措施必须到位，该费用计入投标报价，结算时不做调整。

19.23 本工程如遇地下管线错综复杂，投标人须综合考虑保护费用，该费用计入投标报价，结算时不做调整。如发生破坏，须按要求恢复，一切损失由中标单位承担。

19.24 室外施工过程中，穿线井或手井因避让、配合其他专业管线需调整、移位、调整标高等事项由中标人自行考虑。

19.25符合《关于推进5G新型信息基础设施与传统基础实施项目协同建设的通知》苏发改投资发（2021）465号文、南通市通信行业协会（2021）20文要求；

19.26本工程各系统安装、对接、调试需到位，满足南通市通信行业协会验收规范要求，投标人根据现场情况，报价综合考虑，结算时不做调整；

19.27本工程涉及楼板、墙体开孔、套管安装、防水封堵、防火封堵、开槽补槽等由投标人在报价中综合考虑，结算时不做调整；

19.28本工程安装监控系统及安装门禁系统，包含与智能系统的安装、调试、对接等，投标人根据现场情况，报价综合考虑；

19.29本工程通信的统一联动调试工作且必须符合南通市通信行业协会验收(包含但不限于本合同范围内，亦包含与智能化工程等)由承包人负责，综合考虑在本次报价中，结算时一律不作调整。

19.30为满足交付使用功能及验收要求，在现有总包及其他专业分包预埋管线基础上进行调整的所有费用，该费用计入报价，结算时不做调整。

19.31若需要做综合布线检测的相关费用，承包人综合考虑在本次报价中，结算时一律不作调整。

19.32如中标人未如实履行双方签订的合同而导致违约和损害的，或因中标人履行合同引发与第三人发生纠纷，导致招标人也被牵连涉诉(仲裁)的，除每次应向招标人支付合同价款2%的违约金，并承担招标人为实现债权或主张权利而支付的一切费用(包括但不限于差旅费、资产处置费、诉讼费、仲裁费、律师费、评估鉴定费、保全费、误工费等)。招标人可在未付工程款或履约保证金直接扣除。

19.33其他未尽事宜在书面答疑中明确。

## (五) 投标文件的密封和递交

20、投标文件的密封与标志

20.1 本工程投标文件由电子投标文件（U盘）、纸质投标文件（资格审查资料、商务标）、原件包（仅备查）四部分组成。

20.1.1 电子投标文件（U盘）包含内容详见本招标文件第9.1条款。

20.1.2 纸质投标文件由资格审查资料、商务标、原价包（仅备查）三部分组成。

纸质投标文件与评标时的电子投标文件应保持完全一致。纸质商务标报价与电子商务标报价不一致的，作无效标处理。

20.2 电子投标文件，应按照本文件第9.1、9.1.1条款规定的内容、格式制作电子投标文件光盘。电子投标文件（U盘）一式壹份。电子投标文件（U盘）单独密封，封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章，另须在封袋上标明“电子投标文件光盘”。

20.3 纸质投标文件由资格审查资料、商务标、原件包（仅备查）三部分组成。资格审查资料正本壹份，副本贰份；商务标正本壹份，副本贰份。资格审查资料、商务标分别标明“正本”、“副本”。正、副本可以统一密封在一个封袋内，也可正本、副本分别密封在密封内（如分袋密封，须标明“正本”、“副本”字样）。

资格审查资料包、商务标包、原件包必须分袋密封，并在封袋上加盖投标人单位公章和单位法定代表人章，另须在封袋上标明” 或“资格审查资料”或“商务标”或“原件包”，同时还要写明工程名称。

20.4 所有投标文件的密封袋上均应加盖投标人公章和法定代表人印章。投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

20.5 投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

21.投标文件的递交

21.1投标人应在投标人须知前附表第18条规定的投标文件递交截止时间之前完成电子投标文件、纸质投标文件的递交。招标人延长递交投标文件截止时间的，招标人与投标人在原投标截止期的全部权利、义务、责任将适用于延长后新的投标截止期。

21.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

22.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

(六) 开标、评标和定标

23.本工程评标、定标办法采用下列  23.1 种方式

23.1 价格单因素评标办法

23.2.含施工组织设计的合理低价法评标方法

23.3综合评估法

24. 招标人按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

25. 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

26. 凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

26.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

26.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）的；

26.3如投标函加盖企业委托代理人印章（或签字）的，委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

26.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；拟派的项目负责人为一级建造师的，但未根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40 号)文件要求使用并提供电子证书的；注册地为江苏省内的企业，如拟派项目负责人为二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可。

26.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

26.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

26.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的（本工程不接受联合体）；

26.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

26.9联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

26.10投标报价低于成本或者低于最低限价下浮率的；

26.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

26.12与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

26.13与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

26.14与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

26.15未按招标文件要求提供投标保证金的；

26.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

26.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

26.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

26.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

26.20未按招标文件要求提供电子投标文件，或者电子投标文件（已标价的工程量清单）保存格式不正确，致使软件无法读取的，且补救方案补救不成功的；

26.21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

26.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

26.23不符合招标文件有关暗标的要求。

26.24纸质商务标报价与电子商务标报价不一致的。

26.25纸质投标文件、电子投标文件未按照招标文件规定密封、分装的。

26.26不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑、不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一电子文档的、不同投标人的投标文件的编制者为同一人的，在作废标处理的同时，按照招标文件第一章第14款处理。

27.评标、定标工作由招标人或代理机构组织进行。

28.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，在招标人代表在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

29.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

30.投标报价可以四舍五入到“元”。

31.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

32.评标委员会在评标工作完成后，将在现场公布评标结果公开的内容。

（七）授予合同

33.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.中标通知书发出后、合同签订前，中标人应按本须知前附表规定的金额向招标人提交履约担保。

35.若中标人不能按本须知第33条、34条款的规定执行，招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目及签订合同的权利，并没收其投标保证金，中标人的行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

37.中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人书面同意。

第二章  评标办法

每个投标人在递交投标文件的同时，必须由授权委托人随身携带并当场出示授权委托书原件及本人身份证原件，如为法定代表人（分支机构负责人）亲自参加投标，则须随身携带并当场出示法定代表人（分支机构负责人）身份证明及身份证），否则，投标文件将可能被拒绝接受。

一、本工程采用价格单因素评标办法，且采用资格后审，具体资格审查及评标细则如下：

（一）评标程序

投标人资格审查—商务标评标—确定中标候选人。

（二）评审标准

评标委员会将按评审标准、资格评审标准的合格条件，对各投标人递交的资格审查书面资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

1、资格符合性评审

资格审查标准汇总表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人需提供的材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明 | 有效的法定代表人身份证明书 | 法定代表人身份证明书原件（格式见第七章） |
| 2 | 授权委托书（如有授权） | 有效的授权委托书 | 授权委托书原件（如有，格式见第七章） |
| 3 | 营业执照 | 有效的营业执照 | 有效的企业营业执照复印件 |
| 4 | 企业资质类别等级 | 具有独立法人资格（若为本地通讯基础运营商可为市场监督管理部门颁发的有效的分支机构）并具有以下①②条件之一： ①通信工程施工总承包三级及以上资质(在有效期内)； ②具有本地通讯基础运营商，本地通信线路资源，并具备有效的基础电信业务经营许可证或广播电视节目传送业务经营许可证； | ①有效的基础电信业务经营许可证或广播电视节目传送业务经营许可证或②通信工程施工总承包三级及以上资质证书复印件 |
| 5 | 企业安全生产许可证 | 企业具备安全产生条件，并取得安全生产许可证。 | 有效的安全生产许可证复印件（如投标人为通信工程施工总承包三级及以上资质须提供） |
| 6 | 拟派项目负责人资质等级 | ①如投标人提供的资质为基础电信业务经营许可证或广播电视节目传送业务经营许可证，则其拟派项目负责人须具有相关专业中级及以上技术职称；②如投标人提供的资质为通信工程施工总承包三级及以上资质，则其拟派负责人须具有通信与广电工程专业二级及以上注册建造师资格，并同时具有安全生产考核合格证（B证）（注册证书及B证均注册在投标人单位）。 | 如投标人提供的资质为基础电信业务经营许可证或广播电视节目传送业务经营许可证，则提供有效的职称证书； 如投标人提供的资质为通信工程施工总承包三级及以上资质，则提供有效的建造师注册证书复印件及安全考核合格证书（B证）复印件（注册证书及B证均注册在投标人单位） 特别提醒：①如本项目投标人拟派的项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求执行。②注册地为江苏省内的企业，如拟派项目负责人为二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可。 |
| 7 | 拟派项目负责人为投标企业正式人员 | 拟派项目负责人为投标企业正式人员 | 投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效的劳动合同书复印件 |
| 8 | 拟派项目负责人无在建工程 | 项目负责人必须符合下列条件： ①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 ②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 | ①有效的诚信承诺书原件（详见第七章—诚信承诺书） ②原合同工期已满且变更备案之日已满6个月的证明或建设单位同意并已办理项目负责人变更手续的证明（如有）。 ③工程完工证明（如有）（详见第七章“工程完工证明”） |
| 9 | 诚信承诺书 | 有效的诚信承诺书原件 |  |
| 备注 | 1、资格审查阶段，评标委员会根据资格审查标准、资格审查条件、“资格审查资料包”中的资料进行资格评审，请投标人按照本招标文件要求准确提供全部资料，否则做无效标处理。原件仅在资格审查资料内容存在字迹模糊、分辨不清等情形时予以查验。如评标委员会要求提供原件，不能提供者，资格审查不予通过。 2、以上1-9中任何一条不符合要求的，则资格审查不通过。且上述序号3-7提供复印件并加盖单位公章，同时须提供原件备查，否则资格审查不通过；投标文件副本中可用复印件并加盖单位公章，否则资格审查不通过。原件因年检无法带来的，须出具年检行政主管部门“年检证明”材料，否则后果自负。 3、如法人名称和法定代表人姓名发生变化，请提供相关证明。否则，资格审查不通过。 |  |  |

本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与商务标的评审。

- 商务标评审

- 各投标人必须通过资格审查方可进行商务标的评审。

- 确定有效报价

本次招标采用固定下浮率的报价方式。投标人的投标报价大于招标人设定的最低限价下浮率的为有效报价，小于或等于最低限价下浮率的为无效报价，作无效标处理。本工程的最低限价下浮率为0%。

- 本项目预算价：本工程预算价：1432275.24元（12.00元/m2*119356 .27m2），其中：设计费 30000.00元，建安工程费1402275.24 元。建安工程费最终按合同条款“第九条 结算”中的约定进行结算。

- 本工程采用下浮率招标，且至多保留2位小数。如投标人投标报价为7.678%，则按四舍五入法调整为7.68%。

（3）各投标人的有效报价依次从大到小排序，推荐报价下浮率最大的投标人为第一中标候选人，依次类推，推荐第二中标候选人、第三中标候选人。如有相同最大下浮率报价时，则现场抽签确定中标人。

二、本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

第三章  合同条款及格式

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 第一条  工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号： / 。

4.资金来源：自筹 。

5.工程内容：  同工程承包范围。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：本地块三网融合通信（三网覆盖范围以甲方实际要求为准）及信号覆盖（包括但不限于地块范围内的所有地下室、楼顶、电梯及前室等所有运营商5G无线信号全方位覆盖）工程的设计、设计方案报审、安装、调试、验收、信号开通等，并取得南通市通信行业协会颁发的验收证书。

#### 第二条  合同工期

①设计工期： 30  日历天，中标人应在发包人通知的时间开始本地块通信工程的设计工作，并在 30 天内完成，设计成果符合住房和城乡建设部发布的《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信施工工程设计规范》（GB50846-2012）、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信施工工程及验收规范》标准和要求，符合《关于推进5G新型信息基础设施与传统基础实施项目协同建设的通知》苏发改投资发（2021）465号文、南通市通信行业协会（2021）20文要求，提供完整的设计施工图并送审通过。

#### ②施工工期：暂定90 日历天，计划开工时间：2025年5月，计划竣工时间：2025年8月，以发包人签发的书面开工通知为准。

#### 第三条  质量保证

1.工程质量符合 一次性通过验收，并取得南通市通信行业协会颁发的验收证书 标准。保证通信网络的正常运行，确保基站符合设计要求、通信网络的覆盖范围满足招标人对通信服务的需求。

2.乙方必须健全质量检验制度和质量控制体系，现场设质量安全检验员，做好自检记录。

3.乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范。

4.保修责任：乙方对交付的工程承担终身质量保修责任，由于乙方施工原因造成的质量问题，乙方负责无偿修复。

#### 第四条  签约合同价与合同价格形式

本合同价款采用固定下浮率报价方式确定，下浮率为         %，暂估合同总价为人民币

（      ），其中：设计费       元，建安工程费为         元，建安工程费最终按“第九条 结算”中的约定进行结算。本合同价完成本合同所有工作内容设备和材料的安装调试、开通费、辅助(次要)材料费、管线和设备安装凿、开孔、设备和主材的采保费、税金、利润、二次深化设计费、排污费、保险费、保修费机械进退场费、施工技术措施费、现场文明施工措施费、安全防护费、管理费施工损耗、临时设施费(包括大型机械进退场费)、与其他专业承包商的施工配合费、系统开通及联动调试配合费、通信的专项检测费、规费、施工包干费、加班费、风险费、水电费、行业主管部门报审、办证费用、为完成本工程而产生的必要全部工程费用(如开凿、钻孔、套管、防水堵漏等相关费用)。

合同价款(进度款)支付：承包人交纳履约保证金且施工合同签订，提供完整的设计施工图并送审通过后，发包人支付暂估合同价的10%；本工程竣工验收合格后，并取得南通市通信行业协会颁发的验收证书后，发包人支付至暂估合同价的60%，并经发包人和监理确认满足履约保证金条款要求后，退还相应履约保证金（不计息）；初审完成后，支付至初审价的80%，工程竣工结算经区审计局（或由建设单位委托的审计单位）审核结束后，付至工程审定价（不超过暂估合同价）的97%，余工程审定价（不超过暂估合同价）的3%作为工程质量保修金，待合同保修期满，经接管单位确认合格后无息返还(本工程质保期两年，自验收合格之日起计)。合同保修期满后，承包人需免费终身维保，并提供24小时维修服务。

每笔工程款支付时发包人将20%的应支付的工程款汇至农民工工资专有账户，拨付工程款时，应扣除已打至农民工专用账户的金额（每笔工程款的20%）；竣工验收后工程款拨付时，发包人存入农民工工资专有账户的总金额不得低于合同价或工程付款基数的20%（即工资的100%）。

调整价款、变更增补项目价款不在进度款中支付。违约金由承包人缴纳至发包人指定账户。所有工程款的支付必须由承包人递交付款申请，总监理工程师和发包人现场代表审核。发包人代垫代扣的所有费用可以从工程款中直接扣除。每次支付工程款前，必须开具符合税务部门规定的正式发票。工程竣工结算由经认可的第三方审计机构审计确认。承包人未提供符合要求的发票，发包人有权拒绝付款。

履约保证金有关工期、安全施工方面约定的金额，待工程按合同规定的工期内完成后，无息返还；履约保证金有关质量方面约定的金额，在工程竣工验收合格后，无息返还；履约保证金有关项目组成员在岗方面约定的金额，待工程竣工验收后，无息返还。履约保证金有关资料方面约定的金额，在工程竣工验收资料交档甲方存档后，无息返还。保证金退还时间与其他条款发生不一致时，以此条款为准。

履约保证金：履约保证金为项目暂估合同价的10%，计     万元。缴纳方式为：转账、电汇、网银等形式，须从企业基本户银行转出。中标人在收到中标通知书后，须在3个工作日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格，且投标保证金不予退还。承包人提供的履约保证金为合同总价（扣除暂列金额和暂估价）的10%，其中：工期占履约保证金额的20%，工期履约保证金待工程按合同规定的工期内完成并需取得南通市通信行业协会颁发的验收证书且乙方将所有项目资料归档后按实际履约情况退还（不计息）；质量占履约保证金额的40%，在施工期间，由于承包人原因造成的严重质量问题或质量事故，除根据质量问题或事故的严重程度扣除部分或全部质量履约保证金外，还需承担全部责任及由此引起的一切费用，同时承包人必须在发包人要求的期限内整改到位达到验收标准，否则已完成合格工作量在结算时按60%计算。质量履约保证金待工程竣工验收，且完成约定的验收标准后，无息返还；安全文明施工占履约保证金额的20%，承包人在施工期间未发生安全事故，待工程竣工验收合格后，无息返还，凡在施工期间，由于承包人原因造成的事故，除根据事故的严重程度或等级扣除部分或全部安全文明施工保证金外，还需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任；竣工资料占履约保证金额的10%，若未达到招标文件要求，该保证金不予退还；项目部人员到岗占履约保证金额的10%，施工期间经发包人考核未达到要求的，应按合同约定予以处理，并扣除部分或全部项目部人员到岗保证金。

#### 第五条  技术要求

1.乙方应保证本项目及所提供的设备、材料、技术资料、技术服务资料是合法取得的，甲方有权使用而不会被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情形，一切经济和法律责任均由乙方承担。

2.乙方应严格按照合同约定，提供合格、全新、招标文件约定的产品技术规定的设备，所有设备应具有完整性和质量可靠性，能按技术要求正常工作并长期使用。

3.乙方提供的所有设备、材料必须为全新的、未使用过的合格产品，质量符合国际或国家标准，没有上述标准时应符合产品的通用标准。如硬件出现质量问题或系假冒、伪劣产品，乙方负责包退、包换；如软件功能不符合技术及使用目的要求，乙方负责重新提供符合技术及使用目的的产品，因此而涉及的全部费用由乙方承担，如因此而造成工程交付延误的，应依规定承担违约责任。如本项目质量出现问题，乙方应承担所涉及的全部费用。

4.项目实施过程中，甲方可根据具体情况对设计方案提出修改，乙方须无偿配合修改。

5.乙方应为甲方提供设备及安装、调试、维修一条龙服务，并对安装质量负责。

6.所有通讯端口均须无条件开放，且相关平台接入涉及到的所有费用包含在合同价中。

#### 第六条  安装、调试、运转及性能考核

1.乙方应按甲方要求，合理规划系统布局、线路及各种设备进场安装时间进度，并严格按照施工方案调试及施工。

2.乙方根据合同规定的功能进行系统调试、测试，乙方应当在系统调试合格后三日内以书面形式出具有关调试数据和报告，报告一式二份，甲方、乙方各执一份。

3.甲、乙双方按商定的试运行方案和测试数据，进行试运行测试，乙方负责解决试运行过程中出现的问题。

4.乙方对所供设备的安装、调试、试运行及质保期内的服务负责，在此期间内出现的任何设备故障、缺陷、不能达到项目规定的使用目的的损失及其由此发生的任何费用由乙方承担。

#### 5.设备调试时甲、乙双方要互相配合，甲方应向乙方现场调试及维修人员提供必要条件、提供安装、调试用的动力和照明电源。乙方应确保设备安装规范、安全，如因乙方操作不当造成事故发生（含造成的第三方事故），一切经济损失和责任由乙方自负。

#### 第七条  竣工验收

1.工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告；同时乙方应在一周内按甲方及相关主管部门的要求编制完整的竣工文件。

2.甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

3.验收合格后，双方签署竣工验收通过的文件，并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的，由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。

#### 第八条  工程考核

1.乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好，一经发现，乙方自行承担整改所需的工料费，同时向甲方支付工程最终结算价款10%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。

2.除甲方原因及不可抗力外，工期延误的责任由乙方承担，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。

3.乙方不服从甲方指挥，拒绝或延误电话机及数据终端安装，乙方按合同总额每日万分之三向甲方支付违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除，因不可抗力除外。如经甲方催告并给予宽限期后10日内仍不能履行相关义务的，加倍承担违约责任。

4.未按期按甲方及相关主管部门的要求编制完整的竣工文件的，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。

#### 第九条 结算

1、工程竣工结算由业主在崇川区审计局设立的“政府投资建设项目协审中介机构资源库”中委托产生第三方审计机构审计确认，审计结束后发包人根据《崇川区政府投资建设项目审计监督办法》的通知，将审计结果送崇川区审计局进行复核，最终复核结果作为工程竣工结算依据。如审计时，崇川区审计局不再设立“政府投资建设项目协审中介机构资源库”的或崇川区审计局不再复核，则由发包人选择并委托相应资质的第三方审计机构审计。承包人对业主的选择、委托均予以确认，最终审计结果作为工程竣工结算。

2、最终按验收合格的工程量及按以下第2.2、2.3条计量规则和计价办法确定的价格、中标下浮率进行结算，结算审计价不得超过合同价。

2.1 竣工结算的工程量按发承包双方实际完成并验收合格的工程量和项目确定。

2.2 按照《建筑工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及配套的工程量清单计算规范、《江苏省安装工程计价定额》2014年版、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）以及相应的补充规定和省市颁布的有关工程造价文件；人工工资按《省住房和城乡建设厅关于发布2025年上半年建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2025〕66号）；《关于取消建设工程建筑安全监督管理费的通知》（通建价[2013]8号）；《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（[2018]第24号）。本工程采用一般计税方法，具体按“省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”苏建价（2016）154号文、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》 苏建函价〔2019〕178号 以及相应的补充规定和南通市现行的有关文件相关要求执行；材料价格按《南通建设工程造价信息》施工当期信息价及市场询价。安全文明施工措施费以造价部门最终核定的为准。

2.3 其他费率：临时设施费按0.6%计取，其他总价措施费均不计取。

3、审计费的支付：承包人应如实报送工程竣工结算，如经第三方审计机构审计后，核减额小于5%（含5%），审计费由发包人支付；核减额大于5%、小于10%（含10%），超出5%的审计费由承包人承担；核减额大于10%，审计费全部由承包人承担。审计费按核减额的6%计取、发包方无需另行提供票据证实，直接在应付款中扣除。核减额=初审核减额+复审核减额，审计核减率=核减额/送审金额*100%

如上级审计或监管部门在检查中发现审计结果有误，承包人已支付工程款（进度款）超过结算价相应比例的部分，承包人无条件同意在未付的工程款中直接扣除超支部分及按照银行同期贷款利率计算利息，未支付的工程款中不足以完全覆盖前述退款及利息或承包人已付清工程款的，承包人应在发包人发出退款通知的10日内向发包人支付退款及利息。

#### 第十条  其它

1.乙方必须按标准化工地要求，做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在投标报价中。

2.乙方无条件接受建设单位及代建单位的管理，并做好安全文明施工管理、质量管理、进度管理、签证管理、信息管理、现场协调、现场材料合理布置和看管、消防工作、进场人员的安全技术交底工作并做好民工工资发放检查工作、成品保护、工程资料填写与报验、工序质量验收等工作。

3.与施工总承包单位、其他专业单位等承包商间的协调、配合、通信关系，由乙方自行解决，确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，发生的费用由乙方自行承担，并相互做好成品保护工作，并无条件接受施工总承包单位的总包管理,甲方不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。

4.本项目施工用水、电费用由乙方向甲方缴纳。

5.考核标准

5.1乙方日常检查内容及处理标准（一）

5.1.1人员配备及到岗

（1）现场管理人员未按照合同约定到岗，与备案人员不符；甲方有权收取承包人5000元/人·天的违约金。

（2）管理人员人证不符，到岗未履职；甲方有权收取2000元/人的违约金。

（3）管理人员缺勤未履行请假手续；甲方有权收取承包人2000元/人·天的违约金。

（4）应参加例会的人员未参加例会，未履行请假手续；甲方有权收取2000元/人/次的违约金。

（5）特种作业人员无证上岗、人证不符；甲方有权收取2000元/人的违约金。

5.1.2施工准备

- 未在要求的时间内提供报建资料；未落实专人配合完成报建；甲方有权收取2000元/人的违约金。

（2）未按时完成人、材、机、临设及现场施工总平布置等施工准备工作，影响工程实施进展；甲方有权收取1000元/项的违约金。

（3）在规定的时间内未完成开工前《施工组织设计》、《施工总进度计划》、《质量、安全管理制度》等相关资料报审；甲方有权收取1000元/项的违约金。

5.1.3质量管理

（1）专职质量管理人员未按规定配备；甲方有权收取2000元/人的违约金。

（2）施工前《施工组织设计》和《施工方案》未申报；未经审批；甲方有权收取1000元/项的违约金。

（3）现场未配备齐全涉及到本项目的图集、规范和相关标准；甲方有权收取1000元/项的违约金。

（4）原材料、构配件未按规范要求见证取样检验，使用前未报监理验收；未经审批；乙方须支付1000元/次的违约金。

（5）未按图纸、图集和施工技术标准施工；擅自修改设计，偷工减料；乙方须支付1000元/项的违约金。

（6）隐蔽工程未经验收，无隐蔽验收记录；检验批、分部分项工程未及时报验；乙方须支付1000元/项的违约金。

（7）未实施样板引路制度，未设置实体样板和工序样板；乙方须支付1000元/项的违约金。

（8）不合格试验报告未及时处置闭合；乙方须支付1000元/项的违约金。

（9）未按照要求做好成品保护工作；乙方须支付1000元/项的违约金。

（10）施工期间受到主管部门通报批评和责令停工；乙方须支付2000元/次的违约金。

5.2乙方日常检查内容及处理标准（二）

5.2.1安全管理

（1）专职安全管理人员未按规定人数配备；施工时无专职安全生产管里人员现场监督；乙方须支付1000元/人的违约金。

（2）未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训；乙方须支付500元/人的违约金。

（3）总分包之间未签订安全生产协议书，未对分包单位进行安全管理；未经审批；乙方须支付500元/次的违约金。

（4）未按规定为作业人员提供劳动防护用品；安全防护用具、机械设备、施工机具及配件未经验收或验收不合格仍投入使用；乙方须支付500元/项的违约金。

（5）未在危险区域和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志；施工现场未设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材；乙方须支付500元/处的违约金。

（6）未按规定在施工起重机械和脚手架、模板支架等设施上设验收合格牌；处理标准：乙方须支付500元/处的违约金。

（7）未建立健全安全事故隐患排查治理制度，未定期进行隐患排查和治理；处理标准：乙方须支付500元/项的违约金。

（8）施工企业负责人和项目负责人未按规定执行现场带班制度；乙方须支付500元/次的违约金。

（9）未编制安全专项方案和事故应急救援预案；乙方须支付1000元/处的违约金。

（10）在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍；乙方须支付500元/次的违约金。

（11）未对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取有效的防护措施；乙方须支付500元/项的违约金。

（12）施工组织设计中未编制安全技术措施，未按规定编制安全专项方案；现场未按审批的方案组织实施；乙方须支付1000元/项的违约金。

（13）现场未按照相关要求做好扬尘控制和扬尘控制不力；乙方须支付1000元/次的违约金。

（14）未经批准占用公共道路，工地进出口不符合安全、卫生要求；乙方须支付500元/项的违约金。

（15）现场未做到“工完料清”，周边建筑垃圾未及时清运；乙方须支付200元/次的违约金。

（16）施工期间受到主管部门通报批评和责令停工；乙方须支付2000元/次的违约金。

5.3乙方日常检查内容及处理标准（三）

5.3.1进度控制

（1）未在要求的时间内提供切实可行的施工进度计划；乙方须支付500元/次的违约金。

（2）因材料供应不及时、机械设备不到位、施工人员力量不足等原因造成施工进度延误；乙方须支付500元/项的违约金。

（3）实际进度滞后计划进度未采取有效措施赶工，致使进度滞后超过7天；致使基础、主体结构等主要节点验收滞后超过3天；乙方须支付1000元/次的违约金。

5.3.2资料管理

（1）现场无专职资料员，施工期间工程资料未按照实际进度同步收集整理；乙方须支付500元/次的违约金。

（2）未按规定建立材料检验、试块登记、工序报验等资料台账；乙方须支付200元/项的违约金。

（3）对关键工序和隐蔽部位未留存影响资料；乙方须支付200元/项的违约金。

（4）质量、安全等资料有造假、不完整、签字不全和代签现象；乙方须支付500元/项的违约金。

5.3.3投资控制

（1）签证资料不及时上报，虚报工程量；乙方须支付200元/项的违约金。

（2）未按规定程序及时办理工程变更；乙方须支付500元/项的违约金。

（3）未按要求的时间及时提供决算，不积极配合监理单位做好工程决算审计；乙方须支付1000元/次的违约金。

5.3.4上述内容中人员不符及不到岗的按天处理。

5.4标准不一致的，以处理标准高的为准。合同另有约定的按合同约定执行。

#### 第十一条  甲方权利和义务

1.组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务；

2.提供必要的施工条件；

3.指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查；

4.在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收；

5.按合同约定按时向乙方支付工程款。

第十二条  乙方权利和义务

1.乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；

2.非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包；

3.精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工；

4.合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划，并在施工前送甲方备案；

5.做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任；

6.服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。否则，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承担返工费用及延误工期的责任；

7.线路工程的施工，乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内，乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。

8.施工过程中必须严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故，事故的责任和因此发生的费用由乙方承担，并不得因此影响工程进度。

9.严格按照招标文件、合同及合同附件要求施工，对本合同涉及的产品的质量、安装质量、安全及进度等承担责任。

10.乙方负责合同中相关设备的采购、系统安装及调试，系统应当达到设计及项目功能规定的使用目的要求，相关费用由乙方承担。

11.负责对甲方相关人员进行培训，使其能够掌握有关软、硬件的安装、使用和日常维护，具备排除故障的能力。

12.负责安全生产，以及施工及试运行期间的防火防盗及设备保管工作。

13.对涉及的项目全部信息负有保密义务，未经甲方书面许可不得向外泄漏。

14.对甲方提出的技术支持要求及时响应和处理，及时满足甲方的要求。

15.提供完整的设备安装技术文档、设备说明书、系统技术说明书、系统使用说明书、用户手册等。

16.服从本项目监理机构以及建设单位的管理。

17.乙方派驻项目工地的负责人按时参加工地例会（含专题例会）、监理例会以及甲方或监理机构组织的各类工地协调会，因故不能参加的应提前 6 小时提出申请并需获得甲方及监理机构批准。未经批准缺席会议的，乙方须按 2000 元/次向甲方支付违约金；会议期间不得迟到或早退，迟到或早退超过 10 分钟的，承包人须按 500 元/次向甲方支付违约金。

18.乙方设计文件除满足现行规范及行业验收标准外，需经发包人认可后方可实施。

19.检修井原则上应设计在绿化带中，井深标高应按照绿化地形进行调整，井盖采用钢纤维混凝土井盖；在道路上的检查井应采用重型铸铁球墨井盖；在铺装场地内的检查井应采用不锈钢隐形井盖。以上井盖均须有明显的功能标识。

20.招标文件约定的内容是本合同的重要组成。

第十三条  合同解除

1.甲方在以下情形之一发生时，有权解除合同，并发给乙方解除合同通知书：

（1）乙方不按合同要求执行，且经指出后在限期内又不予改正的。

（2）乙方因自身原因无法完成合同义务。

（3）乙方拒绝遵守或延期执行甲方按合同要求拆换及更改不合格设备的书面指示，从而使工作受到根本影响。

（4）乙方破产或无力偿还债务或停止经营。

（5）未经甲方同意，乙方将承包工程的任何部分分包或乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包分别转包给他人的，甲方有权解除本合同。

2.有下列情形之一的，甲方、乙方可以协商解除合同：

(1)因不可抗力致使合同无法履行;

(2)因一方严重违约致使合同无法履行。

4.一方依据本条1、2款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除，合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作，并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

第十四条  违约责任

1.如乙方未按合同规定日期完成安装、调试及本项目工程内的其他全部合同义务，按合同总额每日万分之三向甲方支付违约金，因不可抗力除外。如经甲方催告并给予宽限期后10日内仍不能履行相关义务的，加倍承担违约责任。

2.如乙方在完成安装、调试后，初验不合格的，或经安装、调试仍达不到产品说明书所列功能及合同要求的，乙方需要按照甲方要求调整整改达标，并对甲方的损失承担赔偿责任。

3.任何一方违反合同约定擅自解除合同的，违约方应按合同总额的 30%， 向守约方支付违约金。

4.违约金不足以弥补损失的，违约方还应当赔偿损失。

5.合同签订后，如因乙方违反承诺及本合同要求而给甲方造成损失的， 乙方应承担全部赔偿责任。

6.乙方已知本合同约定的违约金具有惩罚性质，不得以甲方没有损失或者损失较小为由抗辩调减违约金。

7.因乙方违约或乙方的原告产生的诉讼/仲裁的，甲方产生的损失（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、律师费等）由乙方承担，该损失甲方可以直接从支付被告的款项中予以直接扣除。

第十五条  保密及知识产权

1.甲乙双方未事先征得对方同意，不得把合同的权利和义务委托别人或转让他方。同时甲乙双方应履行保密义务，未经对方书面许可，不向合同之外的人或单位展示、披露或以其它方式泄露任何技术文件或与合同有关的数据，包括合同本身，保密义务不因合同有限期的终止而结束。

2.因履行本协议甲方向乙方提供的所有信息，无论是书面的、口头的、图形的或其它任何形式的信息，包括（但不限于）数据、模型、样品、草案、技术、方法、仪器设备和其它信息，只要不为社会公众所周知，乙方均应予以保密，且只能在本合同目的范围内使用。

3.项目中所涉及的技术专利申请权的归属问题由甲乙双方协商确定。

第十六条  不可抗力

1.合同执行期间发生的不可抗力，是指战争、暴风雨、台风、洪水、意外火灾、地震等依照我国法律规定的不可预见、不可避免、不可抗拒的情况。

2.因不可抗力影响合同履行，不能履行合同的一方，应在该情况发生后10日内及时通知另一方，并取得国家有关主管部门的书面证明。

3.甲乙双方在发生不可抗力情况时，应及时采取措施，尽量避免由此造成的经济损失。

4.由于不可抗力严重影响合同的，有关合同是否继续履行之事宜，由甲、乙双方及时友好协商解决。

第十七条  合同生效、争议处理及纠纷解决

1.本合同经甲乙双方签字并加盖公章（或合同章）后生效。

2.合同生效后，甲乙双方均须严格履行合同。合同履行过程中，如产生纠纷，双方友好协商解决，协商不成的，任何一方可以向项目所在地人民法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

4.中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分， 解释顺序按（1）合同；（2）中标通知书；（3）招标文件及附件；（4）投标文件及附件。属于同一类内容的文件解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

5.本合同一式     份，甲方   份、乙方   份。

甲方（公章）：                             乙方（公章）：

法人签章：                                法人签章：

委托代理人：                              委托代理人：

签订日期：

附件1：

工程建设廉政承诺书

（发包人名称）：

本公司于     年    月    日中标承建，中标价       元，为确保在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家有关建设工程廉政建设的规定，现自愿向你委承诺如下：

1、在施工现场醒目位置设置《廉政公示牌》。

2、不以任何名义向建设方和监理公司工作人员赠送礼金、购物卡、兑换券、有价证券、贵重物品等。

3、不以任何名义邀请建设方和监理公司工作人员到高档娱乐场所消费或外出旅游，不介绍或诱惑相关人员参与“黄、赌、毒”活动。

4、发现建设方和监理方人员有索贿、吃拿卡要、报销个人费用等行为，以及擅自介绍或指定材料供应商的，应及时向纪委监委汇报。

5、未经甲方许可备案登记，不得变更项目经理，不得分包、转包工程。

以上承诺，本公司将自觉、自愿遵守，自觉接受群众和纪委监委的监督，如违反上述任何一条，我公司同意三年内不再承建鑫兴绿色（南通）产业发展有限公司工程项目，项目经理进入你司“黑名单”。

单位盖章：

承 诺 人（签字）：

日    期：

附件2：

安全生产协议书

发包人：              （ 以下简称“甲方” ）

承包人：              （ 以下简称“乙方” ）

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

如发生下列情况之一者，视为乙方严重违约，甲方可以采取相应的措施，并要求乙方承担由此给甲方造成的一切经济损失。

(1)工期严重滞后，甲方有权单方面终止合同。

(2)工程质量达不到合同的约定。

(3)乙方不服从甲方工地代表的调度指挥或不执行甲方的管理规定。

(4)乙方出现偷工减料行为，经甲方或监理方多次警告后仍未改正，甲方有权单方面解除合同，材料设备必须无条件退场，一切责任由乙方承担。

(5)乙方将其承包的全部或部分工程分包、转包给他人，则甲方有权单方面终止合同。

本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：(公章)                        承包人： (公章)

法定代表人：(签字)                    法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)                    委托代理人：(签字)

地址：                                地址：

日     期：    年   月    日

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  /  年；

3．装修工程为  /  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  /  年；

5．供热与供冷系统为  / 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   /   年；

7．其他项目保修期限约定如下：本工程免费质保期为2年。2年质保期满后，乙方须持甲方出具的质保期内维保、维修工作完成情况的证明与甲方结算工程质量保证金。承包人须对本项目进行免费终身维保，并提供24小时维修服务。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

本工程缺陷责任期为两年。承包人免费终身维保，并提供24小时维修服务。缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，保修期内承包人需提供全天候的即时响应，紧急故障4小时内修复，常规故障24小时内排除，特殊故障48小时内排除。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，发包人委托他人代修的修理费（另加20%的管理费）由承包人承担。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．因承包人原因致使工程在设计使用期内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

5.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，工程质量保修金为最终确认的结算价的3%。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

（1）工程保修期内，承包人委托一名代表专职处理本工程的维修工作。

（2）本合同约定的质量保修金银行利率为0。

（3）承包人实施工程质量保修须遵守有关规定。

（4）因承包人未能及时履行保修责任引起发包人的一切损失，均由承包人承担，发生的保修费用由发包人从保修金中抵扣。不足部分，由承包人承担。

本工程质量保修书，由发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                                     承包人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：                           法定代表人(签字或盖章)：

年  月  日                                            年   月  日

附件4：                   不拖欠农民工工资的承诺

致：

我单位               在工程施工招标中,有幸中标,在这项工程的实施过程中,我们除响应本项目招标文件的所有条款、履行合同内容外,并郑重承诺：

1、在项目实施过程中,我单位将根据工程进度,及时支付农民工工资,不从农民工工资中扣留质保金等其他费用,同时也不以工程变更或计量支付未批复为借口延期支付农民工工资。如果项目资金不能及时到位,我单位将用自有流动资金及时支付农民工工资,避免恶意拖欠。

2、解决好农民工食宿问题,确保食堂卫生,住宿整洁。

3、我单位承诺在发包方指定的银行开设该项目“农民工工资专用账户”,用于该项目已实名登记的农民工工资发放,实行工程项目人工费用与其他工程款分账管理,每笔工程款支付时由发包人直接将20%的应支付的工程款汇至“农民工工资专用账户”。

4、我单位若拖欠民工工资引起民工上访事件,发包人将有权无条件地暂停支付当期工程进度款用于支付民工工资,或启用履约保证金以及发包人应付我单位的任何款项用于支付民工工资。我单位因拖欠货款工程款而使其直接向发包人追索价款或到发包人处、政府滋生事端的,我单位应向发包人支付本合同价款1%的违约金,发包人有权启用履约保证金或动用发包人应付我单位的任何款项支付货款或工程款。我单位出现拖欠工资等债务纠纷或在现场产生公害等不正当行为,或发生其它给发包人造成不便或影响公众形象,则每出现一次上述情况,我单位应向发包人支付人民币2万元的违约金。若违约金无法弥补发包人的损失，我单位应赔偿发包人的经济损失,即使这种不正当行为或违约是在工程竣工之后发现。

5、发包人将定期或不定期对我单位施工期间的农民工工资发放进行调查,每调查发现一次我单位及其下属分包人拖欠民工工资以及拖欠分承包人、供应商等单位和人员债务,我单位应向发包人支付2-5万元/次的违约金,具体金额由发包人确定。

承诺单位（盖章）

法人代表(签字)

年  月  日

注：中标人于签订合同前三个工作日内必须向业主提供该承诺书原件，否则业主有权取消投标人中标资格。

第四章   工程建设标准

一、本工程采用的技术规范

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；

2、《关于推进5G新型信息基础设施与传统基础实施项目协同建设的通知》苏发改投资发（2021）465号文；

3、南通市通信行业协会（2021）20号文

4、设计文件中明确的有关技术标准、规定；

上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际最新标准时，投标方应使系统的设计、施工及选用的设备/材料符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范及所采用版本的有关技术资料。

二、本工程对施工工艺的特殊要求

1、施工期间注意周边环境，减少对周围居民、行人的影响（交通、灰尘、噪音等）。

2、工程主要部位和特殊要求由建设、设计、监理三方讨论后以书面开式通知施工单位实施。

3、其余见设计院设计说明。

# 第五章  图纸、技术资料及附件

第六章  投标文件格式

正本/副本

（项目名称）

投 标 书

（商务标）

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人（分支机构负责人）或其委托代理人：      （签字或印章）

日   期：        年      月      日

## 一、投标函

（招标人）      ：

- （一） 根据已收到的             （工程名称）的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，并愿以（大写）：佰分之 （ %）的价格，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。本工程采用下浮率招标，且至多保留2位小数。如投标人投标报价为7.678%，则按四舍五入法调整为7.68%。

(二)我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并保证在设计工期    日历天、施工工期    日历天内完成所有施工、安装调试完毕，并取得南通市通信行业协会颁发的验收证书，具体开工时间以招标人或监理单位发出的开工令为准。

(三)我方保证本工程质量达到                    。

(四)我方金额为人民币（大写）       [¥(小写)       元］的投标保证金已按招标文件要求提交。

(五)如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金。

(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：

二、计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率(KW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 三、主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 项目工程师 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  | 材料管理 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |
|  | 计划管理 |  |  |  |  |

第七章   资格审查证明材料

一、资格证明材料：见本招标文件第一章9.2.1条。

二、资格审查材料封面及相关表格如下：

正本/副本

（项目名称）

投 标 书

（资格审查材料）

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人（分支机构负责人）或其委托代理人：      （签字或印章）

日   期：        年      月      日

## 法定代表人身份证明

投标人单位名称：

投标人单位性质：

投标人单位地址：

成立时间：          年          月           日

经营期限：

姓名：          性别：

年龄：          职务：

系：          (投标人单位名称)的法定代表人。

法定代表人联系电话：

特此证明。

法定代表人身份证复印件贴于此处。

投标人：                 (盖单位章)

日   期：        年      月      日

## 授权委托书（如有授权）

本授权委托书声明：本人          (姓名)系          (投标人单位名称)的法定代表人，现委托          (姓名)（身份证号：          ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

委托代理人联系电话：

代理人无转委托权。

代理人：          性别：          年龄：

代理人单位：          部门：          职务：

投标人：          (盖单位章)

法定代表人：          (签字或印章)

委托代理人身份证复印件贴于此处。

日期：         年       月      日

备注：若系投标人的法定代表人亲自参与本项目投标的一切活动，并签署投标文件，则无需此授权书。

投标申请人一般情况

| 1 | 企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |
| 5 | 传真 |  | 电子邮件 |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 主营范围 1. 2. 3. 4. …………………………… |  |  |
| 10 | 作为总承包人经历年数 |  |  |
| 11 | 作为分包商经历年数 |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |

近三年工程营业额数据表

投标申请人名称：

| 近三年工程营业额 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务年度 | 营业额（单位） | 备注 |
| 第一年（2022年） |  |  |
| 第二年（2023年） |  |  |
| 第三年（2024年） |  |  |

拟派往本招标工程项目负责人简历表

投标申请人：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 项目负责人注册证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  |  | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |

诚信承诺书

：（招标人名称）

我方参加你方的                          （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方郑重承诺：

1、我方拟派项目负责人 （姓名）  （身份证号码：             ；）至本项目投标文件截止时间前无在建工程且无已中标未开工项目。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2017）1号”《关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件2《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，你方即可取消我方中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。

2、我方财务和经营状况良好，具备履行合同能力；没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

3、我方递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

4、我方不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，自愿意接受当地建设行政主管部门作出的依法处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报南通市建设主管部门。

投标申请人（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：        年       月       日

工程完工证明

（如需）

：（招标人名称）

（中标单位名称）的项目经理（项目负责人）          （姓名及证书编号）承接我单位的                   （项目名称）                 （标段名称）于    年    月    日完工，现同意该项目经理参加其他工程招投标活动。

特此证明。

注：如项目已竣工验收，附竣工验收单。

单位公章（注：单位内设科室盖章无效）

日期：