越亚、市北集成电路厂房（通富通科）110KV线路接入工程监理

招 标 文 件

项目编号：CC2025-072

招   标   人：南通市北高新技术开发集团有限公司

招标代理机构：南通新江海建设项目管理咨询有限公司

日        期：2025年8月14日

监理招标文件备案表

编制人：于文艳 日期：2025年8月14日

招标人(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 招标代理机构(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 日期：2025年8月14日

第一章  招标公告

越亚、市北集成电路厂房（通富通科）110KV线路接入工程监理

招标公告

1、南通市北高新技术开发集团有限公司的越亚、市北集成电路厂房（通富通科）110KV线路接入工程监理已经批准建设，工程所需资金来源为财政筹集。现对该工程的监理进行公开招标，邀请合格的潜在投标人参加本工程的资格后审。

2、南通新江海建设项目管理咨询有限公司受招标人委托具体负责工程的招标事宜。

3、工程概况:

（1）工程地点：南通市崇川区。

（2）工程规模：本监理合同估算价约30.3万元。

（3）招标范围：施工准备阶段、施工阶段、竣工验收和保修阶段全过程监理。协助业主办理图纸审查和各项报批工作，对工程进行质量、进度、投资三大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系。

（4）监理服务期：前期+施工工期+保修期，预计工期为 120 天，具体施工期以实际施工期为准，如工期延长，费用不另增加。

4、本工程监理分一个标段。

5、申请人应当具备的主要资格条件

（1）申请人资质类别和等级：必须具有行政管理部门核发的有效企业法人营业执照和工程监理综合资质或电力工程监理乙级及以上资质；

（2）拟派总监理工程师资格条件：具备国家注册监理工程师执业资格（注册专业为电力工程专业，注册单位为投标人本单位），男性年龄不得超过60周岁，女性年龄不得超过55周岁。

（3）拟派总监业绩要求：

自2022年7月1日至今（以竣工验收合格时间为准），拟派项目总监在投标企业任职期内承担过110KV及以上线路工程监理项目，并在项目中担任总监职务。

注：①业绩证明须同时提供中标通知书（直接发包项目可不提供中标通知书，但须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）、监理合同及竣工验收证明，以上三项证明材料缺一不可。以上三项证明材料不能体现规模及参数要求的，则另需提供原建设单位加盖公章的证明材料，否则不予认可。

②竣工验收证明【竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。】需由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位共同盖章认可。

③时间以竣工验收合格日期为准(如为分批验收的，时间以竣工验收证明上验收日期在后的为准)；

④业绩为工程施工期间发生过总监变更的，中标通知书（或直接发包通知书）、监理合同、工程竣工验收证明书非同一人，该业绩不予认可。

6、以下条件属于资格后审的必要合格条件：

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（3）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（4）企业的资质类别、等级和总监理工程师的资质等级满足招标公告要求；

（5）资格审查文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

（6）拟派总监理工程师为投标企业正式人员（①投标单位与其签订的有效劳动合同；②社保机构出具的投标单位为其缴纳的2025年4月至2025年6月中任一个月的社会保险缴费证明）；

（7）拟派总监理工程师必须满足下列条件：

1）拟派总监理工程师不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

2）满足下列条件之一即可：

①拟派总监理工程师须无在监工程，提供无在监工程承诺。

②拟派的总监理工程师有在监工程的，虽然未正式竣工验收但主体工程确已完工的，必须提供由原建设单位出具“主体工程已完工，同意总监理工程师参加其他工程招投标活动”的证明。

（8）本工程不接受联合体投标。

7、如发现投标人递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该投标人将记入不良记录，并上报有关部门。如已中标，招标人有权取消其中标资格，并由该投标人承担一切责任和损失。

8、本工程投标申请人的资格审查采用资格后审的方式，无需另行进行网上报名，各投标人须于2025年8月27日9时30分（以开标室电子时钟显示时间为准）以前将投标文件提交至南通市崇川区青年中路128号，崇川区便民服务中心314会议室（东楼） ，并在2025年8月27日9时30分（以开标室电子时钟显示时间为准）开标。逾期送达的投标文件将被拒绝。

9、招标文件等材料从本公告附件下载；招标文件、修改、补充的网址及栏目：“南通市崇川区人民政府网https://www.chongchuan.gov.cn/-招标和采购栏”。请各投标人自行关注，否则，引起的所有损失由投标人自行承担。

10、本工程资格审查办法及评标细则详见招标文件第三章。

11、联系方式

招标人：南通市北高新技术开发集团有限公司

联系人：瞿先生

联系电话：0513-55881670

招标代理机构:南通新江海建设项目管理咨询有限公司

地址：南通市南大街129号兴胜大厦5楼

联系人：于文艳

电话：18012880301

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：南通市北高新技术开发集团有限公司 联系人：瞿先生 联系电话：0513-55881670 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：南通新江海建设项目管理咨询有限公司 地址：南通市南大街129号兴胜大厦5楼 联系人：于文艳 电话：南通市南大街129号兴胜大厦5楼 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 越亚、市北集成电路厂房（通富通科）110KV线路接入工程监理 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 南通市崇川区 |
| 1.2 | 建设资金 | 资金来源:财政筹集 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 施工准备阶段、施工阶段、竣工验收和保修阶段全过程监理。协助业主办理图纸审查和各项报批工作，对工程进行质量、进度、投资三大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系。 |
| 1.3.2 | 监理服务期限 | 前期+施工工期+保修期，预计工期为 120 天，具体施工期以实际施工期为准，如工期延长，费用不另增加。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘现场 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其它 材料 | 答疑、说明、澄清等。 |
| 3.2.2 | 施工阶段监理费报价 | 本工程监理费采用固定费率报价。最高投标限价为3.3%，不高于最高投标限价的为有效报价，高于最高投标限价的为无效报价。 结算监理费=工程审计审定价×监理投标费率。监理费最终结算数以审计审定数为准。 相关要求见3.2 投标报价 |
| 3.2.3 | 其他阶段监理费报价 | 含在施工阶段监理费中 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 人民币陆仟元整 （递交方式：银行汇票或银行保函（见索即付，具体格式详见招标文件内“附件：见索即付投标保函”，银行保函应由投标人基本账户所在网点的当地银行或其上级银行机构出具）。投标保证金银行汇票、保函的费用必须由企业法人基本存款账户汇出。 注：以银行汇票形式提交投标保证金的，投标人在提交投标文件的同时须提供汇票原件（无须密封）供招标人代表查验，否则其投标文件不予接收。 |
| 3.5 | 备选投标方案 | 不允许递交 |
| 3.7.1 | 投标文件的份数 | 纸质资格审查文件、商务标正本各壹份。中标单位在领取中标通知书前再提供完整的投标文件(肆份资格审查文件、肆份商务标文件)。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2025年8月27日9时30分（以开标室电子时钟显示时间为准） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 提交地点：南通市崇川区青年中路128号，崇川区便民服务中心 314会议室（东楼） 特别提醒：崇川区便民服务中心停车位有限，请各潜在投标人合理选择交通工具，或提前到达投标地点。 |
| 5.1 | 开标时间、地点 | 开标时间：2025年8月27日9时30分（以开标室电子时钟显示时间为准） 开标地点：南通市崇川区青年中路128号，崇川区便民服务中心 314会议室（东楼） |
| 6.1.1 | 评标委员会 | 评标委员会构成：3人或3人以上单数，由招标人代表和评标专家组成。 评标专家确定方式：在政府组建的专家库中随机抽取，采用语音系统自动通知。 |
| 8.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数： 3 |
| 8.3.1 | 履约保证金 | 是，履约保证金的形式：转账、电汇、网银、见索即付银行保函形式，具体缴纳方式由招标人与中标单位确认后进行缴纳。 履约保证金：暂定合同金额的5%； 投标人在收到中标通知书后，须在5个工作日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格，同时投标保证金不予退还，该金额不足以弥补给招标人造成的直接和间接损失的（包括但不限于二次招标发生的招标费用、中标差价、招标代理服务费等），中标人应予补足。 |

1 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段监理及相关服务进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、监理服务期限及质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的监理服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应当签订共同投标协议，连同投标文件一并提交招标人；

（2）联合体各方应当具备承担共同投标协议约定的招标项目相应专业工作的能力；

（3）共同投标协议约定联合体成员承担同一专业工作的，按照资质等级最低的成员确定资质等级；

（4）以联合体形式投标的，联合体各方不得再以自己名义单独或者参加其他联合体在同一标段中投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）法律法规规定的其它情形。

（7）其它特定条件：在满足基本条件的情况下，企业需强化内部建设和管理，以满足工程的特定要求。

1.4.4监理机构人员配备要求：

拟选派本项目总监理工程师（责任监理师）及监理员最低配备要求（除总监理工程师以外，其他专业监理人员在资格评审时不作要求，但中标人拟派监理人员须满足下列要求，并在合同签订时明确相关人员，同时将相关证明材料提供给招标人，否则视为中标人无故不签订合同的情形处理。拟派所有监理人员必须身体健康，男性年龄不得超过60周岁，女性年龄不得超过55周岁。）：

| 岗位 | 人员要求 | 持证上岗要求 |
| --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1名 | 国家注册监理工程师，注册专业为电力工程专业，且注册在投标单位。 |
| 专业监理工程师 | 1名 | 国家注册或省监理工程师或专业监理工程师(业务培训合格证)，专业类别：电力或机电安装类专业。 |
| 监理员 | 2名 | - 房屋建筑或工民建或土木工程或土建类专业1名，电气或机电安装类专业1名。满足下列条件之一：①国家注册监理工程师；②省监理工程师或专业监理工程师（业务培训合格证）；③监理员证（业务培训合格证或学时证明） |
| 合计 | 4名 | 注：1、监理人员中需至少一人具有《工程质量检测见证取样人员岗位证书》。否则，则需另增加1名见证取样人员。 2、监理人员中需至少一人具有安全员C证或施工安全管理专业的专业监理工程师培训证书或注册安全工程师证。否则，则需另增加1名安全监理员。 |

注：以上人员配备为最低限度要求，监理单位必须按招标人要求适时配备相应监理人员，并确保人员到位，否则将按照合同相关处罚条例予以处罚。中标后，上述所有人员配置不得随意更换，确需更换须经建设单位或相关主管部门认可后，方可变更。

以上人员如为新入职员工，证书暂未变更到投标人单位的，需承诺在签订合同前确保相关人员证书变更至投标人单位，如不提供，则作废标处理。

拟派本项目监理人员专业以国家注册监理工程师证书注册专业或注册证书所载所学专业为准；省级监理工程师证书以所学专业为准；如提供的是新版国家注册监理工程师，则以国家注册监理工程师证书注册专业或毕业证书为准。证书上未注明专业的，以毕业证书所学专业为准。

根据《关于进一步加强全省监理人员从业管理的通知》(苏建建管〔 2014 〕100 号）文件要求：取得企业工商注册所在地省级建设行政主管部门颁发的工程类二级注册执业资格、省监理工程师以及省监理员证书的省外监理人员，在我省只能担任监理员。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 投标单位应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

1.5.3中标人应承担本项目招标代理费及评委费，招标代理费2000元，评委费按实支付，在领取中标通知书前一次性付清。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

2  招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术资料和设计文件；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过“南通市崇川区人民政府网-招标和采购栏”随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。招标人不组织集中答疑，投标人如有疑问，应于2025年8月19日17时前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱：49963200@qq.com（不具单位名称，不加盖单位公章）。招标人在收到疑问材料于2025年8月19日17时后将解答内容（若有）以电子文档上传至“南通市崇川区人民政府网-招标和采购栏”，请各潜在投标人在“南通市崇川区人民政府网-招标和采购栏”自行下载。

在开标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（异议）的，视为投标人接受招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标文件等提出异议或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。

2.2.2 招标文件的澄清答疑将在投标人须知前附表规定的时间，在“南通市崇川区人民政府网-招标和采购栏”向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源。

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。

2.2.3 招标人可以修改招标文件，并以电子文档形式在“南通市崇川区人民政府网-招标和采购栏”发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，并且修改内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改和补充

2.3.1 招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经“南通市崇川区人民政府网-招标和采购栏”向所有投标人公示。

2.3.2 招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。

2.3.3 本工程采用网上答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“南通市崇川区人民政府网-招标和采购栏”上公布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在网上发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。

2.3.4 根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》等有关文件规定，招标文件中，存在的遗漏、错误、含义不清甚至多处表述不一致或者前后矛盾情况的，不属于异议，属于疑问，疑问应当在招标文件规定的时间内提出。

2.3.5 异议人对涉及开标事项提出异议的，应当在开标现场以书面形式提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。

3  投标文件

3.1 投标文件的组成

本工程投标文件由资格审查文件、商务标、资格审查资料原件包三部分组成，具体应包括以下内容：

3.1.1 资格审查文件包括内容：

(1)法定代表人身份证明（格式详见第六章）；

(2)授权委托书(如有授权) （格式详见第六章）；

(3)投标人基本情况一览表（格式详见第六章）、有效的企业法人营业执照复印件；

(4)有效的企业资质证书复印件；

(5)拟派项目总监理工程师身份证、国家注册监理工程师证书复印件；

(6)拟派总监理工程师为投标企业正式员工（①投标单位与其签订的有效劳动合同；②社保机构出具的投标单位为其缴纳的2025年4月至2025年6月中任一个月的社会保险缴费证明）。

(7)无在监工程承诺书（格式详见第六章）或原建设单位出具的“主体工程已完工，同意总监理工程师参加其他工程 招投标活动”的证明；

(8)拟派总监业绩证明材料，业绩证明须同时提供中标通知书（直接发包项目可不提供中标通知书，但须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）、监理合同及竣工验收证明，以上三项证明材料缺一不可。以上三项证明材料不能体现规模及参数要求的，则另需提供原建设单位加盖公章的证明材料，否则不予认可；

(9)有效的诚信承诺书（格式详见第六章）。

(10)投标保证金缴纳凭证及相关材料：

A.以银行汇票形式提交投标保证金的，须提供银行汇票和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件（复印件须加盖单位公章）；

B. 以银行保函形式提交投标保证金的，须提供见索即付投标保函（格式详见第六章）及银行保函的手续费用凭证、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件（加盖单位公章）；

具体要求详见本招标文件第二章中附件《资格审查标准汇总表》。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

以上复印件须加盖投标单位公章，所有材料须统一密封在一个封袋中并编写材料目录，以便在开标时核查，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。

3.1.2 商务标

（1）投标函（格式详见第六章）；

3.1.3 资格审查资料原件包包括以下内容：

(1)有效的企业法人营业执照原件；

(2)有效的企业资质证书原件；

(3)拟派项目总监理工程师身份证、国家注册监理工程师证书原件；

(4)拟派总监理工程师与投标企业签订的有效劳动合同原件；

(5)原建设单位出具的“主体工程已完工，同意总监理工程师参加其他工程 招投标活动”的证明材料原件（如有）；

(6)投标企业有效的业绩证明材料原件；

（7）投标保证金缴纳凭证及相关材料原件；

本项目资格审查以资格审查文件的内容为准，招标文件中要求提交的资料请各投标人务必提供齐全，资格审查资料原件包仅做备查，仅在资料包内容存在字迹模糊、分辨不清等情形时予以查验。

以上原件密封在一个封袋中（以便在开标时备查），并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。

本项目资格审查以资格审查文件的内容为准，招标文件中要求提交的资料请各投标人务必提供齐全，资格审查资料原件包仅做备查，仅在资料包内容存在字迹模糊、分辨不清等情形时予以查验。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括完成招标文件所确定的委托监理的范围和监理业务的整个招标范围进行投标报价，包括全部的工期内为完成全部监理工作任务所需要的全部监理服务费。（投标单位必须将交通工具、设备投入等一切费用全部考虑在内。）

3.2.2 工程监理费报价采用固定费率报价。

结算监理费=工程审计审定价×监理投标费率。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 在本招标文件规定的投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在投标有效期结束后失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标保证金的缴纳要求

（1）如采用银行汇票形式缴纳的，银行汇票上必须注明收款人：南通市北高新技术开发集团有限公司，用途：72号投标保证金；汇款人：投标单位名称。（账户名：南通市北高新技术开发集团有限公司，开户行：中国银行南通港闸支行，账号：479360867594 ）。中标单位的投标保证金有效期在投标截止日后60天内有效，在缴纳履约保证金前，如投标保证金已失效，中标单位应主动延续投标保证金的有效期，否则招标人有权在保证金失效后取消中标人的中标资格，并自认定之日起一年内不得参与崇川区平台招标活动；

（2）如采用银行保函形式缴纳的，银行保函为见索即付银行保函形式，具体格式详见招标文件内“附件：见索即付投标保函”，银行保函开具对象应为 南通市北高新技术开发集团有限公司 ，银行保函应由投标人基本账户所在网点的当地银行或其上级银行机构出具，见索即付银行保函的费用必须由企业法人基本存款账户汇出，否则不予接受。

特别提醒：

1）以银行汇票形式提交投标保证金的，投标人在提交投标文件的同时须提供汇票原件（无须密封）供招标人代表查验，否则其投标文件不予接收。

2）保证金形式，收款人、用途、汇款人、银行保函开具对象等必须符合招标文件规定，否则作无效投标处理。

3）投标保证金银行汇票、保函的费用必须由企业法人基本存款账户汇出，银行保函应由投标人基本账户所在网点的当地银行或其上级银行机构出具，否则作无效投标处理。

3.4.2 投标保证金退还

3.4.2.1未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还。

3.4.2.2中标单位的投标保证金在施工合同生效后5日内予以退还。

3.4.2.3投标人出现下列情况，其投标保证金一律不予退还：

3.4.2.3.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

3.4.2.3.2投标人存在《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标中串通投标和弄虚作假行为认定处理办法（试行）》（苏建规字〔2014〕2号）第四条、第五条、第六条、第七条规定的串通投标、弄虚作假等行为的；

3.4.3.3不同投标人的投标文件、已标价的工程量清单经清标软件分析，出现了评标委员会认为不应当雷同的情况（相同错误）的，且被评委认定为串标的。

3.4.2.3.4投标人已签订《诚信承诺书》（详见招标文件标准格式）的，自投标之日起，中标公示结束之日止，经举报或区招标监管机构（评标委员会）复核，有悖于《诚信承诺书》相关承诺的，且查证属实的。

3.4.2.4中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

3.4.2.4.1放弃中标项目的；

3.4.2.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

3.4.2.4.3除不可抗力情况外不执行本招标文件条款的；

3.4.2.4.4不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

存在上述3.4.2.3--3.4.2.4行为的，招标人不退还投标保证金由招标人没收，并自认定之日起一年内不得参与崇川区任何招投标活动。参与投标的企业将视为遵守以上处理条款。

3.5备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”的要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件应当对招标文件有关监理服务期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件必须按照招标文件的规定进行签署（加盖投标人公章、投标人法定代表人或其授权委托代理人签字或印章）。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人公章或由投标人的法定代表人（或其授权的代理人）签字（或印章）确认。

3.7投标文件的份数和装订

3.7.1 投标文件份数见投标人须知前附表。

3.7.2 投标文件应当按本招标文件规定的数量分别装订成册。

3.8 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按本章第3.1项的要求在投标文件中提供与资格审查相关的资料，且符合本章第3.6.1项的要求。

4  投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件由资格审查文件、商务标、资格审查资料原件包三部分组成。

4.1.2 纸质投标文件由资格审查文件、商务标、资格审查资料原件包三部分组成。资格审查资料原件包壹份；资格审查文件壹份；商务标包壹份。资格审查文件、商务标分别标明“正本”。中标人在领取中标通知书前再提供完整投标文件（资格审查文件肆份，商务标肆份）。

资格审查资料原件包、资格审查文件、商务标三部分，必须分袋密封，并在封袋上加盖投标人单位公章和单位法定代表人章，另须在封袋上标明“资格审查资料原件包” 或“资格审查文件”或“商务标”，同时还要写明项目名称。

4.1.4 所有投标文件的密封袋上均应加盖投标人公章和法定代表人印章。投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

4.1.5 资格审查文件、商务标的正、副本不一致时，以正本为准。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向招标人现场递交密封后的投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.4 被拆封的投标文件（不论是否为有效标）均不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

5  开标

5.1开标时间、地点和人员

5.1.1招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.1.2参加开标会的投标人代表见须知前附表。

5.2 开评标程序

5.2.1开标时，由招标人代表或代理机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由主持人当众宣读投标人名称、监理报价和其他招标人认为有必要的内容。投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，将作为无效投标文件，退回投标人。

5.3招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以宣读、记录。

5.4在开标时，投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封和标志的；

（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业或企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）；

（3）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；

（5）在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

（6）投标文件附有招标人不能接受的条件。

（7）投标人报价高于本项目最高限价的。

6  评标

6.1 评标委员会

## 评标工作在区数据局的监督下，由招标人依法组建的评标委员会在崇川区便民服务中心会议室组织进行。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 投标文件的澄清

6.3.1 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.4 在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标书将作废标处理。

6.5 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

6.6 评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，将作废标处理。

6.7 投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

6.7.1第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

6.7.2投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

6.7.3投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

6.7.4如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书的；

6.7.5投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

6.7.6投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；

6.7.7同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

6.7.8未按招标文件要求提供投标保证金的；

6.7.9明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

6.7.10项目监理机构的人员配备达不到招标文件规定的最低要求的；

6.7.11投标文件提出的监理范围、监理服务期、监理费用及支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受的；

6.7.12不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情

况的；

6.7.13以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

6.7.14投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

6.7.15投标文件组成不符合招标文件要求的。

7 评标结果公示

7.1 招标人在收到评标报告后在与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公示，公示期不少于3日。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。

8  合同授予

8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐3名中标候选人。

8.2 中标人公告及中标通知

评标结果公示期间无异议的，招标人在本招标文件规定的投标有效期内将中标人名称、中标价和总监理工程师在与招标公告相同的发布媒介上予以公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书。

8.3 签订合同

8.3.1 中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，凭履约保证金回执、中标通知书、招标文件和投标文件与招标人订立书面合同。中标人须在中标通知书发出之日5个工作日内缴纳履约保证金。中标人无正当理由拒签合同的或逾期缴纳履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.3.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.3.3 中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标总监理工程师。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案。

9  纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件规定以外的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投标人或者其他利害关系人就资格预审文件、招标文件、开标、评标结果事项投诉的，应当先向招标人提出异议。

第三章 评标办法

一、开、评标程序

资格审查→商务标开标、评审→确定中标候选人。

二、资格符合性评审

（一）本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查的合格条件后，方可参与后续的评审。

（二）评标委员会按资格审查标准汇总表对各投标人递交的资格审查资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

资格审查标准汇总表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明 | 有效的法定代表人身份证明 | 有效的法定代表人身份证明原件（格式详见第六章） |
| 2 | 授权委托书（如有） | 有效的授权委托书 | 有效的授权委托书原件（格式详见第六章） |
| 3 | 具有独立订立合同的能力 | 有效的法人营业执照 | 投标人基本情况一览表（格式详见第六章）、有效的企业营业执照复印件 |
| 4 | 企业资质类别等级 | 工程监理综合资质或电力工程监理乙级及以上资质 | 有效的企业资质证书复印件 |
| 5 | 拟派总监理工程师资格 | 具备国家注册监理工程师执业资格（注册专业为电力工程专业，注册单位为投标人本单位），男性年龄不得超过60周岁，女性年龄不得超过55周岁。 | 同时提供①有效的国家注册监理工程师注册执业证书复印件（注册在投标单位）；②有效的身份证复印件。 |
| 6 | 拟派总监理工程师须为投标企业的正式员工 | 拟派总监理工程师须为投标企业的正式员工 | 同时提供①投标单位与其签订的有效劳动合同；②社保机构出具的投标单位为其缴纳的2025年4月至2025年6月中任一个月的社会保险缴费证明）。 |
| 7 | 拟派总监业绩 | 自2022年7月1日至今（以竣工验收合格时间为准），拟派项目总监在投标企业任职期内承担过110KV及以上线路工程监理项目，并在项目中担任总监职务。 注：①竣工验收证明【竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。】需由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位共同盖章认可。 ②时间以竣工验收合格日期为准(如为分批验收的，时间以竣工验收证明上验收日期在后的为准)； ③业绩为工程施工期间发生过总监变更的，中标通知书（或直接发包通知书）、监理合同、工程竣工验收证明书非同一人，该业绩不予认可。 | 业绩证明须同时提供中标通知书（直接发包项目可不提供中标通知书，但须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）、监理合同及竣工验收证明，以上三项证明材料缺一不可。以上三项证明材料不能体现规模及参数要求的，则另需提供原建设单位加盖公章的证明材料，否则不予认可。 |
| 8 | 拟派项目总监无在监工程 | 拟派总监理工程师必须满足下列条件： 1）拟派总监理工程师不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 2）满足下列条件之一即可： ①拟派总监理工程师须无在监工程，提供无在监工程承诺。 ②拟派的总监理工程师有在监工程的，虽然未正式竣工验收但主体工程确已完工的，必须提供由原建设单位出具“主体工程已完工，同意总监理工程师参加其他工程招投标活动”的证明。 | ①拟派总监理工程师须无在监工程，提供无在监工程承诺原件。 ②拟派的总监理工程师有在监工程的，虽然未正式竣工验收但主体工程确已完工的，必须提供由原建设单位出具“主体工程已完工，同意总监理工程师参加其他工程招投标活动”的证明。 |
| 9 | 诚信承诺书 | 诚信承诺书 | 有效的诚信承诺书原件（格式见第六章） |
| 10 | 投标保证金 | 投标保证金采用银行汇票或银行保函（见索即付，具体格式详见招标文件内“附件：见索即付投标保函”，银行保函应由投标人基本账户所在网点的当地银行或其上级银行机构出具）。 投标保证金银行汇票、保函的费用必须由企业法人基本存款账户汇出。 | 投标保证金缴纳凭证及相关材料： A.以银行汇票形式提交投标保证金的，须提供银行汇票和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件（复印件须加盖单位公章）； B.以银行保函形式提交投标保证金的，须提供见索即付投标保函（格式详见第六章）及银行保函的手续费用凭证、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件（加盖单位公章）； |
| 备注 | 1、资格审查阶段，评标委员会根据资格审查标准、资格审查条件、“资格审查文件”、“资格审查资料原件包”中的资料进行资格评审，请投标人按照本招标文件要求准确提供全部资料，否则做无效标处理。资格审查资料原件包仅做备查，仅在资格审查文件内容存在字迹模糊、分辨不清等情形时予以查验。如评标委员会要求提供原件，不能提供者，资格审查不予通过。 2、以上1-10中任何一条不符合要求的，则资格审查不通过。且上述序号3-7、10提供有效证明材料复印件并加盖单位公章，否则资格审查不通过；投标文件副本中可用复印件并加盖单位公章，否则资格审查不通过。 3、如法人名称和法定代表人姓名发生变化，请提供相关证明。否则，资格审查不通过。 |  |  |

三、商务标评标

1、确定有效报价：本项目采用固定费率报价，最高投标限价（费率）为：3.3%，投标报价不高于最高限价的为有效报价，否则为无效报价，作无效投标处理。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响监理质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、确定中标人候选人

由评标委员会按照投标人投标报价从低至高进行的顺序排序，依次推荐前三名为第一、第二、第三中标候选人；如报价有相同的，则由招标人通过抽签方式确定排序。

3、本工程第一中标候选人原则上为中标人，中标价为其投标报价。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定并作出最终解释。

第四章 合同条款及格式

第一部分  协议书

委托人（甲方）：南通市北高新技术开发集团有限公司

监理人（乙方）：

丙方：江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，，按照招、投标文件及其相关附件，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称： 越亚、市北集成电路厂房（通富通科）110KV线路接入工程监理  ；

2. 工程地点：                            ；

3. 工程规模：                            ；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：                  。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。

五、监理酬金：

监理收费费率    %。本工程暂定合同价：          元。（以施工单位中标价为基数）

结算监理费=工程审计审定价×监理中标费率。

监理费最终结算数以审计审定数为准。

工程专业调整系数、工程复杂程度调整系数、高程调整系数及保修因素在中标费率值中已考虑，结算时不予调整。

监理酬金包括：

1.监理酬金暂估：

2.相关服务酬金：   含在监理酬金中            。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：         /            。

（2）设计阶段服务酬金：  含在监理酬金中      。

（3）保修阶段服务酬金：  含在监理酬金中      。

（4）其他相关服务酬金：  含在监理酬金中      。

六、期限

1. 监理期限：

自       年   月   日始，至       年   月   日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自  /  年 / 月 / 日始，至  /  年 / 月 / 日止。

（2）设计阶段服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。

（3）保修阶段服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。

（4）其他相关服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份，丙方执 贰ba 份。

甲方（委托人）：   （盖章）              乙方（监理人）：      （盖章）

住所：                                  住所：

邮政编码：                              邮政编码：

法定代表人或其                          法定代表人或其

授权的代理人：（签字）                    授权的代理人：（签字）

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

电子邮箱：                              电子邮箱：

丙方：   （盖章）

住所：

邮政编码：

法定代表人或其

授权的代理人：（签字）

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

## 第二部分  通用条件

### 1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

### 2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

### 3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

### 4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担因此而造成的损失、损害。

### 5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

### 6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过3天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

### 7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.5 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.6通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.7著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

## 第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2解释

1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：①协议书（含委托人与监理人签订的补充条款）；②中标通知书；③招标书及其附件；④专用条件；⑤通用条件；⑥投标文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2.监理人义务

2.1监理的范围和内容

2.1.1监理范围（包含但不限于）：施工准备阶段、施工阶段（含配套施工）、竣工验收和保修阶段（含缺陷责任期）全过程监理。协助业主办理图纸审查，质监、安监、施工许可证等各项报批工作，对工程进行质量、进度、投资、安全四大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系，工程结算的初审工作。在本项目监理合同期限内，本项目监理单位技术总工须服从安排，对本投标项目和其他项目进行图纸内审。

2.1.2监理工作内容除通用条款中规定的内容外，还包括以下内容

（1）协助委托人进行设计图纸审查工作，凭借自身专业技能和经验，根据本地实际情况，为设计院提供建设性改进意见，并协调市有关部门完成各项报批工作。

（2）协助委托人做好所有标段施工招标及材料设备采购等工作。

（3）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（4）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（5）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（6）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性，并检查督促承包单位按规范、规程、标准及图纸施工；

（7）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（8）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（9）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（10）对设计、施工人员进行现场考勤。

（11）审核施工分包人资质条件；

（12）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（13）检查督促施工单位的质量、进度、投资、安全四大控制，工程合同和信息管理及工程中的组织协调工作，对各类变更、材料调价、新增工程量进行询价及审核；

（14）复核计算已完工程量，对工程变更和技术核定调整的工程进行初步审核，签署工程付款凭证；

（15）审查工程使用的原材料、半成品、成品和设备质量，按程序进行见证取样、送样、封样。同时配合委托人考察设备供应，进场设备开箱检验及安装调试确认；

（16）按时向委托人提供形象进度报告，每周及每月向委托人提交监理周报和月报；

（17）采用巡视、旁站和平行检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（18）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（19）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（20）验收隐蔽工程、分部分项工程，对隐蔽工程进行复验签证及时检查质量保证资料记录；

（21）分部、分项工程质量签证、组织基础、结构中验和竣工预验收，并提出工程质量评估报告，协助委托人组织竣工验收和办理竣工资料备案手续；

（22）负责竣工图和各项工程相关资料的审查，督促施工单位完成资料的归档工作；

（23）应对承包单位在施工场地的工作人员进行安全教育，如承包单位发生安全事故，监理单位视情况承担相应责任；

（24）监理单位人员及时督促施工单位在竣工验收合格后一个月内提交完整的竣工图和竣工结算资料，监理工程师在施工单位提交竣工结算资料后十五天初审完成并报送委托人；

（25）保障委托单位工作人员手续办理及来往项目现场交通便利。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程质量管理条例》等现行国家法律。

2.2.2 相关服务依据包括：

（1）本工程的监理合同、工程施工合同及与工程相关的其他合同；（2）《建设工程监理规范》（GB50319-2013）；（3）国家和工程所在地现行有关工程建设的法律、法规、政策和规定；（4）本工程的设计文件施工图纸、工程地质勘探报告、设计变更通知单、图纸会审纪要等其他有关技术文件；（5）经委托人认可的监理大纲、监理规划和监理实施细则及施工组织设计、施工方案等；（6）委托人签发的工程监理委托书；（7）国家所有现行的工程建设规范和质量验收规范及检验评定标准等。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1按照《江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法》配备监理人员进场提供监理服务，本项目设总监   名、专监   名、监理员   名 (根据工程数量配备专监人数)。

本项目监理人员一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 职业资格证编号 | 职称 | 从业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 |  |  |  |  |
| 2 | 专业监理工程师 |  |  |  |  |
| 3 | 监理员 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

注：以上人员配备为最低限度要求，监理单位必须按招标人要求适时配备相应监理人员，并确保人员到位，否则将按照合同相关处罚条款予以处罚。

2.3.4 更换监理人员的其他情形：投标人一旦中标后，监理人原则上不得更换总监理工程师及其他监理人员。投标文件中所列的人员、设备保证按时到场。如需更换总监理工程师，除须得到委托人书面同意外，并处0.4万元/次的违约金；如需更换专业监理工程师，除须得到委托人书面同意外，并处0.2万元/次/人的违约金；如需更换监理员，除须得到委托人书面同意外，并处0.1万元/次/人的违约金；中标后，实际到岗人员须与投标及合同提供的人员一致，否则按前述规定支付违约金。如发现未经委托人同意擅自更换监理人员，发现一次，委托人有权终止合同，限令其退场，对已完成的监理工作量不予结算；未经发包人同意擅自更换总监理工程师的，处0.5万元/次的违约金；未经发包人同意擅自更换专业监理工程师的，处0.3万元/次/人的违约金；未经发包人同意擅自更换监理员的，处0.2万元/次/人的违约金；并承担由此发生的全部责任和损失。
    （1）若委托人在监理工作过程中发现总监工程师不能胜任该职务，则委托人有权要求监理人更换总监工程师，监理人在接到委托人通知后7日内无条件更换，所换总监工程师的资质及业绩条件必须等同于或高于原总监工程师，并处0.3万元/次的违约金，如监理人拒不更换的，按每人处0.1万元/次的违约金，委托人有权终止合同，已完成监理酬金按60%计算。
     （2）监理人在监理过程中应严格遵循监理职业道德，当发现下列任一情况，委托人有权向监理人提出调换除总监工程师外的监理人员的要求，监理人在接到委托人通知后7日内无条件更换，且发生一次，由监理人向委托人支付监理酬金5%的违约金，直至终止本合同：
    A、监理人员资历和能力不足以胜任所承担的职责时；
    B、驻现场监理人员不履行职责或履行职责不力时；
    C、监理人员的行为有损于监理工作应坚持的科学性和廉洁性时；
    D、监理人或监理人员与承包人发生合伙经营关系时；
    E、接受承包人请吃或娱乐活动；
    F、向承包人介绍施工作业人员；
    G、向承包人介绍材料供应商；

H、监理人转让或分包监理业务；

I、监理人将不合格的建设工程、建筑材料按照合格签字；

J、监理人与被监理工程的施工单位以及建筑材料供应单位有隶属关系或其他利益关系；

K、监理人不按监理合同履行监理职责，给委托人造成重大损失的；

L、监理人本身变故不能履行合同的。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围： 对本工程质量、进度、投资、安全四大控制，对安全生产、文明施工、信息管理、组织协调施工现场和各方关系，以及《委托监理合同》内委托人委托的职权。

需要取得委托人批准才能行使的职权：工程开工令、停工令、工程款支付、工程量签证以及其他超出委托人授权之外的职权。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： 须经委托人同意  。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：（1）开工前监理人应向委托人报送3份委托的总监理工程师及其监理机构主要人员名单、监理规划，得到委托人的批准后实施。（2）每周报经总监理工程师签认的承包人的下周计划及本周完成情况统计报表给委托人。（3）每月底前报经总监理工程师签认的承包人的下月工程进度计划、每月初报经总监签认的上月完成工程量计量表、上月工程变更价款报告汇总、上月完成工程量的价款汇总（均一式四份）给委托人。

2.6文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的工地例会及专题会录音材料、图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： 委托人 。

监理人应在本合同终止后 5 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： 由委托人当场验收 。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：                                        。

3.6 答复

委托人同意在 三 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷最终结算审计总造价。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数。

5. 支付

5.1 支付货币币种为：人民币 。

5.2支付酬金

正常工作酬金的支付：采用工程形象进度的方式。

丙方根据工程的施工进度支付相应的工程款给发包人，由发包人再支付给承包人。

（1）工程竣工并经验收合格，支付至暂定合同价的60%；

（2）工程达到招标文件规定的质量要求及质量目标，且在工程竣工结算审计结束后支付监理费的35%，累计支付不超过97%；

（3）余款待保修期满无任何质量问题后10天内一次性付清。

每次付款前需按照增值税相关规定,由监理人填写资金拨付申请报表交委托人汇总并上报,待批准后付款，同时提供项目属地税务部门开具的发票。

注：对监理单位人员到岗率情况的统计以委托人现场考评及抽查的为准。

（8）工期延长的，委托人不支付附加工作报酬。

（9）本项目的履约保证金需开具给南通市都市现代农业发展有限公司并由南通市都市现代农业发展有限公司保存。

（10）监理人申请付款时需向委托人（建设单位）开具增值税发票，否则不予付款。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件： 监理人交纳监理费暂定合同价5%的履约保证金，且双方签字盖章后 。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：不计。

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：不计。

6.3解除：按本合同约定解除与终止。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交 当地建设部门 进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （2）种方式：

（1）提请  南通  仲裁委员会进行仲裁。

（2）向   崇川区  人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后   /   天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  /  天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：  /  。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：   /   。

监理人申明的保密事项和期限：   /  。

第三方申明的保密事项和期限：  /   。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：须经委托人同意。

9.补充条款：

9.1专监不得同时兼任其他项目的专监（甲方另有要求的除外），否则委托人有权终止合同。专监须保证工程实施期间全过程驻项目现场，监理员根据委托人确认的监理人员到岗进度在相应阶段驻现场。每周工地例会须由总监主持。

9.2投标文件中承诺的专监驻现场时间每天不少于8小时，每周不少于48小时，否则向委托人支付2000元/天的违约金，专监离开现场必须得到委托人书面同意。委托人将不定期进行考核检查，若检查时，发现专监未经委托人同意离开施工现场，则监理人必须支付给委托人2000元/次的违约金。若项目专监未经委托人同意而离开施工现场的情况有10次及以上的，则监理人除须支付违约金外，委托人有权要求监理人更换项目专监，且所换专监的资质及业绩条件必须等同于或高于原专监，同时监理人必须支付委托人监理酬金20%的违约金，否则委托人有权终止合同并要求监理人出场，监理酬金按已完成监理工作量的60%计算。

9.3监理人应根据工程监理需要，按委托人确认的监理人员到岗进度适时调整相应监理员。若监理人在工程监理过程中，不按委托人的要求及时调整监理人员的，监理人处500 元/人/天的违约金，直至监理人调整监理人员到场监理为止。监理员根据监理人员到岗进度及时到岗，并保证驻现场时间每天不少于8小时，每月不少于26天，否则向委托人支付1500元/人/天的违约金。

9.4严格执行监理合同，现场监理人员必须尽心尽责，旁站人员必须跟班检查，配合工程实施作业进行全过程跟踪监理，发现施工中安全、质量等问题及时指出并督促其完成整改；遇有夜间施工，须安排夜间值班，24小时有人值守，否则处500 元/次的违约金。

9.5拟用于现场的检测设备与投标文件一致，未经委托人同意不得随意更换。

9.6监理人无权变更设计图纸。

9.7监理人在工程监理过程中，对自身的安全负责（并负责对自身监理人员的意外伤害险、施工场地内自身人员的生命财产险的保险），如发生安全事故责任自负。

9.8监理文书资料是监理人在项目实施过程中直接形成的，监理人必须做好各种原始记录的保存工作；监理人在监理过程中须加强对承包人工程资料的管理，既要做好指导工作，又要督促其及时收集和整理，做到及时完整、准备；现场监理人员应设专人收集监理文书资料，建立台账制度，做好项目管理机构人员在岗履职情况的台账资料，确保资料完整，符合科学化、规范化的要求；工程竣工后应及时将监理文书资料整理归档；工程竣工资料验收时，监理资料也作为验收内容之一；监理人的监理资料必须满足档案归范的要求，在竣工验收后一周内将备案审核通过的监理资料交委托人一份。

9.10监理人应根据工程监理需要，按委托人的要求适时额外增加相应专业监理人员。若监理人在工程监理过程中，不按委托人的要求及时增加专业监理人员的，监理人按每人每天2000元向委托人支付违约金，直至监理人增加专业监理人员到场监理为止。

9.11若在监理期因监理人员未履行监理职责，而引起质量问题、安全问题的，视情况严重程度，扣减监理费的5%～50%，情节特别严重的，扣减全部监理费用。

9.12履约保证金金额       元。监理人应在中标通知书发出后5日内、监理合同签订前以转账或网银方式（监理人的基本账户）向委托人提交履约金。

A、监理人违约时，对履约保证金的处理：

（1）未能按时完成工程，交付工程验收，且监理未能履行监理责任（经委托人确认）不退还全部工期履约保证金（占履约保证金20%）且每延期一天，向委托人支付违约金5000元；

（2）未能完成合同质量标准要求的，不退还全部质量履约保证金（占履约保证金20%）；同时承担由此带来的一切损失和费用；

（3）发生人员伤亡事故的，不退还全部安全履约保证金（占履约保证金20%）；同时承担由此带来的一切损失和费用；

（4）签证误差率超过2%（含2%）或工程结算时监理初审价与最终审计价误差率超过3%（含3%）的，不退还全部投资控制目标履约保证金（占履约保证金20%）；同时承担由此带来的一切损失和费用；

（5）更换项目总监或任何监理人员，必须经业主审查同意，且不退还全部监理人员履约保证金（占履约保证金10%）；

（6）未按委托人要求及时完成竣工资料及结算资料，不退还全部资料及结算保证金（占履约保证金10%）且每延期一天，再向委托人支付违约金2万元；

B、履约保证金退还时间：

（1）工期、质量、安全履约保证金在实现目标考核任务后，工程整体竣工验收通过，且达标后分别在一周内退还；

（2）投资控制目标履约保证金在工程竣工结算审计结束后一周内，经委托人认定实现目标考核任务后退还；

（3）项目监理人员履约保证金在实现目标考核任务后，工程整体竣工验收通过，且达标后一周内退还。

（4）资料及结算履约保证金在按委托人要求提交竣工及结算初审并送审计后一周内退还。

C、目标考核承诺

若不能达到招标文件中规定的目标考核承诺中承诺的内容，则按照附录C相关内容执行。

9.13当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，有权向监理人发出指明其未履行义务的通知，监理人应在收到通知后3日内予以答复。否则，委托人有权终止本委托监理合同，由此造成的所有后果及损失均由监理人承担。

9.14若监理人在市建设主管部门组织的检查、评比中，被通报批评的，监理人应按监理合同价的5%向委托人支付违约金；累计被通报批评三次的，委托人有权终止本合同，由此造成的所有后果及损失均由监理人承担。

9.15监理人在本工程实施过程中必须守法经营，若监理人及其监理人员被纪检部门查实在本工程监理过程中存在经济违纪行为的，监理人应将按监理合同价的5%向委托人支付违约金；若监理人及其监理人员被司法机关查实认定在本工程监理过程中有经济犯罪行为的，监理人除按监理合同价的10%向委托人支付违约金外，委托人可以终止本合同。

9.16监理人应采取切实措施，确保完成投标时承诺的考核目标，并按招标文件规定提交履约保证金。监理人不能实现监理大纲目标时，同意自动放弃全部履约保证金。

9.17本工程以招标人指定的审价机构的审计结果作为工程款支付依据，如南通市政府财政或审计部门在检查或审计过程中发现审价机构的审计结果有误，则以南通市政府财政或审计部门的审计结果作为最终结算价，招标人已支付的监理费超过结算价相应比例的部分，监理人无条件同意招标人在未付的工程款中直接扣除超支部分及按银行同期贷款利率计算的利息，未支付的工程款中不足以完整覆盖前述退款及利息的或监理人已经付清工程款的，监理人应在招标人发出退款通知的10日内向招标人支付退款及利息。

9.18,项目监理人在处理项目承包人提交的工程变更时，要严格按照本合同中监理人义务及委托人工程变更管理规定执行，不得出现越轨行为；若违反建设单位工程变更管理规定，造成项目投资失控或浪费资源，委托人将根据企业诚信、市场准入、资质管理等方面的要求，依法报请建设主管部门进行处理，并予以处罚。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：  /  。

A-2 设计阶段：协助委托人进行设计图纸审查工作，凭借自身的技能和经验，根据本地的实际情况，为设计院提供建设性改进意见，并协调市有关部门完成各项报批工作。

A-3 保修阶段：工程质量保修期内，监理人应对所监理的工程质量实行回访制度，并对发现的问题书面告知委托人，若系承包人的原因引起的工程质量问题，则发书面指令要求承包人处理至符合要求为止。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：有关需要监理协调的工作。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 | / | / | / |
| 2. 辅助工作人员 | / | / | / |
| 3. 其他人员 | / | / | / |

# B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | / | / | / |
| 2. 生活用房 | / | / | / |
| 3. 试验用房 | / | / | / |
| 4. 样品用房 | / | / | / |
| 用餐及其他生活条件 | 由监理人自行解决 |  |  |

# B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 | 1 | 开工前十天 |  |
| 2. 工程勘察文件 | 1 | 开工前十天 |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 | 2 | 开工前十天 |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 | 1 | 开工前十天 |  |
| 5. 施工许可文件 | 1 | 开工前十天 |  |
| 6. 其他文件 | 1 | 开工前十天 |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | / | / | 由监理人自行解决 |
| 2. 办公设备 | / | / |  |
| 3. 交通工具 | / | / |  |
| 4. 检测和试验设备 | / | / |  |

附录C  目标考核承诺表

| 承诺内容 |  | 违约责任（以监理费作基数，进行扣减） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进度控制 | 工程竣工验收一次性通过 | 5% | 除去按照合同相应条款扣罚履约保证金外，同时对照本承诺表格核减监理费 |
| 质量控制 | 本工程创优要求： / | 5% |  |
| 安全控制 | 经各级安全检查无不良记录 | 1% |  |
|  | 无人员伤亡事故 | 3% |  |
| 投资控制 | 签证误差率不超过2%， | 3% |  |
|  | 工程结算监理初审价与最终审计价误差率不超过3% | 2% |  |
| 项目管理 | 拟派项目总监、总监代表每月到岗率不少于80% | 5% |  |
|  | 相关专业监理工程师每月到岗率不少于90% | 3% |  |
|  | 相关监理员到岗率90% | 3% |  |
| 合计 |  | 30% |  |

附件1

廉  洁  协  议

甲方：

乙方：

丙方：

为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省、市有关建设工程监理和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲、乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程监理工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、乙方应当遵守监理行业的职业道德，不得为获取某些不正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

七、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。

八、乙方不得为甲方单位和个人购置或则提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

九、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级

单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十、乙方在本工程实施中必须守法经营，如乙方（含乙方的相关人员）因本工程被纪检部门查实存在经济违纪行为的，甲方将扣减乙方合同额的1%作为违约金；如果乙方（含乙方的相关人员）因本工程被司法机关查实认定在本工程监理过程中有经济犯罪行为的，甲方除将扣减乙方合同额的2%作为违约金外，甲方科以单方解除本合同。

十一、本廉洁协议作为该项目监理合同的组成部分，与该建设工程监理合同具有同等法律效力。经三方签署后立即生效。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

法定代表人：                        法定代表人：

丙方：（盖章）

法定代表人：

附件2

拟选派项目监理机构人员一览表

| 拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 从事监理工作年限 | 执业或职业资格证书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 总监 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| .......... |  |  |  |  |  |  |  |  |

上述人员需根据工程实际进度及建设单位要求适时进场。

附件3

拟投入现场的设备、检测仪器一览表

| 序号 | 设备或仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 己使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4

监理单位考核及处罚标准

一、监理单位检查内容及处罚标准

1、人员配备及到岗

（1）监理人员未按照合同约定到岗，与备案人员不符；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/人的罚款，合同价100 万~500 万处1000 元/人的罚款，合同价500 万及以上处1500 元/人的罚款。

（2）监理人员人证不符，到岗未履职；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/人的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/人的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/人的罚款。

（3）监理人员缺勤未履行请假手续；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/人的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/人的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/人的罚款。

（4）未对施工单位管理人员进行考勤，考勤弄虚作假；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/人的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/人的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/人的罚款。

2、监理日常工作

（1）未在要求的时间内提供报建资料；未落实专人配合完成报建；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/人的罚款，合同价100 万~500 万处1000 元/人的罚款，合同价500 万及以上处1500 元/人的罚款。

（2）在规定的时间内未完成《监理规划》、《监理实施细则》等相关资料报审；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/项的罚款，合同价100 万~500 万处1000 元/项的罚款，合同价500 万及以上处1500 元/项的罚款。

（3）项目总监、专业监理工程师不按规定巡视检查，无巡查记录；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/次的罚款。

（4）未按时提交、上报监理周报、月报；未按时提交、上报监理专题报告；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/次的罚款。

3、质量控制

（1）对施工组织设计、施工方案审查不严，未发现明显错误；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/项的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/项的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/项的罚款。

（2）建筑材料、构配件和设备使用或安装前未审查验收；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处1000 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1500 元/次的罚款。

（3）未对分包单位进行审核；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/人的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/人的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/人的罚款。

（4）重点部位、关键工序未实施旁站监理，无旁站记录；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处1000 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1500 元/次的罚款。

（5）未对施工质量进行平行检验，无平行检验记录；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/项的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/项的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/项的罚款。

（6）未对隐蔽工程进行验收；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处1000 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1500 元/次的罚款。

（7）未对检验批、分部分项工程按规定进行质量验收；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/项的罚款，合同价100 万~500 万处1000 元/项的罚款，合同价500 万及以上处1500 元/项的罚款。

（8）签发质量问题通知单无回复、无复查、无整改结果；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/次的罚款。

（9）对整改不及时未按照合同约定对责任单位进行违约处罚；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/次的罚款。

（10）受到建设行政主管部门通报批评；处罚标准：合同价100 万及以下处1000 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处1500 元/次的罚款，合同价500 万及以上处2000 元/次的罚款。

4、安全管理

（1）未按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/项的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/项的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/项的罚款。

（2）未按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、安管人员安全生产考核合格证和特种作业人员操作证，审查无记录；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/项的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/项的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/项的罚款。

（3）未按规定对现场实施安全监理，发现安全隐患未采取有效措施；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处1000 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1500 元/次的罚款。

（4）机械设备进退场、安装拆卸未进行审查，无详细记录；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/次的罚款。

（5）未按规定组织安全检查，对检查发现的问题未督促整改闭合，无检查台账；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/次的罚款。

（6）对整改不及时未按照合同约定对责任单位进行违约处罚；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/次的罚款。

（7）受到建设行政主管部门通报批评；处罚标准：合同价100 万及以下处1000 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处1500 元/次的罚款，合同价500 万及以上处2000 元/次的罚款。

5、进度控制

（1）因监理失职造成窝工现象；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处1000 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1500 元/次的罚款。

（2）未对现场实际进度与计划进度进行对比分析；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/次的罚款。

（3）实际进度与计划进度相差 5 天以上无纠偏措施；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处1000 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1500 元/次的罚款。

（4）实际进度滞后未预警；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/次的罚款。

6、投资控制

（1）因监理人员失职或提供虚假签证造成不必要的投资增加；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/项的罚款，合同价100 万~500 万处1000 元/项的罚款，合同价500 万及以上处1500 元/项的罚款。

（2）工程款支付审批不严，依据缺项、不真实；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/项的罚款，合同价100 万~500 万处1000 元/项的罚款，合同价500 万及以上处1500 元/项的罚款。

（3）签证审核不严，与施工单位恶意串通，提供虚假签证；处罚标准：合同价100 万及以下处1000 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处1500 元/次的罚款，合同价500 万及以上处2000 元/次的罚款。

（4）工程决算审核未按约定的时间完成；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处1000 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1500 元/次的罚款。

7、廉洁自律

（1）向施工单位推荐材料供应商、分包队伍；处罚标准：合同价100 万及以下处1000 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处1500 元/次的罚款，合同价500 万及以上处2000 元/次的罚款。

（2）有向施工单位“吃、拿、卡、要”的行为；处罚标准：合同价100 万及以下处2000 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处5000 元/次的罚款，合同价500 万及以上处10000元/次的罚款。

二、本考核标准如与招标文件或施工合同中的标准不一致的，以处罚标准高的为准。

第五章 技术资料和设计文件

1、《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》

2、《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）

3、《工程测量规范》GB50026-93

4、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ146-88

7、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

9、《建设工程文件归档整理规范》GB/50328-2001

10、国家、地方、行业现行的建设工程强制性条文、其他规范和标准

11、国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准

12、国家和地方现行的建设工程质量评定标准、设计及施工验收规范

13、经批准的施工图纸及说明，以及经图纸会审确定的修改设计通知书

14、本工程的设计、施工、招投标文件及合同

15、委托人发出的有关本工程建设的指令

16、委托人制定的有关本工程建设的规定

第六章 投标文件格式

1. 投标文件封面

（项目名称）监理招标

投标文件

（资格审查文件/商务标/资格审查资料原件包）

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年       月      日

（一）法定代表人身份证明

投标人单位名称：

投标人单位地址：

姓名：            性别：

年龄：            职务：

系           （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：           （盖单位章）

日期：

附：法定代表人身份证正反面复印件

（二）授权委托书

本人       （姓名）系          （投标人单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名)（身份证号：       ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

代理人：           性别：           年龄：

代理人单位：           部门：           职务：

投标人：           （盖单位章）

法定代表人：           （签字或印章）

日期：

附：委托代理人身份证正反面复印件

- 诚信承诺书

（招标人名称）   ：

我方参加你方的       （项目名称）   （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方第一中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。

2、如我方中标，我方保证委派项目总监及专业监理人员数量及资格符合省住房和城乡建设厅关于印发《江苏省建设工程项目监理机构主要管理人员配备标准》公告（〔2017〕35号）及相关文件规定，所有监理人员均须在投标单位注册，身体健康。招标人可能根据工程具体特点，要求适时配备相应监理人员，当人员不能满足工程进展要求时，招标人有权要求增加相应专业监理员或更换有关监理人员。

3、我单位参与本工程投标，提交的投标文件真实可信。证件及有关附件是真实的，复印件与原件是一致的。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象。

4、本单位不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

5、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

6、如中标，我单位将委派本公司所属的正式队伍进场。

7、如中标，我单位将按照投标文件中委派的人员及时到位，且全面负责工作。

8、如中标，我单位将按照投标文件中承诺配备的设备、检测仪器及时进场，且投入使用。

9、如果以后涉及招标投标方面的投诉举报，我方将严格按照《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》（苏建规字〔2016〕4号）的规定进行投诉，否则，招标人可以不予受理。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，并愿意接受业主和监管部门的处罚。将我方列入黑名单，并上报建设主管部门。

投 标 人 (盖单位公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年     月    日

（四）无在监工程承诺书

致：    （招标人名称）

我方参加你方的  （项目名称）   （以下简称“本工程”）投标的申请，现我方向你方郑重承诺：

1、我方拟派总监理工程师未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

2、我方拟派项目总监理工程师 （姓名）   无在监工程，如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目总监有在监工程，你方即可取消我方中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年       月       日

（五）见索即付投标保函

我行编号：

开立日期：        年       月        日

致：南通市北高新技术开发集团有限公司（以下简称“贵方”）

地址：南通市崇川区永福路79号

本保函作为	      （以下简称“投保人”）参加以下招标项目（项目名称：    	）的投标而向贵方提交的见索即付投标保函。

商业银行，地址：	       （以下简称“我行”）及其继承人和受让人，兹承诺，在收到贵方声明投保人发生下列任何一种或几种情况及保函项下需支付的金额和收款的银行及账号的书面索赔通知后，于 7 个工作日内无条件、不可撤销地向贵方支付累计总额不超过人民币：	          （CNY	）的款项：

1、投保人在招标文件规定的投标有效期内未经招标人、采购人等同意修改或撤销其投标文件；

2、投保人接到中标通知后，在招标文件规定的时间内，因自身原因或无正当理由不与招标人、采购人等订立招标项目合同；

3、投保人与其他投标人串通参与投标的；

4、法律法规及招标文件规定的其他应当不予退还投标保证金情形的。

本保函有效期: 自本次项目招标文件中约定的投标人提交投标文件的截止之日起至招标人、采购人等与中标人签订书面合同之日止。

本保函项下的任何书面索赔通知应以邮寄方式提交索赔通知书纸质原件，或通过电子保函服务支撑管理平台提交电子形式的索赔通知，本保函项下的任何纸质原件形式的索赔通知应由贵方签字并加盖公章并在保函有效期内我行营业时间结束前送达我行上述地址， 本保函项下的任何电子索赔通知必须在本保函有效期内我行营业时间结束前被我行系统接收到，如果本保函发生索赔，则本保函担保金额随我行实际赔付金额递减，我行全额赔付后保函自动失效。

我行保函有效期届满即告失效，我行不对任何有效期届满后递交至我行的索赔承担责任。

本保函不可转让, 我行对贵方之外任何第三人不承担责任。

签发银行（公章）：

日期：        年        月        日

（六）投标人基本情况一览表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 国家注册监理工程师 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 省监理工程师 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 已培训的监理员人数 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（七）投标函

（招标人名称）       ：（招标人名称）

（一）根据已收到的                （项目名称）工程建设监理的招标文件，我方经研究招标文件和有关资料后，愿意按招标文件规定的内容承担该工程的建设监理任务，严格履行投标人所应承担的责任和义务。

（二）我单位经研究招标文件和有关资料后，我方兹以：工程审计审定价的        %（最多保留两位小数），按合同约定完成监理工作。

（三）如果我方中标，我方保证按招标文件要求的期限提交履约保证金。

（四）我方将严格按照监理人员执业守则，按照国家相关法规、规范及我方制定的监理大纲、实施细则开展监理工作，在保证质量、安全的前提下，确保工程按期交付。

（五）贵单位的招标文件及其附件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人（法人盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日