R18040地块地下室专用变电所气体灭火设备采购及安装项目

招标文件

（二次）

招　 标   人： 南通天山置业有限公司

招标代理单位： 江苏海审工程咨询有限公司

二〇二一年八月三日

# 第一章 投标单位须知及投标单位须知前附表

## 一、投标单位须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | R18040地块地下室专用变电所气体灭火设备采购及安装项目 |
| 2 | 工程地点 | 国胜路北、通欣路西 |
| 3 | 工程规模 | 合同估算价 10 万元。 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 工期要求 | 供货期30天，8月中旬供货并开始安装，9月中旬完成全部内容并验收合格。具体按施工进度计划，以甲方指令为准，保证不影响施工进度及项目综合验收。 |
| 7 | 资金来源 | 自筹 |
| 8 | 招标范围 | R18040地块地下室专用变电所气体灭火设备采购及安装项目 |
| 9 | 工程报价方式 | 固定总价报价 |
| 10 | 投标有效期 | 45 日历天(从投标截止之日算起) |
| 11 | 投标保证金金额 | 人民币 2000 元。(递交方式：银行汇票，并非将保证金打入指定账户，在开标时和投标文件同时递交，请勿和投标文件密封) |
| 12 | 踏勘现场 答疑时间 | 由投标单位自行组织。 |
| 13 | 招标控制价 | 本工程招标控制价为 109957.43元 。凡高于本工程最高限价的报价均视为无效报价，并作无效标处理。 |
| 14 | 投标文件份数 | 投标文件一式 肆 份，正本 壹 份，副本 叁 份。 |
| 15 | 投标文件提交地点及截止时间（开标） | 开标时间：2021年8月5日9时30分 开标地点：南通天山置业有限公司 海港新村41幢四楼会议室 |
| 16 | 履约保证金额 | 投标单位提供的履约保证金额为合同价的5%。 中标公示结束后四天内按招标文件规定数额向招标人递交全额履约保证金。若第一中标候选人在中标公示结束后3日内未按时交纳履约保证金的，则视为自动放弃本次工程的中标资格，并没收全部投标保证金，中标人由第二中标候选人替补，以此类推。 |
| 17 | 招标单位 | 单位名称：南通天山置业有限公司 联 系 人：曹女士 联系电话：13962954400 |
| 18 | 招标代理单位 | 单位名称：江苏海审工程咨询有限公司 地 址：南通市青年东路288号天空之城4幢711室 联 系 人：夏琴 联系电话：18951329812 |

二、投标须知

## （一）总 则

1.工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

1.2招标范围：见本须知前附表第8项。

1.3现场条件：

(1)施工现场拆迁及平整情况：具备施工条件。

(2)施工用水、电：水、电由投标单位自行考虑，费用综合考虑到工程报价中。

(3)场内外道路：现状，临时道路由投标单位自行考虑, 并列入投标报价，工程结算时不作调整。

(4)其他：投标单位应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况、交通组织情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标单位均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题、交通组织问题引起的成本费用增加，均由投标单位自行承担，结算时不予调整。

中标人应独立、有效地做好该工程周边群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失， 由投标单位自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整，并无条件接受建设单位的管理，做好与其他相关单位的配合、成品保护、防盗等工作。

投标单位务必自行认真踏勘现场条件，如若对现场施工条件有疑问，请在提交疑问截止时间之前提出，否则视同认可。一旦中标不得对现场条件提出额外要求，且不得要求增加费用。

1.4承包方式说明：

工程发包范围内的包工、包料（发包人供应或发包人另行发包的除外）、包质量、包工期、包安全、包文明、包成品养护、包风险等。

1.5按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用公开招标、资格后审 招标方式，择优选定施工单位。

投标单位所拟派往本工程项目的项目负责人，必须保证施工全过程在本项目工地工作，项目负责人的变动，均需得到招标人书面认可，否则招标人可视为违约，违约处理在合同中以条款形式明确。投标人中标后，必须是自己的基本队伍施工，严禁转包，如经发现将中止合同，并赔偿招标单位由此造成的损失。

2.投标单位资格要求

2.1投标单位应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉：

- 投标单位必须具有独立法人资格及有效的营业执照，且需满足以下条件之一：①如为供应商单位，经营范围包含【消防设备（或器材）的制造（销售）】和【消防设备（或器材）的安装、维修、保养】等内容；②如为施工单位，须具备有效的企业安全生产许可证及消防设施工程专业承包二级及以上资质。

（2）投标单位自2016年1月1日以来至投标截止日期(以合同签订日期为准）至少一个类似地下室专用变电所气体灭火设备采购及安装项目业绩；

（3）投标单位如为施工单位，拟派项目负责人必须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师资格，并具备安全考核合格证书（B类证），注册单位为投标单位且项目负责人不得为企业法定代表人或企业董事长或总经理。同时拟派项目负责人必须为投标企业正式人员，需提供项目负责人与投标企业的有效劳动合同及社保机构出具并盖章的投标企业为其缴纳2020年12月至2021年5月连续6个月的社会保险缴费记录；

（4）本工程不接受联合体方式的投标。

未尽之处具体详见“评标办法”中的“资格审查标准汇总表”。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

3.投标费用

3.1投标单位在提交投标文件的同时提交300元（现金）招标文件相关费用，无论是否中标，该费用不予退还。

3.2投标单位应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3.3专家评审费由中标人按实支付给代理机构。

4、踏勘现场（投标人自行踏勘，中标后不得提出任何要求）

- 经招标人允许，投标单位可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标单位不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标单位应承担踏勘现场的责任和风险。

- 投标单位自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标单位获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标单位承担踏勘现场发生的一切费用。

- 招标人向投标单位提供的有关现场的数据和资料（图纸仅为示意图，具体需投标单位结合现场进行二次深化设计并需原设计院审核通过），是招标人现有的能被投标单位利用的资料，招标人对投标单位作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 投标单位应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确、完整和对招标文件的响应程度。

4.5 本工程现场消防主机为：“上海松江”，为确保气体灭火系统与消防主机兼容，供应商提供的火灾报警设备品牌须与主机品牌一致。

4.6电线电缆发包人推荐品牌：百花、金牛、江扬、世德合金。

5、招标文件的澄清及修改

投标人获取招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全或疑问，应在 2021年8月 4 日17时前以电子文档形式（不具单位名称、不加盖单位公章）发至690206903@qq.com，以便招标人澄清。招标人在 2021年8 月4 日17时后将解答内容（若有）以电子文档上传至“南通市崇川区人民政府网”（www.chongchuan.gov.cn），请各潜在投标人在“南通市崇川区人民政府网”（www.chongchuan.gov.cn）自行下载。否则，由此引起的损失由投标人自行承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

## （二）投标文件

6. 投标单位应认真阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为废标处理。

7. 本工程投标文件由 资格审查文件、商务标 两部分组成，具体应包括以下内容：

7.1 资格审查文件包括内容：

(1) 法定代表人身份证明（格式详见第五章）；

(2) 法人授权委托书（如有，格式详见第五章）；

(3) 有效的企业法人营业执照（副本）复印件；

(4) 有效的安全生产许可证及企业资质证书复印件（投标单位为施工单位则提供，否则不提供）；

(5)投标单位自2016年1月1日以来至投标截止日期(以合同签订日期为准）至少一个类似地下室专用变电所气体灭火设备采购及安装项目业绩(提供合同复印件)；

(6)拟派项目负责人必须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师资格，并具备安全考核合格证书（B类证）；同时拟派项目负责人必须为投标企业正式人员，需提供项目负责人与投标企业的有效劳动合同及社保机构出具并盖章的投标企业为其缴纳2020年12月至2021年5月连续6个月的社会保险缴费记录。（投标单位为施工单位则提供，否则不提供，提供有效注册证书、安全考核合格证书（B类证）、劳动合同、社保证明复印件）；

(7)诚信承诺书（格式详见第五章）；

(8)投标人认为需要提供的其他材料；

具体要求详见本招标文件第二章中附件《资格审查标准汇总表》。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

以上材料复印件须加盖投标单位公章，原件备查。

7.2 商务标

（1）投标函；

（2）投标明细表（格式详见第五章）；

（3）相关服务承诺及优惠措施等（格式自拟）。

8.招标文件提供的文件格式(第五章)投标单位必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

- 9. 纸质投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。资格审查文件、商务标分开装袋密封。

- 全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其代理人的印鉴。

10.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

11.投标保证金

11.1 投标人采用银行汇票形式递交的：投标人必须按照前附表第11项规定于投标文件提交截止时间前将投标保证金汇票原件和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件（加盖单位公章）递交给招标代理查验；投标保证金（银行汇票形式）上必须注明收款人：南通天山置业有限公司 ；汇款人：投标单位名称。（帐户名：南通天山置业有限公司 ，开户行：中国银行南通观音山支行 ，账号：4754 6287 9401 ），中标单位的投标保证金有效期在投标截止日后45天内有效。

特别提醒：

（1）保证金形式，收款人、汇款人等必须符合招标文件规定，否则其投标文件不予接收。

（2）投标保证金必须由企业法人基本存款帐户汇出，否则不予接受。

（3）各投标人在递交投标文件的同时需递交投标保证金银行汇票原件（无须密封）和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件（复印件须加盖单位公章，无须密封）供招标人代表查验，否则其投标文件不予接收。

11.2未中标单位的投标保证金待投标结束后当场退还。

## （三）投标报价

12.1本工程项目采用  固定总价报价  方式，投标报价中已包含：招标文件所确定的招标范围内相应的全部内容。投标人在报价时应充分考虑到人工费、材料费、运输费、安装费、施工费、措施项目费、检测费、管理费、税金、利润、国家相关规费以及其他所有费用（即作为一个完整的工程直至验收合格交付使用过程中的全部费用）。

12.2本项目只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

12.3本工程合同价款采用固定总价方式确定，竣工结算时不作调整。

12.4投标人应该意识到，在本招标工程施工过程中可能会与当地有关部门进行配合和协调。因此，作为一个有经验的投标人，应充分估计这种正常的配合、协调工作对本招标工程施工的影响，排定合理的施工工期，考虑相关费用，在以后工程实施过程中不得以该因素影响作为工期延误和增加赶工费用的理由增加工程费用。

## (四) 投标文件的密封和递交

13.投标文件的密封与标志

13.1投标文件由  资格审查文件、商务标  二部分组成。投标文件资格审查文件、商务标一式 肆 份，正本 壹 份，副本 叁 份。

资格审查文件、商务标二部分必须分袋密封，并在封袋上加盖投标单位公章，另须标明 “资格审查文件”或“商务标”，同时还要写明工程名称及投标单位名称等。

13.2投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

13.3投标单位未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标单位。

14.投标文件的递交

14.1投标单位应在投标单位须知前附表第15条规定的投标文件递交截止时间之前完成纸质投标文件的递交。招标人延长递交投标文件截止时间的，招标人与投标单位在原投标截止期的全部权利、义务、责任将适用于延长后新的投标截止期。

14.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

15.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标单位可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件。

## （五）异议

16、投标人对招标文件有异议的，应在投标人递交投标文件截止之日7天前以书面形式提交招标人予以澄清。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停投标活动。

17、投标人对投标过程有异议的，应当以书面形式在投标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

18、投标人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

(六) 授予合同

19、确定中标人后，招标人向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。

20、中标人收到中标通知书后，应在7日内与招标人签订合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，并且，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

(七)其他补充内容

21、本项目如二次流标后，招标人有权改变招标方式。

第二章 评标办法（价格单因素评标办法）

每个投标人在递交投标文件的同时，由授权委托人当场出示授权委托书原件和本人身份证原件；如为法定代表人参加投标，则须由法定代表人当场出示法定代表人身份证明原件和本人身份证原件，准时参加开标会议，否则，其投标文件不予接受。

注：除投标文件的资格审查文件中要求提供法定代表人身份证明（或授权委托书）须按招标文件要求装订并密封。投标人递交投标文件的同时递交的法定代表人身份证明（或授权委托书）由投标人另行单独提供，无须密封。

（一）评标程序

资格符合性评审→商务标开标→确定中标候选人

（二）评审标准

评标委员会将按评审标准、资格评审标准的合格条件，对各投标人递交的资格审查书面资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

资格审查标准汇总表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人需提供的材料 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立订立合同的能力 | 具有工商行政管理部门颁发的法人营业执照 | 有效的企业营业执照（副本）复印件 | 如为供应商单位，经营范围应包含【消防设备（或器材）的制造（销售）】和【消防设备（或器材）的安装、维修、保养】等内容 |
| 2 | 法定代表人身份证明书 | 有效的法定代表人身份证明书 | 提供法定代表人身份证明书(格式见第五章附件) |  |
| 3 | 授权委托书（如有） | 授权委托书 | 授权委托书(格式见第五章附件) |  |
| 4 | 企业安全生产许可证 | 有效的企业安全生产许可证 | 有效的企业安全生产许可证 | 投标单位如为施工单位则提供，否则不提供 |
| 5 | 企业资质证书 | 消防设施工程专业承包二级及以上资质 | 有效的资质证书 | 投标单位如为施工单位则提供，否则不提供 |
| 6 | 企业业绩证明材料 | 投标单位自2016年1月1日以来至投标截止日期(以合同签订日期为准）至少一个类似地下室专用变电所气体灭火设备采购及安装项目业绩。 | 提供合同复印件 |  |
| 7 | 拟派项目负责人 | 拟派项目负责人必须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师资格，并具备安全考核合格证书（B类证）；同时拟派项目负责人必须为投标企业正式人员，需提供项目负责人与投标企业的有效劳动合同及社保机构出具并盖章的投标企业为其缴纳2020年12月至2021年5月连续6个月的社会保险缴费记录 | 提供有效注册证书、安全考核合格证书（B类证）、劳动合同、社保证明复印件 | 投标单位如为施工单位则提供，否则不提供 |
| 8 | 诚信承诺书 | 诚信承诺书 | 诚信承诺书(格式见第五章附件) |  |
| 9 | 投标人认为需要提供的其他材料 |  |  |  |

注：以上材料如为复印件须加盖单位公章。投标文件内容必须真实，如果提供虚假材料的，投标保证金不予退还。

（三）商务标评标

1、各投标人在资格审查满足招标文件要求后，方可进入商务标评标；否则按无效标处理。

2、确定有效报价：投标报价低于或等于招标控制价的为有效报价（投标报价高于招标控制价的作无效标处理）。

3、各有效投标报价中最低报价的单位为中标单位。

4、确定中标候选人及中标价

评标委员会按照各投标人的有效报价按报价从低到高的顺序确定第一、第二、第三中标候选人。若出现报价相同情况时，则现场抽签确定中标候选人顺序。

5、本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

# 合同主要条款

R18040地块地下室专用变电所气体灭火设备采购及安装项目

甲方：（以下简称买方）

乙方：（以下简称卖方）

日期：

甲方：（以下简称买方）

乙方：（以下简称卖方）

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，合同各方依《中标通知书》内容，就 项目协商一致。相关具体商务及技术条款如下：

一、买卖内容

合同供货范围包括了①变电所内气体灭火柜所有控制线、电源线及明配线管(但不包括顶部温感及烟感的穿线及安装)；

②气体灭火控制柜信号线配管包括：室内从控制柜到人防桥架部位，室外单独敷设配管连接至消控室，室外敷设管道及相应挖填土（包含裸土覆盖）在本次范围内；人防部位桥架由总包负责安装；信号线敷设由气体灭火施工单位从气体灭火控制柜敷设至门卫2消防控制室消防主机(包括接线及调试)；

③气体灭火整套设备供货及安装。包括但不限于：现场需安装的消防模块在设备价格中综合考虑，七氟丙烷气体灭火装置综合单价含泄压口、药剂、灭火剂瓶组、启动装置、出管组件、启动管路、信号反馈装置、柜体、喷嘴等，达到消防验收标准。

二、下列文件为本合同不可分割部分

（一）竞谈文件及补充通知；

（二）中标文件和其它承诺、书面澄清等；

（三）其他约定文件等；

（四）中标通知书。

三、合同价格与支付

签约合同价      元。本项目采用固定总价合同。

此费用包括竞谈文件所确定的招标范围及为完成上述内容所必须的全部费用。包括：深化设计、设备（材料）及制作费、包装费、运输到指定地点的货物运输费、装卸费、相关辅助材料费、产品检测费、安装、调试、维护、测试、培训、售后服务、总包服务费、措施费、利润、规费、税金等一切费用，以及竞谈文件及合同履行过程中包含的明示的、隐含的所有风险、责任等各项费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为含在其它已报价内容中，作为对买方的让利。

四、付款步骤：

（1）合同签订15日内，预付合同总价20%作为定金，货到现场并安装经买方、监理验收合格后付至合同价的70%，竣工验收合格后无质量问题付至合同价的95%，余款两年质保期满后结清。

（2）本合同约定质量保证期为  2  年（按投标文件承诺期限）。本合同的质量保证期从设备安装调试且竣工验收合格之日起算。

（3）付款方式：银行转账或汇票。

五、交货条件

（一）交付方式：所有合同设备均由卖方装运至买方指定地点，所有设备的包装、运输等费用及运输安全均由卖方负责。

（二）交货时间：供货期30天，8月中旬供货并开始安装，9月中旬完成全部内容并验收合格。具体按施工进度计划，以甲方指令为准，保证不影响施工进度及项目综合验收。

（三）交货地点：卖方应按照买方的要求将货物运至买方指定地点，确保正常使用。

（四）发货通知：卖方发货到工程工地现场，应以函、电的形式正式通告买方。

（五）所有设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于卖方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由卖方负责修复或补缺。

（六）设备交货时，包装须完整无破损，卖方还必须提供以下材料：

A、设备装箱清单 B、质量检验合格文件 （若产品需要）

C、中文技术资料 D、使用维修保养中文说明书

六、履约保证金：金额为合同总价的 10%（¥元）；形式：银行汇票或转账，中标后 2 天内提交买方。履约保证金在货物安装调试完毕并经验收合格后一个月内退还（不计利息）。

七、质量标准

1、 本合同货物的制作与安装均必须符合竞谈文件规定技术要求，但并不只限于满足上述所列要求。

2、 卖方和制造商应严格按照技术要求、买方的技术条款和有关标准生产和检验，确保产品的质量。同时卖方保证合同货物是先进的、采用最好的材料和工艺制成的，并且是全新的、未曾使用过的，完全能符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

3、 卖方保证合同货物经正确安装、合理操作和维护保养，在其使用寿命期内能运转良好，具有满意的性能。

4、 对合同货物的质量应按照技术协议书和有关质量标准或验收规范进行验收。卖方负责提供相应的质量标准和验收规范供买方参考。合同货物安装后，卖方应及时协助买方进行调试运行工作，并参加买方组织的最终验收工作。

5、 在合同货物综合验收合格后的质量保修期内，如因买方使用不当和保管不善造成的问题，卖方应积极配合解决，但费用由买方负担。

八、检验、安装、调试、试运行和验收

1、 买方有权就卖方送至指定地点的任一批次货物根据国家相关质量标准或验收规范进行抽检检测。

2、 所有货物运达指定地点后，卖方负责接货。如因包装不当造成货物质量下降或破损、缺件等，卖方承担全部责任。如运输部门造成的破损、缺件等事故，由卖方负责处理解决。

3、 所有货物全部到达现场后，买方即安排对货物外观等进行开箱检验，卖方须派人到现场参加开箱检验。如卖方不能按时到达现场，又无函电通知时，买方有权开箱检验，并对缺件、损坏等情况做出记录，卖方应认可并负责处理。若发现有质量问题买方有权拒收。

4、 所有货物由卖方根据竞谈文件中的技术要求、检验标准及说明书进行安装和调试。在所有货物安装完毕且调试验收合格前，由卖方承担所有货物缺失、损坏的责任及风险。

5、 所有货物安装完毕后的验收工作按照竞谈文件和技术协议书要求进行，卖方派人参加调试，并应尽快解决调试中出现的问题。在按照调试合格后的试运行期间，如合同货物都能安全稳定运行、数据正常传输，即可由买卖双方选择适当时间进行性能验收，这项验收试验由买方负责，买卖双方共同参加验收。验收后，买方向卖方出具综合验收结果报告。若验收结果不合格，将按照本合同约定的相关违约条款执行。

6、 如设备检验或验收结果不合格，买方有权进行退货处理，由此造成的各种费用和责任均由卖方承担。

7、 无论何时，买方对货物所做的检验或验收程序，均不能免除卖方对本合同产品质量应当承担的责任和义务。

九、技术资料的提供

在合同货物安装调试且验收合格后 15 天内，卖方应向买方提交所有合同货物的竣工技术资料，竣工技术资料均为完整的全套，书面资料计三套，另一套为电子文档，载体为光盘。具体技术资料的提供要求按照竞谈文件的相关条款执行。

十、包装与标记

1、包装应按货物特点，保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。按需要分别加上防潮、防雹、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同货物安装现场。产品包装前，卖方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证本部件齐全。

2、卖方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：（1）合同号；（2）目的站/码头；（3）供货、收货单位名称；（4）货物名称、机组号、图号；（5）箱号／件号；（6）毛重/净重（公斤）；（7）体积（长 x 宽 X 高，以毫米表示）等；

凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。

3、每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明各一份。

十一、技术服务、培训和联络

1、卖方应及时提供与本合同货物有关的工程设计、监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合等全过程的服务。此类服务不发生合同外费用。

2、卖方负责工地现场的技术服务、安装、调试和试运行，并负责解决合同货物在安装、调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。同时卖方需对买方的操作人员进行技术培训，并保证操作人员能独立操作。

3、卖方（包括分包与外购）需对一切与本合同有关的供货、货物及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

十二、售后服务及其他要求

1、卖方按买方的需求及时到货、安装和调试，在货物安装调试过程中如发现质量问题，卖方必须负责包修、包退、包换。

2、本合同所有货物的免费质量保修期为2年，在质量保修期内该产品出现质量问题，卖方负责无条件免费维修或更换。

3、合同货物出现故障或自控系统不能正常传输数据，卖方必须在接到买方通知 2小时内到达现场进行维修服务，如 3 次及以上未及时响应,将被拉入南通天山置业有限公司合作企业“黑名单”。

4、由于卖方提供的货物质量问题造成用户或第三人的财产或人身损害，由卖方承担全部责任。

5、安全生产、文明施工：卖方在安装调试过程中应严格按买方要求进行管理，遵守安全生产操作规程，设置专职安全员，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因卖方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由卖方负全部责任和承担全部经济损失及费用。如卖方出现现场安全管理缺失，安全防护措施不到位，安全隐患排查不及时，以及其它不利于安全生产的情形，且卖方整改不到位或拒不整改，买方有权对卖方每次处以合同总价1%/次的违约金。

施工现场应保证施工场地整洁、卫生，施工人员进入施工场地必须佩戴安全帽，施工现场及周边达到南通市创文创卫要求，否则卖方每次需向买方支付合同总价0.5%的违约金，但违约金最高不超过合同总价的5%。

6、其他要求按卖方投标文件承诺的条款执行。

十三、税费：

1、根据国家有关税务法律、法规和规定，卖方应该交纳的与本合同有关的所有税费均由卖方承担。

2、本合同价格为含税价。卖方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由卖方承担。

十四、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（一）本合同中关于卖方违约的具体责任如下：

本合同约定卖方违约应承担的违约责任：卖方货物质量达不到约定质量标准的，必须重新供货，且所发生的一切费用均由卖方承担；卖方不能保质、保量的供货，对工程进度造成影响或造成施工返工的，卖方必须承担买方的损失和施工单位的返工费用，且买方有权选择是否另行购买，卖方必须承担买方因另行购买而发生的所有费用支出；以上违约费用买方有权在未付货款中直接扣除。同时买方保留对卖方追究由此而造成的一切经济损失的权利。

2、卖方逾期交货（包括整修、返工、补交或由买方提出更改、卖方承诺，但未在承诺的工期内完成、自控系统未能正常运行等）应向买方偿付违约金，每逾期 1 天，按合同总价 0.5%偿付违约金，但违约金最高不超过合同总价的 15%。如逾期时间超过两周仍未能交付约定货物，在不妨碍买方其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同，并向卖方索赔，买方发出的通知到达卖方时合同即告终止，卖方须在 14 天内对买方的索赔要求给予明确回复。

（二）不可抗力

1、不可抗力是指严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等。合同中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

2、受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在三天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后应将此情况立即通知对方。

十五、索赔：

（一）买方有权根据产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

（二）在合同供货期和质量保证期内如发生由于制造、运输、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，卖方必须在接到买方通知 2小时内到达现场进行维修服务。如果卖方逾期不予答复和处理，则买方可另寻他人进行维修，卖方承担由此发生的一切损失和费用，买方有权从合同价款中直接扣除该索赔金额。

（三）在本合同执行过程中，如由于卖方原因造成买方人身伤害，或因卖方的故意行为或重大过失致使买方财产损失的，卖方应依法承担赔偿责任。

十六、合同生效及其它：

1、本合同经双方法定代表人/负责人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2、本合同签订后双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议协商解决；协商不成时，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同中未描述和涵盖的合同条款，按照竞谈文件、补充通知和投标文件等资料的相关条款执行，其中与本合同条款有冲突的内容，以本合同条款为准。

4、本合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招投标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

5、质量标准及技术要求、设备采购清单详见附件1、附件2。

6、本合同一式捌份，买方执陆份，卖方贰份。

甲方： ( 公章）                             乙方： ( 公章）

法定代表人或委托代理人：                    法定代表人或委托代理人：

电话：                                      电话：

地址：                                      地址：

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                      账号：

合同签订日期：    年     月      日

# 图纸及其他文件

### （本项目公告附件下载）

第五章 投标文件格式

（封面）

（项目名称）

投标书

（商务标）

投标单位：                                (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)

日   期：        年     月     日

- 一、投  标  函

：

(一)根据已收到的                             工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)                              的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二) 我单位保证在合同签订后，在招标人签发的书面开工通知次日进场，并在    日历天内完成工程施工，不得影响整体施工进度。

(三)我单位保证本工程质量达到                    。

(四)如果我方中标，我方将按照规定缴纳履约担保。

(五)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

地址：

电话：

邮政编码：

日期：     年    月    日

- 投标明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无管网气体灭火装置 | 1、类型:七氟丙烷气体灭火装置 2、型号、规格:HFC-227ea 3、充装容量:40kg 4、其它:含泄压口、药剂、灭火剂瓶组、启动装置、出管组件、启动管路、信号反馈装置、柜体、喷嘴等 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 无管网气体灭火装置 | 1、类型:七氟丙烷气体灭火装置 2、型号、规格:HFC-227ea 3、充装容量:90kg 4、其它:含泄压口、药剂、灭火剂瓶组、启动装置、出管组件、启动管路、信号反馈装置、柜体、喷嘴等 | 套 | 5 |  |  |
| 3 | 区域报警控制箱 | 1、名称:气体灭火控制单元 2、规格型号:设备成套,自带DC24V电池 3、安装方式:H=1.5m挂墙安装 4、其它:含本体模块 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 按钮 | 1、名称:紧急启动,停止按钮 2、规格:HJ-1763 3、其它:H=1.5m安装 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 声光报警器 | 1、名称:声光警报器 2、规格型号:YA9204 3、安装方式:H=2.4m安装 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 装饰灯 | 1、名称:放气灭火灯 2、型号:CQ2003A 3、安装形式:门上口0.2m安装 | 套 | 2 |  |  |
| 7 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:RC15 3、配置形式:明配（包含穿墙打洞、封堵） 4、接地要求:满足图纸及设计规范要求 5、其它:防火措施满足图纸及设计规范要求 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:RC20 3、配置形式:明配（包含穿墙打洞、封堵） 4、接地要求:满足图纸及设计规范要求 5、其它:防火措施满足图纸及设计规范要求 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:RC32 3、配置形式:明配（包含穿墙打洞、封堵） 4、接地要求:满足图纸及设计规范要求 5、其它:防火措施满足图纸及设计规范要求 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:RC32 3、配置形式:埋地（包含穿墙打洞、封堵） 4、接地要求:满足图纸及设计规范要求 5、其它:防腐措施满足图纸及设计规范要求 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:人工挖一、二类土 2、其它:综合考虑裸土覆盖 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 回填方 | 1、密实度要求:原土回填，夯实 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 接线盒 | 1、名称:明装钢制接线盒 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 配线 | 1、名称:电线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-1.5 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 配线 | 1、名称:电线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5 | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 配线 | 1、名称:电线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:NH-RVS-2×1.5 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 配线 | 1、名称:电线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:NH-RVS-2×2.5 | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 2、型号:WDZN-KYJV-4×2.5 3、敷设方式、部位:综合考虑 | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 控制电缆头 | 1、名称:控制电缆头 2、型号:WDZN-KYJV-4×2.5 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 气体灭火系统装置调试 | - 试验容器规格:气体灭火系统装置调试40L内 - 2、其它:配合整体消防联动调试 | 点 | 1 |  |  |
| 21 | 气体灭火系统装置调试 | - 试验容器规格:气体灭火系统装置调试90L内 - 2、其它:配合整体消防联动调试 | 点 | 5 |  |  |

注：投标报价应包括招标文件所确定的招标范围及为完成上述内容所必须的全部费用。包括：深化设计、设备（材料）及制作费、包装费、运输到指定地点的货物运输费、装卸费、相关辅助材料费、产品检测费、安装、调试、维护、测试、培训、售后服务、总包服务费、措施费、利润、规费、税金等一切费用，以及招标文件及合同履行过程中包含的明示的、隐含的所有风险、责任等各项费用。如有未报价项目，视为含在其它已报价内容中，作为对招标人让利。

三、相关服务承诺及优惠措施等

（格式自拟）

封  面

（项目名称）

投标单位资格审查文件

投标单位：                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

地址：

日期：         年          月          日

- 一、法定代表人身份证明

投标单位单位名称：

投标单位单位性质：

投标单位单位地址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓名：             性别：

年龄：             职务：

系：                              (投标单位单位名称)的法定代表人。

法定代表人联系电话：

特此证明。

法定代表人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章。

投标单位：                 (盖单位章)

日   期：        年      月      日

- 二、授权委托书

本授权委托书声明：本人           (姓名)系                       (投标单位单位名称)的法定代表人，现委托        (姓名)（身份证号：                   ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

授权委托人联系电话：

代理人无转委托权。

代理人：           性别：                年龄：

代理人单位：                    部门：              职务：

投标单位：                       (盖单位章)

法定代表人：                       (签字或印章)

法定代表授权委托人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章。

日期：         年       月      日

三、诚信承诺书

：（招标人名称）

我方参加你方的                          （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、我方财务和经营状况良好，具备履行合同能力；没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

2、我方递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

3、我方不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，自愿意接受当地建设行政主管部门作出的依法处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报相关部门。

投标申请人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年       月       日